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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17.10.2018  646

г. Ростов-на-Дону

В редакции постановлений Правительства Ростовской области от 24.01.2019 № 30, от 04.04.2019 № 246, от 29.04.2019 № 290, от 02.07.2019 № 461, от 28.08.2019 № 605, от 24.10.2019 № 744, от 29.11.2019 № 865, от 19.12.2019 № 949, от 10.03.2020 № 129, от 30.03.2020 № 262, от 01.06.2020 № 500, от 02.07.2020 № 612, от 07.09.2020 № 786, от 26.10.2020 № 136, от 28.12.2020 № 412, от 19.10.2020 № 94, от 28.06.2021 № 509, от 06.09.2021 № 721, от 06.12.2021 № 1000, от 30.12.2021 № 1163, от 11.10.2021 № 835, от 28.02.2022 № 112, от 04.04.2022 № 267, от 05.05.2022 № 388, от 20.06.2022 № 533, от 08.08.2022 № 655, от 14.11.2022 № 971, от 05.12.2022 № 1043, от 26.12.2022 № 1170, от 17.10.2022 № 876, от 27.03.2023 № 236, от 29.05.2023 № 392, от 31.07.2023 № 560, от 27.11.2023 № 878, от 28.12.2023 № 967, от 28.12.2023 № 969, от 23.10.2023 № 751, от 21.02.2024 № 86, от 03.06.2024 № 377, от 03.09.2024 № 593, от 12.09.2024 № 595, от 21.10.2024 № 717, от 03.12.2024 № 71, от 28.12.2024 № 182, от 13.02.2025 № 95, от 19.04.2025 № 296

Об утверждении 
государственной программы 
Ростовской области «Развитие образования»

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 26.06.2023 № 461 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области» и распоряжением Правительства Ростовской области от 09.08.2018 № 436 «Об утверждении Перечня государственных программ Ростовской области» Правительство Ростовской области  постановляет:
1. Утвердить государственную программу Ростовской области «Развитие образования» согласно приложению № 1. 
2. Признать утратившими силу постановления Правительства Ростовской области по Перечню согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2019 г., и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора Ростовской области Гуськова И.А.


Губернатор
Ростовской области	    В.Ю. Голубев



Постановление вносит 
министерство общего 
и профессионального
образования Ростовской области





Приложение № 1
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 17.10.2018 № 646

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
Ростовской области «Развитие образования»

I. Стратегические приоритеты 
государственной программы Ростовской области 
«Развитие образования»

1. Оценка текущего состояния сферы реализации 
государственной программы Ростовской области «Развитие образования»

Государственная программа Ростовской области «Развитие образования» (далее также – государственная программа) определяет цели, задачи, основные направления развития системы образования Ростовской области, финансовое обеспечение, механизмы реализации мероприятий и показателей их результативности. 
На территории Ростовской области функционируют 1213 дошкольных образовательные организации, 1108 общеобразовательных организаций, в том числе 1068 муниципальных и 40 подведомственных министерству общего и профессионального образования Ростовской области (далее – минобразование Ростовской области), 176 организаций дополнительного образования детей, в том числе 2 организации, подведомственные минобразованию Ростовской области, 84 образовательные организации, подведомственные минобразованию Ростовской области, реализующие образовательные программы среднего профессионального образования, а также, государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Ростовский областной центр обработки информации в сфере образования», государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ростовской области «Институт развития образования». Система образования Ростовской области насчитывает 156 115 воспитанников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, 462 897 обучающихся общеобразовательных организаций, 74 234 студента организаций среднего профессионального образования. 
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет в 2024 году составляет 100 процентов. В рамках регионального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» в 2019 – 2023 годах построены и введены в эксплуатацию 26 детских садов на 3 700 мест.
Все образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования, осуществляют образовательную деятельность в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, который обеспечивает интеграцию процессов воспитания, развития и обучения. Детям и их родителям предоставляется методическая, психолого-педагогическая, диагностическая и консультативная помощь. 
В рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2019 – 2024 годах построены и введены в эксплуатацию 13 общеобразовательных школ на 12 985 мест.
С 2022 года реализуется программа, направленная на модернизацию школьных систем образования путем проведения капитального ремонта и оснащения средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, предусматривающая включение в нее, в первую очередь, сельских школ. За период 2022 – 2024 годов за счет средств федерального бюджета в области отремонтировано и оснащено 21 общеобразовательных организаций. 
В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» проводится ремонт спортивных залов сельских общеобразовательных организаций в целях создания условий для занятий детей физической культурой и спортом. За период с 2019 года отремонтированы спортивные залы 48 общеобразовательных организаций. 
Кроме того, за счет средств областного бюджета за период 2019 – 2024 годов отремонтировано 160 здания образовательных организаций.
В 2024 году в системе общего образования трудились 31789 педагогических работников, из которых 27489 – учителя. С 2020 года реализуется программа «Земский учитель», призванная восполнить дефицит квалифицированных кадров общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и городах с населением до 50 тыс. человек. Государственную поддержку в рамках данной программы получил 141 учитель области. С 1 сентября 2020 г. выплачивается ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, классное руководство (кураторство) педагогическим работникам, советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.
В школах Ростовской области 179,7 тысяч учащихся начальных классов получают бесплатное горячее питание ежегодно за счет субсидии федерального бюджета. 
В образовательных организациях Ростовской области обучается более 31 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья, из них 15 тыс. детей в общеобразовательных школах и 16 тыс. детей в дошкольных образовательных организациях. Обеспечение условий для предоставления обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью качественного образования формируется по двум основным направлениям – развитие системы инклюзивного образования и одновременно поддержка и развитие существующей сети отдельных общеобразовательных организаций. Продолжает выстраиваться преемственная вертикаль и межведомственное взаимодействие в части обеспечения указанным лицам прав на образование – от оказания ранней помощи, создания условий для получения качественного доступного общего образования, в том числе посредством применения дистанционного обучения детей-инвалидов, психолого-педагогического сопровождения, до профессиональной ориентации, профессионального образования и трудоустройства. 
В Ростовской области в 2024 году на участие в едином государственном экзамене (далее – ЕГЭ) зарегистрировались более 15,5 тыс. человек, из которых более 14,6 тыс. человек – выпускники текущего года.
Более 6 тысяч экзаменационных работ оценены на 80 и более баллов. По итогам ЕГЭ 169 экзаменационных работ оценено на максимальный балл – 100 баллов. 14 выпускников набрали наивысший балл по двум предметам.
Ежегодно увеличивается число обучающихся, участвующих в федеральных и областных мероприятиях по выявлению, поддержке и развитию способностей детей. В 2024 году количество победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников составило 24 человека (в 2023 году – 23 человека). Важную роль в развитии талантов играет система дополнительного образования. Областными учреждениями дополнительного образования ежегодно проводятся мероприятия областного уровня с обучающимися, обеспечивается участие обучающихся в федеральных этапах.
Для них предусмотрены различные виды поддержки, в том числе выплачиваются премии Губернатора Ростовской области.
Охват детей дополнительными общеобразовательными программами в Ростовской области составил 84,73 процента. По итогам мероприятий, реализуемых в том числе при федеральной поддержке в целях развития инфраструктуры дополнительного образования детей, с 2020 года дополнительные общеобразовательные программы реализовываются в 6 детских технопарках «Кванториум», в том числе в мобильном «Кванториуме» и в детских технопарках «Кванториум», созданных на базе общеобразовательной организации, в ключевом центре дополнительного образования детей на базе образовательной организации высшего образования, в региональном центре выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, в 10 центрах цифрового образования детей «IT-куб». В соответствии с целевой моделью развития региональной системы дополнительного образования детей внедрены механизмы персонифицированного финансирования и персонифицированного учета. 
Внедряются новые методы работы в воспитании подрастающего поколения. Во всех общеобразовательных организациях и организациях среднего профессионального образования Ростовской области введены должности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, еженедельно проводятся уроки «Разговоры о важном». 
В Ростовской области функционируют круглогодичный учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» на базе Неклиновской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой им. Четвертой Краснознаменной Воздушной Армии и 6 таких Центров с дневным пребыванием на базе муниципальных учреждений дополнительного образования в городах: Батайск, Волгодонск, Новочеркасск, Новошахтинск, Таганрог и Шахты. 
Важный элемент системы воспитания детей и молодежи – государственная поддержка различных форм социальной активности, в частности, региональных отделений российского движения детей и молодежи «Движение первых», Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения, добровольческой (волонтерской) деятельности. Более 550 тысяч обучающихся охвачено различными мероприятиями патриотической направленности.
За последние годы в Ростовской области сделано многое для повышения качества профессионального образования и его синхронизации с потребностями работодателей. Правительством Ростовской области успешно проводится модернизация системы среднего профессионального образования, нацеленная на повышение конкурентоспособности выпускников на рынке труда, а, следовательно, достижение показателей национального проекта «Образование». 
В системе среднего профессионального образования Ростовской области в качестве основной формы государственной итоговой аттестации внедрен демонстрационный экзамен, который является единственным массовым объективным инструментом оценки качества практической подготовки. По итогам 2024 года демонстрационный экзамен состоялся для 8 593 обучающихся – из них демонстрационный экзамен профильного уровня сдали 4 246 студентов. Для проведения демонстрационного экзамена в 2024 году аккредитовано 412 специализированных центров, оснащенных современным оборудованием.
С 2022 года Ростовская область принимает активное участие в федеральном проекте «Профессионалитет». На сегодняшний момент создано 3 образовательно-производственных кластера: железнодорожный, строительный и металлургический. Прием на программы «Профессионалитет» в 2024 – 2025 учебном году составил более 1000 человек. Исходя из потребности, определенной опорными работодателями, в «Профессионалитет» кластера «Строительство» входят 7 профессий и специальностей, включенных в постановление Правительства Ростовской области от 15.02.2016 № 80, утверждающее перечень наиболее востребованных и перспективных профессий в Ростовской области.
Усилия прошлых лет позволили использовать материально-техническую базу подведомственных учреждений для создания строительного кластера. Модернизированные мастерские Ростовского строительно-художественного техникума, училища № 5 и Азовского многопрофильного техникума вошли в непрерывный производственный цикл при подготовке специалистов по программам «Профессионалитет» под запросы опорных работодателей. 
Еще одной развитой отраслью в Ростовской области является металлургия (черная и цветная). В Ростовской области работают несколько металлургических предприятий, самым крупным из которых является Таганрогский металлургический завод. 
Акционерное общество «ТАГМЕТ» – опорный работодатель металлургического кластера. Технологическое развитие в промышленной отрасли требует постоянного совершенствования не только оборудования, но и кадров. 
С этой целью по инициативе завода и при поддержке Правительства Ростовской области создано два учебно-производственных участка: «Резчик труб» и «Гидравлика». На эти цели выделено более 23 млн рублей из областного бюджета. 
Всего в Ростовской области в системе среднего профессионального образования 7 подобных участков, на которых обучение проходит в условиях реального производства. Совместно с государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением «Таганрогский техникум машиностроения и металлургии «Тагмет» подготовку кадров для металлургической отрасли будут вести две организации – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Таганрогский авиационный колледж имени В.М. Петлякова» и государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Волгодонский техникум металлообработки и машиностроения», обладающие мощным техническим и кадровым ресурсом.

2. Описание приоритетов и целей государственной политики
Ростовской области в сфере реализации государственной программы

Основными приоритетами являются:
развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность дошкольного, общего и дополнительного образования детей;
модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего и дополнительного образования детей, направленных на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации;
развитие современных механизмов и технологий общего образования, реализация мер по развитию научно-образовательной и творческой среды в образовательных организациях;
развитие эффективной системы дополнительного образования детей;
осуществление оценки качества общего образования в соответствии с Индексом качества общего образования Российской Федерации;
обеспечение эффективной системы по социализации и самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи;
формирование дифференцированной сети организаций профессионального образования, подведомственных министерству общего и профессионального образования Ростовской области;
модернизация структуры программ профессионального образования для обеспечения их гибкости и эффективности;
модернизация содержания и технологий профессионального образования для обеспечения их соответствия требованиям современной экономики и изменяющимся запросам населения; 
формирование системы непрерывного образования, позволяющей выстраивать гибкие (модульные) траектории освоения новых компетенций как по запросам населения, так и по заказу организаций;
реализация проектов по ранней профориентации обучающихся;
создание и распространение структурных и технологических инноваций в среднем профессиональном образовании.
Целями являются:
повышение уровня образования к 2030 году до 81,7 процента;
повышение эффективности системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся к 2030 году до 30,0 процента;
все школьники Ростовской области обеспечены равным доступом к качественному общему образованию;
выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста за счет обеспечения и сохранения 100 процентов доступности качественного дошкольного образования, в том числе присмотра и ухода за детьми;
увеличение доли выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям, до 63,3 процента;
формирование современной системы профессионального развития педагогических работников для всех уровней образования, предусматривающей ежегодное дополнительное профессиональное образование на основе актуализированных профессиональных стандартов, не менее чем 10 процентов педагогических работников на базе ведущих образовательных организаций высшего образования и научных организаций.
Основой для формирования указанных целей являются: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», Указ Президента Российской Федерации от 28.11.2024 № 1014 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации», постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области», постановление Правительства Ростовской области от 26.12.2018 № 864 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года», постановление Правительства Ростовской области от 29.12.2018 № 885 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года».

3. Сведения 
о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, 
целями и показателями государственных программ Российской Федерации

Государственная программа разработана в целях реализации на территории Ростовской области государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 (далее также – Государственная программа Российской Федерации). 
Взаимосвязь государственной программы с Государственной программой Российской Федерации обеспечивается путем её формирования с учетом параметров Государственной программы Российской Федерации, включения мероприятий, показателей и результатов предоставления субсидий, обозначенных в правилах и заключенных соглашениях между Правительством Ростовской области и Министерством просвещения Российской Федерации, а также выполнения обязательств, предусмотренных данными соглашениями.

4. Задачи государственного управления 
в сфере реализации государственной программы

Задачами являются:
реализация мероприятий региональных проектов национального проекта «Молодежь и дети», иных региональных проектов и программ в сфере образования;
достижение целей и результатов соглашений, заключенных между Правительством Ростовской области и федеральными исполнительными органами о выделении средств субсидий федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной программы;
обеспечение органами местного самоуправления в Ростовской области достижения показателей и результатов освоения средств субсидий областного бюджета, выделяемых на достижение целей и реализацию мероприятий государственной программы;
обеспечение возможности детям получать качественное дошкольное общее, дополнительное образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка;
обеспечение общедоступного и качественного образования, в том числе за счет создания новых и дополнительных мест в общеобразовательных организациях и дошкольных образовательных организациях Ростовской области;
формирование новой (более эффективной) модели среднего профессионального образования, синхронизированной с прогнозными запросами отраслей экономики и региональных рынков труда, вовлечения отраслевых предприятий в подготовку рабочих кадров;
комплексная модернизация системы среднего профессионального образования, выстраивание новой отраслевой модели подготовки квалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда, в том числе за счет реализации федерального проекта «Профессионалитет» в рамках национального проекта «Молодежь и дети»;
реализация комплекса мер, направленных на обеспечение безопасности в образовательных организациях;
укрепление здоровья школьников и поддержка семей с детьми, включающие продолжение работы по организации качественного бесплатного горячего питания для всех учеников 1 – 4 классов;
совершенствование условий получения общего образования, дополнительного образования, профессионального образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами;
создание условий для эффективной работы педагогических работников, в том числе за счет обеспечения повышения квалификации, создания непрерывной системы профессионального роста педагогов. 
Перечень налоговых расходов в рамках государственной программы Ростовской области «Развитие образования» приведен в приложении к паспорту государственной программы. 
Порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, методика распределения иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам и правила их предоставления приведены в приложении № 1 к государственной программе.
Перечень инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящихся в государственной собственности Ростовской области), приведен в приложении № 2 к государственной программе.
Перечень инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности) приведен в приложении № 3 к государственной программе.
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II. ПАСПОРТ
государственной программы Ростовской области «Развитие образования»

1. Основные положения

	1.1.
	Куратор государственной программы 
	–
	Гуськов Игорь Александрович, первый заместитель Губернатора Ростовской области 

	1.2.
	Ответственный исполнитель государственной программы 
	–
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Шевченко Тамара Сергеевна, министр общего и профессионального образования Ростовской области)

	1.3.
	Срок реализации государственной программы 
	–
	этап I: 2019 – 2023 годы;
этап II: 2024 – 2030 годы

	1.4.
	Цели государственной программы 
	–
	повышение уровня образования к 2030 году до 81,7 процента;

	
	
	
	повышение эффективности системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся к 2030 году до 30,0 процента

	1.5.
	Параметры финансового обеспечения государственной программы
	–
	646 029 014,6 тыс. рублей:
этап I: 295 237 440,4 тыс. рублей;
этап II: 350 791 574,2 тыс. рублей

	1.6.
	Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Российской Федерации
	–
	национальная цель: реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности; 
государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642
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2. Показатели государственной программы

	№ п/п
	Наименование показателя 
	Уро-вень пока-зателя 
	Приз-нак возрас-тания /
Убыв-ания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Вид показа-теля

	Базовое значение показателя 
	Значения показателей 
	Документ 
	Ответственный 
за достижение показателя
	Связь 
с показателями национальных целей
	Информа-ционная система

	
	
	
	
	
	
	значе-ние
	год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2030 год спра-вочно
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1. Цель государственной программы «Повышение уровня образования к 2030 году до 81,66 процента»

	1.1.
	Уровень образования
	ВДЛ
	возрас-тание
	процент
	ведом-ственный
	76,3
	2022
	73,8
	74,5
	75,6
	79,3
	81,7
	Указ Президента Российской Федерации 
от 28.11.2024 № 1014 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации 
и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации», распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 01.10.2021 
№ 2765-р, постановление Правительства Ростовской области 
от 26.12.2018 № 864 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ростовской области на период 
до 2030 года»
	министерство общего и про-фессионального образования Ростовской области
	реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной 
и социально ответственной личности
	ГАС «Управле-ние»

	1.2.
	Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий современным стандартам и передовым технологиям, в общей численности выпускников организаций среднего профессионального образования
	ГП
	возрас-тание
	процент
	ведом-ственный
	9,0
	2022
	13,9
	15,0
	16,8
	17,2
	25,0
	постановление Правительства Ростовской области от 26.12.2018 № 864 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ростовской области на период 
до 2030 года»
	министерство общего и про-фессионального образования Ростовской области
	–
	–

	2. Цель государственной программы «Повышение эффективности системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, 
основанной на принципах справедливости, всеобщности, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся к 2030 году до 30,0 процента» 

	2.1.
	Эффективность системы выявления, поддержки 
и развития способностей и талантов у детей 
и молодежи
	ВДЛ
	возрас-тание
	процент
	ведом-ственный
	46,9*
	2022
	41,8*
	41,9*
	42,1*
	27,8
	30,0
	Указ Президента Российской Федерации 
от 28.11.2024 № 1014 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации 
и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации», распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 01.10.2021 
№ 2765-р, постановление Правительства Ростовской области от 26.12.2018 № 864 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ростовской области на период 
до 2030 года»
	министерство общего и про-фессионального образования Ростовской области
	реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной 
и социально ответственной личности
	ГАС «Управле-ние»



* Значение показателя рассчитано Министерством просвещения Российской Федерации по двум (Р1 и Р2) из трех компонентов ввиду отсутствия декомпозиции государственной поддержки по субъектам Российской Федерации. 

Примечание. 
Список используемых сокращений:
ВДЛ – показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации;
ГАС – государственная автоматизированная система;
ГП – государственная программа Ростовской области;
ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения. 
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3. Перечень структурных элементов государственной программы 

	№ 
п/п
	Задача структурного элемента
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента
	Связь с показателями



	1
	2
	3
	4

	1. Региональные проекты, направленные на достижение целей национальных проектов

	1.1. Региональный проект «Современная школа (Ростовская область)»

Куратор – Гуськов Игорь Александрович, первый заместитель Губернатора Ростовской области.
Ответственный за реализацию: министерство общего и профессионального образования Ростовской области.
Срок реализации: 2019 – 2024 годы.


	1.1.1.
	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка
	в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых
городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей;
на базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»;
обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам
	уровень образования

	1.1.2.
	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников
	кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и небольших городах с населением 
до 50 тысяч человек;
в Ростовской области сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров
	уровень образования


	1.2. Региональный проект «Успех каждого ребенка (Ростовская область)»

Куратор – Гуськов Игорь Александрович, первый заместитель Губернатора Ростовской области.
Ответственный за реализацию: министерство общего и профессионального образования Ростовской области.
Срок реализации: 2019 – 2024 годы


	1.2.1.
	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи
	создание условий для выявления и развития одаренных детей, проживающих на территории Ростовской области, и их сопровождения;
создание условий для выявления и развития одаренных детей, проживающих на территории Ростовской области, и их сопровождения;
предоставление всем детям в Ростовской области возможности занятия физической культурой и спортом в современных условиях; 
увеличение количества призеров и победителей в мероприятиях спортивной направленности различного уровня; рост мотивации к ведению здорового образа жизни
	эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи


	1.3. Региональный проект «Цифровая образовательная среда (Ростовская область)»

Куратор – Гуськов Игорь Александрович, первый заместитель Губернатора Ростовской области.
Ответственный за реализацию: министерство общего и профессионального образования Ростовской области.
Срок реализации: 2019 – 2024 годы


	1.3.1.
	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда
	обеспечение материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях 
и профессиональных образовательных организациях 
	уровень образования


	1.3.2.
	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования
	повышение уровня IT-грамотности детей и молодежи, формирование новой системы внешкольной работы, направленной на вовлечение детей и подростков 
в IT-творчество разной направленности;
	уровень образования


	1.4. Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Ростовская область)»

Куратор – Гуськов Игорь Александрович, первый заместитель Губернатора Ростовской области.
Ответственный за реализацию: министерство общего и профессионального образования Ростовской области.
Срок реализации: 2019 – 2024 годы


	1.4.1.
	Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации
	создание условий для увеличения количества обучающихся, принимающих участие в общественной деятельности, деятельности детских общественных объединений, всероссийских конкурсах, акциях;
создание условий для увеличения количества мероприятий патриотической направленности на базе государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, а также увеличения количества обучающихся, принимающих участие в таких мероприятиях
	уровень образования

	1.5. Региональный проект «Содействие занятости (Ростовская область)»

Куратор – Гуськов Игорь Александрович, первый заместитель Губернатора Ростовской области.
Ответственный за реализацию: министерство общего и профессионального образования Ростовской области.
Срок реализации: 2019 – 2024 годы


	
	Ответственный за реализацию: министерство общего и профессионального образования Ростовской области
	срок реализации: 2019 – 2024 годы

	1.5.1.
	Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование
	создание дополнительных мест в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
	уровень образования

	«1.6. Региональный проект «Педагоги и наставники (Ростовская область)» 
в рамках национального проекта «Молодежь и дети»

Куратор – Гуськов Игорь Александрович, первый заместитель Губернатора Ростовской области.
Ответственный за реализацию: министерство общего и профессионального образования Ростовской области.
Срок реализации: 2025 – 2030 годы.


	1.6.1.
	Снижен кадровый дефицит учителей в общеобразовательных организациях
	обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров 
по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями;
в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию 
и взаимодействию с детскими общественными объединениями;
осуществлены единовременные компенсационные выплаты учителям в рамках реализации программы «Земский учитель»;
обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций;
обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций
	уровень образования


	1.7. Региональный проект «Профессионалитет (Ростовская область)» 
в рамках национального проекта «Молодежь и дети»

Куратор – Гуськов Игорь Александрович, первый заместитель Губернатора Ростовской области.
Ответственный за реализацию: министерство общего и профессионального образования Ростовской области.
Срок реализации: 2025 – 2030 годы.


	1.7.1.
	Создано единое образовательное 
и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение 
и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности
	обеспечено преобразование учебных корпусов 
и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса
	доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий современным стандартам 
и передовым технологиям, 
в общей численности выпускников организаций среднего профессионального образования

	1.8. Региональный проект «Все лучшее детям (Ростовская область)» 
в рамках национального проекта «Молодежь и дети»

Куратор – Гуськов Игорь Александрович, первый заместитель Губернатора Ростовской области.
Ответственный за реализацию: министерство общего и профессионального образования Ростовской области.
Срок реализации: 2025 – 2030 годы.


	1.8.1.
	Создано единое образовательное 
и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение 
и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности
	общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания 
для реализации учебных предметов;
обеспечение адресного строительства школ 
в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) школ;
модернизация школьных систем образования, предусматривающая капитальный ремонт 
и оборудование зданий общеобразовательных организаций
	уровень образования;
эффективность системы выявления, поддержки 
и развития способностей 
и талантов у детей 
и молодежи

	1.9. Региональный проект «Поддержка семьи (Ростовская область)» 
в рамках национального проекта «Семья»

Куратор – Пучков Андрей Владимирович, заместитель Губернатора Ростовской области.
Ответственный за реализацию: министерство труда и социального развития Ростовской области.
Срок реализации: 2025 – 2030 годы.


	1.9.1.
	К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов посредством адресного строительства и капитального ремонта детских садов в субъектах Российской Федерации 
с выявленной потребностью
	осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций


	уровень образования».

	2. Иные региональные проекты

	2.1. Региональный проект «Современные образовательные организации»

Куратор – Гуськов Игорь Александрович, первый заместитель Губернатора Ростовской области.
Ответственный за реализацию: министерство общего и профессионального образования Ростовской области.
Срок реализации: 2024 – 2030 годы.


	2.1.1.
	Созданы условия для обеспечения доступности качественного образования за счет строительства, реконструкции, газификации 
и приобретения объектов недвижимости, а также приобретения модульных зданий
	создание дополнительных мест в дошкольных 
и общеобразовательных муниципальных организациях за счет строительства 
в Ростовской области современных зданий образовательных организаций; 
модернизация инфраструктуры муниципальных образовательных организаций; 
обеспечение Ростовской области зданиями, приспособленными для организации образовательной деятельности; 
модернизация инфраструктуры областных государственных общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования; 
создание новых мест в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях за счет приобретения современных зданий;
создание новых мест в образовательных организациях за счет приобретения модульных зданий, предоставления субсидии из бюджета Ростовской области федеральному бюджету 
в целях софинансирования исполнения расходного обязательства Российской Федерации на осуществление капитальных вложений в строительство объекта капитального строительства «Кампус Донского государственного технического университета «Учебно-лабораторный корпус № 1»
	уровень образования

	2.1.2.
	Созданы условия для обеспечения доступности качественного образования за счет капитального ремонта

	сокращение количества зданий и сооружений образовательной сферы Ростовской области, нуждающихся в капитальном ремонте 
в муниципальных образованиях Ростовской области, создание дополнительных мест 
и современных условий обучения 
в муниципальных образовательных организациях;
сокращение количества ветхих зданий 
и сооружений в государственных образовательных организациях Ростовской области; 
приведение в нормативное техническое состояние зданий (обособленных помещений) общеобразовательных организаций
	уровень образования

	3. Комплексы процессных мероприятий

	3.1. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение получения образования 
обучающимися в муниципальных, государственных и частных образовательных организациях»

Ответственный за реализацию: министерство общего и профессионального образования Ростовской области.
Срок реализации: 2024 – 2030 годы


	3.1.1.
	Созданы условия для обеспечения доступности качественного дошкольного и общего образования в муниципальных, государственных и частных образовательных организациях, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях
	создание условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, общего образования, во всех муниципальных и частных дошкольных образовательных организациях, а также обеспечение функционирования организаций дополнительного образования детей 
	уровень образования; 
эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

	3.1.2.
	Обеспечены условия предоставления образования в государственных организациях общего, профессионального и дополнительного образования

	успешное функционирование областных государственных образовательных организаций, подведомственных минобразованию Ростовской области;
предоставление всем детям возможности обучаться в соответствии с основными современными требованиями, включая наличие подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
предоставление всем детям-инвалидам возможности освоения образовательных программ в форме дистанционного образования,
сокращение разрыва в качестве образования между организациями, работающими в разных социальных контекстах;
повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций 
до 100 процентов средней заработной платы по Ростовской области;
создание специальных условий получения качественного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детьми с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в государственных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
обеспечение реализации общеобразовательных программ в государственных образовательных организациях Ростовской области, в том числе в специальном учебно-воспитательном учреждении для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением;
разработка мер, рекомендаций и поручений по повышению качества условий осуществления образовательной деятельности государственных образовательных организаций Ростовской области, организация мероприятий по обмену опытом, наработанным лучшими организациями
	уровень образования;
эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи


	3.1.3.
	Сформирована система моральных и материальных стимулов для сохранения в общем и среднем профессиональном образовании лучших педагогических работников, привлечения молодых специалистов, восполнения вакантных должностей педагогических работников в образовательных организациях
	повышение качества воспитательной работы педагогических работников (классных руководителей (кураторов) государственных и муниципальных общеобразовательных организаций по классному руководству, а также советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
	уровень образования; эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

	3.1.4.
	Проведены мероприятия по сохранению здоровья детей путем организации бесплатного здорового горячего питания для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования в государственных, муниципальных общеобразовательных организациях, и детей, получающих общее образование из многодетных семей и семей участников специальной военной операции в муниципальных образовательных организациях
	100-процентный охват бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях и детей, получающих общее образование из многодетных семей и семей участников специальной военной операции в муниципальных образовательных организациях
	уровень образования

	3.1.5.
	Созданы условия для осуществления образовательной деятельности в организациях общего и дополнительного образования
	создание современных условий обучения в муниципальных образовательных организациях; обеспечение условий для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков;
обучение плаванию обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления основной образовательной программы начального общего образования;
реализация инициативных проектов
	уровень образования;
эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

	3.2. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования системы образования Ростовской области»

Ответственный за реализацию: министерство общего и профессионального образования Ростовской области.
Срок реализации: 2024 – 2030 годы


	3.2.1.
	Сформирована эффективная система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанная на принципах справедливости, всеобщности и направленная на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся, а также сформирована система моральных и материальных стимулов для сохранения в общем, дополнительном и профессиональном образовании лучших педагогических работников, привлечения молодых специалистов, восполнения вакантных должностей педагогических работников в образовательных организациях
	увеличение численности талантливых детей, получивших государственную поддержку и поддержку со стороны Правительства Ростовской области;
повышение качества работы педагогических работников государственных и муниципальных образовательных организаций;
увеличение численности обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, выплата стипендий Губернатора Ростовской области студентам государственных профессиональных образовательных организаций, аспирантам, адъюнктам, студентам и курсантам образовательных организаций высшего образования;
повышение привлекательности педагогической профессии; 
увеличение доли педагогических работников, принимающих участие в конкурсах профессионального мастерства;
обеспечение нагрудной атрибутикой для поощрения работников образования
	эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

	3.2.2.
	Созданы условия для осуществления образовательной деятельности 
в муниципальных и государственных образовательных организациях, обеспечены безопасные условия осуществления образовательной деятельности в государственных образовательных организациях, подведомственных минобразованию Ростовской области
	предоставление доступа обучающимся профессиональных образовательных организаций к современным условиям обучения;
увеличение численности выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы обучения, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий современным стандартам и передовым технологиям,
успешное внедрение федеральных государственных образовательных стандартов профессионального образования; повышение качества подготовки кадров, востребованных на рынке труда;
подключение систем видеонаблюдения, подведомственных минобразованию Ростовской области, государственных образовательных организаций в АПК «Безопасный город»;
улучшение условий противопожарной безопасности в государственных и муниципальных образовательных организациях;
замена существующих оконных и дверных блоков в муниципальных образовательных организациях;
приобретение автобусов для муниципальных организаций дополнительного образования детей спортивной направленности;
приведение в соответствие нормативным требованиям трактородромов и автодромов государственных образовательных учреждений; приобретение программного обеспечения и проведение аттестации объектов информатизации для подключения пунктов проведения государственной итоговой аттестации
	уровень образования;
эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи;
доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировав-ших уровень подготовки, соответствующий современным стандартам и передовым технологиям, в общей численности выпускников организаций среднего профессионального образования

	3.2.3.
	Сформирована эффективная система непрерывного профессионального развития педагогов, развитие институтов, обеспечивающих эффективное управление в системе образования
	успешное функционирование областных государственных организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования, в том числе организаций, оказывающих психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь;
формирование эффективной системы непрерывного профессионального развития педагогов Ростовской области за счет повышения квалификации и переподготовки работников образования
	уровень образования;
доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировав-ших уровень подготовки, соответствующий современным стандартам и передовым технологиям, в общей численности выпускников организаций среднего профессионального образования

	3.2.4.
	Созданы нормативно-правовые и организационные условия для устройства в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	снижение количества случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации
	уровень образования


	3.2.5.
	Обеспечена поддержка программы развития передовой инженерной школы, обеспечивающей подготовку высококвалифицированных инженерных кадров для сельхозмашиностроения Российской Федерации
	обеспечение в партнерстве с высокотехнологичными компаниями условий для создания нового типа инженерной подготовки, осуществления прорывных разработок и исследований, направленных на решение задач, соответствующих мировому уровню актуальности и значимости в области сельхозмашиностроения Российской Федерации 
	уровень образования


	3.2.6.
	Повышена эффективность планирования развития образовательного комплекса Ростовской области
	профинансированы расходы на содержание аппарата министерства общего и профессионального образования Ростовской области
	уровень образования


	3.2.7.
	Обеспечена подготовка учебников по региональной истории с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных основных общеобразовательных программ за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации
	подготовлены учебники по региональной истории с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов 
и федеральных основных общеобразовательных программ, оригинал-макеты, методические пособия, инструкции по установке, настройке 
и использованию электронных форм учебников
	уровень образования

	3.2.8.
	Обеспечены меры социальной поддержки по организации отдыха и оздоровления детей
	организована социальная поддержка 
по организации отдыха и оздоровления детей
	уровень образования




4. Параметры финансового обеспечения государственной программы 

	№ п/п
	Наименование государственной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения
	Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей)

	
	
	2024 
	2025 
	2026 
	2027
	Всего



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Государственная программа Ростовской области «Развитие образования (всего), 
в том числе:
	84 787 835,3
	91 662 949,9
	87 730 963,0
	86 609 826,0
	350 791 574,2

	
	областной бюджет (всего), из них:
	83 373 025,3
	89 936 323,4
	86 449 641,3
	85 453 402,4
	345 212 392,4

	
	безвозмездные поступления 
в областной бюджет, 
в том числе за счет средств:
	6 958 410,4
	6 515 452,4
	6 308 454,0
	6 322 952,7
	26 105 269,5

	
	федерального бюджета
	6 958 410,4
	6 515 452,4
	6 308 454,0
	6 322 952,7
	26 105 269,5

	
	консолидированные бюджеты муниципальных образований
	1 414 810,0
	807 292,9
	361 988,1
	237 090,0
	2 821 181,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	919 333,6
	919 333,6
	919 333,6
	2 758 000,8

	
	объем налоговых расходов (справочно)
	5 344,0
	10 129,9
	10 129,9
	10 129,9
	35 733,7

	2.
	Региональный проект «Современная школа (Ростовская область)», 
в том числе:
	2 078 386,7
	0,0
	0,0
	0,0
	2 078 386,7

	
	областной бюджет (всего), из них:
	2 039 603,2
	0,0
	0,0
	0,0
	2 039 603,2

	
	безвозмездные поступления 
в областной бюджет, 
в том числе за счет средств:
	1 159 437,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 159 437,0

	
	федерального бюджета
	1 159 437,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 159 437,0

	
	консолидированные бюджеты муниципальных образований
	38 783,5
	0,0
	0,0
	0,0
	38 783,5

	3.
	Региональный проект «Успех каждого ребенка (Ростовская область)», 
в том числе:
	21 860,4
	0,0
	0,0
	0,0
	21 860,4

	
	областной бюджет (всего), из них:
	21 860,4
	0,0
	0,0
	0,0
	21 860,4

	
	безвозмездные поступления 
в областной бюджет, 
в том числе за счет средств:
	21 423,0
	0,0
	0,0
	0,0
	21 423,0

	
	федерального бюджета
	21 423,0
	0,0
	0,0
	0,0
	21 423,0

	4.
	Региональный проект 
«Цифровая образовательная среда (Ростовская область)», 
в том числе:
	96 923,0
	0,0
	0,0
	0,0
	96 923,0

	
	областной бюджет (всего), из них:
	96 923,0
	0,0
	0,0
	0,0
	96 923,0

	
	безвозмездные поступления 
в областной бюджет, 
в том числе за счет средств:
	94 984,1
	0,0
	0,0
	0,0
	94 984,1

	
	федерального бюджета
	94 984,1
	0,0
	0,0
	0,0
	94 984,1

	5.
	Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 
(Ростовская область)», 
в том числе:
	320 952,5
	0,0
	0,0
	0,0
	320 952,5

	
	областной бюджет (всего), из них:
	320 952,5
	0,0
	0,0
	0,0
	320 952,5

	
	безвозмездные поступления 
в областной бюджет, 
в том числе за счет средств:
	314 533,2
	0,0
	0,0
	0,0
	314 533,2

	
	федерального бюджета
	314 533,2
	0,0
	0,0
	0,0
	314 533,2

	6.
	Региональный проект «Педагоги и наставники (Ростовская область)» 
в рамках национального проекта «Молодежь 
и дети», в том числе:
	0,0
	3 469 984,5
	3 493 095,3
	3 510 041,7
	10 473 121,5

	
	областной бюджет (всего), из них:
	0,0
	3 469 984,5
	3 493 095,3
	3 510 041,7
	10 473 121,5

	
	безвозмездные поступления 
в областной бюджет, 
в том числе за счет средств:
	0,0
	3 462 785,7
	3 483 560,5
	3 497 473,3
	10 443 819,5

	
	федерального бюджета
	0,0
	3 462 785,7
	3 483 560,5
	3 497 473,3
	10 443 819,5

	7.
	Региональный проект «Профессионалитет (Ростовская область)» 
в рамках национального проекта «Молодежь 
и дети», в том числе:
	0,0
	18 912,9
	0,0
	0,0
	18 912,9

	
	областной бюджет (всего), из них:
	0,0
	18 912,9
	0,0
	0,0
	18 912,9

	
	безвозмездные поступления 
в областной бюджет, 
в том числе за счет средств:
	0,0
	17 113,0
	0,0
	0,0
	17 113,0

	
	федерального бюджета
	0,0
	17 113,0
	0,0
	0,0
	17 113,0

	8.
	Региональный проект «Все лучшее детям (Ростовская область)» 
в рамках национального проекта «Молодежь 
и дети», в том числе:
	0,0
	2 570 333,4
	2 306 455,0
	2 093 669,7
	6 970 458,1

	
	областной бюджет (всего), из них:
	0,0
	2 502 859,6
	2 202 619,3
	2 015 805,5
	6 721 284,4

	
	безвозмездные поступления 
в областной бюджет, 
в том числе за счет средств:
	0,0
	921 827,7
	917 079,2
	1 046 020,0
	2 884 926,9

	
	федерального бюджета
	0,0
	921 827,7
	917 079,2
	1 046 020,0
	2 884 926,9

	
	консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	67 473,8
	103 835,7
	77 864,2
	249 173,7

	9.
	Региональный проект «Поддержка семьи (Ростовская область)» 
в рамках национального проекта «Семья», 
в том числе:
	0,0
	232 361,9
	124 934,2
	0,0
	357 296,1

	
	областной бюджет (всего), из них:
	0,0
	227 907,2
	122 854,3
	0,0
	350 761,5

	
	безвозмездные поступления 
в областной бюджет, 
в том числе за счет средств:
	0,0
	62 799,9
	62 653,1
	0,0
	125 453,0

	
	федерального бюджета
	0,0
	62 799,9
	62 653,1
	0,0
	125 453,0

	
	консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	4 454,7
	2 079,9
	0,0
	6 534,6

	10.
	Региональный проект «Современные образовательные организации», 
в том числе:
	13 661 304,0
	13 025 148,9
	6 959 653,6
	2 283 840,3
	35 929 946,8

	
	областной бюджет (всего), из них:
	12 586 201,9
	12 563 114,9
	6 821 376,5
	2 256 934,6
	34 227 627,9

	
	безвозмездные поступления 
в областной бюджет, 
в том числе за счет средств:
	647 132,4
	0,0
	0,0
	0,0
	647 132,4

	
	федерального бюджета
	647 132,4
	0,0
	0,0
	0,0
	647 132,4

	
	консолидированные бюджеты муниципальных образований
	1 075 102,1
	462 034,0
	138 277,1
	26 905,7
	1 702 318,9

	11.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение получения образования обучающимися 
в муниципальных, государственных 
и частных образовательных организациях», 
в том числе:
	67 281 568,7
	69 300 238,0
	72 079 860,4
	75 881 341,1
	284 543 008,2

	
	областной бюджет (всего), из них:
	67 013 868,0
	68 161 788,1
	71 086 944,4
	74 880 899,6
	281 143 500,1

	
	безвозмездные поступления 
в областной бюджет, 
в том числе за счет средств:
	4 683 669,3
	2 034 172,7
	1 827 740,1
	1 761 404,8
	10 306 986,9

	
	федерального бюджета
	4 683 669,3
	2 034 172,7
	1 827 740,1
	1 761 404,8
	10 306 986,9

	
	консолидированные бюджеты муниципальных образований
	267 700,7
	225 536,3
	80 002,4
	87 527,9
	660 767,3

	
	внебюджетные источники
	0,0
	912 913,6
	912 913,6
	912 913,6
	2 738 740,8

	12.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования системы образования Ростовской области», 
в том числе:
	1 326 840,0
	3 045 970,3
	2 766 964,5
	2 840 933,2
	9 980 708,0

	
	областной бюджет (всего), из них:
	1 293 616,3
	2 991 756,2
	2 722 751,5
	2 789 721,0
	9 797 845,0

	
	безвозмездные поступления 
в областной бюджет, 
в том числе за счет средств:
	37 231,4
	16 753,4
	17 421,1
	18 054,6
	89 460,5

	
	федерального бюджета
	37 231,4
	16 753,4
	17 421,1
	18 054,6
	89 460,5

	
	консолидированные бюджеты муниципальных образований
	33 223,7
	47 794,1
	37 793,0
	44 792,2
	163 603,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	6 420,0
	6 420,0
	6 420,0
	19 260,0
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Приложение
к паспорту государственной программы
Ростовской области «Развитие образования»

ПЕРЕЧЕНЬ
налоговых расходов в рамках государственной программы Ростовской области «Развитие образования»

	№ п/п
	Наименование 
и вид налогового расхода,
реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего налоговый расход
	Цель, задача государственной программы, 
на которые направлен налоговый расход 

	Соответствие показателю государственной программы, структурного элемента государственной программы 
	Главный распорядитель бюджетных средств
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	
	
	
	
	
	количество платель-щиков
(единиц)
	финансовая оценка 
(тыс. рублей)
	количество платель-щиков
(единиц)
	финансовая оценка 
(тыс. рублей)
	количество платель-щиков
(единиц)
	финансовая оценка 
(тыс. рублей)
	количество платель-щиков
(единиц)
	финансовая оценка 
(тыс. рублей)



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение получения образования обучающимися в муниципальных, государственных и частных образовательных организациях»

	1.1.
	Инвестицион-ный налоговый вычет по налогу на прибыль организациям, осуществ-ляющим безвозмездную передачу денежных средств образователь-ным организациям, реализующим образователь-ные программы среднего профессиона-льного образования, имеющие государ-ственную аккредитацию, Областной закон
от 10.05.2012 
№ 843-ЗС
«О региональ-ных налогах 
и некоторых вопросах налогообложе-ния в Ростовской области»
	создание условий 
для осуществления образовательной деятельности обучающихся 
в профессиональных образовательных организациях

	показатель 1. Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессио-нального образования, занятых по виду деятельности 
и полученным компетенциям
	министерство общего и про-фессионального образования Ростовской области
	26
	5 344,0
	29
	10 129,9
	29
	10 129,9
	29
	10 129,9
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III. ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий 
«Обеспечение получения образования обучающимися 
в муниципальных, государственных и частных образовательных организациях»

1. Основные положения

	1.1. 
	Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение получения образования обучающимися в муниципальных, государственных и частных образовательных организациях» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий)
	–
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области
(Шевченко Тамара Сергеевна, министр общего и профессионального образования Ростовской области)

	1.2. 
	Связь с государственной программой Ростовской области
	–
	государственная программа Ростовской области
«Развитие образования»
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2. Показатели комплекса процессных мероприятий 

	№ 
п/п
	Наименование показателя 
	Признак возрастания/ убывания
	Уро-вень пока-зателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение показателя
	Значения показателей
	Ответст-венный 
за дости-жение показателя
	Информа-ционная система

	
	
	
	
	
	значе-ние
	год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2030 год спра-вочно
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия 
для обеспечения доступности качественного дошкольного и общего образования в муниципальных, государственных 
и частных образовательных организациях, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях»

	1.1.
	Доступность дошкольного образования 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
	возрастаю-щий
	КПМ
	процент
	100,0
	2021
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	минобразо-вание Ростовской области
	РИС «Образова-ние» 

	1.2.
	Доступность дошкольного образования 
для детей в возрасте от 3 до 7 лет
	возрастаю-щий
	КПМ
	процент
	100,0
	2021
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	минобразо-вание Ростовской области
	РИС «Образова-ние» 

	1.3.
	Отношение численности детей в возрасте 
от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, 
к сумме численности детей в возрасте 
от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, 
и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования 
	возрастаю-щий
	КПМ
	процент
	100,0
	2022
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	минобразо-вание Ростовской области
	–

	1.4.
	Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования Ростовской области
	возрастаю-щий
	КПМ
	процент
	100,0
	2022
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	минобразо-вание Ростовской области
	–

	1.5.
	Доля образовательных организаций, имеющих средний балл по русскому языку выше среднего по региону 
	возрастаю-щий
	КПМ
	процент
	40,5
	2022
	40,7
	40,8
	40,9
	41,0
	41,3
	минобразо-вание Ростовской области
	–

	1.6.
	Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не получивших аттестат 
о среднем общем образовании
	убывающий
	КПМ
	процент
	1,2
	2022
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	минобразо-вание Ростовской области
	–

	1.7.
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей 
в возрасте от 5 до 18 лет), в том числе
	возрастаю-щий
	КПМ
	процент
	80,0
	2022
	83,0
	83,26
	83,56
	83,86
	84,96
	минобразо-вание Ростовской области
	–

	1.8.
	охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленности
	возрастаю-щий
	КПМ
	процент
	20,0
	2022
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	минобразо-вание Ростовской области
	–

	1.9.
	Соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Ростовской области 
	возрастаю-щий
	КПМ
	процент
	100,0
	2022
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	минобразо-вание Ростовской области
	–

	1.10.
	Количество штатных единиц водителей школьных автобусов, осуществляющих перевозку обучающихся до места учебы 
и обратно, которым обеспечены ежемесячные доплаты к заработной плате
	возрастаю-щий
	КПМ
	единица
	–
	2022
	–
	740,4
	740,4
	740,4
	–*
	минобразо-вание Ростовской области
	–

	2. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечены условия предоставления 
образования в государственных организациях общего, профессионального и дополнительного образования»

	2.1.
	Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности 
и полученным компетенциям
	возрастаю-щий
	ФП
КПМ
	процент
	62,3
62,4
	2022
2021
	62,7
62,7
	–
62,8
	–
62,9
	–
63,0
	70,3
70,3
	минобразо-вание Ростовской области
	–

	2.2.
	Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
для которых созданы специальные условия получения образования в соответствии 
с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, от общего числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), получивших рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии
	возрастаю-щий
	КПМ
	процент
	95,1
	2022
	95,6
	95,8
	96,0
	96,2
	97,0
	минобразо-вание Ростовской области
	–

	2.3.
	Доля выпускников областных государственных бюджетных общеобразовательных организаций, продолживших образование в организациях среднего профессионального образования 
и вузах по профилю обучения, полученному 
в областной государственной бюджетной общеобразовательной организации, либо являющихся членами профессиональных клубов, организаций, получивших спортивный разряд кандидата в мастера спорта 
по соответствующему профилю, от общего количества выпускников областных государственных бюджетных общеобразовательных организаций 
	возрастаю-щий
	КПМ
	процент
	65,9
	2022
	66,1
	66,3
	66,4
	66,5
	67,0
	минобразо-вание Ростовской области
	–

	2.4.
	Доля казенных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеобразовательным программам, выполняющих функции ресурсных центров, 
от общего числа казенных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам
	возрастаю-щий
	КПМ
	процент
	28,0
	2022
	48,0
	48,0
	48,0
	48,0
	48,0
	минобразо-вание Ростовской области
	–

	2.5.
	Доля детей-инвалидов, для которых введено дистанционное обучение, от количества нуждающихся в указанной форме обучения ежегодно
	возрастаю-щий
	КПМ
	процент
	100,0
	2022
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	минобразо-вание Ростовской области
	–

	2.6.
	Количество работников образовательных организаций, прошедших переподготовку 
или повышение квалификации на базе государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ростовской области «Институт развития образования», в том числе 
в соответствии с государственным заданием
	возрастаю-щий
	КПМ
	человек
	10 500
	2022
	10 500
	10 500
	10 500
	10 500
	10 500
	минобразо-вание Ростовской области
	–

	2.7.
	Доля государственных образовательных организаций Ростовской области, прошедших независимую оценку качества условий осуществления образовательной деятельности, от числа образовательных организаций, подлежащих независимой оценке в текущем году
	возрастаю-щий
	КПМ
	процент
	100,0
	2022
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	минобразо-вание Ростовской области
	–

	2.8.
	Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки
	возрастаю-щий
	ФП
	человек
	–
	2022
	167000
	–
	–
	–
	–
	минобразо-вание Ростовской области
	–

	2.9.
	Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня
	возрастаю-щий
	ФП
	процент
	–
	2022
	25
	–
	–
	–
	–
	минобразо-вание Ростовской области
	–

	3. Задача комплекса процессных мероприятий «Сформирована система 
моральных и материальных стимулов для сохранения в общем и среднем профессиональном образовании лучших 
педагогических работников, привлечения молодых специалистов, восполнения вакантных должностей педагогических работников в образовательных организациях»

	3.1.
	Соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Ростовской области
	возрастаю-щий
	КПМ
	процент
	100,0
	2022
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	минобразо-вание Ростовской области
	–

	3.2.
	Соотношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций к средней заработной плате в Ростовской области
	возрастаю-щий
	КПМ
	процент
	100,0
	2022
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	минобразо-вание Ростовской области
	–

	4. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведены мероприятия 
по сохранению здоровья детей путем организации бесплатного здорового горячего питания для обучающихся, осваивающих 
образовательные программы начального общего образования в государственных, муниципальных и частных общеобразовательных организациях»

	4.1.
	Количество обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, обеспеченных бесплатным горячим питанием
	возрастаю-щий
	КПМ
	человек
	–
	2022
	179705
	178339
	155854
	144424
	144424
	минобразо-вание Ростовской области
	–

	4.2.
	Количество детей из многодетных семей, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, которым предоставлено бесплатное горячее питание, в общем количестве детей из многодетных семей, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, которым предусмотрено право на предоставление бесплатного горячего питания
	возрастаю-щий
	КПМ
	человек
	–
	2022
	36 892
	32 889
	32 889
	32 889
	–
	минобразо-вание Ростовской области
	–

	4.3.
	Количество детей участников специальной военной операции, а также детей, находящихся под опекой (попечительством) участников специальной военной операции, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, которым предоставлено бесплатное горячее питание, в общем количестве детей участников специальной военной операции, а также детей, находящихся под опекой (попечительством) участников специальной военной операции, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, которым предусмотрено право на предоставление бесплатного горячего питания
	возрастаю-щий
	КПМ
	человек
	–
	2022
	5 738
	6 575
	–
	–
	–
	минобразо-вание Ростовской области
	–

	5. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для осуществления
образовательной деятельности в организациях общего и дополнительного образования»

	5.1.
	Удельный вес численности населения в возрасте 7 – 18 лет, обучающегося в образовательных организациях, в общей численности населения в возрасте 7 – 18 лет
	возрастаю-щий
	КПМ
	процент
	99,89
	2022
	99,89
	99,89
	99,89
	99,89
	99,89
	минобра-зование Ростовской области
	–

	5.2.
	Численность обучающихся, охваченных мероприятием по обучению плаванию в рамках реализации внеурочной 
деятельности спортивно-оздоровительного 
направления основной образовательной программы начального общего образования,
	возрастаю-щий
	КПМ
	человек
	–
	2022
	16 248
	16 248
	16 248
	16 248
	–*
	минобра-зование Ростовской области
	–

	5.3.
	Число общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков
	возрастаю-щий
	КПМ
	единица
	251
	2022
	73
	–
	–
	–
	–
	минобра-зование Ростовской области
	–

	5.4.
	Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по оснащению
	возрастаю-щий
	КПМ
	единица
	–
	2022
	33
	31
	8
	–
	–
	минобра-зование Ростовской области
	–

	5.5.
	Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по оснащению модульных зданий
	возрастаю-щий
	КПМ
	единица
	–
	2022
	1
	2
	–
	–
	–
	минобра-зование Ростовской области
	–

	5.6.
	Количество реализованных инициативных проектов
	возрастаю-щий
	КПМ
	единица
	39
	2022
	81
	77
	–
	–
	–
	минобра-зование Ростовской области
	–



____________________
* Показатель будет откорректирован при выделении денежных средств на 2030 год.

Примечание.
Используемые сокращения:
ГП – государственная программа Ростовской области;
минобразование Ростовской области – министерство общего и профессионального образования Ростовской области;
ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения;
РИС – региональная информационная система. 
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21. Показатели комплекса процессных мероприятий по муниципальным образованиям Ростовской области

	№
п/п
	Наименование 
муниципального образования 
Ростовской области
	Базовое значение показателя
	Значения показателей
	Ответственный 
за достижение показателя

	
	
	значе-ние
	год
	2024
	2025
	2026
	2027
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	I. Показатель «Численность обучающихся, охваченных мероприятием по обучению
плаванию в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного 
направления основной образовательной программы начального общего образования, человек»

	1.1.
	Азовский район
	–
	2022
	250
	250
	250
	250
	министерство общего и про-фессионального образования Ростовской области

	1.2.
	Аксайский район 
	–
	2022
	700
	700
	700
	700
	

	1.3.
	Багаевский район
	–
	2022
	343
	343
	343
	343
	

	1.4.
	Белокалитвинский район
	–
	2022
	641
	641
	641
	641
	

	1.5.
	Боковский район
	–
	2022
	180
	180
	180
	180
	

	1.6.
	Кагальницкий район
	–
	2022
	400
	400
	400
	400
	

	1.7.
	Красносулинский район
	–
	2022
	450
	450
	450
	450
	

	1.8.
	Миллеровский район
	–
	2022
	183
	183
	183
	183
	

	1.9.
	Мясниковский район
	–
	2022
	322
	322
	322
	322
	

	1.10.
	Октябрьский район 
	–
	2022
	500
	500
	500
	500
	

	1.11.
	Песчанокопский район
	–
	2022
	190
	190
	190
	190
	

	1.12.
	Пролетарский район
	–
	2022
	176
	176
	176
	176
	

	1.13.
	Семикаракорский район
	–
	2022
	379
	379
	379
	379
	

	1.14.
	Усть-Донецкий район
	–
	2022
	105
	105
	105
	105
	

	1.15.
	Шолоховский район
	–
	2022
	235
	235
	235
	235
	

	1.16.
	г. Азов
	–
	2022
	250
	250
	250
	250
	

	1.17.
	г. Батайск
	–
	2022
	351
	351
	351
	351
	

	1.18.
	г. Волгодонск
	–
	2022
	623
	623
	623
	623
	

	1.19.
	г. Гуково
	–
	2022
	362
	362
	362
	362
	

	1.20.
	г. Донецк
	–
	2022
	254
	254
	254
	254
	

	1.21.
	г. Каменск Шахтинский
	–
	2022
	500
	500
	500
	500
	

	1.22.
	г. Новочеркасск
	–
	2022
	840
	840
	840
	840
	

	1.23.
	г. Новошахтинск
	–
	2022
	611
	611
	611
	611
	

	1.24.
	г. Ростов-на-Дону
	–
	2022
	5378
	5378
	5378
	5378
	

	1.25.
	г. Таганрог 
	–
	2022
	1100
	1100
	1100
	1100
	

	1.26.
	г. Шахты
	–
	2022
	925
	925
	925
	925
	

	Всего по Ростовской области
	–
	2022
	16 248
	16 248
	16 248
	16 248
	

	II. Показатель «Число общеобразовательных организаций, 
обновивших материально-техническую базу для формирования
у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков, единиц»

	2.1.
	Азовский район
	13
	2022
	5
	–
	–
	–
	министерство общего и про-фессионального образования Ростовской области

	2.2.
	Аксайский район
	6
	2022
	–
	–
	–
	–
	

	2.3.
	Багаевский район
	5
	2022
	1
	–
	–
	–
	

	2.4.
	Белокалитвинский район
	14
	2022
	4
	–
	–
	–
	

	2.5.
	Боковский район
	3
	2022
	–
	–
	–
	–
	

	2.6.
	Верхнедонской район
	4
	2022
	–
	–
	–
	–
	

	2.7.
	Веселовский район
	5
	2022
	1
	–
	–
	–
	

	2.8.
	Волгодонской район
	5
	2022
	3
	–
	–
	–
	

	2.9.
	Дубовский район
	4
	2022
	2
	–
	–
	–
	

	2.10.
	Егорлыкский район
	6
	2022
	–
	–
	–
	–
	

	2.11.
	Заветинский район
	3
	2022
	2
	–
	–
	–
	

	2.12.
	Зерноградский район
	5
	2022
	1
	–
	–
	–
	

	2.13.
	Зимовниковский район
	3
	2022
	2
	–
	–
	–
	

	2.14.
	Кагальницкий район
	3
	2022
	2
	–
	–
	–
	

	2.15.
	Каменский район
	7
	2022
	2
	–
	–
	–
	

	2.16.
	Кашарский район
	7
	2022
	–
	–
	–
	–
	

	2.17.
	Константиновский район
	3
	2022
	2
	–
	–
	–
	

	2.18.
	Красносулинский район
	14
	2022
	3
	–
	–
	–
	

	2.19.
	Куйбышевский район 
	2
	2022
	–
	–
	–
	–
	

	2.20.
	Мартыновский район
	6
	2022
	2
	–
	–
	–
	

	2.21.
	Матвеево-Курганский район
	7
	2022
	2
	–
	–
	–
	

	2.22.
	Миллеровский район
	13
	2022
	4
	–
	–
	–
	

	2.23.
	Милютинский район
	5
	2022
	–
	–
	–
	–
	

	2.24.
	Морозовский район
	5
	2022
	2
	–
	–
	–
	

	2.25.
	Мясниковский район
	4
	2022
	1
	–
	–
	–
	

	2.26.
	Неклиновский район
	10
	2022
	3
	–
	–
	–
	

	2.27.
	Обливский район
	2
	2022
	–
	–
	–
	–
	

	2.28.
	Октябрьский район
	8
	2022
	3
	–
	–
	–
	

	2.29.
	Орловский район
	4
	2022
	1
	–
	–
	–
	

	2.30.
	Песчанокопский район
	3
	2022
	2
	–
	–
	–
	

	2.31.
	Пролетарский район
	5
	2022
	4
	–
	–
	–
	

	2.32.
	Ремонтненский район
	4
	2022
	2
	–
	–
	–
	

	2.33.
	Родионово-Несветайский район
	5
	2022
	1
	–
	–
	–
	

	2.34.
	Сальский район
	11
	2022
	4
	–
	–
	–
	

	2.35.
	Семикаракорский район
	5
	2022
	3
	–
	–
	–
	

	2.36.
	Советский район
	1
	2022
	–
	–
	–
	–
	

	2.37.
	Тарасовский район
	8
	2022
	–
	–
	–
	–
	

	2.38.
	Тацинский район
	6
	2022
	1
	–
	–
	–
	

	2.39.
	Усть-Донецкий
	4
	2022
	1
	–
	–
	–
	

	2.40.
	Целинский район
	6
	2022
	1
	–
	–
	–
	

	2.41.
	Цимлянский район
	5
	2022
	3
	–
	–
	–
	

	2.42.
	Чертковский район
	8
	2022
	2
	–
	–
	–
	

	2.43.
	Шолоховский район
	4
	2022
	1
	–
	–
	–
	

	Всего по Ростовской области
	251
	2022
	73
	–
	–
	–
	

	III. Показатель «Количество объектов, в которых 
в полном объеме выполнены мероприятия по оснащению, единиц»

	3.1.
	Азовский район
	–
	2022
	1
	1
	1
	–
	министерство общего и про-фессионального образования Ростовской области

	3.2.
	Аксайский район
	–
	2022
	1
	2
	–
	–
	

	3.3.
	Белокалитвинский район
	–
	2022
	–
	1
	1
	–
	

	3.4.
	Боковский район
	–
	2022
	–
	1
	–
	–
	

	3.5.
	Верхнедонской район
	–
	2022
	2
	1
	–
	–
	

	3.6.
	Дубовский район
	–
	2022
	1
	–
	1
	–
	

	3.7.
	Егорлыкский район
	–
	2022
	1
	–
	–
	–
	

	3.8.
	Заветинский район
	–
	2022
	–
	–
	1
	–
	

	3.9.
	Зимовниковский район
	–
	2022
	–
	1
	–
	–
	

	3.10.
	Кашарский район
	–
	2022
	1
	4
	–
	–
	

	3.11.
	Красносулинский район
	–
	2022
	1
	–
	1
	–
	

	3.12.
	Куйбышевский район
	–
	2022
	–
	1
	–
	–
	

	3.13.
	Мартыновский район
	–
	2022
	–
	1
	–
	–
	

	3.14.
	Матвеево-Курганский район
	–
	2022
	1
	–
	–
	–
	

	3.15.
	Морозовский район
	–
	2022
	–
	1
	–
	–
	

	3.16.
	Мясниковский район
	–
	2022
	2
	–
	–
	–
	

	3.17.
	Неклиновский район
	–
	2022
	1
	–
	–
	–
	

	3.18.
	Обливский район
	–
	2022
	–
	1
	–
	–
	

	3.19.
	Октябрьский район
	–
	2022
	–
	2
	–
	–
	

	3.20.
	Песчанокопский район
	–
	2022
	–
	1
	–
	–
	

	3.21.
	Пролетарский район
	–
	2022
	–
	1
	–
	–
	

	3.22.
	Ремонтненский район
	–
	2022
	–
	–
	1
	–
	

	3.23.
	Сальский район
	–
	2022
	1
	–
	–
	–
	

	3.24.
	Тарасовский район
	–
	2022
	–
	1
	–
	–
	

	3.25.
	Целинский район
	–
	2022
	1
	–
	–
	–
	

	3.26.
	Цимлянский район
	–
	2022
	1
	1
	–
	–
	

	3.27.
	Шолоховский район
	–
	2022
	4
	–
	–
	–
	

	3.28.
	г. Азов
	–
	2022
	2
	2
	–
	–
	

	3.29.
	г. Батайск
	–
	2022
	1
	2
	–
	–
	

	3.30.
	г. Волгодонск
	–
	2022
	–
	1
	–
	–
	

	3.31.
	г. Донецк
	–
	2022
	–
	–
	1
	–
	

	3.32.
	г. Зверево
	–
	2022
	1
	–
	–
	–
	

	3.33.
	г. Новочеркасск
	–
	2022
	1
	1
	1
	–
	

	3.34.
	г. Ростов-на-Дону
	–
	2022
	9
	3
	–
	–
	

	3.35.
	г. Шахты
	–
	2022
	–
	1
	–
	–
	

	Всего по Ростовской области
	–
	2022
	33
	31
	8
	–
	

	IV. Показатель «Количество объектов, в которых в полном объеме 
выполнены мероприятия по оснащению модульных зданий, единиц»

	4.1.
	Мясниковский район
	–
	2022
	1
	1
	–
	–
	министерство общего и про-фессионального образования Ростовской области

	4.2.
	г. Ростов-на-Дону
	–
	2022
	–
	1
	
	
	

	Всего по Ростовской области
	–
	2022
	1
	2
	–
	–
	

	V. Показатель «Количество реализованных инициативных проектов, единиц»

	5.1.
	Азовский район
	–
	2022
	–
	2
	–
	–
	министерство общего и про-фессионального образования Ростовской области

	5.2.
	Аксайский район
	–
	2022
	1
	1
	–
	–
	

	5.3.
	Веселовский район
	–
	2022
	2
	–
	–
	–
	

	5.4.
	Волгодонской район
	1
	2022
	2
	–
	–
	–
	

	5.5.
	Дубовский район
	–
	2022
	2
	–
	–
	–
	

	5.6.
	Егорлыкский район
	1
	2022
	1
	2
	–
	–
	

	5.7.
	Зерноградский район
	
	2022
	1
	–
	–
	–
	

	5.8.
	Кагальницкий район
	2
	2022
	1
	–
	–
	–
	

	5.9.
	Каменский район
	1
	2022
	1
	1
	–
	–
	

	5.10.
	Константиновский район
	2
	2022
	2
	1
	–
	–
	

	5.11.
	Красносулинский район
	–
	2022
	2
	2
	–
	–
	

	5.12.
	Мартыновский район
	–
	2022
	–
	1
	–
	–
	

	5.13.
	Матвеево-Курганский район
	–
	2022
	–
	1
	–
	–
	

	5.14.
	Миллеровский район
	–
	2022
	–
	3
	–
	–
	

	5.15.
	Морозовский район
	–
	2022
	1
	3
	–
	–
	

	5.16.
	Мясниковский район
	–
	2022
	2
	3
	–
	–
	

	5.17.
	Неклиновский район
	–
	2022
	1
	3
	–
	–
	

	5.18.
	Обливский район
	1
	2022
	1
	2
	–
	–
	

	5.19.
	Орловский район
	–
	2022
	3
	–
	–
	–
	

	5.20.
	Песчанокопский район
	–
	2022
	1
	2
	–
	–
	

	5.21.
	Пролетарский район
	–
	2022
	1
	–
	–
	–
	

	5.22.
	Ремонтненский район
	–
	2022
	–
	1
	–
	–
	

	5.23.
	Семикаракорский район
	–
	2022
	–
	1
	–
	–
	

	5.24.
	Тарасовский район
	–
	2022
	1
	–
	–
	–
	

	5.25.
	Тацинский район
	1
	2022
	–
	–
	–
	–
	

	5.26.
	Усть-Донецкий район
	2
	2022
	1
	–
	–
	–
	

	5.27.
	Чертковский район
	–
	2022
	1
	–
	–
	–
	

	5.28.
	Шолоховский район
	–
	2022
	1
	–
	–
	–
	

	5.29.
	г. Азов
	2
	2022
	4
	1
	–
	–
	

	5.30.
	г. Батайск
	2
	2022
	5
	4
	–
	–
	

	5.31.
	г. Волгодонск
	–
	2022
	3
	1
	–
	–
	

	5.32.
	г. Гуково
	1
	2022
	3
	5
	–
	–
	

	5.33.
	г. Донецк
	2
	2022
	3
	3
	–
	–
	

	5.34.
	г. Каменск-Шахтинский
	2
	2022
	3
	2
	–
	–
	

	5.35.
	г. Новочеркасск
	3
	2022
	7
	7
	–
	–
	

	5.36.
	г. Новошахтинск
	4
	2022
	3
	5
	–
	–
	

	5.37.
	г. Ростов-на-Дону
	6
	2022
	11
	12
	–
	–
	

	5.38.
	г. Таганрог
	2
	2022
	6
	6
	–
	–
	

	5.39.
	г. Шахты
	4
	2022
	4
	2
	–
	–
	

	Всего по Ростовской области
	39
	2022
	81
	77
	–
	–
	

	VI. Показатель «Количество детей из многодетных семей, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, которым предоставлено бесплатное горячее питание, в общем количестве детей из многодетных семей, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, которым предусмотрено право на предоставление бесплатного горячего питания, человек»

	6.1.
	Азовский район
	–
	2022
	1 249
	673
	673
	673
	министерство общего и про-фессионального образования Ростовской области

	6.2.
	Аксайский район
	–
	2022
	737
	1 128
	1 128
	1 128
	

	6.3.
	Багаевский район
	–
	2022
	792
	355
	355
	355
	

	6.4.
	Белокалитвинский район
	–
	2022
	772
	647
	647
	647
	

	6.5.
	Боковский район
	–
	2022
	232
	207
	207
	207
	

	6.6.
	Верхнедонской район
	–
	2022
	167
	176
	176
	176
	

	6.7.
	Веселовский район
	–
	2022
	428
	432
	432
	432
	

	6.8.
	Волгодонской район
	–
	2022
	683
	420
	420
	420
	

	6.9.
	Дубовский район
	–
	2022
	344
	217
	217
	217
	

	6.10.
	Егорлыкский район
	–
	2022
	526
	304
	304
	304
	

	6.11.
	Заветинский район
	–
	2022
	265
	240
	240
	240
	

	6.12.
	Зерноградский район
	–
	2022
	622
	750
	750
	750
	

	6.13.
	Зимовниковский район
	–
	2022
	732
	648
	648
	648
	

	6.14.
	Кагальницкий район
	–
	2022
	428
	446
	446
	446
	

	6.15.
	Каменский район
	–
	2022
	424
	436
	436
	436
	

	6.16.
	Кашарский район
	–
	2022
	104
	61
	61
	61
	

	6.17.
	Константиновский район
	–
	2022
	341
	378
	378
	378
	

	6.18.
	Красносулинский район
	–
	2022
	683
	770
	770
	770
	

	6.19.
	Куйбышевский район
	–
	2022
	177
	144
	144
	144
	

	6.20.
	Мартыновский район
	–
	2022
	980
	917
	917
	917
	

	6.21.
	Матвеево-Курганский район
	–
	2022
	628
	585
	585
	585
	

	6.22.
	Миллеровский район
	–
	2022
	437
	168
	168
	168
	

	6.23.
	Милютинский район
	–
	2022
	130
	124
	124
	124
	

	6.24.
	Морозовский район
	–
	2022
	415
	318
	318
	318
	

	6.25.
	Мясниковский район
	–
	2022
	887
	645
	645
	645
	

	6.26.
	Неклиновский район
	–
	2022
	858
	545
	545
	545
	

	6.27.
	Обливский район
	–
	2022
	216
	38
	38
	38
	

	6.28.
	Октябрьский район
	–
	2022
	497
	675
	675
	675
	

	6.29.
	Орловский район
	–
	2022
	382
	607
	607
	607
	

	6.30.
	Песчанокопский район
	–
	2022
	309
	278
	278
	278
	

	6.31.
	Пролетарский район
	–
	2022
	364
	396
	396
	396
	

	6.32.
	Ремонтненский район
	–
	2022
	380
	456
	456
	456
	

	6.33.
	Родионово-Несветайский район
	–
	2022
	281
	302
	302
	302
	

	6.34.
	Сальский район
	–
	2022
	1 450
	1 032
	1 032
	1 032
	

	6.35.
	Семикаракорский район
	–
	2022
	501
	785
	785
	785
	

	6.36.
	Советский район
	–
	2022
	170
	81
	81
	81
	

	6.37.
	Тарасовский район
	–
	2022
	135
	243
	243
	243
	

	6.38.
	Тацинский район
	–
	2022
	379
	386
	386
	386
	

	6.39.
	Усть-Донецкий район
	–
	2022
	345
	178
	178
	178
	

	6.40.
	Целинский район
	–
	2022
	571
	459
	459
	459
	

	6.41.
	Цимлянский район
	–
	2022
	469
	401
	401
	401
	

	6.42.
	Чертковский район
	–
	2022
	261
	264
	264
	264
	

	6.43.
	Шолоховский район
	–
	2022
	278
	328
	328
	328
	

	6.44.
	г. Азов
	–
	2022
	643
	473
	473
	473
	

	6.45.
	г. Батайск
	–
	2022
	1 035
	801
	801
	801
	

	6.46.
	г. Волгодонск
	–
	2022
	1 244
	970
	970
	970
	

	6.47.
	г. Гуково
	–
	2022
	514
	405
	405
	405
	

	6.48.
	г. Донецк
	–
	2022
	405
	386
	386
	386
	

	6.49.
	г. Зверево
	–
	2022
	194
	209
	209
	209
	

	6.50.
	г. Каменск-Шахтинский
	–
	2022
	345
	491
	491
	491
	

	6.51.
	г. Новочеркасск
	–
	2022
	1 313
	1 179
	1 179
	1 179
	

	6.52.
	г. Новошахтинск 
	–
	2022
	503
	503
	503
	503
	

	6.53.
	г. Ростов-на-Дону
	–
	2022
	6 204
	5 690
	5 690
	5 690
	

	6.54.
	г. Таганрог
	–
	2022
	1 696
	1 532
	1 532
	1 532
	

	6.55.
	г. Шахты
	–
	2022
	1 767
	1 607
	1 607
	1 607
	

	Всего по Ростовской области
	–
	2022
	36 892
	32 889
	32 889
	32 889
	

	VII. Показатель «Количество детей участников специальной военной операции, 
а также детей,  находящихся под опекой (попечительством) участников специальной военной операции, 
обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных образовательных организациях, которым предоставлено бесплатное горячее питание, 
в общем количестве детей участников специальной военной операции, а также детей, находящихся 
под опекой (попечительством) участников специальной военной операции, обучающихся по очной форме 
обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, которым предусмотрено право на предоставление бесплатного горячего питания, человек»

	7.1.
	Азовский район
	–
	2022
	193
	265
	–
	
	министерство общего и про-фессионального образования Ростовской области».

	7.2.
	Аксайский район
	–
	2022
	313
	388
	–
	
	

	7.3.
	Багаевский район
	–
	2022
	45
	46
	–
	
	

	7.4.
	Белокалитвинский район
	–
	2022
	88
	87
	–
	
	

	7.5.
	Боковский район
	–
	2022
	20
	22
	–
	
	

	7.6.
	Верхнедонской район
	–
	2022
	18
	19
	–
	
	

	7.7.
	Веселовский район
	–
	2022
	37
	40
	–
	
	

	7.8.
	Волгодонской район
	–
	2022
	32
	29
	–
	
	

	7.9.
	Дубовский район
	–
	2022
	17
	19
	–
	
	

	7.10.
	Егорлыкский район
	–
	2022
	57
	55
	–
	
	

	7.11.
	Заветинский район
	–
	2022
	8
	7
	–
	
	

	7.12.
	Зерноградский район
	–
	2022
	82
	104
	–
	
	

	7.13.
	Зимовниковский район
	–
	2022
	48
	50
	–
	
	

	7.14.
	Кагальницкий район
	–
	2022
	58
	58
	–
	
	

	7.15.
	Каменский район
	–
	2022
	56
	71
	–
	
	

	7.16.
	Кашарский район
	–
	2022
	26
	26
	–
	
	

	7.17.
	Константиновский район
	–
	2022
	48
	56
	–
	
	

	7.18.
	Красносулинский район
	–
	2022
	101
	89
	–
	
	

	7.19.
	Куйбышевский район
	–
	2022
	11
	16
	–
	
	

	7.20.
	Мартыновский район
	–
	2022
	32
	28
	–
	
	

	7.21.
	Матвеево-Курганский район
	–
	2022
	47
	47
	–
	
	

	7.22.
	Миллеровский район
	–
	2022
	106
	95
	–
	
	

	7.23.
	Милютинский район
	–
	2022
	18
	25
	–
	
	

	7.24.
	Морозовский район
	–
	2022
	88
	130
	–
	
	

	7.25.
	Мясниковский район
	–
	2022
	99
	150
	–
	
	

	7.26.
	Неклиновский район
	–
	2022
	134
	146
	–
	
	

	7.27.
	Обливский район
	–
	2022
	23
	30
	–
	
	

	7.28.
	Октябрьский район
	–
	2022
	250
	250
	–
	
	

	7.29.
	Орловский район
	–
	2022
	62
	62
	–
	
	

	7.30.
	Песчанокопский район
	–
	2022
	35
	38
	–
	
	

	7.31.
	Пролетарский район
	–
	2022
	44
	50
	–
	
	

	7.32.
	Ремонтненский район
	–
	2022
	10
	10
	–
	
	

	7.33.
	Родионово-Несветайский район
	–
	2022
	22
	26
	–
	
	

	7.34.
	Сальский район
	–
	2022
	130
	141
	–
	
	

	7.35.
	Семикаракорский район
	–
	2022
	61
	70
	–
	
	

	7.36.
	Советский район
	–
	2022
	10
	10
	–
	
	

	7.37.
	Тарасовский район
	–
	2022
	37
	46
	–
	
	

	7.38.
	Тацинский район
	–
	2022
	30
	30
	–
	
	

	7.39.
	Усть-Донецкий район
	–
	2022
	54
	58
	–
	
	

	7.40.
	Целинский район
	–
	2022
	31
	38
	–
	
	

	7.41.
	Цимлянский район
	–
	2022
	39
	42
	–
	
	

	7.42.
	Чертковский район
	–
	2022
	35
	50
	–
	
	

	7.43.
	Шолоховский район
	–
	2022
	27
	30
	–
	
	

	7.44.
	г. Азов
	–
	2022
	109
	682
	–
	
	

	7.45.
	г. Батайск
	–
	2022
	202
	170
	–
	
	

	7.46.
	г. Волгодонск
	–
	2022
	170
	170
	–
	
	

	7.47.
	г. Гуково
	–
	2022
	93
	94
	–
	
	

	7.48.
	г. Донецк
	–
	2022
	66
	78
	–
	
	

	7.49.
	г. Зверево
	–
	2022
	41
	48
	–
	
	

	7.50.
	г. Каменск-Шахтинский
	–
	2022
	169
	150
	–
	
	

	7.51.
	г. Новочеркасск
	–
	2022
	363
	378
	–
	
	

	7.52.
	г. Новошахтинск 
	–
	2022
	130
	154
	–
	
	

	7.53.
	г. Ростов-на-Дону
	–
	2022
	1147
	922
	–
	
	

	7.54.
	г. Таганрог
	–
	2022
	293
	369
	–
	
	

	7.55.
	г. Шахты
	–
	2022
	273
	311
	–
	
	

	Всего по Ростовской области
	–
	2022
	5 738
	6 575
	–
	
	

	VIII. Показатель «Количество штатных единиц водителей 
школьных автобусов, осуществляющих перевозку обучающихся до места учебы 
и обратно, которым обеспечены ежемесячные доплаты к заработной плате, штатных единиц»

	8.1.
	Азовский район
	–
	2022
	–
	28,0
	28,0
	28,0
	министерство общего и про-фессионального образования Ростовской области».

	8.2.
	Аксайский район
	–
	2022
	–
	43,2
	43,2
	43,2
	

	8.3.
	Багаевский район
	–
	2022
	–
	14,0
	14,0
	14,0
	

	8.4.
	Боковский район
	–
	2022
	–
	15,0
	15,0
	15,0
	

	8.5.
	Веселовский район
	–
	2022
	–
	16,0
	16,0
	16,0
	

	8.6.
	Волгодонской район
	–
	2022
	–
	17,0
	17,0
	17,0
	

	8.7.
	Дубовский район
	–
	2022
	–
	17,0
	17,0
	17,0
	

	8.8.
	Егорлыкский район
	–
	2022
	–
	19,0
	19,0
	19,0
	

	8.9.
	Заветинский район
	–
	2022
	–
	5,0
	5,0
	5,0
	

	8.10.
	Зерноградский район
	–
	2022
	–
	36,0
	36,0
	36,0
	

	8.11.
	Кагальницкий район
	–
	2022
	–
	16,0
	16,0
	16,0
	

	8.12.
	Каменский район
	–
	2022
	–
	29,0
	29,0
	29,0
	

	8.13.
	Кашарский район
	–
	2022
	–
	24,0
	24,0
	24,0
	

	8.14.
	Константиновский район
	–
	2022
	–
	18,0
	18,0
	18,0
	

	8.15.
	Красносулинский район
	–
	2022
	–
	20,0
	20,0
	20,0
	

	8.16.
	Куйбышевский район
	–
	2022
	–
	10,0
	10,0
	10,0
	

	8.17.
	Мартыновский район
	–
	2022
	–
	33,0
	33,0
	33,0
	

	8.18.
	Матвеево-Курганский район
	–
	2022
	–
	17,0
	17,0
	17,0
	

	8.19.
	Миллеровский район
	–
	2022
	–
	34,0
	34,0
	34,0
	

	8.20.
	Милютинский район
	–
	2022
	–
	17,0
	17,0
	17,0
	

	8.21.
	Морозовский район
	–
	2022
	–
	14,0
	14,0
	14,0
	

	8.22.
	Неклиновский район
	–
	2022
	–
	45,0
	45,0
	45,0
	

	8.23.
	Обливский район
	–
	2022
	–
	17,0
	17,0
	17,0
	

	8.24.
	Песчанокопский район
	–
	2022
	–
	13,0
	13,0
	13,0
	

	8.25.
	Пролетарский район
	–
	2022
	–
	11,0
	11,0
	11,0
	

	8.26.
	Ремонтненский район
	–
	2022
	–
	7,0
	7,0
	7,0
	

	8.27.
	Родионово-Несветайский район
	–
	2022
	–
	18,0
	18,0
	18,0
	

	8.28.
	Сальский район
	–
	2022
	–
	33,0
	33,0
	33,0
	

	8.29.
	Семикаракорский район
	–
	2022
	–
	17,2
	17,2
	17,2
	

	8.30.
	Советский район
	–
	2022
	–
	10,0
	10,0
	10,0
	

	8.31.
	Тарасовский район
	–
	2022
	–
	22,0
	22,0
	22,0
	

	8.32.
	Тацинский район
	–
	2022
	–
	10,0
	10,0
	10,0
	

	8.33.
	Целинский район
	–
	2022
	–
	21,0
	21,0
	21,0
	

	8.34.
	Цимлянский район
	–
	2022
	–
	15,0
	15,0
	15,0
	

	8.35.
	Чертковский район
	–
	2022
	–
	17,0
	17,0
	17,0
	

	8.36.
	Шолоховский район
	–
	2022
	–
	19,0
	19,0
	19,0
	

	8.37.
	г. Гуково
	–
	2022
	–
	2,0
	2,0
	2,0
	

	8.38.
	г. Каменск-Шахтинский
	–
	2022
	–
	2,0
	2,0
	2,0
	

	8.39.
	г. Новочеркасск
	–
	2022
	–
	6,0
	6,0
	6,0
	

	8.40.
	г. Новошахтинск 
	–
	2022
	–
	7,0
	7,0
	7,0
	

	8.41.
	г. Таганрог
	–
	2022
	–
	3,0
	3,0
	3,0
	

	8.42.
	г. Шахты
	–
	2022
	–
	3,0
	3,0
	3,0
	

	Всего по Ростовской области
	–
	2022
	–
	740,4
	740,4
	740,4
	



Примечание:
Используемое сокращение:
г. – город.
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3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 

	№ 
п/п
	Наименование 
мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение результата 
по годам реализации

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2024 
	2025 
	2026 
	2027
	2030 



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1. Задача комплекса процессных мероприятий 
«Созданы условия для обеспечения доступности качественного дошкольного и общего образования в муниципальных, 
государственных и частных образовательных организациях, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях»

	1.1.
	Обеспечены государственные гарантии реализации прав 
на получение общедоступного 
и бесплатного образования 
в муниципальных и частных образовательных организациях
	оказание услуг
(выполнение работ)
	созданы условия, соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов в 100 процентов муниципальных и частных организаций, реализующих программы дошкольного 
и общего образования и муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих программы дополнительного образования, обеспечены ежемесячные доплаты 
к заработной плате водителей школьных автобусов, осуществляющих подвоз обучающихся до места учебы и обратно с учетом установленной нагрузки
	процент
	100


	2022
	100
	100
	100
	100
	100

	2. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечены условия 
предоставления образования в государственных организациях общего, профессионального и дополнительного образования»

	2.1.
	Обеспечено предоставление государственных услуг государственными образовательными организациями, подведомственными минобразованию Ростовской области
	оказание услуг 
(выполнение работ)
	успешное функционирование 
100 процентов областных государственных образовательных организаций общего, профессионального 
и дополнительного образования; предоставлены меры социальной поддержки 100 процентов обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; выплачена государственная социальная 
и академическая стипендия 
100 процентов обучающихся государственных профессиональных образовательных организаций Ростовской области
	процент
	100
	2022
	100
	100
	100
	100
	100

	3. Задача комплекса процессных мероприятий «Сформирована 
система моральных и материальных стимулов для сохранения в общем и среднем 
профессиональном образовании лучших педагогических работников, привлечения молодых 
специалистов, восполнения вакантных должностей педагогических работников в образовательных организациях»

	3.1.
	Педагогические работники образовательных организаций получили ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство)
	выплаты физическим лицам
	обеспечено 24 879 выплат денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставленных педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно
	единица
	–
	2022
	24 879
	–
	–
	–
	–

	3.2.
	Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию 
и взаимодействию с детскими общественными объединениями
	выплаты физическим лицам
	выплачено ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию 
с детскими общественными объединениями государственных 
и муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций
	единица
	–
	2022
	1 440
	–
	–
	–
	–

	4. Задача комплекса процессных мероприятий 
«Проведены мероприятия по сохранению здоровья детей путем организации бесплатного здорового горячего питания для обучающихся, 
осваивающих образовательные программы начального общего образования в государственных, муниципальных и частных общеобразовательных организациях»

	4.1.
	Организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных 
и муниципальных образовательных организациях
	оказание услуг
(выполнение работ)
	обеспечен стопроцентный охват бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных 
и муниципальных образовательных организациях, а также детей 
из многодетных семей и семей участников специальной военной операции, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных образовательных организациях
	процент
	100
	2022
	100
	100
	100
	100
	100

	5. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для осуществления
образовательной деятельности в организациях общего и дополнительного образования»

	5.1.
	Обеспечены условия получения обучающимися образования путем оснащения образовательных организаций, 
а также подвоза обучающихся 
и аренды плавательных бассейнов
	приобре-тение товаров, работ 
и услуг
	оснащение 73 образовательных организаций в результате дооснащения центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» мебелью и средствами обучения, а также после ввода в эксплуатацию объектов образования в результате строительства, капитального ремонта и реализации инициативных проектов
	единица
	290
	2022
	184
	–
	–
	–
	–



Примечание.
Используемое сокращение:
ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий 

	№ п/п
	Наименование 
комплекса процессных мероприятий, 
мероприятия (результата), источник финансового обеспечения 
	Код бюджетной классификации расходов 
	Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей)

	
	
	
	2024 
	2025 
	2026 
	2027
	Всего



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение получения образования обучающимися в муниципальных, государственных 
и частных образовательных организациях» (всего),
в том числе:
	Х
	67 281 568,7
	69 300 238,0
	72 079 860,4
	75 881 341,1
	284 543 008,2

	
	областной бюджет (всего), из них:
	
	67 013 868,0
	68 161 788,1
	71 086 944,4
	74 880 899,6
	281 143 500,1

	
	безвозмездные поступления в областной бюджет, 
в том числе за счет средств:
	
	4 683 669,3
	2 034 172,7
	1 827 740,1
	1 761 404,8
	10 306 986,9

	
	федерального бюджета
	
	4 683 669,3
	2 034 172,7
	1 827 740,1
	1 761 404,8
	10 306 986,9

	
	консолидированные бюджеты муниципальных образований
	
	267 700,7
	225 536,3
	80 002,4
	87 527,9
	660 767,3

	
	Внебюджетные источники
	
	0,0
	912 913,6
	912 913,6
	912 913,6
	2 738 740,8

	2.
	Мероприятие (результат) 1 «Обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного образования в муниципальных и частных образовательных организациях» (всего), 
в том числе:
	Х
	47 862 195,3
	50 610 729,4
	54 812 107,2
	58 539 150,4
	211 824 182,3

	
	областной бюджет (всего)
	Х
	47 862 195,3
	50 610 729,4
	54 812 107,2
	58 539 150,4
	211 824 182,3

	
	
	80807010240167010631
	40 382,1
	47 215,1
	50 286,7
	51 540,2
	189 424,1

	
	
	80807010240167010811
	364 789,4
	416 774,7
	444 246,1
	455 476,8
	1 681 287,0

	
	
	80807010240167020631
	16 689,1
	20 842,9
	22 771,1
	23 681,6
	83 984,7

	
	
	80807010240167020811
	880,7
	994,9
	1 086,9
	1 130,4
	4 092,9

	
	
	80807010240172460530
	16 723 446,8
	17 771 769,4
	19 166 324,9
	20 370 809,0
	74 032 350,1

	
	
	80807020240167020631
	65 579,1
	70 151,7
	72 488,9
	74 632,6
	282 852,3

	
	
	80807020240167020811
	34 503,2
	38 312,2
	39 588,5
	40 760,0
	153 163,9

	
	
	80807020240169340631
	5 348,1
	9 053,0
	9 105,5
	9 105,5
	32 612,1

	
	
	80807020240169340811
	2 007,9
	4 080,4
	4 104,0
	4 104,0
	14 296,3

	
	
	80807020240172460530
	30 141 512,7
	31 657 518,8
	34 405 853,4
	36 890 356,3
	133 095 241,2

	
	
	80807030240172460530
	467 056,2
	507 523,8
	529 758,7
	551 061,5
	2 055 400,2

	
	
	80807020240171430540
	0,0
	66 492,5
	66 492,5
	66 492,5
	199 477,5

	3.
	Мероприятие (результат) 2 «Обеспечено предоставление государственных услуг государственными образовательными организациями, подведомственными минобразованию Ростовской области» (всего), 
в том числе: 
	Х
	11 099 546,9
	13 648 434,7
	14 284 646,3
	14 659 977,1
	53 692 605,0

	
	областной бюджет (всего)
	Х
	11 099 546,9
	12 735 521,1
	13 371 732,7
	13 747 063,5
	50 953 864,2

	
	
	80807010240100590111
	1 786,9
	2 361,5
	2 444,6
	2 490,6
	9 083,6

	
	
	80807010240100590119
	539,7
	713,1
	738,2
	752,1
	2 743,1

	
	
	80807010240100590323
	565,4
	867,8
	898,9
	914,6
	3 246,7

	
	
	80807020240100590111
	1 389 686,8
	1 530 096,0
	1 653 393,5
	1 717 393,4
	6 290 569,7

	
	
	80807020240100590112
	1 143,2
	1 590,4
	1 590,4
	1590,4
	5 914,4

	
	
	80807020240100590119
	419 557,4
	462 087,6
	499 324,7
	518 651,8
	1 899 621,5

	
	
	80807020240100590243
	5 392,3
	30,0
	0,0
	0,0
	5 422,3

	
	
	80807020240100590244
	280 954,1
	317 398,0
	279 459,2
	274 724,3
	1 152 535,6

	
	
	80807020240100590247
	83 899,1
	126 779,5
	132 194,3
	137 509,5
	480 382,4

	
	
	80807020240100590321
	8 643,6
	9 427,1
	9 888,9
	10 285,0
	38 244,6

	
	
	80807020240100590323
	195 445,3
	212 072,6
	221 218,8
	230 379,8
	859 116,5

	
	
	80807020240100590611
	414 238,2
	459 476,5
	482 083,3
	493 544,2
	1 849 342,2

	
	
	80807020240100590851
	24 067,1
	24 813,0
	24 943,0
	24 943,0
	98 766,1

	
	
	80807020240100590852
	210,3
	465,7
	465,7
	465,7
	1 607,4

	
	
	80807020240100590853
	157,7
	578,0
	448,0
	448,0
	1 631,7

	
	
	80807020240100700612
	67 352,4
	71 716,4
	94 479,4
	77 397,6
	310 945,8

	
	
	80807020240121260111
	181 060,1
	198 627,9
	223 287,6
	229 775,8
	832 751,4

	
	
	80807020240121260112
	0,0
	30,9
	30,9
	30,9
	92,7

	
	
	80807020240121260119
	53 956,2
	59 985,5
	67 432,8
	69 392,3
	250 766,8

	
	
	80807020240121260244
	64 913,7
	64 913,7
	64 913,7
	64 913,7
	259 654,8

	
	
	80807020240121260321
	2 677,7
	4 018,8
	4 179,7
	4 346,5
	15 222,7

	
	
	80807020240121260851
	0,0
	18,4
	18,4
	18,4
	55,2

	
	
	80807020240121260852
	16,2
	0,0
	0,0
	0,0
	16,2

	
	
	80807030240100590111
	26 118,3
	27 858,8
	28 636,4
	29 169,1
	111 782,6

	
	
	80807030240100590119
	7 923,3
	8 414,8
	8 648,4
	8 809,9
	33 796,4

	
	
	80807030240100590244
	772,9
	972,9
	872,9
	872,9
	3 491,6

	
	
	80807030240100590614
	108 338,3
	114 539,4
	124 061,0
	127 591,8
	474 530,5

	
	
	80807030240100700612
	38 183,4
	38 423,4
	38 423,4
	38 423,4
	153 453,6

	
	
	80807040240100590611
	5 777 772,7
	6 563 993,9
	6 862 663,9
	7 154 530,0
	26 358 960,5

	
	
	80807040240100590621
	147 566,3
	162 245,2
	170 038,4
	184 999,1
	664 849,0

	
	
	80807040240100700612
	402 593,7
	547 988,7
	584 501,8
	486 394,5
	2 021 478,7

	
	
	80807040240100700622
	2 088,5
	1 254,7
	1 262,4
	1 286,7
	5 892,3

	
	
	80807040240111100612
	695 776,3
	884 435,0
	921 396,2
	958 165,6
	3 459 773,1

	
	
	80807040240111100622
	16 431,7
	22 454,4
	23 395,9
	24 329,4
	86 611,4

	
	
	80807050240100590244
	2 149,0
	2 224,0
	2 224,0
	2 224,0
	8 821,0

	
	
	80807050240100590621
	92 307,1
	94 614,8
	95 305,2
	95 305,2
	377 532,3

	
	
	80807050240121260244
	5,0
	47,3
	47,3
	47,3
	146,9

	
	
	80807090240100590621
	95 005,0
	153 789,7
	162 573,3
	169 563,5
	580 931,5

	
	
	80807090240123820244
	168,3
	155,1
	165,0
	168,3
	656,7

	
	
	80810040240111100612
	468 534,6
	534 237,7
	554 072,8
	574 653,8
	2 131 498,9

	
	
	80810040240111100622
	6 204,5
	7 448,1
	7 719,5
	8 001,4
	29 373,5

	
	
	80810040240111580321
	4 547,5
	6 708,3
	6 189,4
	5 976,4
	23 421,6

	
	
	80810040240111580323
	8 581,8
	13 218,6
	13 748,6
	14 142,2
	49 691,2

	
	
	80810040240111580612
	2 215,3
	2 427,9
	2 352,9
	2 441,4
	9 437,5

	
	Внебюджетные источники
	Х
	0,0
	912 913,6
	912 913,6
	912 913,6
	2 738 740,8

	4.
	Мероприятие (результат) 3 «Педагогические работники образовательных организаций получили ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство)» (всего), 
в том числе:
	Х
	2 742 604,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 742 604,0

	
	областной бюджет (всего)
	Х
	2 742 604,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 742 604,0

	
	
	808070202401R3030111
	54 273,2
	0,0
	0,0
	0,0
	54 273,2

	
	
	808070202401R3030119
	16 390,8
	0,0
	0,0
	0,0
	16 390,8

	
	
	808070202401R3030540
	2 368 793,1
	0,0
	0,0
	0,0
	2 368 793,1

	
	
	808070202401R3030612
	9 543,3
	0,0
	0,0
	0,0
	9 543,3

	
	
	808070402401R3630612
	240 651,6
	0,0
	0,0
	0,0
	240 651,6

	
	
	808070402401R3630622
	4 101,3
	0,0
	0,0
	0,0
	4 101,3

	
	
	816070202401R3030612
	1 276,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 276,0

	
	
	825070202401R3030612
	7 199,7
	0,0
	0,0
	0,0
	7 199,7

	
	
	806070402401R3630612
	21 779,3
	0,0
	0,0
	0,0
	21 779,3

	
	
	825070402401R3630612
	9 275,6
	0,0
	0,0
	0,0
	9 275,6

	
	
	807070402401R3630612
	8 070,2
	0,0
	0,0
	0,0
	8 070,2

	
	
	816070402401R3630612
	1 249,9
	0,0
	0,0
	0,0
	1 249,9

	
	безвозмездные поступления в областной бюджет, 
в том числе за счет средств:
	Х
	2 742 604,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 742 604,0

	
	федерального бюджета
	Х
	2 742 604,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 742 604,0

	5.
	Мероприятие (результат) 4 «Организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, детей, получающих общее образование 
из многодетных семей и семей участников специальной военной операции в муниципальных образовательных организациях» (всего), в том числе:
	Х
	2 519 105,7
	2 979 336,3
	2 687 032,4
	2 624 421,5
	10 809 895,9

	
	областной бюджет (всего)
	Х
	2 488 204,6
	2 906 135,0
	2 624 762,8
	2 550 631,6
	10 569 734,0

	
	
	808070202401R3040244
	17 566,9
	20 786,4
	21 636,1
	22 499,2
	82 488,6

	
	
	808070202401R3040521
	2 271 647,8
	2 425 677,6
	2 202 791,2
	2 120 853,1
	9 020 969,7

	
	
	808070202401R3040612
	4 156,7
	4 346,5
	4 524,1
	4 704,7
	17 732,0

	
	
	80807020240175250521
	169 865,2
	380 525,6
	395 811,4
	402 574,6
	1 348 776,8

	
	
	80807020240175260521
	24 968,0
	74 798,9
	0,0
	0,0
	99 766,9

	
	безвозмездные поступления в областной бюджет, 
в том числе за счет средств:
	Х
	1 903 492,7
	2 034 172,7
	1 827 740,1
	1 761 404,8
	7 526 810,3

	
	федерального бюджета
	Х
	1 903 492,7
	2 034 172,7
	1 827 740,1
	1 761 404,8
	7 526 810,3

	
	консолидированные бюджеты муниципальных образований
	Х
	30 901,1
	73 201,3
	62 269,6
	73 789,9
	240 161,9

	6.
	Мероприятие (результат) 5 «Обеспечены условия получения обучающимися образования путем оснащения образовательных организаций, а также подвоза обучающихся и аренды плавательных бассейнов» (всего), в том числе:
	Х
	3 020 544,2
	2 061 737,6
	296 074,5
	57 792,1
	5 436 148,4

	
	областной бюджет (всего), из них:
	Х
	2 783 744,6
	1 909 402,6
	278 341,7
	44 054,1
	5 015 543,0

	
	
	80807020240174590521
	80 376,5
	0,0
	0,0
	0,0
	80 376,5

	
	
	80807020240174780521
	47 360,7
	45 729,5
	45 734,7
	44 054,1
	182 879,0

	
	
	80807010240174840521
	186 385,3
	156 037,5
	80 330,1
	0,0
	422 752,9

	
	
	80807020240174840521
	2 271 226,7
	1 405 315,6
	152 276,9
	0,0
	3 828 819,2

	
	
	80807030240174840521
	8 857,9
	0,0
	0,0
	0,0
	8 857,9

	
	
	80807020240174870521
	77 615,9
	135 669,0
	0,0
	0,0
	213 284,9

	
	
	80807010240174640521
	30 687,2
	46 386,8
	0,0
	0,0
	77 074,0

	
	
	80807020240174640521
	63 866,5
	77 539,8
	0,0
	0,0
	141 406,3

	
	
	80807030240174640521
	15 397,8
	35 088,5
	0,0
	0,0
	50 486,3

	
	
	80807090240174640521
	1 970,1
	7 635,9
	0,0
	0,0
	9 606,0

	
	консолидированные бюджеты муниципальных образований
	Х
	236 799,6
	152 335,0
	17 732,8
	13 738,0
	420 605,4

	7.
	Мероприятие (результат) 6 «Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» (всего), в том числе:
	Х
	37 572,6
	0,0
	0,0
	0,0
	37 572,6

	
	областной бюджет (всего), из них:
	Х
	37 572,6
	0,0
	0,0
	0,0
	37 572,6

	
	
	808070202401R0500111
	60,0
	0,0
	0,0
	0,0
	60,0

	
	
	808070202401R0500119
	18,0
	0,0
	0,0
	0,0
	18,0

	
	
	808070202401R0500540
	34 447,8
	0,0
	0,0
	0,0
	34 447,8

	
	
	808070202401R0500612
	208,0
	0,0
	0,0
	0,0
	208,0

	
	
	808070402401R0500612
	2 109,7
	0,0
	0,0
	0,0
	2 109,7

	
	
	808070402401R0500622
	78,0
	0,0
	0,0
	0,0
	78,0

	
	
	806070402401R0500612
	182,3
	0,0
	0,0
	0,0
	182,3

	
	
	807070402401R0500612
	130,2
	0,0
	0,0
	0,0
	130,2

	
	
	816070202401R0500612
	52,1
	0,0
	0,0
	0,0
	52,1

	
	
	816070402401R0500612
	26,1
	0,0
	0,0
	0,0
	26,1

	
	
	825070202401R0500612
	130,2
	0,0
	0,0
	0,0
	130,2

	
	
	825070402401R0500612
	130,2
	0,0
	0,0
	0,0
	130,2

	
	безвозмездные поступления в областной бюджет, 
в том числе за счет средств:
	Х
	37 572,6
	0,0
	0,0
	0,0
	37 572,6

	
	федерального бюджета
	Х
	37 572,6
	0,0
	0,0
	0,0
	37 572,6



Примечание:
Х – данные ячейки не заполняются.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2024 – 2027 годы

	№ 
п/п
	Наименование 
мероприятия (результата), 
контрольной точки
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель 
(наименование исполнительного органа 
Ростовской области, иного государственного органа, организации, Ф.И.О., должность)
	Вид подтверждающего документа
	Информационная система 
(источник данных)



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для обеспечения доступности 
качественного дошкольного и общего образования в муниципальных, государственных и частных 
образовательных организациях, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях»

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечены государственные гарантии реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных и частных образовательных организациях» 
	Х
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И, заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области, Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области) 
	отчет
	информационная система отсутствует

	1.2.
	Контрольная точка 1.1.1. «Представлен сводный отчет по муниципальным образованиям об использовании субвенций 
в министерство финансов Ростовской области»
	12 января 2024 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области) 
	отчет
	информационная система отсутствует

	1.3.
	Контрольная точка 1.1.2. «Предоставлен частными образовательными организациями 
и индивидуальными предпринимателями отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии»
	15 февраля 2024 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	отчет
	информационная система отсутствует

	1.4.
	Контрольная точка 1.1.3. «Проведен отбор частных образовательных организаций 
и индивидуальных предпринимателей 
на предоставление субсидии»
	30 апреля 2024 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	приказ
	информационная система отсутствует

	1.5.
	Контрольная точка 1.1.4. «Заключены соглашения о предоставлении субсидии частным образовательным организациям 
и индивидуальным предпринимателям»
	30 мая 2024 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	реестр соглашений
	информационная система отсутствует

	1.6.
	Контрольная точка 1.1.5. «Проведен отбор частных образовательных организаций 
и индивидуальных предпринимателей 
на предоставление субсидии»
	31 августа 2024 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	приказ
	информационная система отсутствует

	1.7.
	Контрольная точка 1.1.6. «Заключены соглашения о предоставлении субсидии частным образовательным организациям 
и индивидуальным предпринимателям»
	30 сентября 2024 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	реестр соглашений
	информационная система отсутствует

	1.8.
	Контрольная точка 1.1.7. «Проведен отбор частных образовательных организаций 
и индивидуальных предпринимателей 
на предоставление субсидии»
	31 декабря 2024 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	приказ
	информационная система отсутствует

	1.9.
	Контрольная точка 1.1.8. «Заключены соглашения о предоставлении субсидии частным образовательным организациям 
и индивидуальным предпринимателям»
	31 декабря 2024 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	реестр соглашений
	информационная система отсутствует

	1.10.
	Контрольная точка 1.1.9. «Представлен сводный отчет по муниципальным образованиям об использовании субвенций 
в министерство финансов Ростовской области»
	12 января 2025 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	отчет
	информационная система отсутствует

	1.11.
	Контрольная точка 1.1.10. «Предоставлен частными образовательными организациями 
и индивидуальными предпринимателями отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии»
	15 февраля 2025 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	информация
	информационная система отсутствует

	1.12.
	Контрольная точка 1.1.11. «Проведен отбор частных образовательных организаций 
и индивидуальных предпринимателей 
на предоставление субсидии»
	30 апреля 2025 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	приказ
	ГИИС «Электронный бюджет»

	1.13.
	Контрольная точка 1.1.12. «Заключены соглашения о предоставлении субсидии частным образовательным организациям 
и индивидуальным предпринимателям»
	30 мая 2025 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	информация
	ГИИС «Электронный бюджет»

	1.14.
	Контрольная точка 1.1.13. «Проведен отбор частных образовательных организаций 
и индивидуальных предпринимателей 
на предоставление субсидии»
	31 августа 2025 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	приказ
	ГИИС «Электронный бюджет»

	1.15.
	Контрольная точка 1.1.14. «Заключены соглашения о предоставлении субсидии частным образовательным организациям 
и индивидуальным предпринимателям»
	30 сентября 2025 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	информация
	ГИИС «Электронный бюджет»

	1.16.
	Контрольная точка 1.1.15. «Проведен отбор частных образовательных организаций 
и индивидуальных предпринимателей 
на предоставление субсидии»
	31 декабря 2025 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	приказ
	ГИИС «Электронный бюджет»

	1.17.
	Контрольная точка 1.1.16. «Заключены соглашения о предоставлении субсидии частным образовательным организациям 
и индивидуальным предпринимателям»
	31 декабря 2025 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	информация
	ГИИС «Электронный бюджет»

	1.18.
	Контрольная точка 1.1.17. «Представлен сводный отчет по муниципальным образованиям об использовании субвенций 
в министерство финансов Ростовской области»
	12 января 2026 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	отчет
	информационная система отсутствует

	1.19.
	Контрольная точка 1.1.18. «Предоставлен частными образовательными организациями 
и индивидуальными предпринимателями отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии»
	15 февраля 2026 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	информация
	информационная система отсутствует

	1.20.
	Контрольная точка 1.1.19. «Проведен отбор частных образовательных организаций 
и индивидуальных предпринимателей 
на предоставление субсидии»
	30 апреля 2026 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	приказ
	ГИИС «Электронный бюджет»

	1.21.
	Контрольная точка 1.1.20. «Заключены соглашения о предоставлении субсидии частным образовательным организациям 
и индивидуальным предпринимателям»
	30 мая 2026 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	информация
	ГИИС «Электронный бюджет»

	1.22.
	Контрольная точка 1.1.21. «Проведен отбор частных образовательных организаций 
и индивидуальных предпринимателей 
на предоставление субсидии»
	31 августа 2026 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	приказ
	ГИИС «Электронный бюджет»

	1.23.
	Контрольная точка 1.1.22. «Заключены соглашения о предоставлении субсидии частным образовательным организациям 
и индивидуальным предпринимателям»
	30 сентября 2026 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	информация
	ГИИС «Электронный бюджет»

	1.24.
	Контрольная точка 1.1.23. «Заключены соглашения о предоставлении субсидии частным образовательным организациям 
и индивидуальным предпринимателям»
	31 декабря 2026 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	информация
	ГИИС «Электронный бюджет»

	1.25.
	Контрольная точка 1.1.24. «Проведен отбор частных образовательных организаций 
и индивидуальных предпринимателей 
на предоставление субсидии»
	31 декабря 2026 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	приказ
	ГИИС «Электронный бюджет»

	1.26.
	Контрольная точка 1.1.25. «Представлен сводный отчет по муниципальным образованиям об использовании субвенций 
в министерство финансов Ростовской области»
	12 января 2027 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	отчет
	информационная система отсутствует

	1.27.
	Контрольная точка 1.1.26. «Предоставлен частными образовательными организациями 
и индивидуальными предпринимателями отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии»
	15 февраля 2027 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	информация
	информационная система отсутствует

	1.28.
	Контрольная точка 1.1.27. «Проведен отбор частных образовательных организаций 
и индивидуальных предпринимателей 
на предоставление субсидии»
	30 апреля 2027 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	приказ
	ГИИС «Электронный бюджет»

	1.29.
	Контрольная точка 1.1.28. «Заключены соглашения о предоставлении субсидии частным образовательным организациям 
и индивидуальным предпринимателям»
	30 мая 2027 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	информация
	ГИИС «Электронный бюджет»

	1.30.
	Контрольная точка 1.1.29. «Проведен отбор частных образовательных организаций 
и индивидуальных предпринимателей 
на предоставление субсидии»
	31 августа 2027 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	приказ
	ГИИС «Электронный бюджет»

	1.31.
	Контрольная точка 1.1.30. «Заключены соглашения о предоставлении субсидии частным образовательным организациям 
и индивидуальным предпринимателям»
	30 сентября 2027 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	информация
	ГИИС «Электронный бюджет»

	1.32.
	Контрольная точка 1.1.31. «Заключены соглашения о предоставлении субсидии частным образовательным организациям 
и индивидуальным предпринимателям»
	31 декабря 2027 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	информация
	ГИИС «Электронный бюджет»

	1.33.
	Контрольная точка 1.1.32. «Проведен отбор частных образовательных организаций 
и индивидуальных предпринимателей 
на предоставление субсидии»
	31 декабря 2027 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	приказ
	ГИИС «Электронный бюджет»

	2. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечены условия предоставления 
образования в государственных организациях общего, профессионального и дополнительного образования»

	2.1.
	Мероприятие (результат) 2.1. «Обеспечено предоставление государственных услуг государственными образовательными организациями, подведомственными минобразованию Ростовской области» 
	Х
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И, заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области, Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	отчет
	информационная система отсутствует

	2.2.
	Контрольная точка 2.1.1. «Утверждено (включено в реестр государственных заданий) государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ)»
	10 января 2024 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И, заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	приказ
	информационная система отсутствует

	2.3.
	Контрольная точка 2.1.2. «Заключены (включены в реестр соглашений) соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение работ)»
	15 января 2024 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И, заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области, Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	реестр соглашений
	АЦК «Финансы»

	2.4.
	Контрольная точка 2.1.3. «Предоставлен отчет о выполнении государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение работ)»
	1 февраля 2024 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И, заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области, Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	отчет
	информационная система отсутствует

	2.5.
	Контрольная точка 2.1.4. «Созданы условия для подготовки высококвалифицированных кадров, в том числе по новым востребованным на региональном рынке труда профессиям и специальностям»
	25 февраля 2024 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И, заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области, Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	отчет
	информационная система отсутствует

	2.6.
	Контрольная точка 2.1.5. «Выполнено оснащение (модернизация) областных государственных профессиональных образовательных организаций в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и работодателей для создания современных условий реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, а также программ профессиональной подготовки 
и дополнительных профессиональных образовательных программ
	25 декабря 2024 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И, заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области, Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	отчет
	информационная система отсутствует

	2.7.
	Контрольная точка 2.1.6. «Услуга оказана (работы выполнены)»
	31 декабря 2024 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И, заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области, Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	реестр заявок 
на оплату расходов
	информационная система отсутствует

	2.8.
	Контрольная точка 2.1.7. «Утверждено (включено в реестр государственных заданий) государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ)»
	10 января 2025 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И, заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области, Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	приказ
	информационная система отсутствует

	2.9.
	Контрольная точка 2.1.8. «Заключены соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»
	15 января 2025 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И, заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области, Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	информация
	АЦК «Финансы»

	2.10.
	Контрольная точка 2.1.9. «Предоставлен отчет о выполнении государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение работ)»
	1 марта 2025 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И, заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области, Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области) 
	отчет
	информационная система отсутствует

	2.11.
	Контрольная точка 2.1.10. «Созданы условия для подготовки высококвалифицированных кадров, в том числе по новым востребованным на региональном рынке труда профессиям и специальностям»
	25 февраля 2025 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И, заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области, Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	отчет
	информационная система отсутствует

	2.12.
	Контрольная точка 2.1.11. «Выполнено оснащение (модернизация) областных государственных профессиональных образовательных организаций в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и работодателей для создания современных условий реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, а также программ профессиональной подготовки 
и дополнительных профессиональных образовательных программ
	25 декабря 2025 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области, Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	отчет
	информационная система отсутствует

	2.13.
	Контрольная точка 2.1.12. «Услуга оказана (работы выполнены)»
	31 декабря 2025 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области, Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	информация
	информационная система отсутствует

	2.14.
	Контрольная точка 2.1.13. «Утверждено (включено в реестр государственных заданий) государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ)»
	10 января 2026 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	приказ
	информационная система отсутствует

	2.15.
	Контрольная точка 2.1.14. «Заключены соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»
	15 января 2026 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области, Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	информация
	АЦК «Финансы»

	2.16.
	Контрольная точка 2.1.15. «Предоставлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»
	1 марта 2026 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области, Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	отчет
	информационная система отсутствует

	2.17.
	Контрольная точка 2.1.16. «Созданы условия для подготовки высококвалифицированных кадров, в том числе по новым востребованным на региональном рынке труда профессиям и специальностям»
	25 февраля 2026 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области, Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	отчет
	информационная система отсутствует

	2.18.
	Контрольная точка 2.1.17. «Выполнено оснащение (модернизация) областных государственных профессиональных образовательных организаций в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и работодателей для создания современных условий реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, а также программ профессиональной подготовки 
и дополнительных профессиональных образовательных программ
	25 декабря 2026 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области, Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	отчет
	информационная система отсутствует

	2.19.
	Контрольная точка 2.1.18. «Услуга оказана (работы выполнены)»
	31 декабря 2026 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области, Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	информация
	информационная система отсутствует

	2.20.
	Контрольная точка 2.1.19. «Утверждено (включено в реестр государственных заданий) государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ)»
	10 января 2027 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	приказ
	информационная система отсутствует

	2.21.
	Контрольная точка 2.1.20. «Заключены соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»
	15 января 2027 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области, Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	информация
	АЦК «Финансы»

	2.22.
	Контрольная точка 2.1.21. «Предоставлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»
	1 марта 2027 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области, Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	отчет
	информационная система отсутствует

	2.23.
	Контрольная точка 2.1.22. «Созданы условия для подготовки высококвалифицированных кадров, в том числе по новым востребованным на региональном рынке труда профессиям и специальностям»
	25 февраля 2027 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области, Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	отчет
	информационная система отсутствует

	2.24.
	Контрольная точка 2.1.23. «Выполнено оснащение (модернизация) областных государственных профессиональных образовательных организаций в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и работодателей для создания современных условий реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, а также программ профессиональной подготовки 
и дополнительных профессиональных образовательных программ
	25 декабря 2027 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области, Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	отчет
	информационная система отсутствует

	2.25.
	Контрольная точка 2.1.24. «Услуга оказана (работы выполнены)»
	31 декабря 2027 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области, Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	информация
	информационная система отсутствует

	3. Задача комплекса процессных мероприятий «Сформирована система моральных 
и материальных стимулов для сохранения в общем и среднем профессиональном образовании лучших педагогических работников, 
привлечения молодых специалистов, восполнения вакантных должностей педагогических работников в образовательных организациях»

	3.1.
	Мероприятие (результат) 3.1. «Педагогические работники образовательных организаций получили ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство)» 
	Х
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И, заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области, Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области), министерство культуры Ростовской области (Дмитриева А.А., министр культуры Ростовской области), министерство здравоохранения Ростовской области (Кобзев Ю.В., министр здравоохранения Ростовской области), департамент по делам казачества 
и кадетских учебных заведений Ростовской области (Серов П.Н., директор департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области), министерство по физической культуре и спорту Ростовской области 
(Аракелян С.Р., министр по физической культуре 
и спорту Ростовской области)
	отчет
	ГИИС «Электронный бюджет», 
АЦК «Планирование», АЦК «Финансы»

	3.2.
	Контрольная точка 3.1.1. «Заключены соглашения о предоставлении из бюджета Ростовской области бюджетному 
или автономному учреждению субсидии 
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
и классное руководство (кураторство)» 
	15 января 2024 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И, заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области, Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области), министерство культуры Ростовской области (Дмитриева А.А., министр культуры Ростовской области), министерство здравоохранения Ростовской области (Кобзев Ю.В., министр здравоохранения Ростовской области), департамент по делам казачества 
и кадетских учебных заведений Ростовской области (Серов П.Н., директор департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области), министерство по физической культуре и спорту Ростовской области 
(Аракелян С.Р., министр по физической культуре 
и спорту Ростовской области)
	реестр соглашений
	ГИИС «Электронный бюджет», 
АЦК «Финансы»

	3.3.
	Контрольная точка 3.1.2. «Заключены соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету 
на ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство»
	15 января 2024 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И, заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области, Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	реестр соглашений
	ГИИС «Электронный бюджет», 
АЦК «Финансы»

	3.4.
	Контрольная точка 3.1.3. «Предоставлен 
отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии ежемесячное 
на денежное вознаграждение за классное руководство и классное руководство (кураторство)»
	28 января 2024 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И, заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области, Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области), министерство культуры Ростовской области (Дмитриева А.А., министр культуры Ростовской области), министерство здравоохранения Ростовской области (Кобзев Ю.В., министр здравоохранения Ростовской области), департамент по делам казачества 
и кадетских учебных заведений Ростовской области (Серов П.Н., директор департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области), министерство по физической культуре и спорту Ростовской области 
(Аракелян С.Р., министр по физической культуре 
и спорту Ростовской области)
	отчет
	ГИИС «Электронный бюджет»

	3.5.
	Контрольная точка 3.1.4. «Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство»
	28 января 2024 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И, заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области, Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области), министерство культуры Ростовской области (Дмитриева А.А., министр культуры Ростовской области), министерство здравоохранения Ростовской области (Кобзев Ю.В., министр здравоохранения Ростовской области), департамент по делам казачества 
и кадетских учебных заведений Ростовской области (Серов П.Н., директор департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области), министерство по физической культуре и спорту Ростовской области 
(Аракелян С.Р., министр по физической культуре 
и спорту Ростовской области)
	отчет
	ГИИС «Электронный бюджет»

	3.6.
	Мероприятие (результат) 3.2 «Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров 
по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями»
	Х
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И, заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области, Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области), министерство культуры Ростовской области (Дмитриева А.А., министр культуры Ростовской области), министерство здравоохранения Ростовской области (Кобзев Ю.В., министр здравоохранения Ростовской области), департамент по делам казачества 
и кадетских учебных заведений Ростовской области (Серов П.Н., директор департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области), министерство по физической культуре и спорту Ростовской области 
(Аракелян С.Р., министр по физической культуре 
и спорту Ростовской области)
	информация
	ГИИС «Электронный бюджет», 
АЦК «Планирование», АЦК «Финансы»

	3.7.
	Контрольная точка 3.2.1 «Предоставлен отчет о расходах иного межбюджетного трансферта»
	15 октября 2024 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	отчет
	ГИИС «Электронный бюджет»

	3.8.
	Контрольная точка 3.2.2 «Предоставлен реестр заявок на оплату расходов»
	28 декабря 2024 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	информация
	АЦК «Финансы»

	4. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведены мероприятия по сохранению здоровья детей 
путем организации бесплатного здорового горячего питания для обучающихся, осваивающих образовательные программы 
начального общего образования в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, и детей, получающих общее 
образование из многодетных семей и семей участников специальной военной операции в муниципальных образовательных организациях»

	4.1.
	Мероприятие (результат) 4.1 «Организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование 
в государственных и муниципальных образовательных организациях, детей, получающих общее образование 
из многодетных семей и семей участников специальной военной операции 
в муниципальных образовательных организациях»
	Х
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И, заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области, Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	отчет
	ГИИС «Электронный бюджет», 
АЦК «Планирование», АЦК «Финансы»

	4.2.
	Контрольная точка 4.1.1. «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»
	10 февраля 2024 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	реестр соглашений
	ГИИС «Электронный бюджет»

	4.3.
	Контрольная точка 4.1.2. «Предоставлен 
отчет о достижении результатов» 
	10 февраля 2024 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И, заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	отчет
	информационная система отсутствует

	4.4.
	Контрольная точка 4.1.3. «Услуга оказана (работы выполнены)»
	30 декабря 2024 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	реестр заявок 
на оплату расходов
	АЦК «Планирование», АЦК «Финансы»

	4.5.
	Контрольная точка 4.1.4. «Проведен мониторинг достижения значений результатов мероприятия» 
	30 декабря 2024 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И, заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	информация
	информационная система отсутствует

	4.6.
	Контрольная точка 4.1.5 «Предоставлен 
отчет об исполнении мероприятия» 
	10 февраля 2025 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	отчет
	информационная система отсутствует

	4.7.
	Контрольная точка 4.1.6. «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»
	10 февраля 2025 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	информация
	ГИИС «Электронный бюджет»

	4.8.
	Контрольная точка 4.1.7. Услуга оказана (работы выполнены)»
	30 декабря 2025 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	информация
	АЦК «Планирование», АЦК «Финансы»

	4.9.
	Контрольная точка 4.1.8. «Проведен мониторинг достижения значений результатов мероприятия» 
	30 декабря 2025 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	информация
	информационная система отсутствует

	4.10.
	Контрольная точка 4.1.9. «Предоставлен 
отчет об исполнении мероприятия» 
	10 февраля 2026 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	отчет
	информационная система отсутствует

	4.11.
	Контрольная точка 4.1.10. «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»
	10 февраля 2026 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	информация
	ГИИС «Электронный бюджет»

	4.12.
	Контрольная точка 4.1.11. «Услуга оказана (работы выполнены)»
	30 декабря 2026 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	информация
	АЦК «Планирование», АЦК «Финансы»

	4.13.
	Контрольная точка 4.1.12. «Проведен мониторинг достижения значений результатов мероприятия» 
	30 декабря 2026 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	информация
	–

	4.14.
	Контрольная точка 4.1.13. «Предоставлен 
отчет об исполнении мероприятия» 
	10 февраля 2027 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	отчет
	информационная система отсутствует

	4.15.
	Контрольная точка 4.1.14. «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»
	10 февраля 2027 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	информация
	ГИИС «Электронный бюджет»

	4.16.
	Контрольная точка 4.1.15. «Услуга оказана (работы выполнены)»
	30 декабря 2027 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	информация
	АЦК «Планирование», АЦК «Финансы»

	4.17.
	Контрольная точка 4.1.16. «Проведен мониторинг достижения значений результатов мероприятия» 
	30 декабря 2027 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	информация
	–

	5. Задача комплекса процессных мероприятий 
«Созданы условия для осуществления образовательной деятельности в организациях общего и дополнительного образования»

	5.1.
	Мероприятие (результат) 5.1. «Обеспечены условия получения обучающимися образования путем оснащения образовательных организаций, 
а также подвоза обучающихся и аренды плавательных бассейнов»
	Х
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И, заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области, Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	отчет
	ГИИС «Электронный бюджет», 
АЦК «Планирование», АЦК «Финансы»

	5.2.
	Контрольная точка 5.1.1. «Заключены соглашения о выделении средств субсидии областного бюджета на реализацию мероприятий по оснащению образовательных организаций»
	10 февраля 2024 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	реестр соглашений
	ГИИС «Электронный бюджет»

	5.3.
	Контрольная точка 5.1.2. «Заключены соглашения о выделении средств субсидии областного бюджета на реализацию мероприятий по осуществлению подвоза обучающихся и аренды плавательных бассейнов»
	10 февраля 2024 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	реестр соглашений
	ГИИС «Электронный бюджет»

	5.4.
	Контрольная точка 5.1.3. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по (муниципальным) контрактам»
	30 ноября 2024 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	реестр заявок 
на оплату расходов
	АЦК «Планирование», АЦК «Финансы»

	5.5.
	Контрольная точка 5.1.4. «Предоставлены отчеты о реализации мероприятий»
	30 декабря 2024 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И, заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области, Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	отчеты
	ГИИС «Электронный бюджет»

	5.6.
	Контрольная точка 5.1.5. «Заключены соглашения о выделении средств субсидии областного бюджета на реализацию мероприятий по оснащению образовательных организаций»
	10 февраля 2025 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	информация
	ГИИС «Электронный бюджет»

	5.7.
	Контрольная точка 5.1.6. «Заключены соглашения о выделении средств субсидии областного бюджета на реализацию мероприятий по осуществлению подвоза обучающихся и аренды плавательных бассейнов»
	10 февраля 2025 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	информация
	ГИИС «Электронный бюджет»

	5.8.
	Контрольная точка 5.1.7. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по (муниципальным) контрактам»
	30 ноября 2025 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	информация
	АЦК «Планирование», АЦК «Финансы»

	5.9.
	Контрольная точка 5.1.8. «Предоставлены отчеты о реализации мероприятий»
	30 декабря 2025 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И, заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области, Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	отчеты
	ГИИС «Электронный бюджет»

	5.10.
	Контрольная точка 5.1.9. «Заключены соглашения о выделении средств субсидии областного бюджета на реализацию мероприятий по оснащению образовательных организаций»
	10 февраля 2026 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	информация
	ГИИС «Электронный бюджет»

	5.11.
	Контрольная точка 5.1.10. «Заключены соглашения о выделении средств субсидии областного бюджета на реализацию мероприятий по осуществлению подвоза обучающихся и аренды плавательных бассейнов»
	10 февраля 2026 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	информация
	ГИИС «Электронный бюджет»

	5.12.
	Контрольная точка 5.1.11. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по (муниципальным) контрактам»
	30 ноября 2026 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	информация
	АЦК «Планирование», АЦК «Финансы»

	5.13.
	Контрольная точка 5.1.12. «Предоставлены отчеты о реализации мероприятий»
	30 декабря 2026 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И, заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области, Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	отчеты
	ГИИС «Электронный бюджет»

	5.14.
	Контрольная точка 5.1.13. «Заключены соглашения о выделении средств субсидии областного бюджета на реализацию мероприятий по оснащению образовательных организаций»
	10 февраля 2027 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	информация
	ГИИС «Электронный бюджет»

	5.15.
	Контрольная точка 5.1.14. «Заключены соглашения о выделении средств субсидии областного бюджета на реализацию мероприятий по осуществлению подвоза обучающихся и аренды плавательных бассейнов»
	10 февраля 2027 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	информация
	ГИИС «Электронный бюджет»

	5.16.
	Контрольная точка 5.1.15. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по (муниципальным) контрактам»
	30 ноября 2027 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	информация
	АЦК «Планирование», АЦК «Финансы»

	5.17.
	Контрольная точка 5.1.16. «Предоставлены отчеты о реализации мероприятий»
	30 декабря 2027 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И, заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области, Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	отчеты
	ГИИС «Электронный бюджет»



Примечание.
Используемые сокращения:
ГИИС – государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами;
АЦК – Автоматизированный Центр Контроля исполнения бюджета. 
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IV. ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий 
«Обеспечение функционирования системы образования Ростовской области»

1. Основные положения 

	1.1.
	Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования системы образования Ростовской области» 
(далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий)
	–
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Шевченко Тамара Сергеевна, министр общего и профессионального образования Ростовской области) 

	1.2.
	Связь с государственной программой Ростовской области
	–
	государственная программа Ростовской области
«Развитие образования»
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2. Показатели комплекса процессных мероприятий 

	№ 
п/п
	Наименование показателя 
	Признак возраста-
ния / убывания
	Уровень показа-теля
	Единица измере-ния (по ОКЕИ)
	Базовое значение показателя
	Значения показателей
	Ответственный за достижение показателя
	Информа-ционная система

	
	
	
	
	
	значе-ние
	год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2030 год спра-вочно
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Сформирована эффективная система выявления, поддержки 
и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанная на принципах справедливости, всеобщности и направленная 
на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся, а также сформирована система моральных и материальных 
стимулов для сохранения в общем, дополнительном и профессиональном образовании лучших педагогических работников, привлечения 
молодых специалистов, восполнения вакантных должностей педагогических работников в образовательных организациях»

	1.1.
	Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте 
до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций
	возрастаю-щий
	КПМ
	процент
	19,1
	2022
	19,1
	19,1
	19,1
	19,1
	19,1
	минобразование Ростовской области
	–

	1.2.
	Удельный вес численности обучающихся 
по программам среднего профессионального образования, участвующих в олимпиадах, конкурсах, чемпионатах профессионального мастерства различного уровня, в общей численности обучающихся по очной форме обучения
	возрастаю-щий
	КПМ
	процент
	36,0
	2022
	37,0
	37,5
	38,0
	38,5
	40,0
	минобразование Ростовской области
	–

	2. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для осуществления образовательной 
деятельности в муниципальных и государственных образовательных организациях, обеспечены безопасные условия осуществления 
образовательной деятельности в государственных образовательных организациях, подведомственных минобразованию Ростовской области»

	2.1.
	Доля площадок современной образовательной инфраструктуры в общем объеме образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования и профессионального обучения
	возрастаю-щий
	КПМ
	процент
	63,0
	2022
	71,0
	71,0
	71,0
	72,0
	75,0
	минобразование Ростовской области
	–

	2.2.
	Доля образовательных организаций, оснащенных системой автоматической пожарной сигнализации от общего количества образовательных организаций 
	возрастаю-щий
	КПМ
	процент
	100,0
	2022
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	минобразование Ростовской области
	–

	2.3.
	Доля образовательных организаций, обеспеченных системой видеонаблюдения 
от общего количества образовательных организаций
	возрастаю-щий
	КПМ
	процент
	100,0
	2022
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	минобразование Ростовской области
	–

	2.4.
	Количество муниципальных объектов образования, в которых проведены мероприятия по замене существующих оконных и дверных блоков
	возрастаю-щий
	КПМ
	единица
	–
	2022
	98
	28
	–
	–
	–
	минобразование Ростовской области
	–

	2.5.
	Количество приобретенных транспортных 
средств для муниципальных организаций дополнительного образования детей спортивной направленности
	возрастаю-щий
	КПМ
	единица
	–
	2022
	1
	–
	–
	–
	–
	минобразование Ростовской области
	–

	2.6.
	Количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению инженерно-техническими средствами защиты в части противопожарной безопасности
	возрастаю-щий
	КПМ
	единица
	–
	2022
	56
	–
	–
	–
	–
	минобразование Ростовской области
	–

	2.7.
	Количество муниципальных общеобразовательных организаций, на базе которых организованы пункты проведения экзаменов, в которых приобретено программное обеспечение и проведена аттестация объектов информатизации для обеспечения подключения образовательных организаций, выполняющих роль пунктов проведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, к защищенной сети передачи данных ГИА № 21387
	возрастаю-щий
	КПМ
	единица
	–
	2022
	130
	–
	–
	–
	–
	минобразование Ростовской области
	–

	3. Задача комплекса процессных мероприятий «Сформирована эффективная система 
непрерывного профессионального развития педагогов, развитие институтов, обеспечивающих эффективное управление в системе образования»

	3.1.
	Соответствие объема работ, выполненных Ростовским областным центром обработки информации в сфере образования, параметрам государственного задания
	возрастаю-щий
	КПМ
	процент
	100,0
	2022
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	минобразование Ростовской области
	–

	3.2.
	Доля образовательных организаций, охваченных мониторингами состояния и развития системы образования, проведенными государственным автономным учреждением дополнительного профессионального образования Ростовской области «Институт развития образования», 
в общем количестве образовательных организаций
	возрастаю-щий
	КПМ
	процент
	100,0
	2022
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	минобразование Ростовской области
	–

	4. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы нормативно-правовые 
и организационные условия для устройства в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

	4.1.
	Доля выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	убывающий
	КПМ
	процент
	0,01
	2022
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	минобразование Ростовской области
	–

	5. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена поддержка программы развития передовой инженерной школы, 
обеспечивающей подготовку высококвалифицированных инженерных кадров для сельхозмашиностроения Российской Федерации»

	5.1.
	Количество созданных на базе передовой инженерной школы специальных образовательных пространств
	возрастаю-щий
	КПМ
	процент
	‒
	2022
	1
	‒
	‒
	–
	‒
	минобразование Ростовской области
	–

	6. Задача комплекса процессных «Повышена эффективность планирования развития образовательного комплекса Ростовской области»

	6.1.
	Доля государственных услуг министерства общего и профессионального образования Ростовской области, по которым утверждены административные регламенты их оказания, 
в общем количестве государственных услуг, оказываемых министерством общего 
и профессионального образования Ростовской области
	возрастаю-щий
	КПМ
	процент
	100,0
	2022
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	минобразование Ростовской области
	–

	7. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена подготовка учебников по региональной 
истории с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 
основных общеобразовательных программ за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации»

	7.1.
	Количество подготовленных учебников 
по региональной истории с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных основных общеобразовательных программ
	возрастаю-щий
	КПМ
	штука
	–
	2022
	1
	–
	–
	–
	–
	минобразование Ростовской области
	–

	8. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечены меры социальной поддержки по организации отдыха и оздоровления детей»

	8.1.
	Обеспечено питание детей в пришкольных лагерях в каникулярное время
	возрастаю-щий
	КПМ
	дето-дней
	–
	2022
	–
	978 274
	978 274
	978 274
	–
	минобразование Ростовской области
	–



Примечание.
Список используемых сокращений:
ГП – государственная программа Ростовской области;
минобразование Ростовской области – министерство общего и профессионального образования Ростовской области;
ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.
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21. Показатели комплекса процессных мероприятий по муниципальным образованиям Ростовской области

	1. Показатель «Количество муниципальных объектов образования, 
в которых проведены мероприятия по замене существующих оконных и дверных блоков, единиц»

	1.1.
	Азовский район
	–
	2022
	1
	1
	–
	–
	министерство общего и про-фессионального образования Ростовской области

	1.2.
	Багаевский район
	–
	2022
	2
	–
	–
	–
	

	1.3.
	Белокалитвинский район
	–
	2022
	1
	1
	–
	–
	

	1.4.
	Веселовский район
	–
	2022
	–
	1
	–
	–
	

	1.5.
	Волгодонской район
	–
	2022
	5
	–
	–
	–
	

	1.6.
	Егорлыкский район
	–
	2022
	3
	1
	–
	–
	

	1.7.
	Заветинский район
	–
	2022
	–
	2
	–
	–
	

	1.8.
	Зерноградский район
	–
	2022
	5
	1
	–
	–
	

	1.9.
	Кагальницкий район
	–
	2022
	–
	1
	–
	–
	

	1.10.
	Каменский район
	–
	2022
	1
	–
	–
	–
	

	1.11.
	Константиновский район
	–
	2022
	2
	–
	–
	–
	

	1.12.
	Красносулинский район
	–
	2022
	3
	2
	–
	–
	

	1.13.
	Мартыновский район
	–
	2022
	7
	4
	–
	–
	

	1.14.
	Матвеево-Курганский район
	–
	2022
	5
	–
	–
	–
	

	1.15.
	Миллеровский район
	–
	2022
	13
	–
	–
	–
	

	1.16.
	Милютинский район
	–
	2022
	–
	1
	–
	–
	

	1.17.
	Морозовский район
	–
	2022
	3
	–
	–
	–
	

	1.18.
	Октябрьский район
	–
	2022
	4
	–
	–
	–
	

	1.19.
	Песчанокопский район
	–
	2022
	1
	–
	–
	–
	

	1.20.
	Пролетарский район
	–
	2022
	3
	–
	–
	–
	

	1.21.
	Ремонтненский район
	–
	2022
	3
	–
	–
	–
	

	1.22.
	Сальский район
	–
	2022
	6
	2
	–
	–
	

	1.23.
	Семикаракорский район
	–
	2022
	5
	–
	–
	–
	

	1.24.
	Тацинский район
	–
	2022
	3
	1
	–
	–
	

	1.25.
	Усть-Донецкий район
	–
	2022
	–
	1
	–
	–
	

	1.26.
	Чертковский район
	–
	2022
	2
	–
	–
	–
	

	1.27.
	г. Донецк
	–
	2022
	4
	1
	–
	–
	

	1.28.
	г. Каменск-Шахтинский
	–
	2022
	4
	3
	–
	–
	

	1.29.
	г. Новочеркасск
	–
	2022
	6
	–
	–
	–
	

	1.30.
	г. Новошахтинск 
	–
	2022
	–
	4
	–
	–
	

	1.31.
	г. Шахты
	–
	2022
	6
	1
	–
	–
	

	Всего по Ростовской области
	–
	2022
	98
	28
	–
	–
	

	II. Показатель «Количество приобретенных транспортных средств 
для муниципальных организаций дополнительного образования детей спортивной направленности, единиц»

	2.1.
	Ремонтненский район
	–
	2022
	1
	–
	–
	–
	министерство общего и про-фессионального образования Ростовской области

	Всего по Ростовской области
	–
	2022
	1
	–
	–
	–
	

	III. Показатель «Количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия 
по обеспечению инженерно-техническими средствами защиты в части противопожарной безопасности, единица»

	3.1.
	Белокалитвинский район
	–
	2022
	7
	–
	–
	–
	министерство общего и про-фессионального образования Ростовской области

	3.2.
	Верхнедонской район
	–
	2022
	5
	–
	–
	–
	

	3.3.
	Веселовский район
	–
	2022
	4
	–
	–
	–
	

	3.4.
	Егорлыкский район
	–
	2022
	1
	–
	–
	–
	

	3.5.
	Песчанокопский район
	–
	2022
	7
	–
	–
	–
	

	3.6.
	Пролетарский район
	–
	2022
	11
	–
	–
	–
	

	3.7.
	Целинский район
	–
	2022
	10
	–
	–
	–
	

	3.8.
	г. Новочеркасск
	–
	2022
	1
	–
	–
	–
	

	3.9.
	г. Шахты
	–
	2022
	10
	–
	–
	–
	

	Всего по Ростовской области
	–
	2022
	56
	–
	–
	–
	

	IV. Показатель «Количество муниципальных общеобразовательных организаций, 
на базе которых организованы пункты проведения экзаменов, в которых приобретено 
программное обеспечение и проведена аттестация объектов информатизации для обеспечения 
подключения образовательных организаций, выполняющих роль пунктов проведения экзаменов 
при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования, к защищенной сети передачи данных ГИА № 21387», единица

	4.1.
	Азовский район
	–
	2022
	2
	–
	–
	–
	министерство общего и про-фессионального образования Ростовской области

	4.2.
	Аксайский район
	–
	2022
	2
	–
	–
	–
	

	4.3.
	Багаевский район
	–
	2022
	1
	–
	–
	–
	

	4.4.
	Белокалитвинский район
	–
	2022
	2
	–
	–
	–
	

	4.5.
	Боковский район
	–
	2022
	1
	–
	–
	–
	

	4.6.
	Верхнедонской район
	–
	2022
	1
	–
	–
	–
	

	4.7.
	Веселовский район
	–
	2022
	1
	–
	–
	–
	

	4.8.
	Волгодонской район
	–
	2022
	1
	–
	–
	–
	

	4.9.
	Дубовский район
	–
	2022
	1
	–
	–
	–
	

	4.10.
	Егорлыкский район
	–
	2022
	2
	–
	–
	–
	

	4.11.
	Заветинский район
	–
	2022
	1
	–
	–
	–
	

	4.12.
	Зерноградский район
	–
	2022
	2
	–
	–
	–
	

	4.13.
	Зимовниковский район
	–
	2022
	1
	–
	–
	–
	

	4.14.
	Кагальницкий район
	–
	2022
	1
	–
	–
	–
	

	4.15.
	Каменский район
	–
	2022
	2
	–
	–
	–
	

	4.16.
	Кашарский район
	–
	2022
	1
	–
	–
	–
	

	4.17.
	Константиновский район
	–
	2022
	1
	–
	–
	–
	

	4.18.
	Красносулинский район
	–
	2022
	2
	–
	–
	–
	

	4.19.
	Куйбышевский район
	–
	2022
	1
	–
	–
	–
	

	4.20.
	Мартыновский район
	–
	2022
	1
	–
	–
	–
	

	4.21.
	Матвеево-Курганский район
	–
	2022
	1
	–
	–
	–
	

	4.22.
	Миллеровский район
	–
	2022
	3
	–
	–
	–
	

	4.23.
	Милютинский район
	–
	2022
	1
	–
	–
	–
	

	4.24.
	Морозовский район
	–
	2022
	1
	–
	–
	–
	

	4.25.
	Мясниковский район
	–
	2022
	2
	–
	–
	–
	

	4.26.
	Неклиновский район
	–
	2022
	3
	–
	–
	–
	

	4.27.
	Обливский район
	–
	2022
	1
	–
	–
	–
	

	4.28.
	Октябрьский район
	–
	2022
	2
	–
	–
	–
	

	4.29.
	Орловский район
	–
	2022
	1
	–
	–
	–
	

	4.30.
	Песчанокопский район
	–
	2022
	1
	–
	–
	–
	

	4.31.
	Пролетарский район
	–
	2022
	1
	–
	–
	–
	

	4.32.
	Ремонтненский район
	–
	2022
	1
	–
	–
	–
	

	4.33.
	Родионово-Несветайский район
	–
	2022
	1
	–
	–
	–
	

	4.34.
	Сальский район
	–
	2022
	2
	–
	–
	–
	

	4.35.
	Семикаракорский район
	–
	2022
	2
	–
	–
	–
	

	4.36.
	Советский район
	–
	2022
	1
	–
	–
	–
	

	4.37.
	Тарасовский район
	–
	2022
	1
	–
	–
	–
	

	4.38.
	Тацинский район
	–
	2022
	1
	–
	–
	–
	

	4.39.
	Усть-Донецкий район
	–
	2022
	1
	–
	–
	–
	

	4.40.
	Целинский район
	–
	2022
	2
	–
	–
	–
	

	4.41.
	Цимлянский район
	–
	2022
	1
	–
	–
	–
	

	4.42.
	Чертковский район
	–
	2022
	2
	–
	–
	–
	

	4.43.
	Шолоховский район
	–
	2022
	1
	–
	–
	–
	

	4.44.
	г. Азов
	–
	2022
	2
	–
	–
	–
	

	4.45.
	г. Батайск
	–
	2022
	2
	–
	–
	–
	

	4.46.
	г. Волгодонск
	–
	2022
	5
	–
	–
	–
	

	4.47.
	г. Гуково
	–
	2022
	2
	–
	–
	–
	

	4.48.
	г. Донецк
	–
	2022
	2
	–
	–
	–
	

	4.49.
	г. Зверево
	–
	2022
	1
	–
	–
	–
	

	4.50.
	г. Каменск-Шахтинский
	–
	2022
	2
	–
	–
	–
	

	4.51.
	г. Новочеркасск
	–
	2022
	6
	–
	–
	–
	

	4.52.
	г. Новошахтинск 
	–
	2022
	2
	–
	–
	–
	

	4.53.
	г. Ростов-на-Дону
	–
	2022
	35
	–
	–
	–
	

	4.54.
	г. Таганрог
	–
	2022
	6
	–
	–
	–
	

	4.55.
	г. Шахты
	–
	2022
	5
	–
	–
	–
	

	Всего по Ростовской области
	–
	2022
	130
	–
	–
	–
	

	V. Показатель «Обеспечено питание детей в пришкольных лагерях в каникулярное время, дето-дней»

	5.1.
	Азовский район
	–
	2022
	–
	17 957
	17 957
	17 957
	министерство общего и про-фессионального образования Ростовской области

	5.2.
	Аксайский район
	–
	2022
	–
	16 730
	16 730
	16 730
	

	5.3.
	Багаевский район
	–
	2022
	–
	9 985
	9 985
	9 985
	

	5.4.
	Белокалитвинский район
	–
	2022
	–
	38 252
	38 252
	38 252
	

	5.5.
	Боковский район
	–
	2022
	–
	4 902
	4 902
	4 902
	

	5.6.
	Верхнедонской район
	–
	2022
	–
	6 018
	6 018
	6 018
	

	5.7.
	Веселовский район
	–
	2022
	–
	8 765
	8 765
	8 765
	

	5.8.
	Волгодонской район
	–
	2022
	–
	6 386
	6 386
	6 386
	

	5.9.
	Дубовский район
	–
	2022
	–
	6 441
	6 441
	6 441
	

	5.10.
	Егорлыкский район
	–
	2022
	–
	7 709
	7 709
	7 709
	

	5.11.
	Заветинский район
	–
	2022
	–
	7 195
	7 195
	7 195
	

	5.12.
	Зерноградский район
	–
	2022
	–
	12 530
	12 530
	12 530
	

	5.13.
	Зимовниковский район
	–
	2022
	–
	9 795
	9 795
	9 795
	

	5.14.
	Кагальницкий район
	–
	2022
	–
	13 633
	13 633
	13 633
	

	5.15.
	Каменский район
	–
	2022
	–
	9 033
	9 033
	9 033
	

	5.16.
	Кашарский район
	–
	2022
	–
	3 415
	3 415
	3 415
	

	5.17.
	Константиновский район
	–
	2022
	–
	10 849
	10 849
	10 849
	

	5.18.
	Красносулинский район
	–
	2022
	–
	23 350
	23 350
	23 350
	

	5.19.
	Куйбышевский район
	–
	2022
	–
	3 990
	3 990
	3 990
	

	5.20.
	Мартыновский район
	–
	2022
	–
	11 571
	11 571
	11 571
	

	5.21.
	Матвеево-Курганский район
	–
	2022
	–
	6 483
	6 483
	6 483
	

	5.22.
	Миллеровский район
	–
	2022
	–
	17 994
	17 994
	17 994
	

	5.23.
	Милютинский район
	–
	2022
	–
	4 856
	4 856
	4 856
	

	5.24.
	Морозовский район
	–
	2022
	–
	14 344
	14 344
	14 344
	

	5.25.
	Мясниковский район
	–
	2022
	–
	9 396
	9 396
	9 396
	

	5.26.
	Неклиновский район
	–
	2022
	–
	20 504
	20 504
	20 504
	

	5.27.
	Обливский район
	–
	2022
	–
	5 871
	5 871
	5 871
	

	5.28.
	Октябрьский район
	–
	2022
	–
	14 338
	14 338
	14 338
	

	5.29.
	Орловский район
	–
	2022
	–
	10 860
	10 860
	10 860
	

	5.30.
	Песчанокопский район
	–
	2022
	–
	13 240
	13 240
	13 240
	

	5.31.
	Пролетарский район
	–
	2022
	–
	21 789
	21 789
	21 789
	

	5.32.
	Ремонтненский район
	–
	2022
	–
	6 713
	6 713
	6 713
	

	5.33.
	Родионово-Несветайский район
	–
	2022
	–
	7 604
	7 604
	7 604
	

	5.34.
	Сальский район
	–
	2022
	–
	26 591
	26 591
	26 591
	

	5.35.
	Семикаракорский район
	–
	2022
	–
	15 888
	15 888
	15 888
	

	5.36.
	Советский район
	–
	2022
	–
	2 744
	2 744
	2 744
	

	5.37.
	Тарасовский район
	–
	2022
	–
	6 291
	6 291
	6 291
	

	5.38.
	Тацинский район
	–
	2022
	–
	13 632
	13 632
	13 632
	

	5.39.
	Усть-Донецкий район
	–
	2022
	–
	9 694
	9 694
	9 694
	

	5.40.
	Целинский район
	–
	2022
	–
	16 556
	16 556
	16 556
	

	5.41.
	Цимлянский район
	–
	2022
	–
	14 148
	14 148
	14 148
	

	5.42.
	Чертковский район
	–
	2022
	–
	7 587
	7 587
	7 587
	

	5.43.
	Шолоховский район
	–
	2022
	–
	11 887
	11 887
	11 887
	

	5.44.
	г. Азов
	–
	2022
	–
	26 016
	26 016
	26 016
	

	5.45.
	г. Батайск
	–
	2022
	–
	42 021
	42 021
	42 021
	

	5.46.
	г. Волгодонск
	–
	2022
	–
	44 574
	44 574
	44 574
	

	5.47.
	г. Гуково
	–
	2022
	–
	18 542
	18 542
	18 542
	

	5.48.
	г. Донецк
	–
	2022
	–
	9 033
	9 033
	9 033
	

	5.49.
	г. Зверево
	–
	2022
	–
	3 250
	3 250
	3 250
	

	5.50.
	г. Каменск-Шахтинский
	–
	2022
	–
	15 748
	15 748
	15 748
	

	5.51.
	г. Новочеркасск
	–
	2022
	–
	23 776
	23 776
	23 776
	

	5.52.
	г. Новошахтинск 
	–
	2022
	–
	15 353
	15 353
	15 353
	

	5.53.
	г. Ростов-на-Дону
	–
	2022
	–
	154 687
	154 687
	154 687
	

	5.54.
	г. Таганрог
	–
	2022
	–
	82 144
	82 144
	82 144
	

	5.55.
	г. Шахты
	–
	2022
	–
	35 614
	35 614
	35 614
	

	Всего по Ростовской области
	–
	2022
	–
	978 274
	978 274
	978 274
	



Примечание.
Используемые сокращения:
г. – город;
ГИА – государственная итоговая аттестация.
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3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	№ 
п/п
	Наименование 
мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата) 

	Характеристика 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение результата 
по годам реализации

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2024 
	2025 
	2026 
	2027
	2030 



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Сформирована эффективная система выявления, поддержки и развития способностей 
и талантов у детей и молодежи, основанная на принципах справедливости, всеобщности и направленная на самоопределение и профессиональную ориентацию 
всех обучающихся, а также сформирована система моральных и материальных стимулов для сохранения в общем, дополнительном и профессиональном образовании 
лучших педагогических работников, привлечения молодых специалистов, восполнения вакантных должностей педагогических работников в образовательных организациях»

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1 «Обеспечена организация 
и проведение мероприятий 
с обучающимися и работниками сферы образования»
	осуществление текущей деятельности
	выплачено 686 премий Губернатора Ростовской области обучающимся 
и педагогическим работникам 
	единица
	431
	2022
	686
	686
	686
	686
	686

	2. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для осуществления образовательной деятельности 
в муниципальных и государственных образовательных организациях, обеспечены безопасные условия осуществления 
образовательной деятельности в государственных образовательных организациях, подведомственных минобразованию Ростовской области»

	2.1.
	Мероприятие (результат) 2 «Созданы безопасные 
и комфортные условия осуществления образовательной деятельности в муниципальных образовательных организациях 
и государственных образовательных организациях, подведомственных минобразованию Ростовской области»
	оказание услуг (выполнение работ)
	обеспечение безопасных 
и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в 100 процентов образовательных организаций путем подключения к системам видеонаблюдения в АПК «Безопасный город», замены существующих оконных и дверных блоков в муниципальных образовательных организациях, приобретения автобусов 
для муниципальных организаций дополнительного образования детей спортивной направленности, приведения в соответствие нормативным требованиям трактородромов и автодромов государственных образовательных учреждений
	процент
	100
	2022
	100
	100
	100
	100
	100

	3. Задача комплекса процессных «Сформирована эффективная система непрерывного 
профессионального развития педагогов, развитие институтов, обеспечивающих эффективное управление в системе образования»

	3.1.
	Мероприятие (результат) 3 «Обеспечена деятельность государственных организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования, подведомственных минобразованию Ростовской области»
	оказание услуг (выполнение работ)

	успешное функционирование двух областных государственных организаций, обеспечивающих предоставление услуг 
в сфере образования, в том числе организаций, оказывающих психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь
	единица
	3
	2022
	2
	2
	2
	2
	2

	4. Задача комплекса процессных «Созданы нормативно-правовые и организационные 
условия для устройства в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

	4.1.
	Мероприятие (результата) 4 «Осуществлено финансовое обеспечение полномочий 
по организации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству в соответствии 
со статьей 6 Областного закона 
от 26.12.2007 № 830-ЗС 
«Об организации опеки 
и попечительства в Ростовской области»
	осуществление текущей деятельности
	снижение доли выявленных детей, оставшихся без попечения родителей, на 0,01 процента 
от значения предыдущего года

	процент
	0,01
	2022
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	5. Задача комплекса процессных «Обеспечена поддержка программы развития передовой инженерной школы, 
обеспечивающей подготовку высококвалифицированных инженерных кадров для сельхозмашиностроения Российской Федерации»

	5.1.
	Мероприятие (результат) 5 «Предоставлен грант в форме субсидии на поддержку программы развития передовой инженерной школы, обеспечивающей подготовку высококвалифицированных инженерных кадров 
для сельхозмашиностроения Российской Федерации»
	осуществление текущей деятельности
	обеспечено предоставление гранта на поддержку программы развития передовых инженерных школ 
в партнерстве 
с высокотехнологичными компаниями для создания нового типа инженерной подготовки, осуществления прорывных разработок и исследований, направленных на решение задач, соответствующих мировому уровню актуальности и значимости в области сельхозмашиностроения Российской Федерации 
	единица
	–
	2022
	1
	–
	–
	–
	–

	6. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышена эффективность планирования развития образовательного комплекса Ростовской области»

	6.1.
	Мероприятие (результат) 6 «Обеспечено функционирование министерства общего 
и профессионального образования Ростовской области» 
	осуществление текущей деятельности 
	профинансированы расходы 
на содержание аппарата министерства общего 
и профессионального образования Ростовской области
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	7. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена подготовка учебников по региональной истории с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных основных общеобразовательных программ за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации»

	7.1.
	Мероприятие (результат) 7 «Финансово обеспечены (возмещены) затраты 
на мероприятия по подготовке учебников по региональной истории с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов 
и федеральных основных общеобразовательных программ за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации» 
	оказание услуг (выполнение работ)

	обеспечена подготовка учебников по региональной истории с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных основных общеобразовательных программ, оригинал-макетов, методических пособий, инструкций 
по установке, настройке 
и использованию электронных форм учебников
	штука
	–
	2022
	1
	–
	–
	–
	–

	8. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечены меры социальной поддержки по организации отдыха и оздоровления детей»

	8.1.
	Мероприятие (результат) 8 «Обеспечена организация отдыха и оздоровления детей» 
	оказание услуг (выполнение работ)

	реализованы мероприятия 
по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации (приобретение путевок), расходы 
на обеспечение деятельности государственных учреждений Ростовской области (санаторий «Дон»), субвенции 
на осуществление полномочий 
по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, предусмотренные пунктом 4 
части 1 и частью 2 статьи 132 Областного закона от 22.10.2004 
№ 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области», субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 
	процент
	–
	2022
	100
	100
	100
	–
	–



Примечание.
Используемое сокращение:
ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 

	№ п/п
	Наименование комплекса 
процессных мероприятий, мероприятия (результата), 
источник финансового обеспечения 
	Код бюджетной классификации расходов 
	Объем расходов по годам реализации 
(тыс. рублей)

	
	
	
	2024
	2025 
	2026 
	2027
	Всего



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования системы образования Ростовской области» (всего), в том числе:
	Х
	1 326 840,0
	3 045 970,3
	2 766 964,5
	2 840 933,2
	9 980 708,0

	
	областной бюджет (всего), из них:
	
	1 293 616,3
	2 991 756,2
	2 722 751,5
	2 789 721,0
	9 797 845,0

	
	безвозмездные поступления в областной бюджет 
в том числе за счет средств:
	
	37 231,4
	16 753,4
	17 421,1
	18 054,6
	89 460,5

	
	федерального бюджета
	
	37 231,4
	16 753,4
	17 421,1
	18 054,6
	89 460,5

	
	консолидированные бюджеты муниципальных образований
	
	33 223,7
	47 794,1
	37 793,0
	44 792,2
	163 603,0

	
	Внебюджетные источники
	
	0,0
	6 420,0
	6 420,0
	6 420,0
	19 260,0

	2.
	Мероприятие (результат) 1 «Обеспечена организация и проведение мероприятий с обучающимися и работниками сферы образования», в том числе:
	Х
	148 778,8
	127 501,1
	127 423,7
	127 487,9
	531 191,5

	
	областной бюджет (всего), из них:
	Х
	148 778,8
	127 501,1
	127 423,7
	127 487,9
	531 191,5

	
	
	80807030240221210612
	2 937,2
	2 937,2
	2 937,2
	2 937,2
	11 748,8

	
	
	80807040240221270612
	80 443,7
	83 525,0
	83 525,0
	83 525,0
	331 018,7

	
	
	80807040240221270622
	6 581,3
	3 500,0
	3 500,0
	3 500,0
	17 081,3

	
	
	80807090240211090350
	19 141,8
	30 714,2
	30 714,2
	30 714,2
	111 284,4

	
	
	80807090240211110340
	4 100,0
	4 100,0
	4 100,0
	4 100,0
	16 400,0

	
	
	80807090240211570350
	11 812,4
	0,0
	0,0
	0,0
	11 812,4

	
	
	80807090240221210244
	200,0
	200,0
	200,0
	200,0
	800,0

	
	
	80807090240221210622
	21 472,0
	353,6
	343,7
	340,4
	22 509,7

	
	
	80807090240221220244
	346,2
	413,7
	346,2
	413,7
	1 519,8

	
	
	80807090240221220622
	1 171,5
	1 184,7
	1 184,7
	1 184,7
	4 725,6

	
	
	80807090240221270244
	164,3
	164,3
	164,3
	164,3
	657,2

	
	
	80807090240221280244
	300,0
	300,0
	300,0
	300,0
	1 200,0

	
	
	80807090240221290244
	108,4
	108,4
	108,4
	108,4
	433,6

	3.
	Мероприятие (результат) 2 «Созданы безопасные 
и комфортные условия осуществления образовательной деятельности в муниципальных образовательных организациях 
и государственных образовательных организациях, подведомственных минобразованию Ростовской области» (всего), в том числе:
	Х
	556 481,5
	374 008,8
	49 540,5
	25 402,0
	1 005 432,8

	
	областной бюджет (всего), из них:
	Х
	523 257,8
	362 613,3
	49 540,5
	25 402,0
	960 813,6

	
	
	80807020240200590243
	1 336,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 336,0

	
	
	80807020240200590244
	12 873,7
	160 164,5
	27 624,5
	3 486,0
	204 148,7

	
	
	80807020240200700612
	1 926,5
	750,0
	750,0
	750,0
	4 176,5

	
	
	80807030240200700612
	240,0
	0,0
	0,0
	0,0
	240,0

	
	
	80807040240200700612
	126 233,0
	52 007,9
	19 542,0
	19 542,0
	217 324,9

	
	
	80807040240200700622
	105,4
	1 498,0
	1 498,0
	1 498,0
	4 599,4

	
	
	80807090240200700622
	29 326,2
	126,0
	126,0
	126,0
	29 704,2

	
	
	80807010240273740521
	128 577,1
	84 461,2
	0,0
	0,0
	213 038,3

	
	
	80807020240273740521
	153 706,1
	59 407,4
	0,0
	0,0
	213 113,5

	
	
	80807030240273740521
	11 329,1
	4 198,3
	0,0
	0,0
	15 527,4

	
	
	80807030240274460521
	4 300,8
	0,0
	0,0
	0,0
	4 300,8

	
	
	80807020240275300540
	12 961,0
	0,0
	0,0
	0,0
	12 961,0

	
	
	80807010240275270521
	7 345,7
	0,0
	0,0
	0,0
	7 345,7

	
	
	80807020240275270521
	30 671,7
	0,0
	0,0
	0,0
	30 671,7

	
	
	80807030240275270521
	2 325,5
	0,0
	0,0
	0,0
	2 325,5

	
	консолидированные бюджеты муниципальных образований
	Х
	33 223,7
	11 395,5
	0,0
	0,0
	44 619,2

	4.
	Мероприятие (результат) 3 «Обеспечена деятельность государственных организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования, подведомственных минобразованию Ростовской области» (всего), в том числе:
	Х
	141 157,0
	194 731,6
	150 381,1
	151 413,7
	637 683,4

	
	областной бюджет (всего), из них:
	Х
	141 157,0
	188 311,6
	143 961,1
	144 993,7
	618 423,4

	
	
	80807090240200590611
	127 632,7
	137 044,9
	143 961,1
	144 993,7
	553 632,4

	
	
	80807090240200700612
	13 524,3
	51 266,7
	0,0
	0,0
	64 791,0

	
	Внебюджетные источники
	Х
	0,0
	6 420,0
	6 420,0
	6 420,0
	19 260,0

	5.
	Мероприятие (результат) 4 «Осуществлено 
финансовое обеспечение полномочий по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 
в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 
№ 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» (всего), в том числе: 
	Х
	201 613,6
	233 273,7
	243 245,1
	252 767,7
	930 900,1

	
	областной бюджет (всего), из них:
	8080709240272040530
	201 613,6
	233 273,7
	243 245,1
	252 767,7
	930 900,1

	6.
	Мероприятие (результат) 5 «Предоставлен грант 
в форме субсидии на поддержку программы развития передовой инженерной школы, обеспечивающей подготовку высококвалифицированных инженерных кадров 
для сельхозмашиностроения Российской Федерации» (всего), 
в том числе:
	Х
	20 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	20 000,0

	
	областной бюджет (всего), из них:
	80807090240269430613
	20 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	20 000,0

	7.
	Мероприятие (результат) 6 «Обеспечено функционирование министерства общего и профессионального образования Ростовской области» (всего), в том числе:
	Х
	254 809,1
	309 420,9
	317 058,5
	329 373,9
	1 210 662,4

	
	областной бюджет (всего), из них:
	Х
	254 809,1
	309 420,9
	317 058,5
	329 373,9
	1 210 662,4

	
	
	80801130240299990122
	328,0
	5 555,4
	320,8
	320,8
	6 525,0

	
	
	80801130240299990851
	422,3
	0,1
	0,0
	0,0
	422,4

	
	
	80807090240200110121
	155 532,9
	204 724,0
	213 624,1
	222 135,3
	796 016,3

	
	
	80807090240200110122
	12 343,3
	14 385,2
	15 014,0
	15 614,3
	57 356,8

	
	
	80807090240200110129
	45 689,9
	61 826,7
	64 514,5
	67 084,9
	239 116,0

	
	
	80807090240200190122
	1 777,6
	1 681,5
	1 739,1
	1 739,1
	6 937,3

	
	
	80807090240200190244
	4 156,1
	4 002,8
	3 933,1
	3 933,1
	16 025,1

	
	
	80807090240200190247
	1 022,3
	0,0
	0,0
	0,0
	1 022,3

	
	
	80807090240221010244
	305,3
	491,8
	491,8
	491,8
	1 780,7

	
	
	80807090240259900121
	20 542,9
	9 016,6
	9 423,0
	9 797,1
	48 779,6

	
	
	80807090240259900122
	2 839,5
	2 740,2
	2 860,0
	2 974,3
	11 414,0

	
	
	80807090240259900129
	6 204,0
	2 723,0
	2 845,7
	2 958,7
	14 731,4

	
	
	80807090240259900244
	2 497,5
	1 119,3
	1 119,3
	1 119,3
	5 855,4

	
	
	80807090240259900247
	774,1
	784,3
	803,1
	835,2
	3 196,7

	
	
	80807090240259900851
	373,4
	370,0
	370,0
	370,0
	1 483,4

	
	безвозмездные поступления в областной бюджет 
в том числе за счет средств:
	Х
	33 231,4
	16 753,4
	17 421,1
	18 054,6
	85 460,5

	
	федерального бюджета
	Х
	33 231,4
	16 753,4
	17 421,1
	18 054,6
	85 460,5

	8.
	Мероприятие (результат) 7 «Финансово обеспечены (возмещены) затраты на мероприятия по подготовке учебников по региональной истории с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных основных общеобразовательных программ за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации» (всего), в том числе:
	Х
	4 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4 000,0

	
	областной бюджет (всего), из них:
	808070902402RP840622
	4 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4 000,0

	
	безвозмездные поступления в областной бюджет 
в том числе за счет средств:
	Х
	4 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4 000,0

	
	федерального бюджета
	Х
	4 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4 000,0

	9.
	Мероприятие (результат) 8 «Обеспечена организация отдыха 
и оздоровления детей» (всего), в том числе:
	Х
	0,0
	1 807 034,2
	1 879 315,6
	1 954 488,0
	5 640 837,8

	
	областной бюджет (всего), из них:
	Х
	0,0
	1 770 635,6
	1 841 522,6
	1 909 695,8
	5 521 854,0

	
	
	80807090240200590621
	0,0
	17 684,0
	18 391,4
	19 127,0
	55 202,4

	
	
	80807090240272200530
	0,0
	467 673,9
	486 380,9
	505 836,1
	1 459 890,9

	
	
	80807090240273130521
	0,0
	220 603,8
	229 489,3
	233 181,5
	683 274,6

	
	
	80807090240211250244
	0,0
	99,8
	103,9
	107,9
	311,6

	
	
	80807090240211250321
	0,0
	10 296,9
	10 708,7
	11 137,1
	32 142,7

	
	
	80807090240211250323
	0,0
	1 054 277,2
	1 096 448,4
	1 140 306,2
	3 291 031,8

	
	консолидированные бюджеты муниципальных образований
	Х
	0,0
	36 398,6
	37 793,0
	44 792,2
	118 983,8



Примечание:
Х – данные ячейки не заполняются.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2024 – 2027 годы

	№ п/п
	Наименование 
мероприятия (результата), 
контрольной точки
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель 
(Ф.И.О., должность, наименование 
исполнительного органа Ростовской области, 
иного государственного органа, организации)
	Вид 
подтверждающего документа
	Информационная система 
(источник данных)



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Сформирована эффективная система выявления, поддержки 
и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанная на принципах справедливости, всеобщности и направленная 
на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся, а также сформирована система моральных и материальных стимулов 
для сохранения в общем, дополнительном и профессиональном образовании лучших педагогических работников, привлечения молодых 
специалистов, восполнения вакантных должностей педагогических работников в образовательных организациях»

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1 «Обеспечена организация и проведение мероприятий 
с обучающимися и работниками сферы образования» 
	Х
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И, заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области, Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	реестр заявок 
на оплату расходов
	информационная система отсутствует

	1.2.
	Контрольная точка 1.1.1. «Проведены мероприятия с обучающимися» 
	1 июля 2024 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И, заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области, Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	информация
	информационная система отсутствует

	1.3.
	Контрольная точка 1.1.2. «Проведены мероприятия с педагогическими работниками»
	1 июля 2024 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И, заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	информация
	информационная система отсутствует

	1.4.
	Контрольная точка 1.1.3. «Подготовлена итоговая информация о проведении мероприятий с обучающимися и педагогическими работниками» 
	1 декабря 2024 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И, заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	информация
	информационная система отсутствует

	1.5.
	Контрольная точка 1.1.4. «Произведена выплата стипендий Губернатора Ростовской области» 
	30 декабря 2024 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И, заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области, Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	реестр заявок 
на оплату расходов
	информационная система отсутствует

	1.6.
	Контрольная точка 1.1.5. «Произведена выплата премий Губернатора Ростовской области обучающимся и педагогическим работникам»
	30 декабря 2024 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И, заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области, Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	реестр заявок 
на оплату расходов
	информационная система отсутствует

	1.7.
	Контрольная точка 1.1.6. «Проведены мероприятия с обучающимися» 
	1 июля 2025 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	информация
	информационная система отсутствует

	1.8.
	Контрольная точка 1.1.7. «Проведены мероприятия с педагогическими работниками»
	1 июля 2025 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	информация
	информационная система отсутствует

	1.9.
	Контрольная точка 1.1.8. «Подготовлена итоговая информация о проведении мероприятий с обучающимися и педагогическими работниками» 
	30 декабря 2025 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	информация
	информационная система отсутствует

	1.10.
	Контрольная точка 1.1.9. «Произведена выплата стипендий Губернатора Ростовской области» 
	30 декабря 2025 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	информация
	информационная система отсутствует

	1.11.
	Контрольная точка 1.1.10. «Произведена выплата премий Губернатора Ростовской области обучающимся и педагогическим работникам»
	30 декабря 2025 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И, заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области, Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	информация
	информационная система отсутствует

	1.12.
	Контрольная точка 1.1.11. «Проведены мероприятия с обучающимися» 
	1 июля 2026 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	информация
	информационная система отсутствует

	1.13.
	Контрольная точка 1.1.12. «Проведены мероприятия с педагогическими работниками»
	1 июля 2026 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	информация
	информационная система отсутствует

	1.14.
	Контрольная точка 1.1.13. «Подготовлена итоговая информация о проведении мероприятий с обучающимися и педагогическими работниками» 
	30 декабря 2026 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	информация
	информационная система отсутствует

	1.15.
	Контрольная точка 1.1.14. «Произведена выплата стипендий Губернатора Ростовской области» 
	30 декабря 2026 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	информация
	информационная система отсутствует

	1.16.
	Контрольная точка 1.1.15. «Произведена выплата премий Губернатора Ростовской области обучающимся и педагогическим работникам»
	30 декабря 2026 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И, заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области, Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	информация
	информационная система отсутствует

	1.17.
	Контрольная точка 1.1.16. «Проведены мероприятия с обучающимися» 
	1 июля 2027 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	информация
	информационная система отсутствует

	1.18.
	Контрольная точка 1.1.17. «Проведены мероприятия с педагогическими работниками»
	1 июля 2027 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	информация
	информационная система отсутствует

	1.19.
	Контрольная точка 1.1.18. «Подготовлена итоговая информация о проведении мероприятий с обучающимися и педагогическими работниками» 
	30 декабря 2027 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	информация
	информационная система отсутствует

	1.20.
	Контрольная точка 1.1.19. «Произведена выплата стипендий Губернатора Ростовской области» 
	30 декабря 2027 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	информация
	информационная система отсутствует

	1.21.
	Контрольная точка 1.1.20. «Произведена выплата премий Губернатора Ростовской области обучающимся и педагогическим работникам»
	30 декабря 2027 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И, заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области, Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	информация
	информационная система отсутствует

	2. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия 
для осуществления образовательной деятельности в муниципальных и государственных
образовательных организациях, обеспечены безопасные условия осуществления образовательной деятельности 
в государственных образовательных организациях, подведомственных минобразованию Ростовской области»

	2.1.
	Мероприятие (результат) 2 «Созданы безопасные и комфортные условия осуществления образовательной деятельности в муниципальных образовательных организациях 
и государственных образовательных организациях, подведомственных минобразованию Ростовской области» 
	Х
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Богданова Т.Н., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области, Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	отчет
	информационная система отсутствует

	2.2.
	Контрольная точка 2.1.1 «Заключены соглашения о предоставлении из бюджета Ростовской области бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации» 
	15 января 2024 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Богданова Т.Н., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области, Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	соглашение
	АЦК «Финансы»

	2.3.
	Контрольная точка 2.1.2. «Предоставлен 
отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии» 
	28 января 2024 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Богданова Т.Н., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области, Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	отчет
	информационная система отсутствует

	2.4.
	Контрольная точка 2.1.3. «Сформирована 
и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)»
	1 апреля 2024 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Богданова Т.Н., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	информация
	информационная система отсутствует

	2.5.
	Контрольная точка 2.1.4. «Заключен договор 
на закупку товаров, работ, услуг»
	1 июня 2024 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Богданова Т.Н., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	отчет
	информационная система отсутствует

	2.6.
	Контрольная точка 2.1.5. «Технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией, установлено»
	1 ноября 2024 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Богданова Т.Н., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	отчет
	информационная система отсутствует

	2.7.
	Контрольная точка 2.1.6. «Объект подключен 
к сетям, проведены пусконаладочные работы»
	1 декабря 2024 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Богданова Т.Н., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	отчет
	информационная система отсутствует

	2.8.
	Контрольная точка 2.1.7. «Заключены соглашения о предоставлении из бюджета Ростовской области бюджетному 
или автономному учреждению субсидии 
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 
статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации» 
	15 января 2025 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Богданова Т.Н., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области, Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	информация
	АЦК «Финансы»

	2.9.
	Контрольная точка 2.1.8. «Предоставлен 
отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии» 
	28 января 2025 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Богданова Т.Н., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области, Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	отчет
	информационная система отсутствует

	2.10.
	Контрольная точка 2.1.9. «Сформирована 
и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)»
	1 апреля 2025 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Богданова Т.Н., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	отчет
	информационная система отсутствует

	2.11.
	Контрольная точка 2.1.10 «Заключен договор 
на закупку товаров, работ, услуг»
	1 июня 2025 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Богданова Т.Н., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	отчет
	информационная система отсутствует

	2.12.
	Контрольная точка 2.1.11. «Технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией, установлено»
	1 ноября 2025 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Богданова Т.Н., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	отчет
	информационная система отсутствует

	2.13.
	Контрольная точка 2.1.12. «Объект подключен 
к сетям, проведены пусконаладочные работы»
	1 декабря 2025 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Богданова Т.Н., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	отчет
	информационная система отсутствует

	2.14.
	Контрольная точка 2.1.13. «Заключены соглашения о предоставлении из бюджета Ростовской области бюджетному 
или автономному учреждению субсидии 
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 
статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации» 
	15 января 2026 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Богданова Т.Н., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области, Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	информация
	АЦК «Финансы»

	2.15.
	Контрольная точка 2.1.14. «Предоставлен 
отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии» 
	28 января 2026 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Богданова Т.Н., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области, Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	отчет
	информационная система отсутствует

	2.16.
	Контрольная точка 2.1.15. «Сформирована 
и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)»
	1 апреля 2026 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Богданова Т.Н., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	отчет
	информационная система отсутствует

	2.17.
	Контрольная точка 2.1.16. «Заключен 
договор на закупку товаров, работ, услуг»
	1 июня 2026 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Богданова Т.Н., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	отчет
	информационная система отсутствует

	2.18.
	Контрольная точка 2.1.17. «Технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией, установлено»
	1 ноября 2026 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Богданова Т.Н., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	отчет
	информационная система отсутствует

	2.19.
	Контрольная точка 2.1.18. «Объект подключен 
к сетям, проведены пусконаладочные работы»
	1 декабря 2026 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Богданова Т.Н., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	отчет
	информационная система отсутствует

	2.20.
	Контрольная точка 2.1.19. «Заключены соглашения о предоставлении из бюджета Ростовской области бюджетному 
или автономному учреждению субсидии 
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 
статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации» 
	15 января 2027 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Богданова Т.Н., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области, Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	информация
	АЦК «Финансы»

	2.21.
	Контрольная точка 2.1.20. «Предоставлен 
отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии» 
	28 января 2027 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Богданова Т.Н., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области, Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	отчет
	информационная система отсутствует

	2.22.
	Контрольная точка 2.1.21. «Сформирована 
и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)»
	1 апреля 2027 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Богданова Т.Н., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	отчет
	информационная система отсутствует

	2.23.
	Контрольная точка 2.1.22. «Заключен 
договор на закупку товаров, работ, услуг»
	1 июня 2027 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Богданова Т.Н., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	отчет
	информационная система отсутствует

	2.24.
	Контрольная точка 2.1.23. «Технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией, установлено»
	1 ноября 2027 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Богданова Т.Н., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	отчет
	информационная система отсутствует

	2.25.
	Контрольная точка 2.1.24. «Объект подключен 
к сетям, проведены пусконаладочные работы»
	1 декабря 2027 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Богданова Т.Н., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	отчет
	информационная система отсутствует

	3. Задача комплекса процессных мероприятий «Сформирована эффективная система непрерывного 
профессионального развития педагогов, развитие институтов, обеспечивающих эффективное управление в системе образования»

	3.1.
	Мероприятие (результат) 3 «Обеспечена деятельность государственных организаций, обеспечивающих предоставление услуг 
в сфере образования, подведомственных минобразованию Ростовской области» 
	Х
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И, заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области, Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	отчет
	информационная система отсутствует

	3.2.
	Контрольная точка 3.1.1. «Утверждено (включено в реестр государственных заданий) государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ)»
	10 января 2024 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И, заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области,)
	приказ
	информационная система отсутствует

	3.3.
	Контрольная точка 3.1.2. «Заключены 
(включено в реестр соглашений) соглашения 
о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»
	15 января 2024 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И, заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области, Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	соглашение
	АЦК «Финансы»

	3.4.
	Контрольная точка 3.1.3. «Предоставлен отчет 
о выполнении государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение работ)»
	1 февраля 2024 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И, заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области, Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	отчет
	информационная система отсутствует

	3.5.
	Контрольная точка 3.1.4. «Услуга оказана (работы выполнены)»
	30 декабря 2024 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И, заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области,, Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	реестр заявок 
на оплату расходов
	информационная система отсутствует

	3.6.
	Контрольная точка 3.1.5. «Утверждено (включено в реестр государственных заданий) государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ)»
	10 января 2025 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И, заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	приказ
	информационная система отсутствует

	3.7.
	Контрольная точка 3.1.6. «Заключены 
(включено в реестр соглашений) соглашения 
о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»
	15 января 2025 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И, заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области, Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	информация
	АЦК «Финансы»

	3.8.
	Контрольная точка 3.1.7. «Предоставлен отчет 
о выполнении государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение работ)»
	1 марта 2025 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И, заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области, Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	отчет
	информационная система отсутствует

	3.9.
	Контрольная точка 3.1.8. «Услуга оказана (работы выполнены)»
	31 декабря 2025 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И, заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области, Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	информация
	информационная система отсутствует

	3.10.
	Контрольная точка 3.1.9. «Утверждено (включено в реестр государственных заданий) государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ)»
	10 января 2026 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И, заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	приказ
	информационная система отсутствует

	3.11.
	Контрольная точка 3.1.10. «Заключены (включено в реестр соглашений) соглашения 
о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»
	15 января 2026 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И, заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области, Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	информация
	АЦК «Финансы»

	3.12.
	Контрольная точка 3.1.11. «Предоставлен отчет 
о выполнении государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение работ)»
	1 марта 2026 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И, заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области, Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	отчет
	информационная система отсутствует

	3.13.
	Контрольная точка 3.1.12. «Услуга оказана (работы выполнены)»
	31 декабря 2026 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И, заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области, Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	информация
	информационная система отсутствует

	3.14.
	Контрольная точка 3.1.13. «Утверждено (включено в реестр государственных заданий) государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ)»
	10 января 2027 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И, заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	приказ
	информационная система отсутствует

	3.15.
	Контрольная точка 3.1.14. «Заключены (включено в реестр соглашений) соглашения 
о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»
	15 января 2027 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И, заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области, Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	информация
	АЦК «Финансы»

	3.16.
	Контрольная точка 3.1.15. «Предоставлен отчет 
о выполнении государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение работ)»
	1 марта 2027 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И, заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области, Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	отчет
	информационная система отсутствует

	3.17.
	Контрольная точка 3.1.16. «Услуга оказана (работы выполнены)»
	31 декабря 2027 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И, заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области, Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	информация
	информационная система отсутствует

	4. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы нормативно-правовые 
и организационные условия для устройства в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

	4.1.
	Мероприятие (результат) 4 «Осуществлено финансовое обеспечение полномочий 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии 
со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 
№ 830-ЗС «Об организации опеки 
и попечительства в Ростовской области» 
	Х
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	информация
	информационная система отсутствует

	4.2.
	Контрольная точка 4.1.1. «Мониторинг причин оставления детей без попечения родителей, расчет показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления 
по профилактике социального сиротства, выявлению и устройству детей-сирот»
	15 января 2024 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	информация
	информационная система отсутствует

	4.3.
	Контрольная точка 4.1.2. «Мониторинг выявления детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, их устройства 
на воспитание в семью»
	15 января 2024 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	информация
	информационная система отсутствует

	4.4.
	Контрольная точка 4.1.3. «Мониторинг причин оставления детей без попечения родителей, расчет показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления 
по профилактике социального сиротства, выявлению и устройству детей-сирот»
	15 июля 2024 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	информация
	информационная система отсутствует

	4.5.
	Контрольная точка 4.1.4. «Мониторинг выявления детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, их устройства 
на воспитание в семью»
	15 июля 2024 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	информация
	информационная система отсутствует

	4.6.
	Контрольная точка 4.1.5. «Проведение курсов повышения квалификации, семинаров-совещаний специалистов органов опеки и попечительства»
	15 ноября 2024 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	информация
	информационная система отсутствует

	4.7.
	Контрольная точка 4.1.6. «Проведение творческого конкурса замещающих семей «Областная семейная ассамблея»
	1 декабря 2024 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	информация
	информационная система отсутствует

	4.8.
	Контрольная точка 4.1.7. «Мониторинг причин оставления детей без попечения родителей, расчет показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления 
по профилактике социального сиротства, выявлению и устройству детей-сирот»
	15 января 2025 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	информация
	информационная система отсутствует

	4.9.
	Контрольная точка 4.1.8. «Мониторинг выявления детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, их устройства 
на воспитание в семью»
	15 января 2025 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	информация
	информационная система отсутствует

	4.10.
	Контрольная точка 4.1.9. «Мониторинг причин оставления детей без попечения родителей, расчет показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления 
по профилактике социального сиротства, выявлению и устройству детей-сирот»
	15 июля 2025 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	информация
	информационная система отсутствует

	4.11.
	Контрольная точка 4.1.10. «Мониторинг выявления детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, их устройства 
на воспитание в семью»
	15 июля 2025 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	информация
	информационная система отсутствует

	4.12.
	Контрольная точка 4.1.11. «Проведение курсов повышения квалификации, семинаров-совещаний специалистов органов опеки и попечительства»
	15 ноября 2025 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	информация
	информационная система отсутствует

	4.13.
	Контрольная точка 4.1.12. «Проведение творческого конкурса замещающих семей «Областная семейная ассамблея»
	1 декабря 2025 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	информация
	информационная система отсутствует

	4.14.
	Контрольная точка 4.1.13. «Мониторинг причин оставления детей без попечения родителей, расчет показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления 
по профилактике социального сиротства, выявлению и устройству детей-сирот»
	15 января 2026 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	информация
	информационная система отсутствует

	4.15.
	Контрольная точка 4.1.14. «Мониторинг выявления детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, их устройства 
на воспитание в семью»
	15 января 2026 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	информация
	информационная система отсутствует

	4.16.
	Контрольная точка 4.1.15. «Мониторинг причин оставления детей без попечения родителей, расчет показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления 
по профилактике социального сиротства, выявлению и устройству детей-сирот»
	15 июля 2026 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	информация
	информационная система отсутствует

	4.17.
	Контрольная точка 4.1.16. «Мониторинг выявления детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, их устройства 
на воспитание в семью»
	15 июля 2026 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	информация
	информационная система отсутствует

	4.18.
	Контрольная точка 4.1.17. «Проведение курсов повышения квалификации, семинаров-совещаний специалистов органов опеки и попечительства»
	15 ноября 2026 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	информация
	информационная система отсутствует

	4.19.
	Контрольная точка 4.1.18. «Проведение творческого конкурса замещающих семей «Областная семейная ассамблея»
	1 декабря 2026 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	информация
	информационная система отсутствует

	4.20.
	Контрольная точка 4.1.19. «Мониторинг причин оставления детей без попечения родителей, расчет показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления 
по профилактике социального сиротства, выявлению и устройству детей-сирот»
	15 января 2027 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	информация
	информационная система отсутствует

	4.21.
	Контрольная точка 4.1.20. «Мониторинг выявления детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, их устройства 
на воспитание в семью»
	15 января 2027 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	информация
	информационная система отсутствует

	4.22.
	Контрольная точка 4.1.21. «Мониторинг причин оставления детей без попечения родителей, расчет показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления 
по профилактике социального сиротства, выявлению и устройству детей-сирот»
	15 июля 2027 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	информация
	информационная система отсутствует

	4.23.
	Контрольная точка 4.1.22. «Мониторинг выявления детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, их устройства 
на воспитание в семью»
	15 июля 2027 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	информация
	информационная система отсутствует

	4.24.
	Контрольная точка 4.1.23. «Проведение курсов повышения квалификации, семинаров-совещаний специалистов органов опеки и попечительства»
	15 ноября 2027 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	информация
	информационная система отсутствует

	4.25.
	Контрольная точка 4.1.24. «Проведение творческого конкурса замещающих семей «Областная семейная ассамблея»
	1 декабря 2027 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	информация
	информационная система отсутствует

	5. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена поддержка программы развития передовой 
инженерной школы, обеспечивающей подготовку высококвалифицированных инженерных кадров для сельхозмашиностроения Российской Федерации»

	5.1.
	Мероприятие (результат) 5 «Предоставлен грант в форме субсидии на поддержку программы развития передовой инженерной школы, обеспечивающей подготовку высококвалифицированных инженерных кадров для сельхозмашиностроения Российской Федерации» (3.12)
	Х
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И, заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области, Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	соглашение
	АЦК «Финансы»

	5.2.
	Контрольная точка 5.1.1 «Предоставлен 
отчет о достижении значений результатов предоставления гранта в форме субсидии»
	15 января 2024 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И, заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области, Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	отчет
	информационная система отсутствует

	5.3.
	Контрольная точка 5.1.2 «Документы 
на получение гранта в форме субсидии предоставлены в минобразование Ростовской области»
	1 мая 2024 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И, заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области, Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	документы
	информационная система отсутствует

	5.4.
	Контрольная точка 5.1.3 «Заключено соглашение о предоставлении гранта в форме субсидии» 
	1 июня 2024 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И, заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области, Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	соглашение
	АЦК «Финансы»

	5.5.
	Контрольная точка 5.1.4 «Грант в форме субсидии перечислен получателю»
	31 декабря 2024 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	реестр заявок 
на оплату расходов
	АЦК «Финансы»

	6. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышена эффективность планирования развития образовательного комплекса Ростовской области»

	6.1.
	Мероприятие (результат 6 «Обеспечено функционирование министерства общего 
и профессионального образования Ростовской области» 
	Х
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Юдина О.П., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	‒
	информационная система отсутствует

	7. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена подготовка учебников 
по региональной истории с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов 
и федеральных основных общеобразовательных программ за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации»

	7.1.
	Мероприятие (результат) 7 «Финансово обеспечены (возмещены) затраты 
на мероприятия по подготовке учебников 
по региональной истории с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных основных общеобразовательных программ за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации» 
	Х
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И, заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	информация
	информационная система отсутствует

	7.2.
	Контрольная точка 7.1.1. «Создание методического аппарата учебника и рукописи методического пособия»
	30 сентября 2024 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И, заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	письмо
	информационная система отсутствует

	7.3.
	Контрольная точка 7.1.2. «Услуга оказана (работы выполнены)»
	26 декабря 2024 г.
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И, заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	информация
	информационная система отсутствует

	8. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечены меры социальной поддержки по организации отдыха и оздоровления детей»

	8.1.
	Мероприятие (результат) 8 «Обеспечена организация отдыха и оздоровления детей» 
	Х
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И, заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	информация
	информационная система отсутствует

	8.2.
	Контрольная точка 8.1.1. «Актуализирован реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Ростовской области»
	26.05.2025
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И, заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	информация
	информационная система отсутствует

	8.3.
	Контрольная точка 8.1.2. «Актуализирован реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Ростовской области»
	26.08.2025
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И, заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	информация
	информационная система отсутствует

	8.4.
	Контрольная точка 8.1.3. «Мониторинг летней оздоровительной кампании (федеральный)»
	01.10.2025
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И, заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	информация
	информационная система отсутствует

	8.5.
	Контрольная точка 8.1.4. «Мониторинг финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий «Обеспечение отдыха 
и оздоровления детей» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»
	29.12.2025
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И, заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	информация
	информационная система отсутствует

	8.6.
	Контрольная точка 8.1.5. «Актуализирован реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Ростовской области»
	26.05.2026
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И, заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	информация
	информационная система отсутствует

	8.7.
	Контрольная точка 8.1.6. «Актуализирован реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Ростовской области»
	26.08.2026
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И, заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	информация
	информационная система отсутствует

	8.8.
	Контрольная точка 8.1.7. «Мониторинг летней оздоровительной кампании (федеральный)»
	01.10.2026
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И, заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	информация
	информационная система отсутствует

	8.9.
	Контрольная точка 8.1.8. «Мониторинг финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий «Обеспечение отдыха 
и оздоровления детей» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»
	29.12.2026
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И, заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	информация
	информационная система отсутствует

	8.10.
	Контрольная точка 8.1.9. «Актуализирован реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Ростовской области»
	26.05.2027
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И, заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	информация
	информационная система отсутствует

	8.11.
	Контрольная точка 8.1.10. «Актуализирован реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Ростовской области»
	26.08.2027
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И, заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	информация
	информационная система отсутствует

	8.12.
	Контрольная точка 8.1.11. «Мониторинг летней оздоровительной кампании (федеральный)»
	01.10.2027
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И, заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	информация
	информационная система отсутствует

	8.13.
	Контрольная точка 8.1.12. «Мониторинг финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий «Обеспечение отдыха 
и оздоровления детей» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»
	29.12.2027
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Смольянов Г.И, заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области)
	информация
	информационная система отсутствует




	Начальник управления 
документационного обеспечения Правительства Ростовской области 
	 
	

В.В. Лозин



114


Y:\ORST\Ppo\ppo748f23.docx
Приложение № 1
к государственной программе
Ростовской области
«Развитие образования»

ПОРЯДОК 
предоставления и распределения субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 
образований Ростовской области, методик распределения иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам и правила их предоставления муниципальным образованиям Ростовской области

1. Целью предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов является софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в том числе на:
разработку проектной документации на капитальный ремонт образовательных организаций;
капитальный ремонт образовательных организаций;
реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования;
обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях;
проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях;
обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков;
реализацию инициативных проектов;
организацию подвоза обучающихся и аренду плавательных бассейнов для обучения плаванию обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления основной образовательной программы начального общего образования;
оснащение муниципальных образовательных организаций и объектов после завершения капитального ремонта, строительства, реконструкции;
оснащение модульных зданий для муниципальных образовательных организаций;
организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях;
строительство (реконструкцию) образовательных организаций;
разработку проектной документации на строительство (реконструкцию) образовательных организаций;
приобретение объектов недвижимости для размещения образовательных организаций;
создание новых мест в общеобразовательных организациях;
дополнительные расходы областного бюджета на создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов;
дополнительные расходы областного бюджета на создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов;
проведение мероприятий по замене существующих оконных и дверных блоков в муниципальных образовательных организациях;
приобретение и установку модульных зданий для муниципальных образовательных организаций;
приобретение автобусов для муниципальных организаций дополнительного образования детей спортивной направленности;
организацию бесплатного горячего питания детей из многодетных семей, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях;
организацию бесплатного горячего питания детей участников специальной военной операции, а также детей, находящихся под опекой (попечительством) участников специальной военной операции, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях;
реализацию мероприятий по обеспечению муниципальных образовательных организаций инженерно-техническими средствами защиты 
в части противопожарной безопасности;
организацию отдыха детей в каникулярное время.
2. Расходование субсидий осуществляется путем предоставления бюджетам муниципальных районов и городских округов в Ростовской области субсидий, общий объем которых утверждается областным законом об областном бюджете. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов в Ростовской области осуществляет министерство общего и профессионального образования Ростовской области (далее ‒ минобразование Ростовской области) и министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области (далее – министерство строительства РО) в установленном для исполнения областного бюджета порядке на основании сводной бюджетной росписи областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств при соблюдении условий предоставления субсидий, предусмотренных пунктом 3 настоящего Положения, а также обязательств по соглашениям, заключенным минобразованием Ростовской области, министерством строительства РО с администрациями муниципальных образований в Ростовской области.
3. Условиями предоставления субсидий, финансируемых за счет средств областного бюджета, являются:
наличие муниципальных программ, утвержденных в установленном порядке и предусматривающих средства местных бюджетов, направляемые на софинансирование расходов по объектам и направлениям в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения»;
наличие в правовых актах представительных органов муниципальных образований о местных бюджетах (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из областного бюджета субсидии, с учетом постановления Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302;
наличие в правовом акте администрации муниципального образования кода бюджетной классификации доходов для предоставления субсидий, закрепленных за соответствующими главными администраторами доходов местного бюджета;
в части расходов на строительство и реконструкцию объектов образования муниципальной собственности, капитальный ремонт муниципальных образовательных организаций, реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (в части выполнения работ по капитальному ремонту) ‒ наличие утвержденной проектной документации;
подтверждение права муниципальной собственности на соответствующие объекты, отсутствие обременений, исков, судебных решений или иных обстоятельств, которые могут повлечь прекращение права муниципальной собственности;
в части расходов на оснащение муниципальных образовательных организаций – подтверждение права муниципальной собственности на соответствующие объекты или иного права пользования объектами при  условии оснащения движимым имуществом, отсутствие обременений, исков, судебных решений или иных обстоятельств, которые могут повлечь прекращение права муниципальной собственности или пользования.
4. В целях определения потребности в субсидиях, финансируемых за счет средств областного бюджета, минобразование Ростовской области (в части исполнения полномочий на разработку проектной документации на капитальный ремонт образовательных организаций; капитальный ремонт образовательных организаций; реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования; обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков; реализацию инициативных проектов; организацию подвоза обучающихся и аренду плавательных бассейнов для обучения плаванию обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления основной образовательной программы начального общего образования; оснащение муниципальных образовательных организаций и объектов после завершения капитального ремонта, строительства, реконструкции; оснащение модульных зданий для муниципальных образовательных организаций; обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях; проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях; проведение мероприятий по замене существующих оконных и дверных блоков в муниципальных образовательных организациях; приобретение и установку модульных зданий для муниципальных образовательных организаций; приобретение автобусов для муниципальных организаций дополнительного образования детей спортивной направленности; организацию бесплатного горячего питания детей из многодетных семей, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях; организацию бесплатного горячего питания детей участников специальной военной операции, а также детей, находящихся под опекой (попечительством) участников специальной военной операции, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях; организацию отдыха детей в каникулярное время) и министерство строительства РО (в части исполнения полномочий на строительство (реконструкцию) образовательных организаций; разработку проектной документации на строительство (реконструкцию) образовательных организаций; приобретение объектов недвижимости для размещения образовательных организаций; создание новых мест в общеобразовательных организациях; дополнительные расходы областного бюджета на создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов; дополнительные расходы областного бюджета на создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов):
4.1. Формируют перечень объектов муниципальных образовательных организаций:
4.1.1. В части строительства и реконструкции объектов образования муниципальной собственности, капитального ремонта муниципальных образовательных организаций исходя из следующих подходов:
строительство, реконструкция, газификация, капитальный ремонт которых осуществлялись за счет средств областного бюджета в предыдущие периоды;
имеющих заключение о социальной значимости образовательной организации;
имеющих проектную документацию с положительным заключением экспертизы в соответствии с действующим законодательством;
находящихся в аварийном состоянии;
имеющих выписку из реестра муниципальной собственности в части объектов газификации;
при готовности перевода объекта на газовое топливо с учетом имеющегося внутрипоселкового газопровода в части объектов газификации;
при наличии заявки органа местного самоуправления.
4.1.2. В части разработки проектной документации на строительство и реконструкцию объектов образования муниципальной собственности, включая газификацию, подготовки проектной документации на капитальный ремонт муниципальных образовательных организаций:
имеющих положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости проектно-изыскательских работ.
4.1.3. В части реализации мероприятий по содействию созданию новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях:
при соответствии перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций (исходя из прогнозируемой потребности), критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания, утвержденного приказом Министерством просвещения Российской Федерации от 06.09.2022 № 804 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», направленных на содействие созданию (создание) в субъектах Российской Федерации новых (дополнительных) мест в общеобразовательных организациях, модернизацию инфраструктуры общего образования, школьных систем образования, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению общеобразовательных организаций, а также определении норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания»;
при наличии заявки органа местного самоуправления.
4.1.4. В части реализации инициативных проектов отбор инициативных проектов (проектов инициативного бюджетирования) осуществляется в соответствии с порядком, установленным постановлением Правительства Ростовской области от 05.04.2021 № 280 «О некоторых мерах по реализации Областного закона от 01.08.2019 № 178-ЗС».
4.1.5. В части реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования:
наличие муниципальных общеобразовательных организаций, требующих капитального ремонта, информация о которых включена в форму федерального статистического наблюдения № ОО-2 «Сведения о материально-технической и информационной базе, финансово-экономической деятельности общеобразовательной организации»;
наличие положительного заключения государственной экспертизы (с датой не ранее 2021 года) проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта соответствующего объекта, содержащего итоговую стоимостную оценку запланированных видов работ (далее ‒ стоимость капитального ремонта) в рамках перечня работ по капитальному ремонту.
4.1.6. В части организации подвоза обучающихся и аренды плавательных бассейнов для обучения плаванию обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления основной образовательной программы начального общего образования:
наличие (аренда) бассейна;
наличие заявки органа местного самоуправления.
4.1.7. В части оснащения муниципальных образовательных организаций и объектов после завершения капитального ремонта, строительства, реконструкции, а также приобретения и установки модульных зданий являются:
завершение работ по капитальному ремонту, строительству и реконструкции, а также приобретение и установка модульных зданий для муниципальных образовательных организаций;
наличие заявки органа местного самоуправления.
4.1.8. В части обновления материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков:
поставка товара;
наличие товарной накладной или акта приема-передачи товара.
4.1.9. В части приобретения объектов недвижимости для размещения образовательных организаций:
наличие с учетом демографической ситуации потребности муниципального образования в приобретении объектов недвижимости для размещения образовательных организаций;
соответствие объектов недвижимости, планируемых для приобретения за счет средств субсидии, требованиям, предъявляемым действующим законодательством к объектам недвижимости для размещения образовательных организаций;
наличие заявки органа местного самоуправления.
4.1.10. В части проведения мероприятий по замене существующих оконных и дверных блоков в муниципальных образовательных организациях:
имеющих положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости проектно-изыскательских работ;
наличие заявки органа местного самоуправления.
4.1.11. В части приобретения и установки модульных зданий для муниципальных образовательных организаций – при наличии заявки органа местного самоуправления. Критериями для предоставления субсидии на приобретение и установку модульных зданий для муниципальных образовательных организаций являются:
наличие с учетом демографической ситуации потребности муниципального образования в приобретении и установке модульных зданий для муниципальных образовательных организаций;
соответствие модульных зданий, планируемых для приобретения за счет средств субсидии, техническим требованиям, предъявляемым действующим законодательством.
4.1.12. В части приобретения автобусов для муниципальных организаций дополнительного образования детей спортивной направленности – при наличии заявки органа местного самоуправления.
4.1.13. В части реализации мероприятий по обеспечению муниципальных образовательных организаций инженерно-техническими средствами защиты в части противопожарной безопасности при наличии:
заявки органа местного самоуправления;
положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости работ.
4.1.14. В части организации бесплатного горячего питания детей из многодетных семей, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях; организации бесплатного горячего питания детей участников специальной военной операции, а также детей, находящихся под опекой (попечительством) участников специальной военной операции, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях; организацию отдыха детей в каникулярное время – наличие заявки органа местного самоуправления.
4.2. Критерии отнесения объекта образовательной организации к социально значимому:
фактическая наполняемость образовательной организации обучающимися (воспитанниками) по сравнению с плановой (расчетной) и в соответствии с лицензией;
возможность снижения сменности занятий (для общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, работающих в две смены);
возможность открытия дополнительных дошкольных мест, снижения очередности (для дошкольных образовательных организаций);
наличие положительной динамики заполняемости образовательной организации обучающимися (воспитанниками) на среднесрочную перспективу (не менее 3 лет) с учетом демографической ситуации;
востребованность услуг данной образовательной организации со стороны жителей муниципального образования;
удаленность данной образовательной организации от других образовательных организаций;
наличие условий для организации подвоза обучающихся (воспитанников) к месту обучения в соответствии с требованиями СанПиНа.
4.3. Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования:
обеспечивают разработку проектной (сметной) документации для объектов капитального ремонта;
представляют заявки с приложением обоснований и подтверждающих необходимость приобретения товаров, работ (услуг) документов в минобразование Ростовской области и в министерство строительства РО в сроки, определенные для формирования проекта областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период;
при проработке вопроса о внесении изменений в областной закон об областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период по расходам, не включенным в областной бюджет на очередной финансовый год и на плановый период, представляют заявки с приложением обоснований и подтверждающих необходимость приобретения товаров, работ (услуг) документов в сроки, установленные минобразованием Ростовской области и министерством строительства РО.
4.4. Минобразование Ростовской области, министерство строительства РО по предложениям органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, по итогам проведенных мероприятий согласно подпункту 4.1 настоящего пункта определяют потребность в расходах, финансируемых за счет средств областного бюджета, по направлениям расходования средств.
4.5. Определение объема субсидий муниципальным районам и городским округам, финансируемых за счет средств областного бюджета, по направлениям расходования средств:
4.5.1. Объем субсидии на строительство и реконструкцию объектов образования муниципальной собственности рассчитывается по формуле:

Ssi = Сsmax x Ui / 100,

где Ssi – объем субсидии, предоставляемой i-му муниципальному образованию на реализацию указанных полномочий;
Сsmax – стоимость строительства и реконструкции объектов образования муниципальной собственности, рассчитанная в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 04.10.2012 № 945 «Об утверждении Порядка организации и финансирования из областного бюджета работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, выполнению мероприятий по благоустройству территории, а также ремонту автомобильных дорог»;
Ui – уровень софинансирования из областного бюджета.
4.5.2. Объем субсидии на капитальный ремонт муниципальных образовательных организаций рассчитывается по формуле:

Skai = Сkamax x Ui / 100,

где Skai – объем субсидии, предоставляемой i-му муниципальному образованию на реализацию указанных полномочий;
Сkamax – начальная максимальная цена контракта на капитальный ремонт муниципальных образовательных организаций, рассчитанная в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 04.10.2012 № 945;
Ui – уровень софинансирования из областного бюджета.
4.5.3. Объем субсидии на подготовку проектной документации на капитальный ремонт муниципальных образовательных организаций рассчитывается по формуле:

Spi = Сpмакс x Ui / 100,

где Spi – объем субсидии, предоставляемой i-му муниципальному образованию на реализацию указанных полномочий;
Сpмакс – начальная максимальная цена контракта на выполнение проектной документации на капитальный ремонт муниципальных образовательных организаций, рассчитанная в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 04.10.2012 № 945;
Ui – уровень софинансирования из областного бюджета.
4.5.4. Объем субсидии на реализацию мероприятий по содействию созданию новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях рассчитывается по формуле:

Smi = Сmмакс x Ui / 100,

где Smi – объем субсидии, предоставляемой i-му муниципальному образованию на реализацию указанных полномочий;
Сmмакс – начальная максимальная цена контракта на оснащение средствами обучения и воспитания вновь вводимых общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях;
Ui – уровень софинансирования из областного бюджета.
4.5.5. Объем субсидии на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков рассчитывается по формуле:

Sti = Сtmax x Ui / 100,

где Sti – объем субсидии, предоставляемой i-му муниципальному образованию на реализацию указанных полномочий;
Сtmax – начальная максимальная цена контракта на приобретение товаров, работ и услуг в целях обновления материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков;
Ui – уровень софинансирования из областного бюджета.
4.5.6. Объем субсидии на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования рассчитывается по формуле:

Smdi= Smi x Ui / 100,

где Smdi – объем субсидии, предоставляемой i-му муниципальному образованию на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования;
Smi – начальная максимальная цена контрактов на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования;
Ui – уровень софинансирования из областного бюджета.
4.5.7. Объем субсидии на организацию подвоза обучающихся и аренду плавательных бассейнов для обучения плаванию обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления основной образовательной программы начального общего образования рассчитывается по формуле:

Sapi = Vp х Di х Ui / 100,
где Sapi – объем субсидии, предоставляемой i-му муниципальному образованию на реализацию указанных полномочий;
Vp – расчетный объем расходов на проведение 26-часового курса по обучению плаванию;
Di – численность обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 2 – 4-х классов, участвующих в обучении плаванию в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления основной образовательной программы начального общего образования, по данным органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования;
Ui – уровень софинансирования из областного бюджета.

Vp =A + P,

где А – объем расходов на аренду плавательных бассейнов, включая услуги по аренде плавательных бассейнов для обучения плаванию обучающихся;
Р – расчетный объем расходов на организацию подвоза обучающихся по данным органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования.
4.5.8. Объем субсидии на оснащение муниципальных образовательных организаций и объектов после завершения капитального ремонта, строительства, реконструкции рассчитывается по формуле:

Somoi = Momo x Ui / 100,

где Somoi – объем субсидии, предоставляемой i-му муниципальному образованию на реализацию указанных полномочий;
Momo – потребность в оснащении муниципальной образовательной организации после завершения капитального ремонта, строительства, реконструкции;
Ui – уровень софинансирования из областного бюджета.
4.5.9. Объем субсидии на оснащение модульных зданий для муниципальных образовательных организаций рассчитывается по формуле:

Somzi = Momz x Ui / 100,

где Somzi – объем субсидии, предоставляемой i-му муниципальному образованию на реализацию указанных полномочий;
Momz – потребность в оснащении модульных зданий для муниципальных образовательных организаций;
Ui – уровень софинансирования из областного бюджета.
4.5.10. Объем субсидии на приобретение объектов недвижимости для размещения образовательных организаций:

Spi = Sp x Ui / 100,

где Spi – объем субсидии, предоставляемой i-му муниципальному образованию на реализацию указанных полномочий;
Sp – рыночная стоимость объекта недвижимости для размещения образовательной организации в соответствии с отчетом об определении рыночной стоимости объекта недвижимости, выполненного в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности;
Ui – уровень софинансирования из областного бюджета.
4.5.11. Объем субсидии на проведение мероприятий по замене существующих оконных и дверных блоков в муниципальных образовательных организациях рассчитывается по формуле:

Sоi = Сомакс x Ui / 100,

где Sоi – объем субсидии, предоставляемой i-му муниципальному образованию на реализацию указанных полномочий;
Сомакс – начальная максимальная цена контракта на проведение мероприятий по замене существующих оконных и дверных блоков в муниципальных образовательных организациях;
Ui – уровень софинансирования из областного бюджета.
4.5.12. Объем субсидии на приобретение и установку модульных зданий для муниципальных образовательных организаций рассчитывается по формуле:

Szi = Mz x Ui / 100,

где Szi – объем субсидии, предоставляемой i-му муниципальному образованию на реализацию указанных полномочий;
Mz – стоимость модульных зданий для муниципальных образовательных организаций с учетом приобретения и установки;
Ui – уровень софинансирования из областного бюджета.
4.5.13. Объем субсидии на приобретение автобусов для муниципальных организаций дополнительного образования детей спортивной направленности рассчитывается по формуле:

Sasi = Kasi х Qas хUi / 100,

где Sasi – объем субсидии, предоставляемой i-му муниципальному образованию на реализацию указанных полномочий;
Kasi – количество приобретаемых автобусов для i-го муниципального образования;
Qas – стоимость одного автобуса;
Ui – уровень софинансирования из областного бюджета.
4.5.14. Объем субсидии на организацию бесплатного горячего питания детей из многодетных семей, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях рассчитывается по формуле:

Smnogi = Hmnogi х Qa х Ki х Ui / 100,

где Smnogi – объем субсидии, предоставляемой i-му муниципальному образованию на реализацию указанных полномочий;
Hmnogi – численность детей из многодетных семей, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях i-го муниципального образования;
Qa – размер затрат на обеспечение бесплатного одноразового горячего питания в день на одного обучающегося, используемый при расчете объемов субсидий на иные цели государственным бюджетным и автономным образовательным учреждениям, утвержденный приказом минобразования Ростовской области;
Ki – количество учебных дней;
Ui – уровень софинансирования из областного бюджета.
4.5.15. Объем субсидии на организацию бесплатного горячего питания детей участников специальной военной операции, а также детей, находящихся под опекой (попечительством) участников специальной военной операции, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях рассчитывается по формуле:

Ssvoi = Hsvoi х Qa х Ki х Ui / 100,

где Ssvoi – объем субсидии, предоставляемой i-му муниципальному образованию на реализацию указанных полномочий;
Hsvoi – численность детей участников специальной военной операции, а также детей, находящихся под опекой (попечительством) участников специальной военной операции, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях i-го муниципального образования;
Qa – размер затрат на обеспечение бесплатного одноразового горячего питания в день на одного обучающегося, используемый при расчете объемов субсидий на иные цели государственным бюджетным и автономным образовательным учреждениям, утвержденный приказом минобразования Ростовской области;
Ki – количество учебных дней;
Ui – уровень софинансирования из областного бюджета.
4.5.16. Объем субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению муниципальных образовательных организаций инженерно-техническими средствами защиты в части противопожарной безопасности рассчитывается 
по формуле:

Sоi = Сомакс х Ui / 100,

где Sоi – объем субсидии, предоставляемой i-му муниципальному образованию на реализацию указанных полномочий;
Сомакс – начальная максимальная цена контракта на реализацию мероприятий по обеспечению муниципальных образовательных организаций инженерно-техническими средствами защиты в части противопожарной безопасности;
Ui – уровень софинансирования из областного бюджета.
4.5.17. Объем субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время рассчитывается по формуле:

Cpi = Кi х Стп х Ипц x Ui/ 100,

где Cpi – объем субсидии, выделяемой i-му муниципальному образованию на реализацию указанных полномочий;
Кi – количество дето-дней, принятое для расчета субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время, по данным министерства общего и профессионального образования Ростовской области;
Стп – рекомендуемая областной межведомственной комиссией по вопросам организации отдыха и оздоровления детей в Ростовской области стоимость набора продуктов питания для лагерей, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием) (без учета торговой наценки и транспортных услуг), на одного ребенка в день, рассчитанная Региональной службой по тарифам Ростовской области;
Ипц – индекс потребительских цен, принятый в расчетах бюджета на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Ростовской области на очередной финансовый год и плановый период, утвержденный распоряжением Правительства Ростовской области;
Ui – уровень софинансирования из областного бюджета.
Расходование субсидий осуществляется минобразованием Ростовской области в части оплаты стоимости набора продуктов питания или закупки услуг по организации питания (без учета оплаты наценки для организаций общественного питания на сырье и покупные товары, используемые для приготовления продукции собственного производства) для детей в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций.
5. Субсидии, финансируемые за счет средств федерального бюджета и софинансируемые за счет средств областного бюджета (далее – субсидии, финансируемые за счет средств федерального бюджета), предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе о бюджете Ростовской области (сводной бюджетной росписи бюджета Ростовской области), и лимитов бюджетных обязательств, доведенных минобразованию Ростовской области как получателю средств бюджета Ростовской области (в части субсидий на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования; на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях; проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях; организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях), а также доведенных министерству строительства РО как получателю средств бюджета Ростовской области (в части субсидий на создание новых мест в общеобразовательных организациях).
Условием предоставления субсидий, финансируемых за счет средств федерального бюджета, является наличие заключенных в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» соглашений между администрациями муниципальных образований Ростовской области и минобразованием Ростовской области и (или) министерством строительства РО и администрациями муниципальных образований Ростовской области.
Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления субсидий, финансируемых за счет средств федерального бюджета, представляются однократно муниципальным образованием в территориальный орган Федерального казначейства.
Перечисление субсидий, финансируемых за счет средств федерального бюджета, из бюджета Ростовской области в бюджет муниципального образования осуществляется на единый счет бюджета муниципального образования, открытый финансовому органу в Управлении Федерального казначейства по Ростовской области.
Перечисление субсидий, финансируемых за счет средств федерального бюджета, из бюджета Ростовской области осуществляется Федеральным казначейством не позднее 2-го рабочего дня, следующего за днем представления в Управление Федерального казначейства по Ростовской области в установленном Федеральным казначейством порядке платежных документов, связанных с исполнением расходных обязательств муниципалитетов, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, представленных получателем средств (финансовым органом муниципального образования).
Перечисление субсидий, финансируемых за счет средств федерального бюджета, осуществляется Федеральным казначейством:
после проведения санкционирования оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета;
в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства муниципального образования, указанной в соглашении о предоставлении субсидий, финансируемых за счет средств федерального бюджета.
6. Иные межбюджетные трансферты:
6.1. На ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций.
Иной межбюджетный трансферт на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций предоставляется в целях софинансирования в полном объеме расходных обязательств муниципального образования по финансовому обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций из расчета 5 тыс. рублей в месяц в населенных пунктах с численностью населения 100 тыс. человек и более (но не более 2 выплат ежемесячного денежного вознаграждения 
1 педагогическому работнику, при условии осуществления классного руководства в 2 и более классах) и из расчета 10 тыс. рублей в месяц в населенных пунктах с численностью населения менее 100 тыс. человек 
(но не более 2 выплат ежемесячного денежного вознаграждения 
1 педагогическому работнику, при условии осуществления классного руководства в 2 и более классах) с учетом установленных трудовым законодательством Российской Федерации отчислений по социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации (Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации на страховые взносы, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также с учетом страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний), районных коэффициентов к заработной плате, установленных решениями органов государственной власти СССР или федеральных органов государственной власти, за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, высокогорных, пустынных, безводных и других районах (местностях) с особыми климатическими условиями и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также за работу в других районах (местностях) с особыми климатическими условиями, включая выплату части отпускных, начисленной с суммы выплаченного вознаграждения, учтенного в расчете средней заработной платы.
Иной межбюджетный трансферт на ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию 
с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций предоставляется в целях софинансирования в полном объеме расходных обязательств субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории «Сириус» по финансовому обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций из расчета 5 тыс. рублей в месяц с учетом установленных законодательством Российской Федерации отчислений по обязательному социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации (Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование), а также районных коэффициентов к заработной плате, установленных решениями органов государственной власти СССР или федеральных органов государственной власти, за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, высокогорных, пустынных, безводных и других районах (местностях) с особыми климатическими условиями и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также за работу в других районах (местностях) с особыми климатическими условиями, включая выплату среднего заработка в установленных законодательством случаях, начисленного с суммы выплаченной надбавки, учтенной в расчете данного среднего заработка.
Иные межбюджетные трансферты, указанные в абзацах втором, третьем настоящего пункта (далее также – иные межбюджетные трансферты), предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе о бюджете Ростовской области (сводной бюджетной росписи бюджета Ростовской области), и лимитов бюджетных обязательств, доведенных минобразованию Ростовской области как получателю средств бюджета Ростовской области.
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований утверждается областным законом об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов являются:
наличие правового акта муниципального образования об утверждении в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации перечня мероприятий, при реализации которых возникают расходные обязательства муниципального образования, в целях финансового обеспечения которых предоставляются иные межбюджетные трансферты;
заключение между минобразованием Ростовской области и администрацией муниципального образования соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета Ростовской области местному бюджету (далее – Соглашение).
Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, представляются однократно муниципальным образованием в территориальный орган Федерального казначейства.
Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется на основании Соглашения, подготавливаемого (формируемого) и заключаемого с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».
При заключении Соглашения уполномоченные органы местного самоуправления, на которые со стороны муниципальных образований возлагаются функции по исполнению (координации исполнения) Соглашений, представляют в минобразование Ростовской области отчет об исполнении условия предоставления иного межбюджетного трансферта, предусмотренного абзацами шестым – восьмым настоящего пункта.
Минобразование Ростовской области на основании представленных уполномоченными органами местного самоуправления, на которые со стороны муниципальных образований возлагаются функции по исполнению (координации исполнения) Соглашений отчетов об исполнении условия предоставления иного межбюджетного трансферта, предусмотренного абзацами шестым – восьмым настоящего пункта, осуществляет контроль соблюдения муниципальным образованием указанного условия.
Уполномоченные органы местного самоуправления, на которые со стороны муниципальных образований возлагаются функции по исполнению (координации исполнения) Соглашений, размещают в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчеты о расходах местного бюджета, а также о достижении значения результата предоставления иных межбюджетных трансфертов в сроки, установленные Соглашением.
Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Ростовской области в бюджет муниципального образования осуществляется на единый счет бюджета муниципального образования, открытый финансовому органу муниципального образования в Управлении Федерального казначейства по Ростовской области.
Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Ростовской области осуществляется Федеральным казначейством не позднее второго рабочего дня, следующего за днем представления в Управление Федерального казначейства по Ростовской области в установленном Федеральным казначейством порядке платежных документов, связанных с исполнением расходных обязательств муниципальных образований, в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, представленных получателем средств местного бюджета.
Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется Федеральным казначейством после проведения санкционирования оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета.
Перечисление межбюджетного трансферта местному бюджету осуществляется при условии осуществления территориальным органом Федерального казначейства операций по перечислению соответствующего межбюджетного трансферта из бюджета Ростовской области в местный бюджет в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя средств местного бюджета, соответствующих целям предоставления 
иных межбюджетных трансфертов, в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства муниципального образования, установленному Соглашением, при оплате денежных обязательств получателя средств местного бюджета, соответствующих целям предоставления иных межбюджетных трансфертов.
Результатом предоставления иных межбюджетных трансфертов является обеспечение выплат денежного вознаграждения, предоставляемых педагогическим работникам образовательных организаций ежемесячно.
Ухудшение установленных значений результатов предоставления иного межбюджетного трансферта, а также продление сроков исполнения обязательств, предусмотренных Соглашением, не допускается в течение всего срока действия Соглашения, за исключением случая сокращения размера иного межбюджетного трансферта.
Ответственность за достоверность представляемых в минобразование Ростовской области информации и документов, предусмотренных настоящим пунктом, возлагается на администрацию муниципального образования.
6.2. Бюджетам муниципальных образований в Ростовской области предоставляются иные межбюджетные трансферты на приобретение программного обеспечения и проведение аттестации объектов информатизации для подключения пунктов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования к защищенной сети передачи данных (далее в настоящем пункте – иные межбюджетные трансферты).
Иные межбюджетные трансферты направляются на приобретение программного обеспечения и проведение аттестации объектов информатизации для обеспечения подключения образовательных организаций, выполняющих роль пунктов проведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, к защищенной сети передачи данных ГИА № 21387.
Иные межбюджетные трансферты для софинансирования расходов областного бюджета предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств в установленном для исполнения областного бюджета порядке на основании соглашений, заключенных между минобразованием Ростовской области и администрациями муниципальных образований в Ростовской области (далее – соглашения). 
Типовая форма соглашения и дополнительных соглашений к соглашению, предусматривающих внесение в него изменений или его расторжение, утверждаются министерством финансов Ростовской области. Соглашение и дополнительные соглашения к соглашению, предусматривающие внесение в него изменений или его расторжение, заключаются в соответствии с указанными типовыми формами.
Соглашения должны предусматривать следующие условия:
обязательства администраций муниципальных образований по обеспечению возврата в доход областного бюджета неиспользованных иных межбюджетных трансфертов в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации;
обязательства администраций муниципальных районов и городских округов о представлении отчетов в порядке, сроки и по формам, установленным главными распорядителями средств областного бюджета;
критерии, порядок и сроки осуществления оценки эффективности использования иных межбюджетных трансфертов;
контроль за исполнением условий соглашения;
обязательства администраций муниципальных образований по обеспечению подписания актов выполненных работ и их представление главным распорядителям средств областного бюджета только после осуществления контроля по всем объектам и направлениям на соответствие фактическим объемам выполненных работ;
ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
Минобразование Ростовской области обеспечивает соблюдение администрациями муниципальных образований условий, целей и порядка, установленных при предоставлении иных межбюджетных трансфертов, на основании представленных ими заверенных копий:
договоров (изменений к договорам) или муниципальных контрактов (изменений к муниципальным контрактам) на оказание услуг для муниципальных нужд;
актов выполненных работ (услуг).
Администрации муниципальных образований согласовывают указанные 
в настоящем пункте копии документов с финансовыми органами соответствующих муниципальных образований, после чего представляют их минобразованию Ростовской области в электронном виде с использованием межведомственной системы электронного документооборота и делопроизводства «Дело» и средств электронной подписи.
Предоставление иных межбюджетных трансферов бюджетам муниципальных образований осуществляется минобразованием Ростовской области только после проверки указанных в настоящем пункте копий документов на предмет обоснованности возникновения денежных обязательств.
6.3. На ежемесячные доплаты к заработной плате водителей школьных автобусов, осуществляющих подвоз обучающихся до места учебы и обратно, находящихся в штате муниципальных общеобразовательных организаций (далее в настоящем пункте – иные межбюджетные трансферты).
Иные межбюджетные трансферты направляются на ежемесячные доплаты к заработной плате водителей школьных автобусов, осуществляющих подвоз обучающихся до места учебы и обратно, находящихся в штате муниципальных общеобразовательных организаций.
Иные межбюджетные трансферты предоставляются в целях софинансирования в полном объеме расходных обязательств муниципальных образований в Ростовской области по финансовому обеспечению ежемесячных доплат к заработной платы водителей школьных автобусов, осуществляющих подвоз обучающихся до места учебы и обратно, находящихся в штате муниципальных общеобразовательных организаций, из расчета 5 748 рублей в месяц на одну штатную единицу с учетом установленных трудовым законодательством Российской Федерации отчислений по социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации (Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации на страховые взносы, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также с учетом страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) (далее – страховые взносы в государственные внебюджетные фонды), включая выплату части отпускных, начисленной с суммы выплаченного вознаграждения, учтенного в расчете средней заработной платы.
Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств в установленном для исполнения областного бюджета порядке на основании соглашений, заключенных между минобразованием Ростовской области и администрациями муниципальных образований в Ростовской области (далее – соглашения).
Типовая форма соглашения и дополнительных соглашений к соглашению, предусматривающих внесение в него изменений или его расторжение, утверждаются министерством финансов Ростовской области. Соглашение и дополнительные соглашения к соглашению, предусматривающие внесение в него изменений или его расторжение, заключаются в соответствии с указанными типовыми формами.
Соглашения должны предусматривать следующие условия:
обязательства администраций муниципальных образований по обеспечению возврата в доход областного бюджета неиспользованных иных межбюджетных трансфертов в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации;
обязательства администраций муниципальных районов и городских округов о представлении отчетов в порядке, сроки и по формам, установленным главными распорядителями средств областного бюджета;
критерии, порядок и сроки осуществления оценки эффективности использования иных межбюджетных трансфертов;
контроль за исполнением условий соглашения;
ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
Размер предоставляемого местному бюджету иного межбюджетного трансферта (Тсi) определяется по формуле:

Тсi = Тсва * Нс*Nм*Sвзн,

где:
Тсва – 5 748 рублей – размер ежемесячной доплаты к заработной плате водителей школьных автобусов, осуществляющих подвоз обучающихся до места учебы и обратно, находящихся в штате муниципальных общеобразовательных организаций;
Нс – заявленное муниципальным образованием Ростовской области количество штатных единиц водителей школьных автобусов, осуществляющих подвоз обучающихся до места учебы и обратно, находящихся в штате муниципальных общеобразовательных организаций;
Nм – количество месяцев в году, в которые выплачивается ежемесячная доплата к заработной плате водителей школьных автобусов, осуществляющих подвоз обучающихся до места учебы и обратно, находящихся в штате муниципальных общеобразовательных организаций;
Sвзн – страховые взносы в государственные внебюджетные фонды.
Результатом предоставления иных межбюджетных трансфертов является обеспечение ежемесячных доплат к заработной плате водителей школьных автобусов, осуществляющих подвоз обучающихся до места учебы и обратно, находящихся в штате муниципальных общеобразовательных организаций.
Соблюдение администрациями муниципальных образований условий, целей и порядка, установленных при предоставлении иных межбюджетных трансфертов, минобразование Ростовской области обеспечивает на основании представленных органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования:
правового акта представительного органа муниципального образования о местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета), предусматривающего бюджетные ассигнования на исполнение расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется иной межбюджетный трансферт;
правового акта администрации муниципального образования, утверждающего код бюджетной классификации доходов для предоставления иного межбюджетного трансферта, закрепленного за соответствующим главным администратором доходов местного бюджета;
заявки на перечисление иного межбюджетного трансферта.
7. Предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов, финансируемых за счет средств областного бюджета, осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 834 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам и порядке предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам».
8. Финансовые органы муниципальных районов и городских округов после получения субсидий и иных межбюджетных трансфертов в доход бюджета направляют их соответствующим главным распорядителям средств местного бюджета.
9. Заявки для формирования кассового плана на предстоящий месяц представляются в минобразование Ростовской области и министерство строительства РО в срок до 15-го числа месяца, предшествующего планируемому, по форме, утвержденной указанными министерствами.
10. Минобразование Ростовской области и министерство строительства РО направляют в министерство финансов Ростовской области заявки на оплату расходов и заявки на финансирование в соответствии с установленным порядком.
11. Органы местного самоуправления представляют в минобразование Ростовской области и министерство строительства РО отчеты об использовании субсидий и иных межбюджетных трансфертов по формам и в сроки, установленные соглашениями, заключенными между минобразованием Ростовской области, министерством строительства РО и администрациями муниципальных образований о предоставлении субсидий и иных межбюджетных трансфертов.
[bookmark: _GoBack]12. Контроль за использованием финансовых средств и материальных ресурсов, предоставленных на цели осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий, осуществляется в порядке, установленном федеральным и областным законодательством для государственного финансового контроля и контроля за использованием государственного имущества Ростовской области.
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Приложение № 2
к государственной 
программе Ростовской области 
«Развитие образования»

ПЕРЕЧЕНЬ 
инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции 
и капитального ремонта, находящихся в государственной собственности Ростовской области) 

	№ п/п
	Наименование 
инвестиционного проекта
	Ответственный исполнитель, участник
	Номер и дата положительного заключения экспертизы проектной документации 
о достоверности определения сметной стоимости
	Срок ввода 
в эксплуа-тацию
	Источник финансирования
	Сметная стоимость в ценах соответствую-щих лет
(тыс. рублей)
	Объем бюджетных ассигнований 
по годам реализации государственной программы
(тыс. рублей)

	
	
	
	
	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1. Региональный проект «Современные образовательные организации»

	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	всего
	5 254 150,6
	1 661 939,6
	2 598 932,2
	1 131 477,2
	–

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	5 237 037,6
	1 661 939,6
	2 581 819,2
	1 131 477,2
	–

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	17 113,0
	–
	17 113,0
	–
	–

	Итого по объектам
капитального ремонта
	минобразование Ростовской области
	Х
	
	всего
	5 204 673,6
	1 612 462,6
	2 598 932,2
	1 131 477,2
	–

	
	
	
	
	областной бюджет
	5 187 560,6
	1 612 462,6
	2 581 819,2
	1 131 477,2
	–

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	17 113,0
	–
	17 113,0
	–
	–

	Итого по объектам капитального строительства и реконструкции
	министерство строительства РО
	Х
	
	всего
	49 477,0
	49 477,0
	–
	–
	–

	
	
	
	
	областной бюджет
	49 477,0
	49 477,0
	–
	–
	–

	1.1.
	Капитальный ремонт здания (литер А, литер Б) ГКОУ РО «Ростовская специальная школа-интернат № 41», расположенной по адресу: 
г. Ростов-на-Дону, 
пер. Днепровский, 119
	минобразование Ростовской области
	№ 61-1-1-3-008248-2021
от 25.02.2021
	30 декабря 2026 г.
	всего 
	408 669,04
	174 386,7
	288 975,8
	153 060,0
	–

	
	
	
	
	
	областной 
бюджет
	408 669,04
	174 386,7
	288 975,8
	153 060,0
	–

	1.2.
	Реставрация 
и приспособление 
для современного использования объекта культурного наследия регионального значения, выявленного объекта культурного наследия, 
«Здание корпуса 
Школы-интерната 
1954 – 1956 гг.», расположенного 
по адресу: 
Российская Федерация, Ростовская область, 
г. Цимлянск, 
ул. Набережная, 11/1, 
литер А (ГБОУ РО «Цимлянская школа-интернат»)
	минобразование Ростовской области
	№ 61-1-1-2-061200-2020
от 01.12.2020
	30 декабря 2025 г.
	всего 
	212 397,25
	145 758,1
	67 010,1
	–
	–

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	212 397,25
	145 758,1
	67 010,1
	–
	–

	1.3.
	Капитальный ремонт здания ГКОУ РО Волгодонской специальной школы-интерната «Восхождение» по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, 
ул. Волгодонская, 2
	минобразование Ростовской области
	№ 3-15-1-0040-22
от 19.08.2022
	30 декабря 2026 г.
	всего 
	700 042,41
	225 950,3
	308 255,5
	30 039,4
	–

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	700 042,41
	225 950,3
	308 255,5
	30 039,4
	–

	1.4.
	Капитальный ремонт ГБПОУ РО «КТТ» 
по адресу: 347250, 
г. Константиновск, 
ул. Комсомольская, 61
	минобразование Ростовской области
	№ 61-1-1-2-065454-2022
от 12.09.2022
	30 декабря 2025 г.
	всего
	281 013,24
	101 422,6
	128 765,4
	–
	–

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	281 013,24
	101 422,6
	128 765,4
	–
	–

	1.5.
	Капитальный ремонт 
здания общежития 
ГБПОУ РО «РИПТ» 
в г. Ростове-на-Дону 
по пр. 40-летия Победы, 95
	минобразование Ростовской области
	№ 61-1-1-3-008499-2021
от 26.12.2021
	30 декабря 2025 г.
	всего
	125 942,80
	–
	117 658,0
	–
	–

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	125 942,80
	–
	117 658,0
	–
	–

	1.6.
	Капитальный ремонт здания 
ГБПОУ РО «Ростовский торгово-экономический колледж» по адресу: 
г. Ростов-на-Дону, 
ул. Сладкова, 85
	минобразование Ростовской области
	№ 61-1-1-2-082799-2022
от 25.11.2022
	30 декабря 2025 г.
	всего
	365 485,87
	92 105,6
	223 737,4
	–
	–

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	365 485,87
	92 105,6
	223 737,4
	–
	–

	1.7.
	Капитальный ремонт 
здания общежития 
ГБПОУ РО «СИТ» 
по адресу: 
Ростовская область, 
г. Сальск, ул. Соцтруда, 2А
	минобразование Ростовской области
	№ 61-1-1-2-005307-2023 
от 07.02.2023
	30 декабря 2025 г.
	всего
	268 509,7
	72 434,8
	73 891,9
	–
	–

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	268 509,7
	72 434,8
	73 891,9
	–
	–

	1.8.
	Капитальный ремонт здания спального корпуса (лит. Б) ГКОУ РО «Зерноградская специальная 
школа-интернат» по адресу: Ростовская область, 
г. Зерноград, 
ул. Мира, дом 10, лит Б
	минобразование Ростовской области
	№ 61-1-1-2-006429-2023 
от 13.02.2023
	30 декабря 2025 г.
	всего
	109 095,9
	15 664,8
	88 142,4
	–
	–

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	109 095,9
	15 664,8
	88 142,4
	–
	–

	1.9.
	Капитальный ремонт котельной ГБПОУ РО «Таганрогский 
авиационный колледж 
имени В.М. Петлякова» 
по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, 
ул. Чехова, д. 75
	минобразование Ростовской области
	№ 3-16-1-0804-23 
от 07.09.2023
	30 декабря 2024 г.
	всего
	7 345,9
	7 293,2
	–
	–
	–

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	7 345,9
	7 293,2
	–
	–
	–

	1.10.
	Капитальный ремонт учебно-производственных мастерских ГБПОУ РО «ТМехК» по адресу: 
Ростовская область, 
г. Таганрог, 
ул. Свободы, 21
	минобразование Ростовской области
	№ 61-1-1-2-040062-2021 
от 22.07.2021
	30 декабря 2024 г.
	всего
	67 653,7
	24 835,3
	–
	–
	–

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	67 653,7
	24 835,3
	–
	–
	–

	1.11.
	Капитальный ремонт внутриплощадочных 
сетей теплотрассы 
ГБПОУ РО «ТМПТ» 
по адресу: Ростовская обл., 
п. Тарасовский, 
ул. Грибоедова, 5
	минобразование Ростовской области
	№ 3-16-1-0422-22 
от 08.06.2022
	30 декабря 2024 г.
	всего
	4 093,1
	3 868,5
	–
	–
	–

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	4 093,1
	3 868,5
	–
	–
	–

	1.12.
	Капитальный ремонт (включая авторский надзор) государственных учреждений в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования» (Здание склада 
ГБПОУ РО «ПАПТ»)
	минобразование Ростовской области
	№ 61-1-1-2-065084-2022 
от 09.09.2022
	30 декабря 2024 г.
	всего
	3 608,2
	3 402,0
	–
	–
	–

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	3 608,2
	3 402,0
	–
	–
	–

	1.13.
	Капитальный ремонт (включая авторский надзор) государственных учреждений в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования» 
(корпус лабораторно-практических занятий 
ГБПОУ РО «ПАПТ»)
	минобразование Ростовской области
	№ 61-1-1-2-065090-2022 
от 09.09.2022
	30 декабря 2024 г.
	всего
	13 011,1
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	13 011,1
	–
	–
	–
	–

	1.14.
	Выборочный капитальный ремонт зданий учебного корпуса, расположенного 
по адресу: Россия, Ростовская область, 
Усть-Донецкий район, 
х. Пухляковский, 
ул. Механизаторов, 13 (ГБПОУ РО «Пухляковский агропромышленный техникум»)
	минобразование Ростовской области
	№ 61-1-1-2-045422-2020 
от 16.09.2020
	30 декабря 2024 г.
	всего
	1 886,1
	1 385,1
	–
	–
	–

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	1 886,1
	1 385,1
	–
	–
	–

	1.15.
	Капитальный ремонт кровли здания столовой ГБПОУ РО «КТАУ (КСХТ)» по адресу: 347252, Ростовская обл., 
г. Константиновск, 
ул. Комсомольская, 
дом № 113
	минобразование Ростовской области
	№ 61-1-1-2-029265-2021 
от 03.06.2021
	30 декабря 2024 г.
	всего
	2 401,1
	2 839,1
	–
	–
	–

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	2 401,1
	2 839,1
	–
	–
	–

	1.16.
	Капитальный ремонт 
кровли здания общежития ГБПОУ РО «ВПК 
им. М.А. Шолохова» 
по адресу: 
Ростовская область, 
Шолоховский район,
станица Вешенская, 
улица Шолохова, 
дом № 125а
	минобразование Ростовской области
	№ 61-1-1-2-082880-2021 
от 24.12.2021
	30 декабря 2024 г.
	всего
	9 839,0
	8 930,9
	–
	–
	–

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	9 839,0
	8 930,9
	–
	–
	–

	1.17.
	Капитальный ремонт спортзала здания ГКОУ РО «Тацинская специальная школа-интернат» по адресу: Ростовская обл., 
станица Тацинская, 
ул. Г. Волкова № 67 
(литер А, помещение 34, 35, 36)
	минобразование Ростовской области
	№ 3-16-1-0015-22 
от 14.01.2022
	30 декабря 2024 г.
	всего
	3 389,6
	3 260,0
	–
	–
	–

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	3 389,6
	3 260,0
	–
	–
	–

	1.18.
	Ремонт помещений лаборатории кондитеров 
и поваров ГБПОУ РО ПУ 
№ 95 расположенного 
по адресу: 346025, 
с. Осиково, 
ул. Российская 43, Чертковского района, 
Ростовской области
	минобразование Ростовской области
	№ 3-16-1-0124-20 
от 23.09.2020
	30 декабря 2024 г.
	всего
	1 704,6
	2 165,4
	–
	–
	–

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	1 704,6
	2 165,4
	–
	–
	–

	1.19.
	Капитальный ремонт кровель зданий главного корпуса, спортзала (лит. А, А1, А2), общежития (лит. Б), автогаража (лит. К, Л), ГБПОУ РО ПУ № 95 расположенного по адресу: 346025, с. Осиково, 
ул. Российская 43, Чертковского района, 
Ростовской области
	минобразование Ростовской области
	№ 3-16-1-0125-20 
от 23.09.2020
	30 декабря 2024 г.
	всего
	8 288,4
	10 892,6
	–
	–
	–

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	8 288,4
	10 892,6
	–
	–
	–

	1.20.
	Капитальный ремонт кровли зданий Лит А, Лит Б 
ГКОУ РО Николаевская специальная 
школа-интернат 
по адресу: Ростовская обл., Константиновский р-н, 
ст. Николаевская, 
ул. Гагарина дом № 43
	минобразование Ростовской области
	№ 3-16-1-0244-21 
от 22.06.2021
	30 декабря 2024 г.
	всего
	5 706,1
	4 626,0
	–
	–
	–

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	5 706,1
	4 626,0
	–
	–
	–

	1.21.
	Капитальный ремонт кровли здания жилого корпуса ГКОУ РО 
Матвеево-Курганской школы-интерната 
по адресу: 
Ростовская область, 
п. Матвеев Курган, 
ул. 40 лет Пионерии, 3
	минобразование Ростовской области
	№ 3-16-1-0426-21 
от 15.10.2021
	30 декабря 2024 г.
	всего
	4 097,0
	2 730,6
	–
	–
	–

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	4 097,0
	2 730,6
	–
	–
	–

	1.22.
	Капитальный ремонт кровли здания учебного корпуса ГКОУ РО 
Матвеево-Курганской школы-интерната 
по адресу: 
Ростовская область, 
п. Матвеев-Курган, 
ул. 40 лет Пионерии, 3
	минобразование Ростовской области
	№ 3-16-1-0443-21 
от 21.10.2021
	30 декабря 2024 г.
	всего
	6 886,6
	4 407,7
	–
	–
	–

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	6 886,6
	4 407,7
	–
	–
	–

	1.23.
	Выборочный капитальный ремонт зданий спортзала 
и учебного корпуса 
ГБПОУ РО № 97 по адресу: 
Ростовская область, 
Верхнедонской район, 
ст. Казанская, 
ул. Тимирязева, 69
	минобразование Ростовской области
	№ 61-1-1-2-043183-2021 
от 05.08.2021
	30 декабря 2025 г.
	всего
	34 321,7
	30 156,2
	11 039,3
	–
	–

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	34 321,7
	30 156,2
	11 039,3
	–
	–

	1.24.
	Ремонт спортивного зала 
и вспомогательных помещений в здании 
ГБПОУ РО «ДПГТ» 
по адресу: 346338, Ростовская обл. 
г. Донецк, 
ул. Экскаваторная, д. 1
	минобразование Ростовской области
	№ 3-16-1-0383-21 
от 03.09.2021
	30 декабря 2024 г.
	всего
	5 015,1
	5 734,2
	–
	–
	–

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	5 015,1
	5 734,2
	–
	–
	–

	1.25.
	Замена наружных сетей системы отопления и ХВС 
в ГБПОУ РО «ДПГТ» 
по адресу: 346338, 
Ростовская обл. г. Донецк, 
ул. Гаражная, д. 10
	минобразование Ростовской области
	№ 3-16-1-0385-21 
от 07.09.2021
	30 декабря 2024 г.
	всего
	328,7
	397,5
	–
	–
	–

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	328,7
	397,5
	–
	–
	–

	1.26.
	Капитальный ремонт системы электроснабжения и электроосвещения 
в здании учебного корпуса, столовой, спортзала, мастерских 
ГБПОУ РО «ДПГТ» 
по адресу: 
Ростовская область, 
г. Донецк, 
ул. Экскаваторная, 1
	минобразование Ростовской области
	№ 61-1-1-2-052952-2020 
от 21.10.2020
	30 декабря 2024 г.
	всего
	5 947,7
	7 468,8
	–
	–
	–

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	5 947,7
	7 468,8
	–
	–
	–

	1.27.
	Капитальный ремонт системы электроснабжения и электроосвещения 
в здании общежития 
ГБПОУ РО «ДПГТ» 
по адресу: 
Ростовская область, 
г. Донецк, 12 квартал дом 24
	минобразование Ростовской области
	№ 61-1-1-2-057162-2020 
от 12.11.2020
	30 декабря 2024 г.
	всего
	2 917,1
	2 980,5
	–
	–
	–

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	2 917,1
	2 980,5
	–
	–
	–

	1.28.
	Капитальный ремонт кровли, теплотрассы, фасада и отмосток здания учебного корпуса ГБПОУ РО «ВТЭТ» по адресу: г. Волгодонск, 
ул. Химиков, 64
	минобразование Ростовской области
	№ 3-16-1-0171-23 
от 02.03.2023
	30 декабря 2024 г.
	всего
	5 117,6
	0,0
	–
	–
	–

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	5 117,6
	0,0
	–
	–
	–

	1.29.
	Капитальный ремонт кровли здания мастерских 
ГБПОУ РО «Гуковский строительный техникум», расположенного по адресу: 
Ростовская область, 
г. Гуково, 
ул. Карла Маркса, 54
	минобразование Ростовской области
	№ 3-16-1-0183-21 
от 18.05.2021
	30 декабря 2024 г.
	всего
	2 354,0
	2 697,8
	–
	–
	–

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	2 354,0
	2 697,8
	–
	–
	–

	1.30.
	Капитальный ремонт асфальтированной спортивной площадки 
(с ограждением) 
ГБПОУ РО «РАДК» 
по адресу: 344082, 
Ростовская область, 
г. Ростов-на-Дону, 
ул. Пушкинская, 8 – 10 / 65
	минобразование Ростовской области
	№ 61-1-1-2-007637-2023 
от 17.02.2023
	30 декабря 2024 г.
	всего
	9 551,7
	8 390,0
	–
	–
	–

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	9 551,7
	8 390,0
	–
	–
	–

	1.31.
	Капитальный ремонт кровли здания общежития № 2 ГБПОУ РО «ДСК» 
по адресу Ростовская обл., 
г. Новочеркасск, 
ул. Троицкая, 30 а
	минобразование Ростовской области
	№ 3-16-1-0164-23 
от 21.02.2023
	30 декабря 2024 г.
	всего
	2 510,5
	2 440,1
	–
	–
	–

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	2 510,5
	2 440,1
	–
	–
	–

	1.32.
	Капитальный ремонт кровли и отмостки здания ГБПОУ РО «ЗТАТ» по адресу: 347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Мира, 2
	минобразование Ростовской области
	№ 61-1-1-2-080906-2022 
от 18.11.2022
	30 декабря 2024 г.
	всего
	13 360,8
	10 131,7
	–
	–
	–

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	13 360,8
	10 131,7
	–
	–
	–

	1.33.
	Капитальный ремонт крыши здания школы лит. А, А1, А2 ГКОУ РО «Каменская специальная школа № 15» по адресу: 
Ростовская область, 
г. Каменск-Шахтинский, 
ул. Кирова, 70
	минобразование Ростовской области
	№ 61-1-1-2-029454-2023 
от 31.05.2023
	30 декабря 2024 г.
	всего
	7 405,2
	5 434,3
	–
	–
	–

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	7 405,2
	5 434,3
	–
	–
	–

	1.34.
	Капитальный ремонт кровли здания автошколы 
ГБПОУ РО «Морозовский агропромышленный техникум» 
по адресу: 
Ростовская область, Морозовский р-н, 
п. Озерный, 
ул. Озерная, 28
	минобразование Ростовской области
	№ 3-16-1-0256-23 
от 03.04.2023
	30 декабря 2024 г.
	всего
	3 927,4
	3 237,8
	–
	–
	–

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	3 927,4
	3 237,8
	–
	–
	–

	1.35.
	Капитальный ремонт котельной ГБПОУ РО ПУ 
№ 97, по адресу: 
Ростовская область, 
Верхнедонской район, 
ст. Казанская, 
ул. Тимирязева, 69
	минобразование Ростовской области
	№ 3-16-1-0586-23 
от 11.07.2023
	30 декабря 2024 г.
	всего
	5 109,8
	5 269,4
	–
	–
	–

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	5 109,8
	5 269,4
	–
	–
	–

	1.36.
	Капитальный ремонт котельной ГБПОУ РО «БТЖТиС» им. Героя Советского Союза 
П.А. Половинко» 
по адресу: г. Батайск, 
ул. Энгельса, 199
	минобразование Ростовской области
	№ 3-16-1-0585-23 
от 11.07.2023
	30 декабря 2024 г.
	всего
	3 512,8
	3 402,4
	–
	–
	–

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	3 512,8
	3 402,4
	–
	–
	–

	1.37.
	Капитальный ремонт зданий 
ГАПОУ РО «РКТМ» 
по адресу: 
г. Ростов-на-Дону, 
ул. Штахновского, 10/1
	минобразование Ростовской области
	№ 61-1-1-2-011907-2021 
от 17.03.2021
	30 декабря 2026 г.
	всего
	474 702,0
	89 685,4
	298 035,1
	229 467,8
	–

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	474 702,0
	89 685,4
	298 035,1
	229 467,8
	–

	1.38.
	Капитальный ремонт 
ГБПОУ РО «ККПТ»
	минобразование Ростовской области
	№ 6-1-1-2-093980-2022 
от 28.12.2022
	30 декабря 2026 г.
	всего
	660 761,3
	205 419,8
	279 877,6
	220 453,8
	–

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	660 761,3
	205 419,8
	279 877,6
	220 453,8
	–

	1.39.
	Капитальный ремонт зданий 
ГАПОУ РО «РКТМ» 
по адресу: 
г. Ростов-на-Дону, 
ул. Вятская, 35
	минобразование Ростовской области
	№ 61-1-1-2-007690-2021 
от 20.02.2021
	30 декабря 2026 г.
	всего
	548 994,7
	125 701,7
	317 253,0
	254 327,9
	–

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	548 994,7
	125 701,7
	317 253,0
	254 327,9
	–

	1.40.
	Здание ГБПОУ РО «Донской строительный колледж» 
Таганрогский филиал 
(1-й этап-литер Б, п/Б) 
по адресу: 
Ростовская область, 
г. Таганрог, 
ул. Александровская, д. 47
	минобразование Ростовской области
	№ 61-1-1-2-064100-2022 
от 06.09.2022
	30 декабря 2025 г.
	всего
	140 891,1
	58 753,6
	90 447,4
	–
	–

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	140 891,1
	58 753,6
	90 447,4
	–
	–

	1.41.
	Капитальный ремонт зданий (Литер Б, Литер Г) 
ГБПОУ РО «ШРКТЭ» 
им ак. Степанова П.И.», 
по адресу: 
г. Новошахтинск, 
ул. Школьная 7
	минобразование Ростовской области
	№ 61-1-1-2-049115-2022 
от 21.07.2022
	30 декабря 2026 г.
	всего
	332 412,9
	41 027,7
	149 087,9
	143 087,8
	–

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	332 412,9
	41 027,7
	149 087,9
	143 087,8
	–

	1.42.
	Капитальный ремонт здания общежития, Литер А (многоквартирного дома) государственного бюджетного образовательного учреждения Ростовской области «Ростовский-на-Дону колледж радиоэлектроники, информационных и промышленных технологий (ГБПОУ РО «РКРИПТ»), расположенного по адресу: 
г. Ростов-на-Дону, 
ул. Просвещения, 50 «А»
	минобразование Ростовской области
	№ 61-1-1-2-073249-2021 
от 02.12.2021
	30 декабря 2026 г.
	всего
	236 927,8
	54 359,0
	104 562,6
	101 040,5
	–

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	236 927,8
	54 359,0
	104 562,6
	101 040,5
	–

	1.43.
	Реконструкция системы теплоснабжения государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Морозовский агропромышленных техникум»
	министерство строительства РО
	61-1-1-2-084837-2022 
от 02.12.2022
	30 декабря 2024 г.
	всего
	16 070,1
	16 070,1
	–
	–
	–

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	16 070,1
	16 070,1
	–
	–
	–

	1.44.
	Реконструкция системы теплоснабжения государственного казенного образовательного учреждения Ростовской области «Развиленская специальная 
школа-интернат»
	министерство строительства РО
	61-1-1-2-084850-2022
от 02.12.2022
	30 декабря 2024 г.
	всего
	33 406,9
	33 406,9
	–
	–
	–

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	33 406,9
	33 406,9
	–
	–
	–

	1.45.
	Благоустройство территории 
ГБПОУ РО «РЖТ» 
по адресу: 
г. Ростов-на-Дону, 
ул. Чебанова, 10
	минобразование Ростовской области
	3-16-1-0102-24 
от 28.02.2024
	30 декабря 2025 г.
	всего
	2 603,0
	778,8
	1 824,2
	–
	–

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	2 603,0
	778,8
	1 824,2
	–
	–

	1.46.
	Капитальный ремонт кровли 
ГБПОУ РО «Таганрогский техникум машиностроения 
и металлургии «Тагмет» здание учебно-бытового корпуса (инв. № 01000001)
	минобразование Ростовской области
	3-16-1-0305-23 
от 13.04.2023
	30 декабря 2024 г.
	всего
	989,0
	908,4
	–
	–
	–

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	989,0
	908,4
	–
	–
	–

	1.47.
	Капитальный ремонт кровли и фасада ГБПОУ РО «Таганрогский техникум машиностроения и металлургии «Тагмет» здание учебно-производственных мастерских 
на территории завода, 
ул. Социалистическая, 149-2 
(Инв. 
№ 60:437:001:200003310)
	минобразование Ростовской области
	3-16-1-0335-23 
от 26.04.2023
	30 декабря 2024 г.
	всего
	4 972,9
	4 518,4
	–
	–
	–

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	4 972,9
	4 518,4
	–
	–
	–

	1.48.
	Выборочный капитальный ремонт здания учебного корпуса ГБПОУ РО «КАТТ» имени В.Е.Теплухина 
по адресу: Ростовская область, Боковский муниципальный район, Каргинское сельское поселение, ст. Каргинская, ул. Совхозная, здание 15, строение 3
	минобразование Ростовской области
	61-1-1-2-074657-2023
от 06.12.2023
	30 декабря 2025 г.
	всего
	45 939,1
	14 483,4
	31 455,7
	–
	–

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	45 939,1
	14 483,4
	31 455,7
	–
	–

	1.49.
	Капитальный ремонт здания Лит А2 столовой ГБПОУ РО «СИТ» по адресу: Ростовская область, 
г. Сальск, ул. Соцтруда, 2А
	минобразование Ростовской области
	–*
	20 мая
2024 г.*
	всего
	221,5
	221,5
	–
	–
	–

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	221,5
	221,5
	–
	–
	–

	1.50.
	Капитальный ремонт кровли здания учебного корпуса ГБПОУ РО «МТАТиУ (ДСХТ)», по адресу: Ростовская область, 
г. Миллерово, ул. Квартал ДСХТ, д. 29: Литер О, 
Литер П, Литер О1
	минобразование Ростовской области
	61-1-1-2-020831-2024 от 27.04.24
	30 декабря 2024 г.
	всего
	13 511,9
	13 511,9
	–
	–
	–

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	13 511,9
	13 511,9
	–
	–
	–

	1.51.
	Капитальный ремонт кровли мастерских ГБПОУ РО «Пролетарский аграрно-технологический техникум» по адресу: 347510, Ростовская область, Орловский район, 
п. Орловский, 
ул. Пионерская, 77
	минобразование Ростовской области
	3-16-1-0038-24 
от 30.01.24
	30 декабря 2024 г.
	всего
	10 386,7
	6 993,0
	–
	–
	–

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	10 386,7
	6 993,0
	–
	–
	–

	1.52.
	Капитальный ремонт коридора, кабинетов, аудиторий 4 этажа учебного здания (со стороны ул. Пушкинская) 
ГБПОУ РО "РСК" по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Максима Горького, д. 30, Литер А А1 А2 А3 А5
	минобразование Ростовской области
	3-16-1-0038-24 
от 30.01.24
	30 декабря 2024 г.
	всего
	18 912,9
	–
	18 912,9
	–
	–

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	1 799,9
	–
	1 799,9
	–
	–

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	17 113,0
	–
	17 113,0
	–
	–



* Погашение задолженности по итогам судебных процедур. Окончание ремонтных работ – 9 декабря 2022 г.

Примечания:
1. Используемые сокращения:
г. – город;
ГАПОУ РО – государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области;
ГАПОУ РО «РКТМ» – Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Ростовский колледж технологий машиностроения»;
ГБОУ РО – государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ростовской области;
ГБПОУ РО – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области;
ГБПОУ РО «БТЖТиС» – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Батайский техникум железнодорожного транспорта и строительства имени Героя Советского Союза П.А. Половинко»;
ГБПОУ РО «ВПК им. М.А. Шолохова» – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Вешенский педагогический колледж им. М.А. Шолохова»;
ГБПОУ РО «ВТЭТ» – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Волгодонский техникум энергетики и транспорта»;
ГБПОУ РО «ДПГТ» – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Донецкий промышленно-гуманитарный техникум»;
ГБПОУ РО «ДСК» – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Донской строительный колледж»;
ГБПОУ РО «ЗТАТ» – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Зерноградский техникум агротехнологий»;
ГБПОУ РО «КТАУ (КСХТ)» – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Константиновский техникум агроветтехнологий и управления (КСХТ)»;
ГБПОУ РО «КТТ» – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Константиновский технологический техникум»;
ГБПОУ РО «ПАПТ» – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Пухляковский агропромышленный техникум»;
ГБПОУ РО «РАДК» – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Ростовский-на-Дону автодорожный колледж»;
ГБПОУ РО «РЖТ» – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Ростовский-на-Дону железнодорожный техникум»;
ГБПОУ РО «РИПТ» – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Ростовский
ГБПОУ РО «РКРИПТ» – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Ростовский-на-Дону колледж радиоэлектроники, информационных и промышленных технологий»;
ГБПОУ РО «РКТМ» – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Ростовский колледж технологий машиностроения»;
ГБПОУ РО «СИТ» – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Сальский индустриальный техникум»;
ГБПОУ РО «ТМехК» – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Таганрогский механический техникум»;
ГБПОУ РО «ТМПТ» – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Тарасовский многопрофильный техникум»;
ГБПОУ РО «ШРКТЭ» – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Шахтинский региональный колледж топлива 
и энергетики имени академика Степанова П.И.»;
ГБПОУ РО ККПТ – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области Красносулинский колледж промышленных технологий;
ГБПОУ РО «КАТТ» – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Каргинский аграрно-технологический техникум»;
ГБПОУ РО ПУ – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области профессиональное училище;
ГКОУ РО – государственное казенное образовательное учреждение Ростовской области;
д. – дом;
им. – имени;
инв. – инвентарный;
индустриально-полиграфический техникум»;
лит. – литер;
министерство строительства РО – министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области;
минобразование Ростовской области – министерство общего и профессионального образования Ростовской области;
п. – поселок;
пер. – переулок;
пр. – проспект;
р-н – район;
с. – село;
тыс. рублей – тысяч рублей;
ул. – улица;
х. – хутор;
ХВС – холодное водоснабжение.
2. Наименования инвестиционных проектов приведены в соответствии с положительным заключением экспертизы проектной документации о достоверности определения сметной стоимости строительства.
3. Х – данные ячейки не заполняются.



Приложение № 3
к государственной 
программе Ростовской области 
«Развитие образования»

ПЕРЕЧЕНЬ 
инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, 
реконструкции и капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности)

	№
п/п
	Наименование 
инвестиционного проекта
	Номер и дата положительного заключения экспертизы проектной документации 
о достоверности определения сметной стоимости
	Источник финансирования
	Сметная стоимость
в ценах 
соответствующих лет (тыс. рублей)
	Объем бюджетных ассигнований по годам
реализации государственной программы (тыс. рублей)

	
	
	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. Государственная программа Ростовской области «Развитие образования»

	Х
	Х
	Х
	всего
	36 954 604,3
	13 618 604,5
	10 142 229,2
	4 693 637,0
	2 093 669,7

	
	
	
	областной бюджет
	27 863 837,1
	10 825 896,5
	8 822 387,0
	3 516 746,8
	969 785,5

	
	
	
	федеральный бюджет
	5 704 360,5
	1 650 709,8
	854 241,4
	979 732,3
	1 046 020,0

	
	
	
	местный бюджет
	3 392 406,8
	1 141 998,2
	465 600,8
	197 157,9
	77 864,2

	Всего по объектам капитального строительства, реконструкции 
и газификации
	Х
	всего 
	19 098 816,0
	7 731 038,5
	3 157 011,3
	1 098 300,1
	719 368,7

	
	
	областной бюджет
	13 730 375,4
	6 021 989,0
	2 671 858,0
	332 211,3
	39 290,1

	
	
	федеральный бюджет
	4 298 263,5
	979 102,1
	311 968,0
	746 462,9
	679 034,6

	
	
	местный бюджет
	1 070 177,1
	729 947,4
	173 185,3
	19 625,9
	1 044,0

	Всего по объектам капитального ремонта
	Х
	всего 
	17 855 788,3
	5 887 566,0
	6 985 217,9
	3 595 336,9
	1 374 301,0

	
	
	областной бюджет
	14 133 461,7
	4 803 907,5
	6 150 529,0
	3 184 535,5
	930 495,4

	
	
	федеральный бюджет
	1 406 097,0
	671 607,7
	542 273,4
	233 269,4
	366 985,4

	
	
	местный бюджет
	2 322 229,7
	412 050,8
	292 415,5
	177 532,0
	76 820,2

	1.1. Азовский район

	Х
	Х
	Х
	всего 
	445 815,9
	140 550,3
	330 338,6
	39 363,2
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	327 786,3
	83 404,2
	269 985,8
	38 812,1
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	103 750,0
	56 125,0
	56 125,0
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	14 279,5
	1 021,1
	4 227,8
	551,1
	–

	1.1.1.
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 16», в том числе:
	Х
	всего
	255 092,1
	107 619,6
	213 196,7
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	145 097,7
	50 934,6
	155 033,6
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	103 750,0
	56 125,0
	56 125,0
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	6 244,4
	560,0
	2 038,1
	–
	–

	
	Капитальный ремонт МБОУ Кулешовская СОШ № 16 Азовского района по адресу: Ростовская область, 
Азовский район, 
с. Кулешовка, пер. Кулагина, 4
	№ 61-1-1-2-071451-2021 
от 29.11.2021
	всего
	255 092,1
	107 619,6
	202 955,7
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	145 097,7
	50 934,6
	153 292,6
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	103 750,0
	56 125,0
	47 625,0
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	6 244,4
	560,0
	2 038,1
	–
	–

	
	Оснащение средствами обучения 
и воспитания
	Х
	всего
	Х
	–
	10 241,0
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	
	–
	1 741,0
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	–
	8 500,0
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	
	–
	–
	–
	–

	1.1.2.
	Капитальный ремонт МБДОУ № 50 «Петушок», по адресу: Ростовская область, 
Азовский район, с. Кугей, 
пер. Центральный, 1
	№ 61-1-1-2-063477-2023 
от 20.10.2023
	всего
	141 624,4
	27 827,3
	112 072,8
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	134 826,4
	27 437,7
	110 503,8
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	6 798,0
	389,6
	1 569,0
	–
	–

	1.1.3.
	Капитальный ремонт кровли здания (литер Г, Г1) МБОУ Стефанидино – Дарская ООШ по адресу: Ростовская область, 
Азовский район, 
с. Стефанидино-Дар, 
ул. Мира, 45
	№ 61-1-1-2-063477-2023 
от 20.10.2023
	всего
	4 667,1
	5 103,4
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	4 601,7
	5 031,9
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	65,3
	71,5
	–
	–
	–

	1.1.4.
	Капитальный ремонт элементов дворовой территории (дворовое покрытие) МБДОУ детский сад № 39 «Маячок» третьей категории по адресу: Ростовская область, 
Азовский район, c. Самарское, пер. Промышленный, 9
	№ 61-1-1-2-079931-2022
от 15.11.2022
	всего
	2 069,1
	–
	2 069,1
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	1 811,1
	–
	1 811,1
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	258,0
	–
	258,0
	–
	–

	1.1.5.
	Благоустройство территории МБОУ Задонская СОШ Азовского района по адресу: Ростовская область, Азовский район, хутор Победа, улица Филипченко, дом 2 «в»
	№ 3-16-1-0579-24
от 01.08.2024
	всего
	3 000,0
	–
	3 000,0
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	2 637,3
	–
	2 637,3
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	362,7
	–
	362,7
	–
	–

	1.1.6.
	Капитальный ремонт кровли здания МБОУ Кагальницкой СОШ Азовского района
	№ 61-1-1-2-07613-2022 
от 21.10.2022
	всего
	39 363,2
	–
	–
	39 363,2
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	38 812,10
	–
	–
	38 812,10
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	551,1
	–
	–
	551,1
	–

	1.2. Аксайский район

	Х
	Х
	Х
	всего
	3 361 990,4
	1 034 363,8
	1 484 734,8
	124 928,2
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	3 199 073,4
	987 788,0
	1 434 253,8
	60 201,2
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	62 653,1
	–

	
	
	
	местный бюджет
	162 917,0
	46 575,8
	50 481,0
	2 073,9
	–

	1.2.1.
	Строительство школы 
на 880 мест в 8,10 строительном квартале г. Аксая (реконструкция)
	№ 61-1-1-3-01859-2023 
от 30.03.2023
	всего 
	1 430 472,4
	740 082,4
	620 390,0
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	1 381 836,3
	714 919,6
	599 296,7
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	48 636,1
	25 162,8
	21 093,3
	–
	–

	1.2.2.
	Строительство школы 
на 1000 мест в п. Темерницкий Аксайского района Ростовской области
	№ 61-1-1-2-027987-2022 
от 05.05.2022
	всего 
	1 366 222,1
	125 233,6
	678 494,5
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	1 319 770,5
	120 975,7
	655 425,7
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	46 451,6
	4 257,9
	23 068,8
	–
	–

	1.2.3.
	Капитальный ремонт МБОУ Октябрьская СОШ по адресу: Ростовская область, Аксайский район, п. Октябрьский, 
ул. Советская, 38
	№ 61-1-1-2-009833-2022 
от 22.02.2022
	всего 
	324 804,9
	109 687,6
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	279 981,8
	94 550,7
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	44 823,1
	15 136,9
	–
	–
	–

	1.2.4.
	Капитальный ремонт Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Аксайского района Истоминская основная общеобразовательная школа, расположенного по адресу: 
Ростовская область, 
Аксайский район, х. Истомино, ул. Истомина, дом 67 
	№ 61-1-1-2-066347-2022
от 15.09.2022
	всего
	142 591,6
	59 360,2
	87 950,9
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	122 914,0
	57 342,0
	84 960,6
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	19 677,6
	2 018,2
	2 990,3
	–
	–

	1.2.5.
	МБДОУ д/с № 5 «Журавлик», 
в том числе:
	Х

	всего
	222 827,6
	–
	97 899,4
	124 928,2
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	154 772,0
	–
	94 570,8
	60 201,2
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	62 653,1
	–
	–
	62 653,1
	–

	
	
	
	местный бюджет
	5 402,5
	–
	3 328,6
	2 073,9
	–

	
	Капитальный ремонт МБДОУ д/с № 5 «Журавлик» по адресу: Аксайский район, г. Аксай, улица Революции, 60
	№ 61-11-2-066241-2023 
от 01.11.2023
	всего
	222 827,6
	–
	97 899,4
	120 846,5
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	154 772,0
	–
	94 570,8
	60 119,5
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	62 653,1
	–
	–
	58 653,1
	–

	
	
	
	местный бюджет
	5 402,5
	–
	3 328,6
	2 073,9
	–

	
	Оснащение средствами обучения и воспитания
	Х

	всего
	Х

	–
	–
	4 081,7
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	
	–
	–
	81,7
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	–
	–
	4 000,0
	–

	
	
	
	местный бюджет
	
	–
	–
	–
	–

	1.3. Багаевский район

	Х
	Х
	Х
	всего 
	18 230,3
	11 214,4
	–
	15 868,8
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	18 029,9
	11 090,9
	–
	15 694,3
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	200,5
	123,5
	–
	174,5
	–

	1.3.1.
	Капитальный ремонт кровли 
в здании МБОУ Федуловской СОШ, по адресу: 346615, Ростовская область, Багаевский район, х. Федулов, 
ул. Школьная, д. 16
	№ 3-16-1-0522-21 от 06.12.2021
	всего
	7 180,7
	6 761,9
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	7 101,8
	6 687,5
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	79,0
	74,4
	–
	–
	–

	1.3.2.
	Капитальный ремонт кровли 
в здании МБОУ Отрадненская СОШ 346605, 
Ростовская область, Багаевский район, п. Отрадный, 
ул. Пролетарская, 8а
	№ 3-16-1-0529-21 от 06.12.2021
	всего
	2 283,5
	2 678,7
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	2 258,4
	2 649,2
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	25,1
	29,5
	–
	–
	–

	1.3.3.
	Капитальный ремонт кровли 
в здании МБОУ Садовская ООШ, по адресу: 346604, Ростовская область, 
Багаевский район, п. Садовый, ул. Садовая, 29
	№ 61-1-1-2-031399 
от 16.07.2021
	всего
	8 766,1
	1 773,8
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	8 669,7
	1 754,2
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	96,4
	19,6
	–
	–
	–

	1.3.4.
	Капитальный ремонт крыши 
в здании МБДОУ д/с № 20 «Аксинья», расположенного 
по адресу: 346601 Ростовская область, Багаевский район, 
ст. Манычская, 
ул. Поповкина, 18
	№ 3-16-1-0330-24 от 30.05.2024
	всего
	5 658,7
	–
	–
	5 658,7
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	5 596,5
	–
	–
	5 596,5
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	62,2
	–
	–
	62,2
	–

	1.3.5.
	Капитальный ремонт крыши 
в здании Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Ёлкинская средняя общеобразовательная школа 
по адресу: Ростовская область, Багаевский район, х. Ёлкин, 
ул. Советская, 8
	№ 3-16-1-0365-24 от 11.06.2024
	всего
	10 210,1
	–
	–
	10 210,1
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	10 097,8
	–
	–
	10 097,8
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	112,3
	–
	–
	112,3
	–

	1.4. Белокалитвинский район

	Х
	Х
	Х
	всего 
	364 750,2
	121 601,3
	336 839,7
	9 179,9
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	173 773,6
	23 359,7
	235 800,0
	9 060,6
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	183 615,9
	98 198,8
	98 198,8
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	7 360,7
	42,8
	2 840,9
	119,3
	–

	1.4.1.
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 3», в том числе:
	Х
	всего
	113 903,0
	50 691,4
	97 152,7
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	37 071,8
	8 617,6
	54 474,9
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	75 647,6
	42 073,8
	42 073,8
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	1 183,6
	–
	604,0
	–
	–

	
	Капитальный ремонт 
МБОУ СОШ № 3, 
по адресу: Ростовская область, 
г. Белая Калитва, 
ул. Калинина, 19 
	№ 61-1-1-2-005514-2022 
от 02.02.2022
	всего
	113 903,0
	50 691,4
	86 911,7
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	37 071,8
	8 617,6
	52 733,9
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	75 647,6
	42 073,8
	33 573,8
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	1 183,6
	–
	604,0
	–
	–

	
	Оснащение средствами обучения и воспитания
	Х
	всего
	Х

	–
	10 241,0
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	
	–
	1 741,0
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	–
	8 500,0
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	
	–
	–
	–
	–

	1.4.2.
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Богураевская СОШ, в том числе:
	Х
	всего
	242 873,8
	67 620,5
	239 687,0
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	132 994,4
	11 495,5
	181 325,1
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	103 750,0
	56 125,0
	56 125,0
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	6 129,4
	–
	2 236,9
	–
	–

	
	МБОУ Богураевская СОШ, 
по адресу: Ростовская область, 
Белокалитвинский район, 
х. Богураев, 
пер. Школьный, д. 2
	№ 61-1-1-2-074690-2021 
от 07.12.2021
	всего
	242 873,8
	67 620,5
	229 446,0
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	132 994,4
	11 495,5
	179 584,1
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	103 750,0
	56 125,0
	47 625,0
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	6 129,4
	–
	2 236,9
	–
	–

	
	Оснащение средствами обучения и воспитания
	Х
	всего
	Х

	–
	10 241,0
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	
	–
	1 741,0
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	–
	8 500,0
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	
	–
	–
	–
	–

	1.4.3.
	Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ Ленинская СОШ по адресу: 347024, Ростовская область, 
Белокалитвинский район, 
х. Ленина, ул. К. Маркса, 18
	№ 61-1-0768-18 
от 21.09.2021
	всего
	4 304,4
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	86,1
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	4 218,3
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	1.4.4.
	Капитальный ремонт кровли здания МБОУ СОШ № 5 
по адресу: Ростовская область, г. Белая Калитва, 
ул. М. Горького, 167
	№ 61-1-1-2-018080-2020 
от 18.05.2020
	всего
	3 669,0
	3 289,4
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	3 621,3
	3 246,6
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	47,7
	42,8
	–
	–
	–

	1.4.5.
	Капитальный ремонт кровли МБДОУ ДС № 8 «Чебурашка» по адресу: Ростовская область, г. Белая Калитва, 
ул. Кольцевая, 2
	№61-1-1-2-046365-2024 
от 13.08.2024
	всего
	7 738,2
	–
	–
	7 738,2
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	7 637,6
	–
	–
	7 637,6
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	100,6
	–
	–
	100,6
	–

	1.4.6.
	Капитальный ремонт кровли МБОУ НШ № 1 по адресу: 347040, Ростовская область, 
г. Белая Калитва, 
ул. Большая, 61
	№61-1-1-2-040721-2024 
от 15.10.2024
	всего
	1 441,7
	–
	–
	1 441,7
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	1 423,0
	–
	–
	1 423,0
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	18,7
	–
	–
	18,7
	–

	1.5. Боковский район

	Х
	Х
	Х
	всего 
	30 662,1
	34 415,2
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	29 159,6
	33 830,1
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	1 502,5
	585,1
	–
	–
	–

	1.5.1.
	Выборочный капитальный ремонт МБДОУ детский сад «Казачок» Боковского района, расположенного по адресу: Ростовская обл., Боковский район, ст. Каргинская, 
пер. Школьный, 1
	№ 61-1-1-2-073363-2022 
от 17.10.2022
	всего
	17 013,3
	18 465,1
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	16 179,6
	18 151,2
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	833,7
	313,9
	–
	–
	–

	1.5.2.
	Благоустройство территории 
и ремонт фасада зданий гаража и теплицы МБОУ «Каргинская СОШ имени М.А. Шолохова» Боковского района по адресу: 
Ростовская область, 
Боковский район, 
ст. Каргинская, 
пер. Школьный, 7
	№ 61-1-1-2-006801-2022 
от 08.02.2022
	всего
	13 648,8
	15 950,1
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	12 980,0
	15 678,9
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	668,8
	271,2
	–
	–
	–

	1.6. Верхнедонской район

	Х
	Х
	Х
	всего 
	145 204,2
	158 115,9
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	126 976,7
	133 158,5
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	13 589,5
	22 089,5
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	4 638,0
	2 867,9
	–
	–
	–

	1.6.1.
	Капитальный ремонт МБОУ Мигулинская СОШ, по адресу: Ростовская обл., 
Верхнедонской р-он, 
ст. Мигулинская, 
ул. Красноармейская, 57
	№ 61-1-1-2-015433-2021 
от 01.04.2021
	всего 
	40 868,7
	33 280,3
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	39 397,4
	32 082,2 
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	1 471,3
	1 198,1 
	–
	–
	–

	1.6.2.
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Поповская ООШ», в том числе:
	Х
	всего 
	32 650,2
	47 674,6
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	18 474,7
	25 227,1
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	13 589,5
	22 089,5
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	586,0
	358,0
	–
	–
	–

	
	Капитальный ремонт здания 
МБОУ Поповская ООШ 
по адресу: 
Ростовская область, Верхнедонской район, 
х. Поповка, ул. Шолохова, 
дом № 14
	№ 61-1-1-2-079210-2021 
от 17.12.2021
	всего 
	32 650,2
	37 433,6
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	18 474,7
	23 486,1
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	13 589,5
	13 589,5
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	586,0
	358,0
	–
	–
	–

	
	Оснащение средствами обучения и воспитания
	Х
	всего
	Х
	10 241,0
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	
	1 741,0
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	8 500,0
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	
	–
	–
	–
	–

	1.6.3.
	Капитальный ремонт здания 
МБДОУ ДС № 25 «Радуга», 
по адресу Ростовская область, Верхнедонской район, 
х. Поповка, ул. Шолохова, № 13
	№ 61-1-1-2-039911-2022 
от 21.06.2022
	всего 
	60 257,9
	64 259,8
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	58 088,6
	63 167,4
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	2 169,3
	1 092,4
	–
	–
	–

	1.6.4.
	Капитальный ремонт 
фасадов зданий 
МБОУ Верхнедонская гимназия, по адресу: 
Ростовская обл., 
Верхнедонской р-н, 
ст. Казанская, 
ул. Коммунальная, 13
	№ 61-1-1-2-083841-2021 
от 27.12.2021
	всего 
	11 427,4
	12 901,2
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	11 016,0
	12 681,8
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	411,4
	219,4
	–
	–
	–

	1.7. Веселовский район

	Х
	Х
	Х
	всего 
	9 532,3
	3 981,6
	4 902,8
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	9 417,9
	3 933,8
	4 844,0
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	114,4
	47,8
	58,8
	–
	–

	1.7.1.
	Капитальный ремонт кровли здания д/с № 10 «Тополек» филиал МБДОУ д/с № 1 «Колокольчик», расположенного по адресу: Ростовская область, Веселовский район, х. Красный Октябрь, пер. Манычский, д. 4
	№ 3-16-1-0209-22 от 01.04.2022
	всего 
	4 629,5
	3 981,6
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	4 573,9
	3 933,8
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	55,6
	47,8
	–
	–
	–

	1.7.2.
	Капитальный ремонт кровли здания средней школы. Муниципального общеобразовательного учреждения Малозападенской средней общеобразовательной школы. (МБОУ Малозападенская СОШ). расположенной 
по адресу: Ростовская область, Веселовский район, 
х.Малая Западенка, 
улица 40 лет Победы 15/5
	№ 61-1-1-2-0207643-2024 
от 03.06.2024
	всего 
	4 902,8
	–
	4 902,8
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	4 844,0
	–
	4 844,0
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	58,8
	–
	58,8
	–
	–

	1.8. Волгодонской район

	Х
	Х
	Х
	всего 
	19 488,4
	7 763,2
	–
	9 976,6
	–

	
	
	
	областной бюджет
	19 094,2
	7 693,3
	–
	9 886,8
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	394,2
	69,9
	–
	89,8
	–

	1.8.1.
	Капитальный ремонт кровли 
(МБДОУ – д/с № 7 
«Солнечный зайчик») 
в п. Солнечный 
Волгодонского района, 
ул. Прудовая, д. 12
	№ 3-16-1-0510-23 от 15.06.2023
	всего
	9 511,8
	7 763,2
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	9 207,4
	7 693,3
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	304,4
	69,9
	–
	–
	–

	1.8.2.
	Капитальный ремонт кровли здания МБОУ: Октябрьская ООШ по адресу: Ростовская область, Волгодонской район, пос. Виноградный, ул. Ленина 1 
	№ 3-16-1-0527-24 от 25.07.2024
	всего
	8 011,2
	–
	–
	8 011,2
	–

	
	
	
	областной бюджет
	7 939,1
	–
	–
	7 939,1
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	72,1
	–
	–
	72,1
	–

	1.8.3.
	Капитальный ремонт кровли здания МБДОУ ЦРР детский сад № 1 «Малыш» по адресу: Ростовская область, Волгодонской район, 
ст. Романовская, 
ул. Строительная, 5а
	№ 3-16-1-0545-24 от 29.07.2024
	всего
	1 965,4
	–
	–
	1 965,4
	–

	
	
	
	областной бюджет
	1 947,7
	–
	–
	1 947,7
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	17,7
	–
	–
	17,7
	–

	1.9. Дубовский район

	Х
	Х
	Х
	всего 
	176 369,7
	99 926,3
	90 090,3
	29 419,9
	–

	
	
	
	областной бюджет
	171 142,5
	99 026,8
	89 279,5
	29 155,2
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	5 227,2
	899,5
	810,8
	264,7
	–

	1.9.1.
	Капитальный ремонт здания МБУ ДО «Дубовская ДЮСШ», расположенного 
по адресу: Ростовская область, 
Дубовский район, с. Дубовское, 
пер. Крапоткина, дом № 99
	№ 61-1-1-2-017463-2022 
от 25.03.2022
	всего
	43 755,8
	50 018,1
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	42 224,4
	49 567,9
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	1 531,4
	450,2
	–
	–
	–

	1.9.2.
	Капитальный ремонт здания МБДОУ Детский сад № 1 «Красная Шапочка»
	№ 61-1-0446-19 
от 22.05.2019
	всего
	96 246,8
	41 891,0
	90 090,3
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	92 878,2
	41 513,9
	89 279,5
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	3 368,6
	377,1
	810,8
	–
	–

	1.9.3.
	Капитальный ремонт кровли здания МБОУ 
Веселовская СШ № 2 по адресу: 
Ростовская обл., 
Дубовский район, х. Веселый, ул. Октябрьская, 45
	№ 61-1-1-2-016814-2022 
от 23.03.2022
	всего
	6 947,2
	8 017,2
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	6 884,7
	7 945,0
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	62,5
	72,2
	–
	–
	–

	1.9.4.
	Капитальный ремонт кровли МБОУ Дубовская СШ № 1 
им. М.Ф. Потапова расположенного по адресу: Ростовская область, Дубовский район, с. Дубовское, 
ул. Садовая, д. 64 
	№ 61-1-1-2-059550-24 
от 09.10.2024
	всего
	14 648,5
	–
	–
	14 648,5
	–

	
	
	
	областной бюджет
	14 516,7
	–
	–
	14 516,7
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	131,8
	–
	–
	131,8
	–

	1.9.5.
	Капитальный ремонт кровли здания интерната МБОУ Жуковской СШ № 5 
расположенного по адресу: Ростовская область, 
Дубовский район, 
ст. Жуковская, 
пл. Центральная, д. 2 
	№ 61-1-1-2-059559-24 
от 09.10.2024
	всего
	3 963,8
	–
	–
	3 963,8
	–

	
	
	
	областной бюджет
	3 928,1
	–
	–
	3 928,1
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	35,7
	–
	–
	35,7
	–

	1.9.6.
	Капитальный ремонт кровли МБОУ Романовская СОШ № 12 по адресу: Ростовская область, Дубовский район, 
х. Романов, ул. Молодежная 24
	№ 61-1-1-2-058431-24 
от 03.10.2024
	всего
	4 758,7
	–
	–
	4 758,7
	–

	
	
	
	областной бюджет
	4 715,9
	–
	–
	4 715,9
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	42,8
	–
	–
	42,8
	–

	1.9.7.
	Капитальный ремонт кровли МБУ ДО «ЦДТ» по адресу: Ростовская область, 
Дубовский район, с. Дубовское, ул. Первомайская 38 
	№ 61-1-1-2-059563-24 
от 09.10.2024
	всего
	2 478,1
	–
	–
	2 478,1
	–

	
	
	
	областной бюджет
	2 455,8
	–
	–
	2 455,8
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	22,3
	–
	–
	22,3
	–

	1.9.8.
	Капитальный ремонт кровли МБДОУ детский сад № 11 «Колосок» по адресу: 
Ростовская область, 
Дубовский район, 
х. Романов, ул. Молодёжная 36
	№ 61-1-1-2-031165-24 
от 19.06.2024
	всего
	3 570,8
	–
	–
	3 570,8
	–

	
	
	
	областной бюджет
	3 538,7
	–
	–
	3 538,7
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	32,1
	–
	–
	32,1
	–

	1.10. Егорлыкский район

	Х
	Х
	Х
	всего 
	870 450,6
	168 421,1
	150 486,0
	332 409,8
	–

	
	
	
	областной бюджет
	778 591,3
	164 719,6
	85 155,7
	313 530,5
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	62 799,9
	–
	62 799,9
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	29 059,4
	3 701,5
	2 530,4
	18 879,3
	–

	1.10.1.
	Реконструкция МБОУ Б-Г СОШ № 12 по адресу: Ростовская область, 
Егорлыкский район, х. Балко-Грузский, ул. Школьная, 8 (завершение строительства)
	№ 61-1-1-2-069395-2023 
от 16.11.2023
	всего 
	362 100,7
	147 684,0
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	356 306,8
	145 321,0
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	5 793,9
	2 363,0
	–
	–
	–

	1.10.2.
	Капитальный ремонт кровли, отмостки и дороги здания МБОУ ОСОШ № 6 
им В.А. Сулева по адресу 
Ростовская область, Егорлыкский район, 
х. Объединенный, ул. Мира, 63
	№ 61-1-1-2-022871-2022 
от 14.04.2022
	всего
	10 278,6
	7 870,1
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	9 672,2
	7 744,1
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	606,4
	126,0
	–
	–
	–

	1.10.3.
	Капитальный ремонт кровли здания МБДОУ детский сад 
№ 7 «Жемчужинка» по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, 
ст. Егорлыкская, 
ул. Девяткова, 2
	№ 61-1-1-2-038568-2023 
от 05.12.2023
	всего
	5 157,0
	3 371,3
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	5 074,5
	3 317,3
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	82,5
	54,0
	–
	–
	–

	1.10.4.
	Капитальный ремонт фасада 
и кровли МБОУ ЕСОШ № 11 по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, 
ст. Егорлыкская, ул. Ленина, 1
	№ 3-16-1-0289-23 от 10.04.2023
	всего
	8 097,6
	7 574,8
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	7 968,0
	7 453,6
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	129,6
	121,2
	–
	–
	–

	1.10.5.
	Выполнение работ 
по устройству многофункциональной спортивной площадки по адресу Ростовская область, Егорлыкский район, станица Егорлыкская, улица Полевая 27 (2 этап)
	№ 3-16-1-0666-23 от 08.08.2023
	всего
	1 920,9
	1 920,9
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	883,6
	883,6
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	1 037,3
	1 037,3
	–
	–
	–

	1.10.6.
	Капитальный ремонт кровли здания МБОУ РСОШ № 4 
им. С.В. Пешеходько 
по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, 
п. Роговский, 
ул. Пешеходько, 27 
	№ 3-16-1-0507-24 от 19.07.2024
	всего
	9 459,5
	–
	9 459,5
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	9 308,1
	–
	9 308,1
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	151,4
	–
	151,4
	–
	–

	1.10.7.
	Капитальный ремонт кровли 
и отмостки здания МБОУ К-Е СОШ № 5 по адресу: Ростовская область, 
х. Кугейский, 
ул. Октябрьская, 53
	№ 61-1-1-2-062199-2024 
от 22.10.2024
	всего
	17 043,1
	–
	–
	17 043,1
	–

	
	
	
	областной бюджет
	16 770,40
	–
	–
	16 770,4
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	272,7
	–
	–
	272,7
	–

	1.10.8.
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 31 «Улыбка»:
	Х
	всего
	134 462,5
	–
	134 462,5
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	70 536,5
	–
	70 536,5
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	62 799,9
	–
	62 799,9
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	1 126,1
	–
	1 126,1
	–
	–

	
	Капитальный ремонт здания МБДОУ детский сад № 31 «Улыбка» по адресу: 347660, Ростовская область, Егорлыкский район, 
станица Егорлыкская, 
улица Советская, д. 126
	№ 61-1-1-2-037623-2023 
от 12.07.2024
	всего
	134 462,5
	–
	130 380,8
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	70 536,5
	–
	70 454,8
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	62 799,9
	–
	58 799,9
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	1 126,1
	–
	1 126,1
	–
	–

	
	Оснащение средствами обучения и воспитания
	Х
	всего
	Х
	–
	4 081,7
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	
	–
	81,7
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	–
	4 000,0
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.10.9.
	Капитальный ремонт актового зала в здании МБОУДО ЕЦВР по адресу Ростовская область, Егорлыкский район 
ст. Егорлыкская ул. Ленина, 62
	№ 3-16-0715-24 
от 06.09.2024
	всего
	3 530,8
	–
	3 530,8
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	2 872,5
	–
	2 872,5
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	658,3
	–
	658,3
	–
	–

	1.10.10.
	Капитальный ремонт санузлов 
в здании МБОУ ЕСОШ № 1 
по адресу Ростовская область, Егорлыкский район, 
ст. Егорлыкская, 
ул. Орджоникидзе, 51.
	№ 3-16-0724-24 
от 09.09.2024
	всего
	3 033,2
	–
	3 033,2
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	2 438,6
	–
	2 438,6
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	594,6
	–
	594,6
	–
	–

	1.10.11.
	Строительство детского сада 
на 80 мест по адресу: 
ст. Егорлыкская, 
пер. Есенина, 2
	№ 61-1-1-3-043185-2022 
от 01.07.2022

	всего
	315 366,7
	–
	–
	315 366,7
	–

	
	
	
	областной бюджет
	296 760,1
	–
	–
	296 760,1
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	18 606,6
	–
	–
	18 606,6
	–

	1.11. Заветинский район

	Х
	Х
	Х
	всего
	175 608,9
	60 045,4
	103 861,0
	29 250,2
	–

	
	
	
	областной бюджет
	89 165,9
	9 102,5
	59 628,0
	28 957,7
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	84 415,3
	50 942,9
	43 721,2
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	2 027,7
	–
	511,8
	292,5
	–

	1.11.1.
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Заветинская средняя общеобразовательная школа № 1, в том числе:
	Х
	всего
	140 774,1
	52 676,2
	103 861,0
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	60 096,5
	8 955,0
	59 628,0
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	78 942,4
	43 721,2
	43 721,2
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	1 735,2
	–
	511,8
	–
	–

	
	Капитальный ремонт муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Заветинская средняя общеобразовательная школа № 1 расположенного 
по адресу: Ростовская обл. Заветинский район, 
село Заветное, 
улица Ломоносова 2
	№ 61-1-1-2-072246-2022 
от 12.10.2022
	всего
	140 774,1
	52 676,2
	93 620,0
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	60 096,5
	8 955,0
	57 887,0
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	78 942,4
	43 721,2
	35 221,2
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	1 735,2

	–
	511,8
	–
	–

	
	Оснащение средствами обучения и воспитания
	Х
	всего
	Х
	–
	10 241,0
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	
	–
	1 741,0
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	–
	8 500,0
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	
	–
	–
	–
	–

	1.11.2.
	Капитальный ремонт спортзала, кровли здания МБОУ «Шебалинская СОШ 
им. В.И. Фомичева», находящегося 
по адресу: Россия, 
Ростовская обл., Заветинский район, х. Шебалин, 
ул. Гагарина, дом № 5
	№ 61-1-1-2-027668-2020 
от 29.06.2020
	всего 
	5 584,6
	7 369,2
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	111,7
	147,5
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	5 472,9
	7 221,7
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	1.11.3.
	Выборочный капитальный ремонт здания муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Фоминская средняя общеобразовательная школа расположенного по адресу: Ростовская 
обл. Заветинский район, 
х. Фомин, 
ул. Центральная, дом № 1
	№ 61-1-1-2-007643-202 
от 11.02.2022
	всего 
	16 461,3
	–
	–
	16 461,3
	–

	
	
	
	областной бюджет
	16 296,7
	–
	–
	16 296,7
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	164,6
	–
	–
	164,6
	–

	1.11.4.
	Выборочный капитальный ремонт муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного 
учреждения детский сад № 5 
х. Шебалин расположенного 
по адресу: 
Ростовская область 
Заветинский район х. Шебалин ул. Зеленая, 28
	№ 61-1-1-2-061304-2023 
от 11.10.2023
	всего 
	12 788,9
	–
	–
	12 788,9
	–

	
	
	
	областной бюджет
	12 661,0
	–
	–
	12 661,0
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	127,9
	–
	–
	127,9
	–

	1.12. Зерноградский район

	Х
	Х
	Х
	всего
	11 781,2
	1 798,7
	–
	9 878,0
	–

	
	
	
	областной бюджет
	11 366,1
	1 555,8
	–
	9 719,9
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	415,1
	242,9
	–
	158,1
	–

	1.12.1.
	Замена оконных и дверных блоков в здании № 1 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Малыш» Зерноградского района
	№ 61-1-0028-18 
от 23.01.2018
	всего
	1 903,2
	1 798,7
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	1646,2
	1 555,8
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	257,0
	242,9
	–
	–
	–

	1.12.2.
	Капитальный ремонт кровли здания № 1 МБОУ Большеталовской СОШ 
по адресу: Ростовская область, Зерноградский район, 
х. Большая Таловая, 
ул. Ленина, 6а
	№ 3-16-1-0592-21 от 22.12.2021
	всего
	6 624,8
	–
	–
	6 624,8
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	6 518,8
	–
	–
	6 518,8
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	106,0
	–
	–
	106,0
	–

	1.12.3.
	Капитальный ремонт кровли здания № 2 МБОУ Большеталовской СОШ 
по адресу: Ростовская область, Зерноградский район, 
х. Большая Таловая, 
ул. Ленина, 6б
	№ 3-16-1-0593-21 от 22.12.2021
	всего
	3 253,2
	–
	–
	3 253,2
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	3 201,1
	–
	–
	3 201,1
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	52,1
	–
	–
	52,1
	–

	1.13. Зимовниковский район

	Х
	Х
	Х
	всего
	46 673,5
	12 915,7
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	38 561,3
	4 307,5
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	6 174,3
	8 545,2
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	1 937,9
	63,0
	–
	–
	–

	1.13.1.
	Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ Глубочанская СОШ № 8, расположенного по адресу: 
Ростовская область, Зимовниковский район, 
х. Глубокий, ул. Садовая, 
дом № 27
	№ 61-1-0019-19
от 18.01.2019
	всего
	6 300,3
	8 719,6
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	126,0
	174,4
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	6 174,3
	8 545,2
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	1.13.2.
	Капитальный ремонт 
пищевого блока 
МБОУ Глубочанская СОШ № 8 по адресу Ростовская область, Зимовниковский район, 
х. Глубокий, ул. Садовая, 
дом № 27
	№ 61-1-0025-19 
от 18.01.2019
	всего
	2 903,9
	4 196,1
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	2 764,5
	4 133,1
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	139,4
	63,0
	–
	–
	–

	1.13.3.
	Капитальный ремонт МБДОУ Детский сад «Тополек» 
в п. Зимовники 
Ростовской области (устройство дренажа)
	№ 61-1-0023-19 
от 23.01.2019
	всего
	14 660,3
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	13 956,6
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	703,7
	–
	–
	–
	–

	1.13.4.
	Капитальный ремонт МБОУ Зимовниковская СОШ № 1 
в п. Зимовники Ростовской области (устройство дренажа)
	№ 61-1-0036-19 
от 23.01.2019
	всего
	22 809,0
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	21 714,2
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	1 094,8
	–
	–
	–
	–

	1.14. Кагальницкий район

	Х
	Х
	Х
	всего
	34 522,0
	15 528,7
	20 447,3
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	33 935,1
	15 264,7
	20 099,7
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	586,9
	264,0
	347,6
	–
	–

	1.14.1.
	Капитальный ремонт кровли здания МБОУ Вишневская СОШ № 2, по адресу: 
Ростовская область, Кагальницкий район, 
поселок Мокрый Батай, 
улица 40 лет Победы, 36
	№ 61-1-1-2-042368-2022 
от 29.06.2022
	всего
	10 535,5
	11 622,5
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	10 356,4
	11 424,9
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	179,1
	197,6
	–
	–
	–

	1.14.2.
	Капитальный ремонт кровли детского сада «Аленка» – филиала МБДОУ детского сада «Золотой петушок», расположенного по адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район, 
с. Новобатайск, ул. Красная, 31
	№ 61-1-1-2-058672-2022 
от 16.08.2022
	всего
	3 539,2
	3 906,2
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	3 479,0
	3 839,8
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	60,2
	66,4
	–
	–
	–

	1.14.3.
	Капитальный ремонт кровель зданий муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кировской средней Кагальницкий район, станица Кировская, ул. Школьная, 36 общеобразовательной школы 
№ 4 по адресу: 347709, Ростовская область,
	№ 61-1-1-2-053105-2022 
от 01.08.2022
	всего
	20 447,3
	–
	20 447,3
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	20 099,7
	–
	20 099,7
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	347,6
	–
	347,6
	–
	–

	1.15. Каменский район

	Х
	Х
	Х
	всего
	9 792,7
	9 319,6
	3 495,6
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	7 977,9
	7 544,2
	2 691,6
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	1 814,8
	1 775,4
	804,0
	–
	–

	1.15.1.
	Капитальный ремонт кровли здания МБОУ Плешаковская ООШ по адресу: 
Ростовская область, 
Каменский район, х. Плешаков, ул. Московская, 20
	№ 61-1-1-2-066703-2022 
от 16.09.2022
	всего
	6 280,9
	5 872,8
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	6 155,3
	5 755,3
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	125,6
	117,5
	–
	–
	–

	1.15.2.
	Устройство искусственного поля для мини-футбола 
на земельном участке 
для занятий физической культурой и спортом 
МБУ ДО СШ «Олимп»
	№ 3-16-1-0750-23 от 24.08.2023
	всего
	3 511,8
	3 446,8
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	1 822,6
	1 788,9
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	1 689,2
	1 657,9
	–
	–
	–

	1.15.3.
	Устройство многофункциональной спортивной площадки 
на территории МБОУ Астаховская СОШ по адресу: Ростовская область, Каменский район, п. Молодежный, 
ул. Достоевского, 12
	Ком. предложения
	всего
	3 495,6
	–
	3 495,6
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	2 691,6
	–
	2 691,6
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	804,0
	–
	804,0
	–
	–

	1.16. Кашарский район

	Х
	Х
	Х
	всего
	660 043,3
	240 725,4
	103 077,1
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	603 276,4
	190 719,1
	101 943,3
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	39 494,3
	47 994,3
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	17 272,6
	2 012,0
	1 133,8
	–
	–

	1.16.1.
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Каменская общеобразовательная школа, 
в том числе:
	Х
	всего
	65 306,1
	84 741,3
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	25 297,8
	36 450,9
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	39 494,3
	47 994,3
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	514,0
	296,1
	–
	–
	–

	
	Капитальный ремонт здания «МБОУ Каменская ООШ», расположенного 
по адресу: Ростовская область, 
Кашарский район, с. Каменка, 
ул. Центральная, 17
	№ 61-1-1-2-063407-2021 
от 27.10.2021
	всего
	65 306,1
	74 500,3
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	25 297,8
	34 709,9
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	39 494,3
	39 494,3
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	514,0
	296,1
	–
	–
	–

	
	Оснащение средствами обучения и воспитания
	Х
	всего
	Х
	10 241,0
	
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	
	1 741,0
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	8 500,0
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	
	–
	–
	–
	–

	1.16.2.
	Капитальный ремонт МБОУ Кашарская СОШ (здание начальной школы), расположенного по адресу: 
Кашарский район, сл. Кашары, ул. Мира, 3
	№ 61-1-1-2-073130-2021 
от 02.12.2021
	всего
	425 845,7
	16 740,0
	50 220,0
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	413 496,2
	16 555,9
	49 667,6
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	12 349,5
	184,1
	552,4
	–
	–

	1.16.3.
	Капитальный ремонт здания Подтелковского детского сада, расположенного по адресу: Ростовская область, Кашарский район, п. Дибровый, 
ул. Центральная, 9 
	№ 61-1-1-2-011954-2022 
от 03.03.2022
	всего
	62 471,1
	17 642,9
	52 857,1
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	60 659,4
	17 448,8
	52 275,7
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	1 811,7
	194,1
	581,4
	–
	–

	1.16.4.
	Капитальный ремонт здания МБДОУ Верхнесвечниковский д/с № 16 «Аленушка» 
по адресу: 346208, Ростовская область, Кашарский район, 
с. Верхнесвечниково, 
ул. Колхозная, 16
	№ 61-1-1-2-020428-2022 
от 05.04.2022
	всего
	34 120,4
	40 650,9
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	33 130,9
	40 203,7
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	989,5
	447,2
	–
	–
	–

	1.16.5.
	Капитальный ремонт здания МБДОУ Россошанский д/с 
№ 12 «Малыш» по адресу: 346222, Ростовская область, 
Кашарский район, с. Россошь, 
ул. Центральная, 40
	№ 61-1-1-2-016816-2022 
от 23.03.2022
	всего
	45 140,8
	53 791,1
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	43 831,7
	53 199,4
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	1 309,1
	591,7
	–
	–
	–

	1.16.6.
	Капитальный ремонт кровли, спортивного зала и раздевалок МБУ ДО СШ Кашарского района, по адресу 346200, Ростовская обл., сл. Кашары, ул. Ленина, д. 55
	№ 61-1-1-2-056371-2023 
от 21.09.2023
	всего
	27 159,2
	27 159,2
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	26 860,4
	26 860,4
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	298,8
	298,8
	–
	–
	–

	1.17. Константиновский район

	Х
	Х
	Х
	всего
	14 442,1
	11 498,2
	3 011,1
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	13 942,6
	11 189,1
	2 845,5
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	500,0
	309,1
	165,6
	–
	–

	1.17.1.
	Капитальный ремонт кровли здания МБОУ СОШ № 2 
г. Константиновск, по адресу: 347251, Константиновский район, г. Константиновск, 
ул. Рылеева, 59
	№ 3-16-1-0314-23 от 17.04.2023
	всего
	8 138,2
	8 684,6
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	8 024,8
	8 563,0
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	113,9
	121,6
	–
	–
	–

	1.17.2.
	Обустройство военно-спортивной полосы препятствий МБОУ «Николаевская СОШ» 
по адресу: Ростовская обл., Константиновский район, 
ст. Николаевская, 
ул. Центральная, дом 28
	№ 3-16-1-0828-23 от 13.09.2023
	всего
	1 226,6
	896,6
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	1 138,3
	832,0
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	88,3
	64,6
	–
	–
	–

	1.17.3.
	Обустройство детских игровых площадок МБДОУ № 4 «Золотой ключик» по адресу: 347251, Ростовская обл., Константиновский р-н, г. Константиновск, 
ул. Баумана, д. 198
	№ 3-16-1-0644-23 от 01.08.2023
	всего
	2 066,2
	1 917,0
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	1 934,0
	1 794,1
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	132,2
	122,9
	–
	–
	–

	1.17.4.
	Капитальный ремонт покрытия уличной спортивной площадки на территории МБОУ «Николаевская СОШ» 
по адресу: Ростовская область, Константиновский район, 
ст. Николаевская, 
ул. Центральная, 28
	№ 3-16-1-0251-24 от 03.05.2024
	всего
	3 011,1
	–
	3 011,1
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	2 845,5
	–
	2 845,5
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	165,6
	–
	165,6
	–
	–

	1.18. Красносулинский район

	Х
	Х
	Х
	всего
	746 757,6
	390 574,1
	114 045,6
	14 590,9
	–

	
	
	
	областной бюджет
	718 838,4
	376 376,4
	112 166,1
	14 357,4
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	27 919,2
	14 197,7
	1 879,5
	233,5
	–

	1.18.1.
	Капитальный ремонт здания 
МБОУ СОШ № 2 по адресу: 346357, Ростовская область, Красносулинский район, 
г. Красный Сулин, 
ул. Гагарина, 59
	№ 61-1-1-2-073139-2021 
от 02.12.2021
	всего
	221 663,0
	156 549,4
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	213 239,8
	146 217,1
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	8 423,2
	10 332,3
	–
	–
	–

	1.18.2.
	Капитальный ремонт зданий Литер-А, Литер А-1 МБДОУ «Детский сад № 16 «Искорка», расположенного по адресу: Ростовская область, 
г. Красный Сулин, 
ул. Центральная, 14 (Литер А, Литер А1) 
	№ 61-1-1-2-001557-2022 
от 17.01.2022
	всего
	218 214,9
	74 812,5
	113 067,3
	
	–

	
	
	
	областной бюджет
	203 812,7
	73 615,5
	111 258,2
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	14 402,2
	1 197,0
	1 809,1
	–
	–

	1.18.3.
	Строительство пристройки МБОУ СОШ № 2 г. Красный Сулин
	№ 61-1-1-3-053288-2021 
от 16.09.2021
	всего
	279 565,6
	147 833,1
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	275 092,4
	145 467,8
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	4 473,2
	2 365,3
	–
	–
	–

	1.18.4.
	Ремонт кровель на зданиях МБОУ СОШ № 3 (Красносулинский район), Ростовская обл., г. Красный Сулин, ул. Вербенская, 60
	№ 3-16-1-1029-23 от 17.11.2023
	всего
	4 702,2
	4 832,0
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	4 627,0
	4 754,7
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	75,2
	77,3
	–
	–
	–

	1.18.5.
	Ремонт кровли на здании МБОУ СОШ № 5, расположенной по адресу: 346355, Ростовская область, Красносулинский район, 
г. Красный Сулин, 
ул. Межевая, 16г
	№ 3-16-1-1086-23 от 04.12.2023
	всего
	4 455,3
	3 981,9
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	4 384,0
	3 918,1
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	71,3
	63,8
	–
	–
	–

	1.18.6.
	Ремонт кровли на здании МБДОУ «Детский сад № 3 «Родничок» расположенный 
по адресу: 347895, Ростовская область, Красносулинский район, р.п. Углеродовский, 
ул. Московская, 11
	№ 3-16-1-0799-23 от 07.09.2023
	всего
	1 772,8
	1 803,9
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	1 744,4
	1 775,0
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	28,4
	28,9
	–
	–
	–

	1.18.7.
	Капитальный ремонт пищеблока (замена полов 
и сетей канализации) в МБДОУ «Детский сад № 17 «Сказка» расположенный по адресу: 346350, Ростовская область, Красносулинский район, 
г. Красный Сулин, 
ул. Первомайская, 12
	№ 3-16-1-0830-23
от 14.09.2023
	всего
	387,3
	370,7
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	308,8
	295,4
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	78,5
	75,3
	–
	–
	–

	1.18.8.
	Устройство теневых навесов МБДОУ «Детский сад № 1 «Светлячок»
	№ 3-16-1-0664-23
от 08.08.2023
	всего
	427,3
	390,6
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	364,0
	332,8
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	63,3
	57,8
	–
	–
	–

	1.18.9.
	Капитальный ремонт кровли здания МБДОУ «Детский сад 
№ 1 «Светлячок» расположенного по адресу: 346380, Ростовская область, Красносулинский район, 
х. Лихой, б/н
	№ 3-16-0521-24 
от 29.07.2024
	всего
	978,3
	–
	978,3
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	907,9
	–
	907,9
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	70,4
	–
	70,4
	–
	–

	1.18.10.
	Капитальный ремонт кровли 
на здании МБДОУ «Детский сад № 22 «Зайчик» расположенного по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, 
п. Тополевый, ул. Зеленая 
	№ 3-16-0782-24 
от 30.05.2024
	всего
	2 891,4
	–
	–
	2 891,4
	–

	
	
	
	областной бюджет
	2 845,1
	–
	–
	2 845,1
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	46,3
	–
	–
	46,3
	–

	1.18.11.
	Капитальный ремонт кровли 
на здании МБОУ Тополевская СОШ, расположенного 
по адресу: 346397, Ростовская область, Красносулинский 
район, пос. Тополевый, 
улица Школьная, дом 1 
	№ 3-16-0833-24 
от 14.10.2024
	всего
	11 699,5
	–
	–
	11 699,5
	–

	
	
	
	областной бюджет
	11 512,3
	–
	–
	11 512,3
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	187,2
	–
	–
	187,2
	–

	1.19. Куйбышевский район

	Х
	Х
	Х
	всего
	148 553,0
	47 089,8
	97 147,8
	5 224,1
	–

	
	
	
	областной бюджет
	141 026,8
	46 430,5
	95 787,7
	5 151,0
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	7 526,2
	659,3
	1 360,1
	73,1
	–

	1.19.1.
	Капитальный ремонт муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида «Алёнушка», расположенного 
по адресу: 346940, Ростовская область, Куйбышевский район, с. Куйбышево, ул. Кузьменко, 3-а
	№ 61-1-1-2-076522-2022 
от 31.10.2022
	всего
	143 328,9
	47 089,8
	97 147,8
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	135 875,8
	46 430,5
	95 787,7
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	7 453,1
	659,3
	1 360,1
	–
	–

	1.19.2.
	Капитальный ремонт МБДОУ детский сад «Теремок», расположенного 
по адресу: 346945 Ростовская область, Куйбышевский район, х. Новая Надежда, 
ул. Новая, 1-а (замена кровли, 
водосточной системы) 
	№ 61-1-1-2-052228-2024 
от 05.09.2024
	всего
	5 224,1
	–
	–
	5 224,1
	–

	
	
	
	областной бюджет
	5 151,0
	–
	–
	5 151,0
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	73,1
	–
	–
	73,1
	–

	1.20. Мартыновский район

	Х
	Х
	Х
	всего
	119 077,2
	30 334,7
	88 521,1
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	114 738,0
	30 001,0
	87 357,2
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	4 339,3
	333,7
	1 163,9
	–
	–

	1.20.1.
	Капитальный ремонт здания литер В МБОУ СОШ № 3 
сл. Б-Орловка по адресу: Ростовская область, Мартыновский район, 
сл. Большая Орловка, 
пер. Школьный 20а
	№ 61-1-1-2-006801-2022 
от 08.02.2022
	всего
	91 591,5
	28 643,5
	62 468,8
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	87 744,7
	28 328,4
	61 781,6
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	3 846,8
	315,1
	687,2
	–
	–

	1.20.2.
	Капитальный ремонт кровли здания МБДОУ д/с «Аленушка» сл. Б- Мартыновка по адресу: Ростовская область, Мартыновский район, 
сл. Большая Мартыновка, 
пер. Спортивный, 30
	№ 61-1-1-2-037933-2021 
от 13.07.2021
	всего
	1 433,4
	1 691,2
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	1 417,7
	1 672,6
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	15,8
	18,6
	–
	–
	–

	1.20.3.
	Капитальный ремонт мягкой кровли здания литер А 
МБОУ-СОШ № 1 сл. Большая Мартыновка по адресу: 
Ростовская область, Мартыновский район, сл. Большая Мартыновка, 
пер. Зыгина, 38а
	№ 61-1-1-2-020840 
от 24.04.2024
	всего
	14 913,0
	–
	14 913,0
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	14 749,0
	–
	14 749,0
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	164,0
	–
	164,0
	–
	–

	1.20.4.
	Выборочный капитальный ремонт кровли здания школы литер Б МБОУ СОШ № 1 сл. Большая Мартыновка 
по адресу: Ростовская область, 
Мартыновский район, сл. Большая Мартыновка, пер. Зыгина, 38а 
	Положительное заключение 
по договору 
№ 0869/2020 
от 14.10.2020
	всего
	10 344,1
	–
	10 344,1
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	10 230,3
	–
	10 230,3
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	113,8
	–
	113,8
	–
	–

	1.20.5.
	Благоустройство спортивной площадки МБОУ СОШ № 2 
по адресу: Ростовская область, Мартыновский район, 
п. Южный, ул. Мира, 26 (ограждение площадки 
и установка спортивного оборудования)
	№ 3-16-1-0137-24 от 15.03.2024
	всего
	795,2
	–
	795,2
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	596,3
	–
	596,3
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	198,9
	–
	198,9
	–
	–

	1.21. Матвеево-Курганский район

	Х
	Х
	Х
	всего
	57 140,5
	24 782,2
	32 442,6
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	53 441,5
	24 360,9
	31 303,1
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	3 699,0
	421,3
	1 139,5
	–
	–

	1.21.1.
	Капитальный ремонт здания ДЮСШ в с. Анастасиевка 
Матвеево-Курганского района 
Ростовской области
	№ 61-1-1-3-023581-2021 
от 12.05.2021
	всего
	53 490,5
	24 782,2
	28 792,6
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	50 441,5
	24 360,9
	28 303,1
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	3 049,0
	421,3
	489,5
	–
	–

	1.21.2.
	Выборочный капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад № 37 «Ручеёк», расположенный по адресу: Ростовская область, Матвеево-Курганский район, 
с. Марфинка, 
ул. Центральная, д. 28
	№ 61-1-1-2-050472-2024 
от 29.08.2024
	всего
	3 650,0
	–
	3 650,0
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	3 000,0
	–
	3 000,0
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	650,0
	–
	650,0
	–
	–

	1.22. Миллеровский район

	Х
	Х
	Х
	всего
	4 380,5
	2 046,9
	3 039,7
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	4 058,2
	2 006,0
	2 744,2
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	322,3
	40,9
	295,5
	–
	–

	1.22.1.
	Капитальный ремонт кровли МБОУ Никольская СОШ 346125, 
Миллеровский р-он, 
с. Никольское, 
ул. Школьная, д. 43
	№ 61-1-0254-18 
от 11.04.2018
	всего
	1 340,8
	2 046,9
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	1 314,0
	2 006,0
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	26,8
	40,9
	–
	–
	–

	1.22.2.
	Устройство покрытия пола 
в спортивных залах МБУ ДО ДЮСШ, расположенных 
в спорткомплексе «Россия» 
с установкой теннисных столов, по адресу: г. Миллерово, 
ул. 3 Интернационала, зд. 50а
	№ 3-16-1-0588-24 от 05.08.2024
	всего
	3 039,7
	–
	3 039,7
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	2 744,2
	–
	2 744,2
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	295,5
	–
	295,5
	–
	–

	1.23. Милютинский район

	Х
	Х
	Х
	всего
	38 509,2
	19 931,6
	20 528,5
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	37 379,4
	19 533,0
	20 117,9
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	1 129,8
	398,6
	410,6
	–
	–

	1.23.1.
	Капитальный ремонт, спортивного зала МБОУ ДО ДООЦ «Родничок», расположенного по адресу: 
ул. Лесная, 17, п. Полесье, Милютинского района, Ростовской области, (Малозатратный спортивный зал для общеоразовательных школ)
	№ 61-1-1-2-022867-2022 
от 14.04.2022
	всего
	17 980,7
	19 931,6
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	17 261,5
	19 533,0
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	719,2
	398,6
	–
	–
	–

	1.23.2.
	Капитальный ремонт здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Маньково-Березовской средней общеобразовательной школы, расположенного по адресу: 347134, Ростовская область, Милютинский район, сл. Маньково-Берёзовская, пер. Соборный, 7 
	№ 61-1-1-2-029568-2024 
от 11.06.2024
	всего
	20 528,5
	–
	20 528,5
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	20 117,9
	–
	20 117,9
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	410,6
	–
	410,6
	–
	–

	1.24. Морозовский район

	Х
	Х
	Х
	всего
	183 644,5
	85 639,5
	68 245,1
	21 434,1
	–

	
	
	
	областной бюджет
	174 527,4
	84 278,0
	67 129,7
	21 112,6
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	9 117,1
	1 361,5
	1 115,4
	321,5
	–

	1.24.1.
	Капитальный ремонт 
МБДОУ детский сад № 1, расположенного по адресу: 
г. Морозовск, ул. Калинина, 271 
	№ 61-1-1-2-060558-2022 
от 23.08.2022
	всего
	134 311,5
	70 000,2
	66 251,8
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	126 118,5
	68 950,2
	65 258,0
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	8 193,0
	1 050,0
	993,8
	–
	–

	1.24.2.
	Капитальный ремонт кровли здания МБОУ СОШ № 3 
по адресу: Россия, Ростовская область, Морозовский район, 
г. Морозовск ул. Ленина, 296
	№ 61-1-1-2-073451-2023 
от 01.12.2023
	всего
	16 049,9
	8 271,8
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	15 809,2
	8 147,7
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	240,7
	124,1
	–
	–
	–

	1.24.3.
	Капитальный ремонт кровли здания МБОУ Грузиновская СОШ по адресу: 
Ростовская область, Морозовский район, 
х. Грузинов 
ул. Центральная, 55
	№ 3-16-1-1015-23 от 10.11.2023
	всего
	7 855,7
	5 697,4
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	7 737,9
	5 611,9
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	117,8
	85,5
	–
	–
	–

	1.24.4.
	Благоустройство территории МБОУ СОШ № 4 по адресу: 
г. Морозовск, ул. Руднева, 98 (создание экопарка)
	№ 3-16-1-0614-23 от 20.07.2023
	всего
	2 000,0
	1 670,1
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	1 877,5
	1 568,2
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	122,5
	101,9
	–
	–
	–

	1.24.5.
	Капитальный ремонт кровли здания МБОУ Владимировская СОШ по адресу: Россия, Ростовская обл., 
Морозовский район, х. Беляев, ул. Молодежная, дом № 26 
	№ 61-1-1-2-048775-2024 
от 22.08.2024
	всего
	21 434,1
	–
	–
	21 434,1
	–

	
	
	
	областной бюджет
	21 112,6
	–
	–
	21 112,6
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	321,5
	–
	–
	321,5
	–

	1.24.6.
	Обустройство спортивной площадки ГТО на территории МБОУ СОШ № 4 по адресу: 
г. Морозовск, ул. Руднева, 98 
	№ 3-16-1-0665-24 от 21.08.2024
	всего
	1 993,3
	–
	1 993,3
	
	–

	
	
	
	областной бюджет
	1 871,7
	–
	1 871,7
	
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	
	–

	
	
	
	местный бюджет
	121,6
	–
	121,6
	
	–

	1.25. Мясниковский район

	Х
	Х
	Х
	всего
	63 504,5
	50 853,7
	5 140,5
	21 036,4
	–

	
	
	
	областной бюджет
	38 229,9
	18 356,3
	4 385,7
	20 615,6
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	23 320,6
	32 238,0
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	1 954,0
	259,4
	754,8
	420,8
	–

	1.25.1.
	Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ № 12, расположенного 
по адресу: 
Мясниковский район, 
х. Красный Крым, 
ул. Туманяна, 18
	№ 61-1-1-2-081343-2022 
от 21.11.2022
	всего
	4 861,8
	5 287,8
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	97,2
	105,8
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	4 764,6
	5 182,0
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	1.25.2.
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение № 17, 
в том числе:
	Х
	всего
	32 465,8
	45 565,9
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	13 131,4
	18 250,5
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	18 556,0
	27 056,0
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	778,4
	259,4
	–
	–
	–

	
	Капитальный ремонт фасада здания и благоустройство территории МБОУ СОШ № 17
	№ 61-1-1-2-019161-2022 
от 31.03.2022
	всего
	32 465,8
	35 324,9
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	13 131,4
	16 509,5
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	18 556,0
	18 556,0
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	778,4
	259,4
	–
	–
	–

	
	Оснащение средствами обучения и воспитания
	Х
	всего
	Х
	10 241,0
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	
	1 741,0
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	8 500,0
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	
	–
	–
	–
	–

	1.25.3.
	Капитальный ремонт кровли здания МБОУ СОШ № 17, расположенного 
по адресу: Ростовская область, 
Мясниковский район, 
х. Весёлый, ул. Ленина, д. 41 
	№ 61-1-1-2-012311-2024 
от 20.09.2024
	всего
	6 741,4
	–
	–
	6 741,4
	–

	
	
	
	областной бюджет
	6 606,6
	–
	–
	6 606,6
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	134,8
	–
	–
	134,8
	–

	1.25.4.
	Капитальный ремонт кровли здания котельной МБОУ СОШ № 5, расположенного по адресу: Ростовская область, Мясниковский район, с. Крым, ул. Лукашина, 53 
	№ 61-1-1-2-043565-2024 
от 01.08.2024
	всего
	2 177,0
	–
	–
	2 177,0
	–

	
	
	
	областной бюджет
	2 133,4
	–
	–
	2 133,4
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	43,6
	–
	–
	43,6
	–

	1.25.5.
	Капитальный ремонт кровли здания МБОУ СОШ № 9, расположенного 
по адресу: Ростовская область, 
Мясниковский район, 
х. Калинин, ул. Школьная, 136 
	№ 61-1-1-2-043563-2024 
от 01.08.2024
	всего
	12 118,0
	–
	–
	12 118,0
	–

	
	
	
	областной бюджет
	11 875,6
	–
	–
	11 875,6
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	242,4
	–
	–
	242,4
	–

	1.25.6.
	Благоустройство территории МБОУ СОШ № 2, расположенной по адресу: Мясниковский район, 
с. Чалтырь, 
ул. Октябрьская, д. 36
	№ 61-1-1-2-046709-2024 
от 14.08.2024
	всего
	3 632,6
	–
	3 632,6
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	2 996,9
	–
	2 996,9
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	635,7
	–
	635,7
	–
	–

	1.25.7.
	Ремонт спортивной площадки (освещение) и благоустройство территории для МБОУ 
СОШ№ 3 по адресу: Ростовская область, Мясниковский район, с. Чалтырь, ул. 6-я линия, 86
	№ 61-1-1-2-047697-2024 
от 19.08.2024
	всего
	1 507,9
	–
	1 507,9
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	1 388,8
	–
	1 388,8
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	119,1
	–
	119,1
	–
	–

	1.26. Неклиновский район

	Х
	Х
	Х
	всего
	41 041,8
	46 937,0
	5 161,8
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	31 401,9
	30 112,8
	4 672,6
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	7 597,0
	16 097,0
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	2 042,9
	727,2
	489,2
	–
	–

	1.26.1.
	Николаевская средняя школа 
Неклиновского района, 
в том числе:
	Х
	всего
	16 917,3
	23 407,4
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	8 994,2
	7 258,2
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	7 597,0
	16 097,0
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	326,1
	52,2
	–
	–
	–

	
	Капитальный ремонт зданий Николаевской средней школы Неклиновского района Ростовской области 
	№ 61-1-1-2-064099-2022 
от 06.09.2022
	всего
	16 917,3
	13 166,4
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	8 994,2
	5 517,2
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	7 597,0
	7 597,0
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	326,1
	52,2
	–
	–
	–

	
	Оснащение средствами обучения и воспитания
	Х
	всего
	Х
	10 241,0
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	
	1 741,0
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	8 500,0
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	
	–
	–
	–
	–

	1.26.2.
	Капитальный ремонт кровли здания МБОУ В-Ханжоновская СОШ, расположенного 
по адресу: 
Ростовская область, Неклиновский район, 
с. Васильево-Ханжоновка, 
ул. Школьная, 2
	№ 61-1-0535-18 
от 26.06.2018
	всего
	5 914,9
	8 785,6
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	5 666,5
	8 671,3
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	248,4
	114,3
	–
	–
	–

	1.26.3.
	Капитальный ремонт кровли здания МБОУ Натальевская СОШ, расположенного 
по адресу: Ростовская область, Неклиновский район, 
с. Натальевка, 
ул. Островского, 30 а
	№ 61-1-0556-18 
от 02.07.2018
	всего
	3 567,5
	5 272,3
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	3 417,7
	5 203,8
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	149,8
	68,5
	–
	–
	–

	1.26.4.
	Капитальный ремонт кровли здания МБОУ Троицкая СОШ, расположенного 
по адресу: Ростовская область, Неклиновский район, 
с. Троицкое, ул. Ленина, 74
	№ 61-1-0536-18 
от 26.06.2018
	всего
	4 313,6
	4 708,5
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	4 132,4
	4 647,3
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	181,2
	61,2
	–
	–
	–

	1.26.5.
	Капитальный ремонт кровли здания МБДОУ «Аленушка» 
с. Покровское, расположенного по адресу: 
Ростовская область, 
Неклиновский район, 
с. Покровское, ул. Ленина, 277
	№ 61-1-0537-18 
от 26.06.2018
	всего
	3 171,5
	3 256,7
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	3 038,3
	3 214,4
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	133,2
	42,3
	–
	–
	–

	1.26.6.
	Выборочный капитальный ремонт кабинетов МБОУ ДО ЦВР Неклиновского района
	№ 61-1-1-2-055202-2023 
от 15.09.2023
	всего
	1 995,2
	1 506,5
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	1 480,2
	1 117,8
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	515,0
	388,7
	–
	–
	–

	1.26.7.
	Капитальный ремонт кровли здания МБДОУ «Теремок» с, Покровское, расположенного по адресу: Ростовская область Неклиновский район, 
с. Покровское. ул. СХТ 
(Сельхозтехники), 8А
	№ 61-1-1-2-027168-2022 
от 29.04.2022
	всего
	2 161,8
	–
	2 161,8
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	2 133,6
	–
	2 133,6
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	28,2
	–
	28,2
	–
	–

	1.26.8.
	Устройство многофункциональной спортивной площадки 
с элементами футбольного поля на территории МБОУ Новобессергеновской СОШ Неклиновского района
	№ 61-1-1-2-033352-2024 
от 27.06.2024
	всего
	3 000,0
	–
	3 000,0
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	2 539,0
	–
	2 539,0
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	461,0
	–
	461,0
	–
	–

	1.27. Обливский район

	Х
	Х
	Х
	всего 
	444 631,5
	201 996,0
	231 534,3
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	428 796,7
	194 534,4
	223 797,2
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	15 834,8
	7 461,6
	7 737,1
	–
	–

	1.27.1.
	Капитальный ремонт зданий 
МБОУ «Обливская СОШ № 2», расположенных по адресу: 
Ростовская область, 
Обливский район, 
ст. Обливская, ул. Грызлова, дом № 18а
	№ 61-1-1-2-076293-2021 
от 10.12.2021
	всего 
	390 960,4
	193 065,3
	187 317,2
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	376 103,9
	185 728,8
	180 199,1
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	14 856,5
	7 336,5
	7 118,1
	–
	–

	1.27.2.
	Капитальный ремонт котельной по адресу Ростовская область, ст. Обливская, 
ул. Грызлова, 18 а 
	№ 3-16-1-0840-22 от 16.11.2022
	всего
	9 454,0
	8 930,7
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	9 094,7
	8 805,6
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	359,3
	125,1
	–
	–
	–

	1.27.3.
	Капитальный ремонт кровли 
и фасада здания МБОУ Солонецкой СОШ, 
расположенного по адресу: Россия, Ростовская обл., Обливский район, 
х. Солонецкий, 
ул. Ленина, дом № 8 
	№ 61-1-1-2-083671-2022 
от 29.11.2022
	всего
	28 125,2
	–
	28 125,2
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	27 731,5
	–
	27 731,5
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	393,7
	–
	393,7
	–
	–

	1.27.4.
	Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Каштановская СОШ им. Героя Советского Союза 
Воликова С.А.», по адресу: Ростовская область, Обливский район, п. Каштановский, 
ул. Школьная, 4 «А» 
	№ 61-1-1-2-075047-2023 
от 07.12.2023
	всего
	16 091,9
	–
	16 091,9
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	15 866,6
	–
	15 866,6
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	225,3
	–
	225,3
	–
	–

	1.28. Октябрьский район

	Х
	Х
	Х
	всего 
	506 203,2
	240 144,3
	265 821,0
	78 077,6
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	321 435,5
	133 515,6
	186 426,0
	76 125,7
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	170 258,7
	103 750,0
	75 008,7
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	14 509,0
	2 878,7
	4 386,3
	1 951,9
	–

	1.28.1.
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средней общеобразовательной 
школы № 43, 
в том числе:
	Х
	всего
	247 773,5
	202 092,9
	125 342,1
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	134 815,5
	96 415,6
	113 964,6
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	103 750,0
	103 750,0
	8 500,0
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	9 208,0
	1 927,3
	2 877,5
	–
	–

	
	Капитальный ремонт здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 43, расположенного 
в х. Ильичевка по ул. Заречная, 46 Октябрьского района Ростовской области
	№ 61-1-1-2-031541-2022 
от 20.05.2022
	всего
	247 773,5
	202 092,9
	115 101,1
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	134 815,5
	96 415,6
	112 223,6
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	103 750,0
	103 750,0
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	9 208,0
	1 927,3
	2 877,5
	–
	–

	
	Оснащение средствами обучения и воспитания
	Х
	всего
	Х
	–
	10 241,0
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	
	–
	1 741,0
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	–
	8 500,0
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	
	–
	–
	–
	–

	1.28.2.
	Капитальный ремонт 
МБДОУ д/с № 9 «Малютка» расположенного по адресу: Ростовская обл., 
Октябрьский р-н, х. Маркин, 
ул. Степная, 35
	№ 61-1-1-2-061311-2023 
от 11.10.2023
	всего
	16 869,7
	16 614,4
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	15 604,5
	16 199,0
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	1 265,2
	415,4
	–
	–
	–

	1.28.3.
	Капитальный ремонт кровли зданий МБДОУ д/с № 2 «Улыбка» по адресу: 346493, Ростовская область, Октябрьский район, 
п. Персиановский, 
ул. Московская д. 18
	№ 61-1-1-2-035936-2022 
от 26.06.2023
	всего
	2 991,3
	3 100,0
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	2 916,5
	3 022,5
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	74,8
	77,5
	–
	–
	–

	1.28.4.
	Капитальный ремонт кровли здания МБДОУ д/с № 25 «Солнышко», расположенного по адресу: Ростовская обл., Октябрьский р-он, х. Керчик-Савров, ул. Буденного, 1
	№ 61-1-1-2-089332-2022 
от 17.12.2022
	всего
	6 677,6
	6 571,3
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	6 510,7
	6 407,0
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	166,9
	164,3
	–
	–
	–

	1.28.5.
	Выборочный капитальный ремонт МБДОУ д/с № 31 «Золотая рыбка» по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, 
ст. Кривянская, ул. Мостовая, 3А (замена кровли 
и водосточной системы)
	№ 61-1-1-2-057192-2022 
от 11.08.2022
	всего
	1 579,0
	1 666,6
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	1 539,5
	1 624,9
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	39,5
	41,7
	–
	–
	–

	1.28.6.
	Капитальный ремонт кровли зданий МБОУ ООШ № 19 
п. Интернациональный, 
ул. Восточная 62 (Октябрьский район)
	№ 61-1-1-2-089333-2022 
от 17.12.2022
	всего
	11 755,6
	10 099,1
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	11 461,7
	9 846,6
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	293,9
	252,5
	–
	–
	–

	1.28.7.
	Капитальный ремонт МБДОУ 
д/с №33 «Золотой петушок», 
расположенного по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, 
п. Кадамовский, ул. Садовая, 5а (замена кровли, водосточной системы, отмостки) 
	№ 61-1-1-2-043830-2024 
от 02.08.2024
	всего
	9 011,9
	–
	9 011,9
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	8 786,6
	–
	8 786,6
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	225,3
	–
	225,3
	–
	–

	1.28.8.
	Капитальный ремонт МБДОУ д/с № 26 «Колосок», расположенного по адресу: 
Ростовская область, Октябрьский район, 
х. Красный Кут, ул. Чистова, 2г (замена кровли, водосточной системы, отмостки)
	№ 61-1-1-2-043842-2024 
от 02.08.2024
	всего
	10 261,4
	–
	10 261,4
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	10 004,9
	–
	10 004,9
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	256,5
	–
	256,5
	–
	–

	1.28.9.
	Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 63, расположенного 
по адресу: Ростовская обл., Октябрьский район, сл. Красюковская, 
ул. Горького, 67 (замена кровли, водосточной системы, отмостки) 
	№ 61-1-1-2-042804-2024 
от 30.07.2024
	всего
	5 682,0
	–
	–
	5 682,0
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	5 540,0
	–
	–
	5 540,0
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	142,0
	–
	–
	142,0
	–

	1.28.10.
	Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 68, расположенного 
по адресу: Ростовская 
область, Октябрьский район, посёлок Новоперсиановка, улица Школьная, 2 (замена кровли, водосточной системы, отмостки)
	№ 61-1-1-2-042797-2024 
от 30.07.2024
	всего
	6 255,2
	–
	–
	6 255,2
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	6 098,8
	–
	–
	6 098,8
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	156,4
	–
	–
	156,4
	–

	1.28.11.
	Капитальный ремонт МБДОУ д/с № 11 «Колокольчик», расположенного по адресу: Ростовская обл., 
Октябрьский р-н, 
п. Нижнедонской, 
ул. Ленина, д. 20 (замена кровли, водосточной системы, 
отмостки) 
	№ 61-1-1-2-043838-2024 
от 02.08.2024
	всего
	3 534,3
	–
	–
	3 534,3
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	3 446,0
	–
	–
	3 446,0
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	88,3
	–
	–
	88,3
	–

	1.28.12.
	Капитальный ремонт 
МБДОУ № 35 «Родничок», расположенного по адресу: 
Ростовская область, Октябрьский район, 
п. Новоперсиановка, ул. Советская, 2 (замена кровли, водосточной системы, отмостки) 
	№ 61-1-1-2-043840-2024 
от 02.08.2024
	всего
	4 119,8
	–
	–
	4 119,8
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	4 016,8
	–
	–
	4 016,8
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	103,0
	–
	–
	103,0
	–

	1.28.13.
	Капитальный ремонт МБДОУ д/с № 43 «Теремок», расположенного по адресу: 
Ростовская область, Октябрьский район, 
п. Красногорняцкий, 
ул. Борзик, 34а (замена кровли, водосточной системы, 
отмостки)
	№ 61-1-1-2-044228-2024 
от 05.08.2024
	всего
	5 212,3
	–
	–
	5 212,3
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	5 082,0
	–
	–
	5 082,0
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	130,3
	–
	–
	130,3
	–

	1.28.14.
	Капитальный ремонт МБДОУ д/с № 39 «Звёздочка», расположенного по адресу: 
Ростовская обл., Октябрьский район, п. Казачьи Лагери, 
ул. Речная, 10 (замена кровли, водосточной системы, отмостки)
	№ 61-1-1-2-042818-2024 
от 30.07.2024
	всего
	6 043,1
	–
	–
	6 043,1
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	5 892,0
	–
	–
	5 892,0
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	151,1
	–
	–
	151,1
	–

	1.28.15.
	Капитальный ремонт МБДОУ д/с № 17 «Ромашка», расположенного по адресу: 
Ростовская область, Октябрьский район, 
х. Коммуна, 
ул. Пролетарская, 53 (замена 
кровли, водосточной системы, отмостки)
	№ 61-1-1-2-044671-2024 
от 06.08.2024
	всего
	3 984,3
	–
	–
	3 984,3
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	3 884,7
	–
	–
	3 884,7
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	99,6
	–
	–
	99,6
	–

	1.28.16.
	Капитальный ремонт МБДОУ д/с № 30 «Зоренька», расположенного по адресу: 
Ростовская обл., 
Октябрьский р-он, 
р. п. Каменоломни, 
ул. Народная, 1 (замена кровли, водосточной системы, 
отмостки)
	№ 61-1-1-2-044670-2024 
от 06.08.2024
	всего
	6 010,5
	–
	–
	6 010,5
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	5 860,2
	–
	–
	5 860,2
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	150,3
	–
	–
	150,3
	–

	1.28.17.
	Капитальный ремонт МБДОУ д/с № 22 «Солнышко», расположенного по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, 
п. Верхнегрушевский, ул. Школьная, д. 16 
(замена кровли, водосточной системы, отмостки)
	№ 61-1-1-2-044669-2024 
от 06.08.2024
	всего
	3 775,9
	–
	–
	3 775,9
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	3 681,5
	–
	–
	3 681,5
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	94,4
	–
	–
	94,4
	–

	1.28.18.
	Капитальный ремонт МБДОУ д/с № 42 «Сказка», расположенного по адресу: 
Ростовская обл., Октябрьский район, п. Каменоломни, 
пер. Садовый, 15 
(замена кровли, водосточной системы, отмостки)
	№ 61-1-1-2-042905-2024 
от 30.07.2024
	всего
	12 736,1
	–
	–
	12 736,1
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	12 417,7
	–
	–
	12 417,7
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	318,4
	–
	–
	318,4
	–

	1.28.19.
	Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 52, расположенного 
по адресу: Ростовская 
обл., Октябрьский район, 
ст-ца Заплавская, 
ул. Школьная, 37 (замена кровли, водосточной системы) 
	№ 61-1-1-2-042800-2024 
от 30.07.2024
	всего
	8 394,5
	–
	–
	8 394,5
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	8 184,6
	–
	–
	8 184,6
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	209,9
	–
	–
	209,9
	–

	1.28.20.
	Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 61 им. П.Е. Ладана, расположенного 
по адресу: Ростовская обл., Октябрьский р-н, 
п. Персиановский, 
ул. Мичурина, 17 (замена кровли, водосточной системы) 
	№ 61-1-1-2-044952-2024 
от 07.08.2024
	всего
	8 961,0
	–
	–
	8 961,0
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	8 737,0
	–
	–
	8 737,0
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	224,0
	–
	–
	224,0
	–

	1.28.21.
	Капитальный ремонт филиала МБОУ ООШ № 19 НОШ № 20, расположенного 
по адресу: Ростовская обл., Октябрьский район, 
х. Марьевка, ул. Вишневая, 16а 
(замена кровли, водосточной системы, отмостки)
	№ 61-1-1-2-044948-2024 
от 07.08.2024
	всего
	3 368,6
	–
	–
	3 368,6
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	3 284,4
	–
	–
	3 284,4
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	84,2
	–
	–
	84,2
	–

	1.28.22.
	МБОУ ООШ № 27, 
в том числе:
	Х
	всего
	121 205,6
	–
	121 205,6
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	53 669,9
	–
	53 669,9
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	66 508,7
	–
	66 508,7
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	1 027,0
	–
	1 027,0
	–
	–

	
	Капитальный ремонт МБОУ ООШ № 27 по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, х. Верхняя Кадамовка,ул. Галенко, 2
	№ 61-1-1-2-050235-2022 
от 25.07.2022
	всего
	121 205,6
	–
	110 964,6
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	53 669,9
	–
	51 928,9
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	66 508,7
	–
	58 008,7
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	1 027,0
	–
	1 027,0
	–
	–

	
	Оснащение средствами обучения и воспитания
	Х
	всего
	Х
	–
	10 241,0
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	
	–
	1 741,0
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	–
	8 500,0
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	
	–
	–
	–
	–

	1.29. Орловский район

	Х
	Х
	Х
	всего 
	8 141,0
	6 522,7
	–
	1 398,7
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	7 051,2
	5 484,2
	–
	1 379,1
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	1 089,8
	1 038,5
	–
	19,6
	–

	1.29.1.
	Благоустройство территории (тротуары) на территории МБОУ Камышевская СОШ 
по адресу Ростовская область, Орловский район, 
х. Камышевка, ул. Школьная 30
	№ 3-16-1-0732-23 от 23.08.2023
	всего
	2 406,5
	2 394,5
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	1 915,6
	1 906,0
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	490,9
	488,5
	–
	–
	–

	1.29.2.
	Благоустройство территории МБОУ Красноармейской СОШ по адресу: Ростовская область, Орловский район, 
п. Красноармейский, 
ул. Кирова, 37
	№ 3-16-1-0735-23 от 23.08.2023
	всего
	2 135,3
	2 135,3
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	1 866,3
	1 866,3
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	269,0
	269,0
	–
	–
	–

	1.29.3.
	Устройство тротуарной бетонной плитки на территории МБОУ Курганенская СОШ 
по адресу: Ростовская область, Орловский район, 
х. Курганный, ул. Почтовая, 10
	№ 3-16-1-0737-23 от 23.08.2023
	всего
	2 200,5
	1 992,9
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	1 890,2
	1 711,9
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	310,3
	281,0
	–
	–
	–

	1.29.4.
	Капитальный ремонт здания мастерской, гаражей (кровля) инвентарный номер: 
60:242:001:100926810. Литер: Г, Г1, Г2, г, г1 МБОУ Быстрянская СОШ по адресу: 
347521, Ростовская область, Орловский район, х. Быстрянский, 
пер. Майский, 1 
	№ 3-161-0458-24 от 05.06.2024
	всего
	1 398,7
	–
	–
	1 398,7
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	1 379,1
	–
	–
	1 379,1
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	19,6
	–
	–
	19,6
	–

	1.30. Песчанокопский район

	Х
	Х
	Х
	всего
	154 710,8
	47 130,2
	133 834,8
	4 734,7
	–

	
	
	
	областной бюджет
	82 489,8
	8 941,8
	94 294,0
	4 654,2
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	67 589,6
	38 044,8
	38 044,8
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	4 631,4
	143,6
	1 496,0
	80,5
	–

	1.30.1.
	МБОУ ПСОШ № 29 
им. В.С. Погорельцева, 
в том числе:
	Х
	всего
	143 790,2
	45 837,2
	133 834,8
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	72 396,8
	7 792,4
	94 294,0
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	67 589,6
	38 044,8
	38 044,8
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	3 803,8
	–
	1 496,0
	–
	–

	
	Капитальный ремонт 
МБОУ ПСОШ № 29 
им. В.С. Погорельцева 
по адресу: 
Ростовская область Песчанокопский район, 
с. Поливянка, ул. Пионерская, 1
	№ 61-1-1-2-035338-2022 
от 02.06.2022
	всего
	143 790,2
	45 837,2
	123 593,8
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	72 396,8
	7 792,4
	92 553,0
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	67 589,6
	38 044,8
	29 544,8
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	3 803,8
	–
	1 496,0
	–
	–

	
	Оснащение средствами обучения и воспитания
	Х
	всего
	Х
	–
	10 241,0
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	
	–
	1 741,0
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	–
	8 500,0
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	
	–
	–
	–
	–

	1.30.2.
	Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ ЛСОШ № 16 им. Н.В. Переверзевой 
по адресу: Ростовская область, Песчанокопский район, 
с. Летник, ул. Ленина, 51
	№ 3-16-1-0701-23 от 18.08.2023
	всего
	1 649,6
	1 293,0
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	1 466,5
	1 149,4
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	183,1
	143,6
	–
	–
	–

	1.30.3.
	Капитальный ремонт кровли здания МБОУ ЖСОШ № 22 
по адресу: 347567, Ростовская область, Песчанокопский 
район, с. Жуковское, 
ул. 1 Мая, 26 
	№ 3-16-0205-24 
от 11.04.2024
	всего
	4 734,7
	–
	–
	4 734,7
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	4 654,2
	–
	–
	4 654,2
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	80,5
	–
	–
	80,5
	–

	1.30.4.
	Капитальный ремонт кровли, водосточной системы 
и отмостки спортивного зала МБОУ ЛСОШ № 16 
им. Н.В. Переверзевой 
по адресу: Ростовская область, Песчанокопский район, 
с. Летник, ул. Ленина, 51
	№ 3-16-0513-24 
от 23.07.2024
	всего
	1 562,7
	–
	1 562,7
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	1 337,7
	–
	1 337,7
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	225,0
	–
	225,0
	–
	–

	1.30.5.
	Капитальный ремонт актового зала, совмещённого с залом 
для приёма пищи МБОУ ЖСОШ № 22 по адресу: 347567, Ростовская область, Песчанокопский район, 
с. Жуковское, ул. 1 Мая, 26
	№ 3-16-0433-24 
от 01.07.2024
	всего
	2 973,6
	–
	2 973,6
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	2 634,6
	–
	2 634,6
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	339,0
	–
	339,0
	–
	–

	1.31. Пролетарский район

	Х
	Х
	Х
	всего
	90 658,8
	37 465,8
	69 223,6
	6 303,4
	–

	
	
	
	областной бюджет
	86 449,8
	37 016,2
	68 392,9
	6 227,8
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	4 209,0
	449,6
	830,7
	75,6
	–

	1.31.1.
	Капитальный ремонт Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Племзаводской основной общеобразовательной школы Пролетарского района Ростовской области расположенной по адресу: 347555, Ростовская область, Пролетарский район, 
п. Опенки, ул. Школьная, 25-А
	№ 61-1-1-3-032180-2020 
от 17.07.2020
	всего
	84 355,4
	37 465,8
	69 223,6
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	80 222,0
	37 016,2
	68 392,9
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	4 133,4
	449,6
	830,7
	–
	–

	1.31.2.
	Капитальный ремонт кровли здания МБОУ гимназия № 3 
г. Пролетарска, расположенного по адресу: 347540, 
Ростовская область, Пролетарский район, 
г. Пролетарск, 
пр.50 лет Октября, 33-а
	№ 3-16-0056-24 
от 09.02.2024
	всего
	6 303,4
	–
	–
	6 303,4
	–

	
	
	
	областной бюджет
	6 227,8
	–
	–
	6 227,8
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	75,6
	–
	–
	75,6
	–

	1.32. Ремонтненский район

	Х
	Х
	Х
	всего
	119 217,7
	14 208,3
	115 400,2
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	111 634,1
	14 023,6
	113 750,7
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	7 583,9
	184,7
	1 649,5
	–
	–

	1.32.1.
	Капитальный ремонт МБОУ Первомайская СШ и спортзала по адресу: 
Ростовская область, Ремонтненский район, 
с. Первомайское 
ул. Октябрьская 113
	№ 61-1-0856-18 
от 16.10.2018
	всего
	117 688,7
	14 208,3
	113 871,2
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	110 274,3
	14 023,6
	112 390,9
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	7 414,7
	184,7
	1 480,3
	–
	–

	1.32.2.
	Капитальный ремонт (замена оконных и дверных блоков 
на металлопластиковые) 
в здании МБУ ДО Ремонтненский Центр детского творчества Ремонтненского района Ростовской области 
с. Ремонтное 
ул. Октябрьская, 147 
	№ 3-16-1-0554-21 от 10.12.2021
	всего
	1 529,0
	–
	1 529,0
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	1 359,8
	–
	1 359,8
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	169,2
	–
	169,2
	–
	–

	1.33. Родионово-Несветайский район

	Х
	Х
	Х
	всего
	9 416,8
	11 299,5
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	8 983,6
	11 096,1
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	433,2
	203,4
	–
	–
	–

	1.33.1.
	Капитальный ремонт МБДОУ Детский сад «Светлячок» 
по адресу: Ростовская область, 
Родионово-Несветайский район, х. Дарьевка, 
ул. Молодежная, 1ж
	№ 61-1-1-2-047830-2020 
от 18.09.2020
	всего
	9 416,8
	11 299,5
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	8 983,6
	11 096,1
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	433,2
	203,4
	–
	–
	–

	1.34. Сальский район

	Х
	Х
	Х
	всего
	585 725,0
	162 988,2
	258 922,7
	96 077,4
	–

	
	
	
	областной бюджет
	570 039,2
	155 286,5
	255 038,9
	94 636,2
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	15 685,8
	7 701,7
	3 883,8
	1 441,2
	–

	1.34.1.
	Капитальное строительство детского ясли-сада на 80 мест по адресу: Ростовская область, Сальский район, 
п. Конезавод им. Буденного, 
ул. Ленина, 15-ж
	№ 61-1-1-2-041086-2022
от 24.06.2022
	всего
	150 000,0
	114 275,9
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	140 850,0
	107 305,0
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	9 150,0
	6 970,9
	–
	–
	–

	1.34.2.
	Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 51 с. Березовка (замена кровли) по адресу: Ростовская обл., 
Сальский район, 
с. Березовка, ул. Юбилейная, 1
	№ 3-16-1-0432-23 от 24.05.2023
	всего
	8 540,7
	9 104,2
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	8 412,6
	8 967,6
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	128,1
	136,6
	–
	–
	–

	1.34.3.
	Капитальный ремонт муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения № 7 г. Сальска
	№ 61-1-1-2-071117-2023
от 23.11.2023
	всего
	422 522,2
	35 000,0
	258 922,7
	96 077,4
	–

	
	
	
	областной бюджет
	416 184,4
	34 475,0
	255 038,9
	94 636,2
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	6 337,8
	525,0
	3 883,8
	1 441,2
	–

	1.34.4.
	Капитальный ремонт кровли, козырьков и частичная замена окон для здания МБДОУ 
№ 15 Журавушка г.Сальска распложенного по адресу: Ростовская обл., Сальский район, г. Сальск, ул. Герцена, строение № 2-а
	№ 61-1-1-2-021821-2023 
от 26.04.2023
	всего
	4 662,1
	4 608,1
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	4 592,2
	4 538,9
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	69,9
	69,2
	–
	–
	–

	1.35. Семикаракорский район

	Х
	Х
	Х
	всего
	3 189,3
	–
	3 189,3
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	2 939,4
	–
	2 939,4
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	249,9
	–
	249,9
	–
	–

	1.35.1.
	Обустройство территории стадиона МБОУ ДО «Семикаракорская спортивная школа», расположенного 
по адресу: Россия, 
Ростовская обл., Семикаракорский район, 
г. Семикаракорск, 
ул. Красноармейская, 
дом № 111
	№ 3-16-0693-24 
от 30.08.2024
	всего
	3 189,3
	–
	3 189,3
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	2 939,4
	–
	2 939,4
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	249,9
	–
	249,9
	–
	–

	1.35. Тарасовский район

	Х
	Х
	Х
	всего
	234 684,0
	117 641,7
	181 587,4
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	223 924,8
	115 453,0
	178 318,8
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	16 759,2
	2 188,7
	3 268,6
	–
	–

	1.35.1.
	Комплексный капитальный ремонт здания МБОУ Зеленовская СОШ по адресу: Ростовская область, Тарасовский район, 
х. Зеленовка, ул. Школьная, 7
	№ 61-1-0642-18 
от 30.07.2018
	всего
	121 096,2
	72 451,7
	105 388,4
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	112 256,2
	71 147,6
	103 491,4
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	8 840,0
	1 304,1
	1 897,0
	–
	–

	1.35.2.
	Капитальный ремонт здания 
МБОУ ДО Тарасовская 
ДЮСШ «Спарта» 
по адресу: 346050, 
Ростовская обл., Тарасовский район, п. Тарасовский, 
ул. Ленина, 124
	№ 61-1-1-2-016098-2023 
от 31.03.2023
	всего
	109 481,3
	41 241,2
	76 199,0
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	107 708,1
	40 498,8
	74 827,4
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	7 773,2
	742,4
	1 371,6
	–
	–

	1.35.3.
	Капитальный ремонт кровли здания МБОУ Колушкинская СОШ (литер А) расположенного по адресу: 
Ростовская область, Тарасовский район 
сл. Колушкино, 
ул. Советская, д. 88
	№ 61-1-1-2-001251-2024 
от 17.01.2024
	всего
	2 745,5
	2 608,3
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	2 696,1
	2 561,3
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	49,4
	47,0
	–
	–
	–

	1.35.4.
	Устройство ограждения территории МБОУ ТСОШ № 2 по адресу: Ростовская область, Тарасовский район, п. Тарасовский, 
ул. Степная, 136
	№ 3-16-1-0781-23 от 05.09.2023
	всего
	1 361,0
	1 340,5
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	1 264,4
	1 245,3
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	96,6
	95,2
	–
	–
	–

	1.36. Тацинский район

	Х
	Х
	Х
	всего
	19 885,5
	7 930,7
	–
	6 794,9
	–

	
	
	
	областной бюджет
	14 126,6
	7 795,8
	–
	6 679,4
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	5 516,7
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	242,4
	134,9
	–
	115,5
	–

	1.36.1.
	Капитальный ремонт спортивного зала 
в МБОУ Качалинской СОШ 
по адресу: Ростовская область, Тацинский район, 
х. Качалин, ул. Харченко, 44
	№ 61-1-0172-19 
от 04.03.2019
	всего
	5 629,3
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	112,6
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	5 516,7
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	1.36.2.
	Капитальный ремонт кровли 
и навесов входных групп здания МБДОУ Тацинский 
д/с «Радуга» по адресу: Ростовская область, 
Тацинский район, 
ст. Тацинская, 
пл. Калинина, 52а
	№ 3-16-1-0122-22 
от 10.02.2022
	всего
	5 299,0
	5 346,9
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	5 209,0
	5 256,0
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	90,1
	90,9
	–
	–
	–

	1.36.3.
	Ремонт кровли МБОУ Суховская СОШ по адресу: Ростовская область 
Тацинский район 
п. Новосуховый 
ул. Административная, 7
	№ 3-16-1-0022-21 от 27.01.2021
	всего
	2 162,3
	2 583,8
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	2 125,6
	2 539,8
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	36,8
	44,0
	–
	–
	–

	1.36.4.
	Капитальный ремонт кровли здания детского сада МБДОУ Жирновский д/с «Ивушка» 
по адресу: Ростовская область, Тацинский район, п. Жиронов, ул. Крупской, д. 11 а 
	№ 61-1-1-2-054841-2024 
от 18.09.2024
	всего
	6 794,9
	–
	–
	6 794,9
	–

	
	
	
	областной бюджет
	6 679,4
	–
	–
	6 679,4
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	115,5
	–
	–
	115,5
	–

	1.37. Усть-Донецкий район

	Х
	Х
	Х
	всего
	5 601,7
	5 637,8
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	1 964,8
	1 891,1
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	3 408,4
	3 526,4
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	228,5
	220,3
	–
	–
	–

	1.37.1.
	Ремонт спортивного зала, 
в МБОУ МСОШ расположенной по адресу: 
Ростовская область, 
Усть-Донецкий район, 
ст. Мелиховская, 
ул. Крестьянская, 42 А
	№ 3-16-1-0845-23 от 18.09.2023
	всего
	3 478,0
	3 598,4
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	69,6
	72,0
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	3408,4
	3 526,4
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	1.37.2.
	Благоустройство прилегающей территории к МБОУ ДО ДДТ по адресу: р.п. Усть-Донецкий, ул. Ленина, 7 А
	№ 3-16-1-0713-23 от 21.08.2023
	всего
	2 123,7
	2 039,4
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	1 895,2
	1 819,1
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	228,5
	220,3
	–
	–
	–

	1.38. Целинский район

	Х
	Х
	Х
	всего
	251 245,6
	50 691,4
	178 974,2
	29 424,1
	–

	
	
	
	областной бюджет
	228 262,0
	24 576,0
	175 036,8
	28 776,8
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	17 180,8
	25 680,8
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	5 802,8
	434,6
	3 937,4
	647,3
	–

	1.38.1.
	МБОУ Северная ООШ № 11, 
в том числе:
	Х
	всего
	42 847,3
	50 691,4
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	24 448,4
	24 576,0
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	17 180,8
	25 680,8
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	1 218,1
	434,6
	–
	–
	–

	
	Капитальный ремонт здания школы МБОУ Северная ООШ № 11 по адресу: 347760, Ростовская область, 
Целинский район, 
хутор Северный, 
ул. Мира, 177г
	№ 61-1-1-2-023859-2023 
от 05.05.2023
	всего
	42 847,3
	40 450,4
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	24 448,4
	22 835,0
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	17 180,8
	17 180,8
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	1 218,1
	434,6
	–
	–
	–

	
	Оснащение средствами обучения и воспитания
	Х
	всего
	Х
	10 241,0
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	
	1 741,0
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	8 500,0
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	
	–
	–
	–
	–

	1.38.2.
	Капитальный ремонт здания МБДОУ № 26 «Улыбка» 
по адресу: Ростовская обл., Целинский р-он, с. Михайловка, ул. Мира, 11 
	№ 61-1-1-2-011071-2024 
от 14.03.2024
	всего 
	36 692,5
	–
	36 692,5
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	35 885,3
	–
	35 885,3
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	807,2
	–
	807,2
	–
	–

	1.38.3.
	Капитальный ремонт здания МБДОУ № 27 по адресу: Ростовская обл., 
Целинский р-он, 
с. Плодородное, 
ул. Молодежная, 38 
	№ 61-1-1-2-009646-2024 
от 06.03.2024
	всего 
	35 848,0
	–
	35 848,0
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	35 059,3
	–
	35 059,3
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	788,7
	–
	788,7
	–
	–

	1.38.4.
	Капитальный ремонт здания МБДОУ д/с № 30 «Золушка» 
по адресу: Ростовская обл., Целинский р-он, 
с. Хлебодарное, 
ул. Центральная, 2 «А»
	№ 61-1-1-008147-2024 
от 28.02.2024
	всего 
	33 554,5
	–
	33 554,5
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	32 816,3
	–
	32 816,3
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	738,2
	–
	738,2
	–
	–

	1.38.5.
	Выполнение работ 
по благоустройству территории для МБОУ Юловская СОШ № 6 Целинского район 
	№ 61-1-1-2-017683-2023 
от 07.04.2023
	всего 
	29 424,1
	–
	–
	29 424,1
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	28 776,8
	–
	–
	28 776,8
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	647,3
	–
	–
	647,3
	–

	1.38.6.
	Капитальный ремонт зданий МБОУ Михайловская СОШ 
№ 15 по адресу: Ростовская область, Целинский район, 
с. Михайловка, ул. Мира, 12 
	№ 61-1-1-2-022656-2024 
от 13.05.2024
	всего 
	72 879,2
	–
	72 879,2
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	71 275,9
	–
	71 275,9
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	1 603,3
	–
	1 603,3
	–
	–

	1.39. Цимлянский район

	Х
	Х
	Х
	всего
	815 456,9
	188 511,4
	229 895,4
	2 104,0
	–

	
	
	
	областной бюджет
	696 331,2
	130 935,7
	171 823,1
	2 078,8
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	103 750,0
	56 125,0
	56 125,0
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	15 375,7
	1 450,7
	1 947,3
	25,2
	–

	1.39.1.
	Муниципальное бюджетное учреждение Паршиковская средняя общеобразовательная школа, в том числе:
	Х
	всего
	321 953,0
	88 511,4
	229 895,4
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	208 749,3
	32 135,7
	171 823,1
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	103 750,0
	56 125,0
	56 125,0
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	9 453,7
	250,7
	1 947,3
	–
	–

	
	Капитальный ремонт муниципального бюджетного учреждения Паршиковской средней общеобразовательной школы Цимлянского района Ростовской области 
по адресу: Ростовская область, 
Цимлянский район, 
х. Паршиков, ул. Мира, 2
	№ 61-1-1-2-078550-2022 
от 09.11.2022
	всего
	321 953,0
	88 511,4
	219 654,4
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	208 749,3
	32 135,7
	170 082,1
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	103 750,0
	56 125,0
	47 625,0
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	9 453,7
	250,7
	1 947,3
	–
	–

	
	Оснащение средствами обучения и воспитания
	Х
	всего
	Х
	–
	10 241,0
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	
	–
	1 741,0
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	–
	8 500,0
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	
	–
	–
	–
	–

	1.39.2.
	Строительство малозатратного быстровозводимого здания школы на 200 мест по адресу Ростовская область, Цимлянский район, 
ст. Красноярская, 
ул. Ленина, 2-б
	№ 61-1-1-2-074945-2022 
от 24.10.2022
	всего 
	491 399,9
	100 000,0
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	485 503,1
	98 800,0
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	5 896,8
	1 200,0
	–
	–
	–

	1.39.3.
	Капитальный ремонт крыши здания МБДОУ д/с «Росинка» п. Саркела по адресу: 347305, Ростовская область, 
Цимлянский район, п. Саркел, пер. Клубный, 5 
	№ 3-16-0212-2022 от 06.04.2022
	всего 
	2 104,0
	–
	–
	2 104,0
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	2 078,8
	–
	–
	2 078,8
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	25,2
	–
	–
	25,2
	–

	1.40. Чертковский район

	Х
	Х
	Х
	всего
	437 681,7
	111 710,7
	215 481,1
	196 172,4
	–

	
	
	
	областной бюджет
	418 516,7
	109 917,9
	212 248,9
	193 229,8
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	19 165,0
	1 792,8
	3 232,2
	2 942,6
	–

	1.40.1.
	Капитальный ремонт МБОУ «Алексеево-Лозовская СОШ» по ул. Лисичкина, 63, 
с. Алексеево-Лозовское Чертковского р-на 
Ростовской области 
	№ 61-1-1-2-075278-2021 
от 08.12.2021
	всего
	430 441,3
	104 602,6
	215 481,1
	196 172,4
	–

	
	
	
	областной бюджет
	411 501,9
	103 033,5
	212 248,9
	193 229,8
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	18 939,4
	1 569,1
	3 232,2
	2 942,6
	–

	1.40.2.
	Капитальный ремонт кровли МБОУ Шептуховская СОШ, расположенного по адресу: Ростовская область,
Чертковский район, с.Шептуховка, 
ул. Центральная, 51
	№ 61-1-1-2-057810-2023 
от 27.09.2023
	всего
	5 241,4
	5 109,1
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	5 162,8
	5 032,4
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	78,6
	76,7
	–
	–
	–

	1.40.3.
	Благоустройство спортивной площадки МБОУ Анно-Ребриковская СОШ, расположенного по адресу: Ростовская область Чертковский район, 
сл. Анно-Ребриковская, 
ул. Советская, д. 58
	№ 3-16-1-1020-23 от 14.11.2023
	всего
	1 999,0
	1 999,0
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	1 852,0
	1 852,0
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	147,0
	147,0
	–
	–
	–

	1.41. Шолоховский район

	Х
	Х
	Х
	всего 
	616 250,2
	291 947,0
	145 333,3
	60 555,7
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	577 407,8
	278 897,4
	142 572,0
	59 405,1
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	38 842,4
	13 049,6
	2 761,3
	1 150,6
	–

	1.41.1.
	Капитальный ремонт здания 
МБОУ «Меркуловская СОШ» расположенного по адресу: 
Ростовская область, Шолоховский район, 
х. Меркуловский, 
ул. Центральная, дом № 42
	№ 61-1-1-2-047815-2022 
от 18.07.2022
	всего 
	144 125,6
	94 916,4
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	135 045,7
	88 936,7
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	9 079,9
	5 979,7
	–
	–
	–

	1.41.2.
	Капитальный ремонт МБОУ «Шолоховская гимназия», расположенного по адресу: Ростовская обл., 
Шолоховский район, 
ст-ца Вешенская, 
ул. Сосновая, дом № 61
	№ 61-1-1-2-057442-2023 
от 26.09.2023
	всего
	315 265,5
	121 111,1
	145 333,3
	60 555,7
	–

	
	
	
	областной бюджет
	295 403,8
	118 810,0
	142 572,0
	59 405,1
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	19 861,7
	2 301,1
	2 761,3
	1 150,6
	–

	1.41.3.
	Строительство Детского сада 
на 120 мест, расположенного 
по адресу: 
Ростовская область, Шолоховский район, 
ст. Вешенская, северо-восточный микрорайон
	№ 61-1-3-026297-2019 
от 27.09.2019
	всего
	152 128,7
	71 777,3
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	142 544,5
	67 255,3
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	9 584,2
	4 522,0
	–
	–
	–

	1.41.4.
	Устройство многофункциональной спортивной площадки 
для МБОУ «Базковская средняя общеобразовательная школа» по адресу: Ростовская область, Шолоховский район, станица Базковская, улица Ленина, 68
	№ 3-16-1-0649-23 от 02.08.2023
	всего
	2 268,3
	1 680,1
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	1 998,5
	1 480,1
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	269,8
	200,0
	–
	–
	–

	1.41.5.
	Капитальный ремонт кабинетов физики, химии, биологии 
и рекреации в здании МБОУ «Андроповская СОШ» 
по адресу: Россия, Ростовская обл, Шолоховский район, х. Андроповский, ул. Агеева, дом. № 35
	№ 3-16-1-0059-24 от 09.02.2024
	всего
	2 462,1
	2 462,1
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	2 415,3
	2 415,3
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	46,8
	46,8
	–
	–
	–

	1.42. г. Азов

	Х
	Х
	Х
	всего 
	3 393 656,3
	1 437 031,6
	241 703,6
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	1 599 885,3
	635 934,6
	175 515,5
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	1 655 850,8
	771 405,6
	56 125,0
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	137 920,2
	29 691,4
	10 063,1
	–
	–

	1.42.1.
	Капитальный ремонт зданий 
МБОУ СОШ № 5 г. Азова, 
по адресу: 
Ростовская область, г. Азов, 
ул. Г. Мирошниченко, 48
	№ 61-1-1-2-010530-2022 
от 25.02.2022
	всего
	228 578,6
	115 790,8
	140 773,7
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	177 377,0
	109 306,5
	133 031,1
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	51 201,6
	6 484,3
	7 742,6
	–
	–

	1.42.2.
	Муниципальное бюджетное учреждение СОШ № 5 г. Азова, в том числе:
	Х

	всего
	205 057,9
	157 764,2
	97 932,7
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	83 826,5
	96 591,1
	40 140,6
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	103 750,0
	56 125,0
	56 125,0
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	17 481,4
	5 048,1
	1 667,1
	–
	–

	
	Капитальный ремонт зданий 
МБОУ СОШ № 5 г. Азова, 
по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Кирова, 74
	№ 61-1-1-2-010528-2022 
от 25.02.2022
	всего
	205 057,9
	157 764,2
	87 691,7
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	83 826,5
	96 591,1
	38 399,6
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	103 750,0
	56 125,0
	47 625,0
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	17 481,4
	5 048,1
	1 667,1
	–
	–

	
	Оснащение средствами обучения и воспитания 
	Х
	всего
	Х
	–
	10 241,0
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	
	–
	1 741,0
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	–
	8 500,0
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	
	–
	–
	–
	–

	1.42.3.
	Строительство МБОУ СОШ 
на 1340 мест 
по адресу: 
Ростовская область, г. Азов, 
ул. Московская, 304
	№ 61-1-1-3-069987-2020 
от 30.12.2020
	всего
	1 871 962,5
	1 067 211,4
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	830 569,6
	340 426,7
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	1 004 324,5
	715 280,6
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	37 068,4
	11 504,1
	–
	–
	–

	1.42.4.
	Строительство МБОУ СОШ 
на 600 мест по адресу: Ростовская область, г. Азов, 
ул. Гагарина, 32
	№ 61-1-1-3-054179-2020 
от 26.10.2020
	всего
	1 076 660,0
	88 837,8
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	499 266,2
	83 862,8
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	547 776,3
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	29 617,5
	4 975,0
	–
	–
	–

	1.42.5.
	Выборочный капитальный ремонт кровли здания МБДОУ № 29 г.Азова, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Васильева, 85/87
	№ 3-16-1-0481-22 от 21.06.2022
	всего
	1 103,5
	971,2
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	856,3
	753,6
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	247,2
	217,6
	–
	–
	–

	1.42.6.
	Капитальный ремонт кровли здания МБОУ СОШ № 14 г. Азова, расположенного 
по адресу: Ростовская область, г. Азов, пер. Черноморский, 77
	№ 3-16-1-0764-23 от 28.08.2023
	всего
	2 216,1
	1 773,0
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	1 719,7
	1 375,8
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	496,4
	397,2
	–
	–
	–

	1.42.7.
	Устройство детских игровых площадок МБДОУ детский сад № 3 г. Азова по адресу: Ростовская область, г. Азов, 
ул. Крымская, 2
	№ 3-16-1-0764-23 от 28.08.2023
	всего
	2 482,3
	2 085,2
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	1 926,2
	1 618,1
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	556,1
	467,1
	–
	–
	–

	1.42.8.
	Устройство спортивной площадки на территории 
МБОУ СОШ № 11 г. Азова, расположенной по адресу: Ростовская область, г. Азов, пер. Красноармейский, 90
	№ 3-16-1-0649-23 от 01.08.2023
	всего
	2 598,2
	2 598,2
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	2 000,0
	2 000,0
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	598,2
	598,2
	–
	–
	–

	1.42.9.
	Устройство спортивной площадки для мини футбола 
на территории МБОУ СОШ № 9 г. Азова, расположенной 
по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Московская, 141
	№ 3-16-0089-24 
от 27.02.2024
	всего
	2 997,2
	–
	2 997,2
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	2 343,8
	–
	2 343,8
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	653,4
	–
	653,4
	–
	–

	1.43. г. Батайск

	Х
	Х
	Х
	всего 
	3 833 803,7
	859 557,5
	373 133,5
	782 933,5
	719 368,7

	
	
	
	областной бюджет 
	1 015 554,5
	565 304,0
	57 659,2
	35 451,2
	39 290,1

	
	
	
	федеральный бюджет
	2 746 162,7
	263 821,5
	311 968,0
	746 462,9
	679 034,6

	
	
	
	местный бюджет
	72 086,3
	30 432,0
	3 506,3
	1 019,4
	1 044,0

	1.43.1.
	Капитальный ремонт здания 
МБ ДОУ ЦРР – детский сад 
№ 10, расположенного 
по адресу: 
Ростовская область, г. Батайск, 
ул. Энгельса, 412б
	№ 61-1-0266-19 
от 29.03.2019
	всего
	51 355,3
	66 653,2
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	41 392,4
	63 453,8
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	9 962,9
	3 199,4
	–
	–
	–

	1.43.2.
	Капитальный ремонт здания 
МБ ДОУ № 18, расположенного по адресу: 
Ростовская область, г. Батайск, 
ул. Тельмана, 156
	№ 61-1-1-2-038834-2021 
от 16.07.2021
	всего
	64 738,75
	38 680,7
	39 923,5
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	49 654,6
	36 824,0
	38 007,2
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	15 084,1
	1 856,7
	1 916,3
	–
	–

	1.43.3.
	Строительство средней школы на 1340 мест в г. Батайск, 
район Авиагородок, 44 А
	№ 61-1-1-3-038178-2019 
от 25.12.2019
	всего 
	1 819 036,5
	733 883,0
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	772 107,2
	447 756,9
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	1 008 697,2
	263 821,5
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	38 232,1
	22 304,6
	–
	–
	–

	1.43.4.
	Капитальный ремонт кровли здания МБУ ДО ДДТ по адресу: г. Батайск, ул. Ленина 3
	№ 3-16-1-0325-22 от 11.05.2022
	всего 
	2 959,4
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	2 817,3
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	142,0
	–
	–
	–
	–

	1.43.5.
	Капитальный ремонт кровли МБОУ СОШ № 2 по адресу: г. Батайск, 
ул. 50 лет Октября 71
	№ 3-16-1-0638-22 от 09.09.2022
	всего 
	4 508,8
	4 582,3
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	4 292,3
	4 362,3
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	216,4
	220,0
	–
	–
	–

	1.43.6.
	Капитальный ремонт кровли здания МБУ ДО «ЦДЭБ» 
по адресу: 
Ростовская область, г. Батайск, 
ул. Молдавская, 17
	№ 3-16-1-0469-22 от 27.06.2022
	всего 
	2 292,7
	2 424,0
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	2 182,7
	2 307,6
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	110,1
	116,4
	–
	–
	–

	1.43.7.
	Капитальный ремонт здания МБОУ «Гимназия № 7», расположенного по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Рабочая, 87
	№ 61-1-1-2-068964-21 
от 21.11.2021
	всего 
	8 567,7
	8 567,7
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	6 905,6
	6 905,6
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	1 662,1
	1 662,1
	–
	–
	–

	1.43.8.
	Благоустройство прилегающей территории (спортивная дорожка, озеленение, установка тренажеров) к МБ ДОУ № 17 
по адресу: Ростовская область, г. Батайск, мкр Северный массив, д. 17
	№ 3-16-1-0871-23 от 26.09.2023
	всего 
	2 370,9
	2 228,7
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	1 801,9
	1 693,8
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	569,0
	534,9
	–
	–
	–

	1.43.9.
	Благоустройство пришкольной территории МБОУ СОШ № 5 (проект «Школьный дворик»), расположенный по адресу: 
г. Батайск, ул. Первомайское кольцо, д. 175
	№ 3-16-1-0872-23 от 26.09.2023
	всего 
	2 537,9
	2 537,9
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	2 000,0
	2 000,0
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	537,9
	537,9
	–
	–
	–

	1.43.10.
	Капитальный ремонт здания 
МБ ДОУ № 18, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Тельмана, 156
	№ 61-1-1-2-038834-2021 
от 16.07.2021
 
	всего 
	39 923,5
	–
	39 923,5
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	38 007,2
	–
	38 007,2
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	1 916,3
	–
	1 916,3
	–
	–

	1.43.11.
	Выполнение работ 
по благоустройству прогулочного пространства ДОУ для детей с ОВЗ 
на территории МБ ДОУ № 22 по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Воровского, 1А
	№ 3-16—1-0726-24 от 09.09.2024
	всего 
	3 000,0
	–
	3 000,0
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	2 418,0
	–
	2 418,0
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	582,0
	–
	582,0
	–
	–

	1.43.12.
	Благоустройство территории МБОУ СОШ № 12 по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Комарова, 175
	№ 61-1-1-2-047706-2024 
от 19.08..2024
	всего 
	3 000,0
	–
	3 000,0
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	2 418,0
	–
	2 418,0
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	582,0
	–
	582,0
	–
	–

	1.43.13.
	Строительство средней школы на 1340 мест в г. Батайск, 
ул. Ставропольская, 50 (СМР)
	№ 61-1-1-2-027430-2023 
от 23.05.2023
	всего 
	1 829 512,2
	–
	327 210,0
	782 933,4
	719 368,7

	
	
	
	областной бюджет 
	89 557,3
	–
	14 816,0
	35 451,2
	39 290,1

	
	
	
	федеральный бюджет
	1 737 465,5
	–
	311 968,0
	746 462,9
	679 034,6

	
	
	
	местный бюджет
	2 489,4
	–
	426,0
	1 019,4
	1 044,0

	1.44. г. Волгодонск

	Х
	Х
	Х
	всего 
	2 468 150,8
	449 089,1
	888 966,7
	1 059 068,1
	298 133,7

	
	
	
	областной бюджет 
	1 898 130,1
	421 569,2
	839 866,4
	974 794,1
	116 963,7

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	28 993,7
	176 972,0

	
	
	
	местный бюджет
	570 020,7
	27 519,9
	49 100,3
	55 280,3
	4 198,0

	1.44.1.
	Капитальный ремонт помещений по адресу: 
ул. Ленина, дом 70, 
г. Волгодонск Ростовской области (возврат в систему дошкольного образования зданий, используемых 
не по целевому назначению)
	№ 61-1-1-2-036939-2023 
от 29.06.2023
	всего
	155 989,2
	57 730,0
	105 426,9
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	119 643,7
	54 381,7
	99 628,4
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	36 345,5
	3 348,3
	5 798,5
	–
	–

	1.44.2.
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 9 имени И.Ф. Учаева, 
в том числе:
	Х
	всего
	513 242,8
	–
	66 582,4
	291 421,5
	298 133,7

	
	
	
	областной бюджет 
	393 657,2
	–
	62 920,4
	248 600,4
	116 963,7

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	28 993,7
	176 972,0

	
	
	
	местный бюджет
	119 585,6
	–
	3 662,0
	13 827,4
	4 198,0

	
	Капитальный ремонт здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя школа № 9 имени И.Ф. Учаева 
г. Волгодонска (МБОУ СШ № 9 им. И.Ф. Учаева 
г. Волгодонска) – здание школы и помещение № II
	№ 61-1-1-2-078856-2022 
от 10.11.2022
	всего
	513 242,8
	–
	–
	–
	277 401,9

	
	
	
	областной бюджет 
	393 657,2
	–
	–
	–
	113 231,9

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	159 972,0

	
	
	
	местный бюджет
	119 585,6
	–
	–
	–
	4 198,0

	
	Оснащение средствами обучения и воспитания
	Х
	всего
	Х
	–
	–
	–
	20 731,8

	
	
	
	областной бюджет 
	
	–
	–
	–
	3 731,8

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	–
	–
	–
	17 000,0

	
	
	
	местный бюджет
	
	–
	–
	–
	–

	1.44.3.
	Капитальный ремонт здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей «Политэк» 
г. Волгодонска (МБОУ 
«Лицей «Политэк» 
г. Волгодонска)
	№ 61-1-1-2-016098-2023 
от 31.03.2023
	всего
	1 315 773,6
	292 409,6
	453 528,7
	654 554,0
	–

	
	
	
	областной бюджет
	1 009 198,4
	275 449,8
	428 584,6
	619 208,1
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	306 575,2
	16 959,8
	24 944,1
	35 345,9
	–

	1.44.4.
	Капитальный ремонт здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Естественно-математический лицей № 16» 
г. Волгодонска, расположенного по адресу: 
ул. Степная, 193, г. Волгодонск, Ростовская область
	№ 61-1-1-2-031529-2023 
от 08.06.2023
	всего
	444 345,0
	89 146,8
	262 355,4
	113 092,6
	–

	
	
	
	областной бюджет
	340 812,6
	83 976,3
	247 925,9
	106 985,6
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	103 532,4
	5 170,5
	14 429,5
	6 107,0
	–

	1.44.5.
	Выборочный капитальный ремонт кровли здания МБОУ «Лицей № 24» г. Волгодонска над актовым залом, над первым этажом левого крыла, 
над первым этажом правого крыла и над старшим блоком
	№ 61-1-0347-19 
от 18.04.2019
	всего
	3 823,9
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	3 602,1
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	221,8
	–
	–
	–
	–

	1.44.6.
	Выборочный капитальный ремонт кровли муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 
школа № 22 г. Волгодонска
	№ 61-1-0074-20 
от 03.02.2020
	всего
	2 785,2
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	2 623,6
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	161,5
	–
	–
	–
	–

	1.44.7.
	Выборочный капитальный ремонт кровли муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 
школа № 13 г. Волгодонска (здание школы) расположенного по адресу: 
г Волгодонск, 
Ростовская область, 
ул. Молодежная, дом 13а
	№ 3-16-1-0009-21 от 20.01.2021
	всего
	12 143,7
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	11 439,4
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	704,3
	–
	–
	–
	–

	1.44.8.
	Выборочный капитальный ремонт кровли МБДОУ ДС «Вишенка» г. Волгодонска
	№ 61-1-1060-19 
от 22.10.2019
	всего
	5 506,5
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	5 187,2
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	319,4
	–
	–
	–
	–

	1.44.9.
	Выборочный капитальный ремонт кровли МБДОУ ДС «Светлячок» г. Волгодонска
	№ 61-1-1-2-011329-2021 
от 15.03.2021 
	всего
	1 900,0
	3 253,2
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	1 789,8
	3 064,5
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	110,2
	188,7
	–
	–
	–

	1.44.10
	Выборочный капитальный ремонт кровли в здании МБДОУ ДС «Колобок» 
г. Волгодонска
	№ 61-1-1269-19 
от 04.12.2019
	всего
	2 536,0
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	2 388,9
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	147,1
	–
	–
	–
	–

	1.44.11.
	Выборочный капитальный ремонт кровли МБДОУ ДС «Дружба» г. Волгодонска
	№ 61-1-1196-19 
от 21.11.2019
	всего
	2 204,0
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	2 076,2
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	127,8
	–
	–
	–
	–

	1.44.12.
	Выборочный капитальный ремонт кровли (переход между корпусами, над главным входом) МБДОУ ДС «Улыбка» г. Волгодонска
	№ 61-1-1275-19 
от 04.12.2019
	всего
	435,0
	392,1
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	409,8
	369,4
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	25,2
	22,7
	–
	–
	–

	1.44.13.
	Выборочный капитальный ремонт кровли структурного подразделения «Миф» МБУДО «Центр детского творчества» 
по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, 
пр-кт. Строителей, 37а
	№ 3-16-1-0782-23 от 05.09.2023

	всего
	644,2
	529,7
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	494,1
	406,3
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	150,1
	123,4
	–
	–
	–

	1.44.14.
	Капитальный ремонт кровли 
по адресу: ул. Весенняя, 1 МБУДО «Станция юных техников» г. Волгодонск
	положительное заключение экспертизы 
от 28.08.2020
по договору 
№ 0664/2020
	всего
	3 018,4
	2 897,7
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	2 000,0
	1 921,2
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	1 018,4
	976,5
	–
	–
	–

	1.44.15.
	Капитальный ремонт стадиона МБОУ СШ № 11 
г. Волгодонска по адресу: 
г. Волгодонск, 
ул. Молодёжная, 1
	№ 3-16-1-0773-23 от 30.08.2023

	всего
	2 730,0
	2 730,0
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	2 000,0
	2 000,0
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	730,0
	730,0
	–
	–
	–

	1.44.16.
	Капитальный ремонт асфальтового покрытия 
на территории МБОУ СШ № 18 г. Волгодонска по адресу: 
г. Волгодонск, ул. Гагарина, 29
	№ 3-16-1-0571-24 от 01.08.2024
	всего
	1 073,3
	–
	1 073,3
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	807,1
	–
	807,1
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	266,2
	–
	266,2
	–
	–

	1.45. г. Гуково

	Х
	Х
	Х
	всего
	31 346,8
	22 505,4
	8 247,9
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	30 142,7
	21 788,6
	7 804,9
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	1 204,0
	716,8
	443,0
	–
	–

	1.45.1.
	Выборочный капитальный ремонт кровли здания МБОУ Основная школа № 18 
по адресу: Ростовская область, г. Гуково, пер. Школьный, д. 3 (замена кровли)
	№ 61-1-1-2-063856-2023 
от 23.10.2023
	всего 
	4 831,7
	4 690,0
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	4 710,9
	4 572,7
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	120,8
	117,3
	–
	–
	–

	1.45.2.
	Капитальный ремонт крыши здания МБОУ СШ № 15, расположенного по адресу: 347871, Ростовская область, 
г. Гуково, 
ул. Бургустинская, д. 17
	№ 61-1-1-2-082217-2223 
от 27.12.2023
	всего 
	14 505,8
	14 923,4
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	14 143,1
	14 550,3
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	362,6
	373,1
	–
	–
	–

	1.45.3.
	Капитальный ремонт напольного покрытия 
в школьной столовой 
и на пищеблоке в здании МБОУ СШ № 9, по адресу: 347872, Ростовская область, 
г. Гуково, 
ул. Железнодорожная, д. 31А, приобретение мебели 
в школьную столовую 
МБОУ СШ № 9
	№ 3-16-1-0462-23 от 06.06.2023

	всего 
	1 926,1
	1 056,7
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	1 812,5
	994,3
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	113,6
	62,4
	–
	–
	–

	1.45.4.
	Устройство и оборудование волейбольной площадки 
на территории МБОУ СШ № 23 имени В.А. Шеболдаева 
по адресу: Ростовская область, г. Гуково, ул. Молодежная, 17, приобретение электронного стрелкового тира 
для МБОУ СШ № 23
	№ 3-16-1-0673-23 от 10.08.2023

	всего 
	1 835,3
	1 835,3
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	1 671,3
	1 671,3
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	164,0
	164,0
	–
	–
	–

	1.45.5.
	Капитальный ремонт (козырька, замена напольного покрытия, замена дверных и оконных блоков) в здании отдела образования администрации 
г. Гуково по адресу: 
Ростовская область, 
город Гуково, 
улица Маяковского, д. 36 
	№ 3 -16-1-0264-24 от 08.05.2024
	всего 
	3 150,0
	–
	3 150,0
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	2 986,9
	–
	2 986,9
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	163,1
	–
	163,1
	–
	–

	1.45.6.
	Замена оконных блоков 
на металлопластиковые 
в здании МБУ ДО ЦЮД «Русич» по адресу: РО, 
г. Гуково, ул. Колодезная, д. 61
	№ 3-16-1-0482-24 от 12.07.2024
	всего 
	2 124,7
	–
	2 124,7
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	2 014,3
	–
	2 014,3
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	110,4
	–
	110,4
	–
	–

	1.45.7.
	Устройство баскетбольной площадки на территории МБОУ СШ № 23 по адресу: 
Ростовская область, г. Гуково, ул. Молодёжная, 17
	№ 3-16-1-0461-24 от 05.07.2024
	всего 
	2 973,2
	–
	2 973,2
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	2 803,7
	–
	2 803,7
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	169,5
	–
	169,5
	–
	–

	1.46. г. Донецк

	Х
	Х
	Х
	всего
	203 127,2
	70 341,8
	139 140,1
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	197 114,3
	68 191,5
	135 184,6
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	6 012,9
	2 150,3
	3 955,5
	–
	–

	1.46.1.
	Капитальный ремонт МБДОУ детский сад № 6 г. Донецка, 
по адресу: 
Ростовская область, г. Донецк, 
ул. Комсомольская, 86
	№ 61-1-1-2-073148-2021 
от 02.12.2021
	всего 
	194 059,8
	65 844,9
	135 420,0
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	189 208,3
	64 198,7
	132 034,5
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	4 851,5
	1 646,2
	3 385,5
	–
	–

	1.46.2.
	Выборочный капитальный ремонт напольного покрытия Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 10
	№ 3-16-1-0795-23 от 06.09.2023

	всего 
	1 965,7
	1 297,5
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	1 776,1
	1 172,9
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	189,6
	124,6
	–
	–
	–

	1.46.3.
	Капитальный ремонт потолков спортивных залов спортивного комплекса Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования спортивной школы № 2 муниципального образования «Город Донецк»
	№ 3-16-1-0795-23 от 06.09.2023

	всего 
	1 957,5
	1 810,8
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	1 730,0
	1 600,7
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	227,5
	210,1
	–
	–
	–

	1.46.4.
	Капитальный ремонт фасада Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 4 муниципального образования «Город Донецк»
	№ 3-16-1-0817-23 от 12.09.2023

	всего 
	1 424,1
	1 388,6
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	1 249,8
	1 219,2
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	174,3
	169,4
	–
	–
	–

	1.46.5.
	Выборочный капитальный ремонт асфальтового покрытия территории МБОУ СОШ № 2 
г. Донецка
	№ 3-16-1-0766-24 от 23.09.2024
	всего 
	1 627,5
	–
	1 627,5
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	1 389,9
	–
	1 389,9
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	237,6
	–
	237,6
	–
	–

	1.46.6.
	Капитальный ремонт фасада Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 4 муниципального образования «Город Донецк» (третий этап)
	№ 3-16-1-0757-24 от 20.09.2024
	всего 
	2 092,6
	–
	2 092,6
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	1 760,2
	–
	1 760,2
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	332,4
	–
	332,4
	–
	–

	1.47. г. Зверево

	Х
	Х
	Х
	всего
	94 412,3
	79 120,9
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	90 352,6
	75 718,7
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	4 059,7
	3 402,2
	–
	–
	–

	1.47.1.
	Капитальный ремонт зданий МБОУ СОШ № 5 имени атамана М.И. Платова, расположенных по адресу: 
г. Зверево, 
ул. Школьная, 7
	№ 61-1-1-2-038901-2023 
от 06.07.2023
	всего 
	65 696,2
	64 505,6
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	62 871,3
	61 731,9
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	2 824,9
	2 773,7
	–
	–
	–

	1.47.2.
	Капитальный ремонт территории МБОУ СОШ № 5 имени атамана М.И. Платова, расположенной по адресу: 
Ростовская область, г. Зверево, ул. Школьная, 7
	№ 61-1-1-2-090296-2022 
от 20.12.2022
	всего 
	28 716,1
	14 615,3
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	27 481,3
	13 986,8
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	1 234,8
	628,5
	–
	–
	–

	1.48. г. Каменск-Шахтинский

	Х
	Х
	Х
	всего
	636 131,1
	108 399,3
	313 159,3
	261 738,4
	–

	
	
	
	областной бюджет
	488 865,5
	102 841,3
	298 526,2
	249 960,2
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	147 265,6
	5 558,0
	14 633,1
	11 778,2
	–

	1.48.1.
	Капитальный ремонт муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 12 имени Героев-пионеров города Каменск-Шахтинского, 
по адресу: Ростовская область, 
г. Каменск-Шахтинский, 
пр. К. Маркса, 58
	№ 61-1-1-2-065766-2022 
от 13.09.2022
	всего
	622 043,1
	103 176,8
	309 153,6
	261 738,4
	–

	
	
	
	областной бюджет
	477 107,1
	98 224,3
	295 241,7
	249 960,2
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	144 936,0
	4 952,5
	13 911,9
	11 778,2
	–

	1.48.2.
	Капитальный ремонт кровли здания МБДОУ ЦРР детский сад № 11 по адресу: 347809, Ростовская область, 
город Каменск-Шахтинский,
улица Ворошилова, 9а
	№ 3-16-1-0161-23 от 20.03.2023
	всего
	2 889,7
	2 535,6
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	2 751,0
	2 413,8
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	138,7
	121,8
	–
	–
	–

	1.48.3.
	Благоустройство территории (устройство волейбольной площадки) МБОУ СОШ № 7 города Каменск-Шахтинский 
по адресу: Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, 
ул. Ученическая, 2
	№ 3-16-1-0489-22 от 29.06.2022
	всего
	1 873,9
	1 328,7
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	1 536,5
	1 089,5
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	337,4
	239,2
	–
	–
	–

	1.48.4.
	Капитальный ремонт помещений спортзала МБОУ СОШ № 2 по адресу:347800, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Мусина, 80
	№ 3-16-1-0179-23 от 03.03.2023
	всего
	1 823,1
	1 358,2
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	1 494,8
	1 113,7
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	328,3
	244,5
	–
	–
	–

	1.48.5.
	Капитальный ремонт кровли МБОУ СОШ № 1 по адресу: 347805, Ростовская область, 
г. Каменск-Шахтинский, ул. Гагарина, 91а
	№ 3-16-1-0180-23 от 03.03.2023
	всего
	1 996,1
	–
	1 996,1
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	1 636,7
	–
	1 636,7
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	359,4
	–
	359,4
	–
	–

	1.48.6.
	Капитальный ремонт туалетов 
и замена оконных блоков 
в МБОУ СОШ № 2 города Каменск-Шахтинский 
по адресу: 347000, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Мусина, 80
	№ 3-16-1-1104-23 от 07.12 №3 .2023
	всего
	2 009,6
	–
	2 009,6
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	1 647,8
	–
	1 647,8
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	361,8
	–
	361,8
	–
	–

	1.49. г. Новочеркасск

	Х
	Х
	Х
	всего
	843 637,6
	469 784,9
	242 634,7
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	586 666,1
	329 507,4
	174 908,5
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	103 750,0
	56 125,0
	56 125,0
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	153 221,3
	84 152,5
	11 601,2
	–
	–

	1.49.1.
	Капитальный ремонт здания 
МБОУ СОШ № 9 по адресу: 
г. Новочеркасск, ул. Свободы, 19, Ростовской области
	№ 61-1-1-2-018087-2022 
от 28.03.2022
	всего 
	320 686,2
	205 600,9
	4 787,5
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	250 455,9
	160 574,3
	3 786,9
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	70 230,3
	45 026,6
	1 000,6
	–
	–

	1.49.2.
	МБОУ СОШ № 22, 
в том числе:
	Х

	всего
	234 158,8
	67 620,5
	227 896,8
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	106 503,0
	11 495,5
	163 437,4
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	103 750,0
	56 125,0
	56 125,0
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	23 905,8
	–
	8 334,4
	–
	–

	
	Капитальный ремонт зданий 
МБОУ СОШ № 22 по адресу: 
г. Новочеркасск, 
ул. Калинина, 27
	№ 61-1-1-2-080602-2021 
от 21.12.2021
	всего
	234 158,8
	67 620,5
	217 655,8
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	106 503,0
	11 495,5
	161 696,4
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	103 750,0
	56 125,0
	47 625,0
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	23 905,8
	–
	8 334,4
	–
	–

	
	Оснащение средствами обучения и воспитания 
	Х
	всего
	Х
	–
	10 241,0
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	
	–
	1 741,0
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	–
	8 500,0
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	
	–
	–
	–
	–

	1.49.3.
	Строительство дошкольной образовательной организации на 80 мест г. Новочеркасск, 
ул. Авиаторов
	№ 61-1-1-3-038117-2019 
от 25.12.2019
	всего
	235 344,0
	155 214,2
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	183 803,6
	121 222,2
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	51 540,4
	33 992,0
	–
	–
	–

	1.49.4.
	Ремонт кровли здания МБОУ СОШ № 24 по адресу: Ростовская область, 
г. Новочеркасск, 
ул. Макаренко, 14
	№ 61-1-1-2-022419-2020 
от 03.06.2020
	всего
	5 799,8
	6 219,0
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	5 480,8
	5 877,0
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	319,0
	342,0
	–
	–
	–

	1.49.5.
	Капитальный ремонт кровли здания МБОУ СОШ № 32 
по адресу: Ростовская обл., 
г. Новочеркасск, 
yл. С.В. Мацоты, 38
	№ 3-16-1-0028-24 от 23.01.2024
	всего
	9 172,8
	9 301,5
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	8 668,2
	8 789,9
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	504,5
	511,6
	–
	–
	–

	1.49.6.
	Капитальный ремонт кровли здания МБДОУ Детский Сад 
№ 32 по адресу: Ростовская обл., г. Новочеркасск, 
пр. Баклановский, 122-а
	№ 61-1-1-2-045083-2021 
от 13.08.2021
	всего
	1 552,5
	1 876,5
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	1 467,1
	1 773,3
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	85,4
	103,2
	–
	–
	–

	1.49.7.
	Капитальный ремонт фасадов, отмостки, плоских кровель, скатной кровли 
с водосточной системой здания МБОУ СОШ № 14 по адресу: Ростовская обл., 
г. Новочеркасск, 
ул. Энгельса, 20
	№ 61-1-1-2-037860-2022 
от 14.06.2022
	всего
	14 582,4
	11 703,5
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	13 780,3
	11 059,8
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	802,0
	643,7
	–
	–
	–

	1.49.8.
	Благоустройство спортивной многофункциональной площадки на территории 
МБОУ СОШ № 20 по адресу Ростовская обл., 
г. Новочеркасск, 
ул. Клещева, 37
	№ 3-16-1-0704-23 от 21.08.2023
	всего
	2 652,9
	2 514,7
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	2 000,0
	1 896,1
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	652,9
	618,6
	–
	–
	–

	1.49.9.
	Капитальный ремонт наплавляемой кровли здания МБОУ СОШ № 8 по адресу: Ростовская обл., г.Новочеркасск, 
ул. Бакунина, 95
	№ 61-1-1-072698-22 от 13.10.2022

	всего
	1 313,1
	1 310,9
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	998,5
	996,3
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	314,6
	314,6
	–
	–
	–

	1.49.10.
	Капитальный ремонт фасада здания МБОУ СОШ № 32 
по адресу: Ростовская обл., 
г. Новочеркасск 
ул. С.В. Мацоты, 38
	№ 3-16-1-0254-23 от 31.03.2023
	всего
	2 923,9
	2 922,4
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	1 889,4
	1 887,9
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	1 034,5
	1 034,5
	–
	–
	–

	1.49.11.
	Создание комплекса 
для содержания животных 
в МБУ ДО «Эколого-биологический центр» 1 этап, 
г. Новочеркасск, 
пер. Юннатов, 5
	№ 61-1-1-072698-22 от 13.10.2022
	всего
	2 633,5
	2 633,5
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	1980,5
	1980,5
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	653,0
	653,0
	–
	–
	–

	1.49.12.
	Устройство тематической площадки по реализации регионального компонента 
на территории МБДОУ детский сад № 20 по адресу: Ростовская обл., г. Новочеркасск, 
пр. Баклановский, 85-в (Водоснабжение, вертикальная планировка, покрытия дорожек и площадок, МАФ детской площадки)
	№ 3-16-1-0641-23 от 31.07.2023
	всего
	2 867,3
	2 867,3
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	1 954,6
	1 954,6
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	912,7
	912,7
	–
	–
	–

	1.49.13.
	Устройство тематической площадки по реализации регионального компонента 
на территории МБДОУ детский сад № 20 по адресу: Ростовская обл., г. Новочеркасск, 
пр. Баклановский, 85-в (Электроснабжение, наружное освещение, покрытие дорожек)
	№ 3-16-1-0103-24 от 13.03.2024
	всего
	3 928,9
	–
	3 928,9
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	2 962,4
	–
	2 962,4
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	966,5
	–
	966,5
	–
	–

	1.49.14.
	Капитальный ремонт помещений актового зала 
в здании МБОУ СОШ № 5 
им. Г.А. Сорокина (литер Е), расположенного по адресу: Ростовская область, 
город Новочеркасск, 
улица Атаманская 41/2
	№ 3-16-1-0669-24 от 26.08.2024
	всего
	2 934,8
	–
	2 934,8
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	2 314,8
	–
	2 314,8
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	620,0
	–
	620,0
	–
	–

	1.49.15.
	Устройство многофункциональной спортивной площадки 
для занятий на тренажерах 
и настольным теннисом 
на территории МБОУ СОШ 
№ 19, расположенной 
по адресу: Ростовская область, г. Новочеркассск, ул. Буденновская, 21
	№ 3-16-1-0052-24 от 07.02.2024
	всего
	3 086,7
	–
	3 086,7
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	2 407,0
	–
	2 407,0
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	679,7
	–
	679,7
	–
	–

	1.50. г. Новошахтинск

	Х
	Х
	Х
	всего
	26 305,6
	26 273,5
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет
	25 726,9
	25 695,4
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	578,7
	578,1
	–
	–
	–

	1.50.1.
	Капитальный ремонт 
по объекту «Футбольное поле 
с искусственным покрытием 
и с прилегающим искусственным покрытием 
для легкой атлетики, расположенному по адресу: 
г. Новошахтинск, 
л. Горняцкая д. 46»
	№ 61-1-1-2-004475-2024 
от 06.02.2024
	всего 
	14 543,0
	12 573,5
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	14 223,1
	12 296,8
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	319,9
	276,7
	–
	–
	–

	1.50.2.
	Капитальный ремонт кровли здания муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» города Новошахтинска обособленного структурного подразделения центр работы с одаренными детьми «Дворец молодежи» 
по адресу: 346914, Ростовская обл., г. Новошахтинск, 
пр. Ленина, 50
	№ 61-1-1-2-010556-2022 
от 25.02.2022
	всего 
	11 762,6
	13 700,0
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	11 503,8
	13 398,6
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	258,8
	301,4
	–
	–
	–

	1.51. г. Ростов-на-Дону

	Х
	Х
	Х
	всего 
	12 400 720,2
	5 447 814,7
	2 338 541,0
	1 232 100,0
	1 076 167,3

	
	
	
	областной бюджет 
	10 405 094,8
	4 663 054,4
	2 123 353,2
	1 001 488,5
	813 531,7

	
	
	
	федеральный бюджет
	306 136,0
	–
	–
	141 622,6
	190 013,4

	
	
	
	местный бюджет
	1 689 488,8
	784 760,3
	215 187,8
	88 988,9
	72 622,2

	1.51.1.
	Строительство общеобразовательной организации 
во 2 мкр. «Темерник» 
в городе Ростове-на-Дону 
(1111 мест)
	№ 61-1-1-2-067646-2021
от 17.11.2021
	всего 
	2 765 896,7
	994 692,1
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	2 522 497,8
	911 138,0
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	243 398,9
	83 554,1
	–
	–
	–

	1.51.2.
	Строительство общеобразовательной организации вместимостью 1200 учащихся во II мкр., 
на территории военного городка № 140
	№ 61-1-1-3-077953-2022 
от 07.11.2022
	всего 
	2 364 293,2
	1 615 343,2
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	2 164 296,7
	1 479 654,3
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	199 996,5
	135 688,9
	–
	–
	–

	1.51.3.
	Дошкольная образовательная организация на 200 мест, 
по ул. Левобережная, 
г. Ростов-на-Дону (Литер 18)
	№ 61-1-1-3-065194-2022
от 09.09.2022
	всего 
	433 838,9
	116 718,7
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	282 995,2
	77 501,3
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	150 843,7
	39 217,4
	–
	–
	–

	1.51.4.
	Капитальный ремонт 
по объекту: «Сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом С. Кистова, 
в котором находилось музыкальное училище Ростовского-на-Дону отделения Императорского русского общества» и выявленного 
объекта культурного наследия 
«Жилой дом сер. ХIХ в.», ныне здания МБОУ «Школа № 1» 
по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Советская, 28-30/2, 
ул. 11-я линия/1-3, 
ул. 9-я линия – ремонт, реставрация, приспособление для современного использования (капитальный ремонт)»
	№ 61-1-1-2-079208-2021 
от 17.12.2021
	всего 
	419 443,9
	219 113,6
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	271 799,6
	145 491,4
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	147 644,3
	73 622,2
	–
	–
	–

	1.51.5.
	Капитальный ремонт детского сада по адресу: 
г. Ростов-на-Дону, 
пр. Королева, 18/1 
(МАДОУ «Детский сад № 267»)
	№ 61-1-1-2-069485-2021 
от 23.11.2021
	всего 
	272 786,8
	53 605,1
	43 205,9
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	181 130,4
	35 593,8
	28 688,7
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	91 656,4
	18 011,3
	14 517,2
	–
	–

	1.51.6.
	Капитальный ремонт здания МБОУ «Школа № 92», расположенного по адресу: 344091, г. Ростов-на-Дону, 
пр. Стачки, 195
	№ 61-1-1-2-006718-2023 
от 14.02.2023
	всего 
	725 072,9
	554 814,2
	190 185,9
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	481 448,4
	508 209,8
	174 210,3
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	243 624,5
	46 604,4
	15 975,6
	–
	–

	1.51.7.
	Капитальный ремонт здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Ростова-на-Дону 
«Школа № 101 имени дважды Героя Советского Союза Кретова С.И.», 
расположенного по адресу: 
г. Ростов-на-Дону, 
пр. Королева, 25/3
	№ 61-1-1-2-049009-2023 
от 21.08.2023
	всего 
	692 688,3
	364 829,9
	310 670,4
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	459 945,0
	334 184,2
	284 574,1
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	232 743,3
	30 645,7
	26 096,3
	–
	–

	1.51.8.
	Общеобразовательная организация на 1100 мест 
по ул. Левобережная 
г. Ростов-на-Дону (Литер 17)
	№ 61-1-1-3-000352-2023 
от 10.01.2023
	всего 
	2 168 797,1
	620 028,1
	1 548 769,0
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	1 986 618,1
	567 945,7
	1 418 672,4
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	182 179,0
	52 082,4
	130 096,6
	–
	–

	1.51.9.
	Приобретение 
в муниципальную собственность города Ростова-на-Дону объекта недвижимости: детское дошкольное учреждение 
на 280 мест с кадастровым номером 61:44:0082615:27355 общей площадью 6 601,1 кв. м по адресу: Ростовская область, город Ростов-на-Дону, 
переулок Белоусова, здание 16, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 61:44:0082615:6360 площадью 11 040 кв. м
	Х

	всего 
	Х

	462 000,0
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	
	306 768,0
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	
	155 232,0
	–
	–
	–

	1.51.10.
	Приобретение 
в муниципальную собственность города Ростова-на-Дону объекта недвижимости: помещения общественного назначения (ДОО) комнаты 
в подвале №№ 74, 78; 
на 1 этаже №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 
с кадастровым номером 61:44:0000000:180108 общей площадью1 531; по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, проспект 40-летия Победы, дом 63/17, строение 6, в многоквартирном жилом доме с кадастровым номером 61:44:0000000:179665
	Х
	всего 
	Х

	214 939,0
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	
	142 719,5
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	
	72 219,5
	–
	–
	–

	1.51.11.
	Приобретение 
в муниципальную собственность города Ростова-на-Дону объекта недвижимости: дошкольная образовательная организация (ДОО) комнаты в подвале 
№№ 73, 77; на 1 этаже №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 с кадастровым номером 61:44:0080503:1069 общей площадью 1 545,7 кв.м. по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, 
улица Оганова, дом 20, строение 4, в многоквартирном жилом доме с кадастровым номером 61:44:0080503:706
	Х
	всего 
	Х
	215 284,9
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	
	142 949,2
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	
	72 335,7
	–
	–
	–

	1.51.12.
	Благоустройство территории МБОУ «Школа № 107», 
по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр-кт Королева, 15/4
	№ 61-1-1-2-043645-23 
от 27.07.2023
	всего 
	2 417,4
	2 393,4
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	1 605,1
	1 589,2
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	812,3
	804,2
	–
	–
	–

	1.51.13.
	Благоустройство территории 
с установкой малых форм 
в МБДОУ № 211 по адресу: г. Ростов-на-Дону, 
пр. Ленина, 213
	№ 61-1-1-2-046024-23 
от 07.08.2023
	всего 
	2 993,3
	2 963,6
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	1 987,6
	1 967,8
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	1 005,1
	995,8
	–
	–
	–

	1.51.14.
	Благоустройство территории 
с установкой малых форм 
в МБДОУ № 225 по адресу 
г. Ростов-на-Дону, 
пр. Ленина, 113/6
	№ 61-1-1-2-046027-23 
от 07.08.2023
	всего 
	2 993,5
	2 842,2
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	1 987,7
	1 887,2
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	1 005,8
	955,0
	–
	–
	–

	1.51.15.
	Капитальный ремонт лестничных маршей в МБОУ «Гимназия № 34» по адресу: 
г. Ростов-на-Дону, 
пр. Ленина, д. 64/2
	№ 61-1-1-2-050053-23 
от 24.08.2023
	всего 
	2 931,5
	2 491,9
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	1 946,5
	1 654,6
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	985,0
	837,3
	–
	–
	–

	1.51.16.
	Капитальный ремонт спортивной площадки МАОУ «Лицей № 11» г. Ростова-на-Дону, по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Верхненольная, д. 8
	№ 61-1-2-047768-23
от 15.08.2023
	всего 
	2 796,6
	2 783,7
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	1 856,9
	1 848,4
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	939,7
	935,3
	–
	–
	–

	1.51.17.
	Капитальный ремонт холла 
и рекреаций первого этажа 
в здании МБОУ «Школа № 93» по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Ленина, 125/1
	№ 61-1-1-2-047764-23 
от 15.08.2023
	всего 
	3 038,3
	2 971,1
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	1 996,8
	1 952,0
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	1 041,5
	1 019,1
	–
	–
	–

	1.51.18.
	Благоустройство территории 
в МБДОУ № 121 по адресу: г. Ростов-на-Дону, 
ул. Нариманова, 131
	№ 61-1-1-2-032888-2024 
от 26.06.2024
	всего 
	4 394,2
	–
	4 394,2
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	2 917,7
	–
	2 917,7
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	1 476,5
	–
	1 476,5
	–
	–

	1.51.19.
	Благоустройство территории МБДОУ № 251 по адресу: 
г. Ростов-на-Дону, 
пр. Ленина, 107/3
	№ 61-1-1-2-032793-2024 
от 26.06.2024
	всего 
	4 498,5
	–
	4 498,5
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	2 987,0
	–
	2 987,0
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	1 511,5
	–
	1 511,5
	–
	–

	1.51.20.
	Благоустройство территории МБДОУ № 111, расположенного по адресу: 
г. Ростов-на-Дону, 
пр. Космонавтов, 8/5
	№ 61-1-1-2-035709-2024 
от 05.07.2024
	всего 
	4 180,9
	–
	4 180,9
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	2 776,1
	–
	2 776,1
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	1 404,8
	–
	1 404,8
	–
	–

	1.51.21.
	Благоустройство игровых площадок МБДОУ№ 137 
по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр-т Королева д. 10/1
	№ 61-1-1-2-034988-2024 
от 03.07.2024
	всего 
	4 421,9
	–
	4 421,9
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	2 936,2
	–
	2 936,2
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	1 485,7
	–
	1 485,7
	–
	–

	1.51.22.
	Капитальный ремонт беседки 
на территории МБДОУ № 19 для реализации проекта «Всей семьей» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Мыльникова, 9
	№ 61-1-1-2-049855-2024 
от 27.08.2024
	всего 
	3 239,0
	–
	3 239,0
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	2 150,7
	–
	2 150,7
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	1 088,3
	–
	1 088,3
	–
	–

	1.51.23.
	Благоустройство территории МАДОУ № 232 с установкой игровых площадок по адресу: 
г. Ростов-на-Дону, 
ул. Катаева, 47
	№ 61-1-1-2-046358-2024 
от 13.08.2024
	всего 
	3 647,7
	–
	3 647,7
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	2 422,1
	–
	2 422,1
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	1 225,6
	–
	1 225,6
	–
	–

	1.51.24.
	Капитальный ремонт корпуса МБУ ДО ЦДТ (подросткового клуба «Эврика»), расположенного по адресу: 
г. Ростов-на-Дону, 
ул. Волкова, 18
	№ 61-1-1-2-029467-2024 
от 16.06.2024
	всего 
	4 497,5
	–
	4 497,5
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	2 986,3
	–
	2 986,3
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	1 511,2
	–
	1 511,2
	–
	–

	1.51.25.
	Капитальный ремонт рекреаций северной части 2 этажа МБОУ «Школа № 81» по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы № 73 
	№ 61-1-1-2-045601-2024 
от 09.08.2024
	всего 
	2 320,9
	–
	2 320,9
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	1 541,1
	–
	1 541,1
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	779,8
	–
	779,8
	–
	–

	1.51.26.
	МБОУ «Школа № 21», 
в том числе:
	Х
	всего
	511 195,8
	–
	232 361,6
	289 200,1
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	376 914,9
	–
	212 843,3
	165 937,5
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	101 765,2
	–
	–
	110 265,2
	–

	
	
	
	местный бюджет
	32 515,7
	–
	19 518,3
	12 997,4
	–

	
	Капитальный ремонт МБОУ «Школа № 21» г. Ростова-на-Дону, расположенного 
по адресу: 344029, г. Ростов-на-Дону, пр. Мира, 6
	№ 61-1-1-2-083034-2023 
от 28.12.2023
	всего
	511 195,8
	–
	232 361,6
	278 834,2
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	376 914,9
	–
	212 843,3
	164 071,6
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	101 765,2
	–
	–
	101 765,2
	–

	
	
	
	местный бюджет
	32 515,7
	–
	19 518,3
	12 997,4
	–

	
	Оснащение средствами обучения и воспитания
	Х
	всего
	Х
	–
	–
	10 365,9
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	
	–
	–
	1 865,9
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	–
	–
	8 500,0
	–

	
	
	
	местный бюджет
	
	–
	–
	–
	–

	1.51.27.
	Здания частной гимназии 
Н.П. Степанова, 
в том числе:
	Х
	всего
	909 694,4
	–
	–
	430 154,6
	489 905,7

	
	
	
	областной бюджет 
	740 814,3
	–
	–
	379 949,0
	362 731,2

	
	
	
	федеральный бюджет
	102 185,4
	–
	–
	15 678,7
	95 006,7

	
	
	
	местный бюджет
	66 694,7
	–
	–
	34 526,9
	32 167,8

	
	Научно-проектная документация для проведения реставрационных работ (капитального ремонта) 
по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здания частной гимназии 
Н.П. Степанова» по адресу: 
г. Ростов-на-Дону, 
ул. М. Горького, 115/33
	№ 61-1-1-2-014040-2024 
от 28.03.2024
	всего
	909 694,4
	–
	–
	430 154,6
	479 539,8

	
	
	
	областной бюджет 
	740 814,3
	–
	–
	379 949,0
	360 865,3

	
	
	
	федеральный бюджет
	102 185,4
	–
	–
	15 678,7
	86 506,7

	
	
	
	местный бюджет
	66 694,7
	–
	–
	34 526,9
	32 167,8

	
	Оснащение средствами обучения и воспитания
	Х
	всего
	Х
	–
	–
	–
	10 365,9

	
	
	
	областной бюджет 
	
	–
	–
	–
	1 865,9

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	–
	–
	–
	8 500,0

	
	
	
	местный бюджет
	
	–
	–
	–
	–

	1.51.28.
	МБОУ «Гимназия № 14», 
в том числе:
	Х
	всего
	1 088 641,0
	–
	–
	512 745,3
	586 261,6

	
	
	
	областной бюджет 
	904 536,6
	–
	–
	455 602,0
	450 800,5

	
	
	
	федеральный бюджет
	102 185,4
	–
	–
	15 678,7
	95 006,7

	
	
	
	местный бюджет
	81 919,0
	–
	–
	41 464,6
	40 454,4

	
	Сохранение объекта культурного наследия регионального значения 
«Дом виноделов Титровых» 
по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Черевичкина, д. 9/9 и объекта культурного наследия регионального значения «Здание Гогоевского женского училища» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 30-я Линия, д. 8, ныне здания МБОУ «Гимназия № 14» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 30 Линия, д. 8 – ремонт, реставрация, приспособление 
для современного использования (капитальный ремонт)
	№ 61-1-1-2-031471-2024 
от 20.06.2024
	всего
	1 088 641,0
	–
	–
	512 745,3
	575 895,7

	
	
	
	областной бюджет 
	904 536,6
	–
	–
	455 602,0
	448 934,6

	
	
	
	федеральный бюджет
	102 185,4
	–
	–
	15 678,7
	86 506,7

	
	
	
	местный бюджет
	81 919,0
	–
	–
	41 464,6
	40 454,4

	
	Оснащение средствами обучения и воспитания
	Х
	всего
	Х
	–
	–
	–
	10 365,9

	
	
	
	областной бюджет 
	
	–
	–
	–
	1 865,9

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	–
	–
	–
	8 500,0

	
	
	
	местный бюджет
	
	–
	–
	–
	–

	1.52. г. Таганрог

	Х
	Х
	Х
	всего 
	38 971,5
	8 088,3
	29 984,4
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	32 846,9
	6 130,9
	26 034,8
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	6 124,6
	1 957,4
	3 949,6
	–
	–

	1.52.1.
	Капитальный ремонт входной группы основного здания МОБУ лицея № 7 по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 2
	№ 3-16-1-0935
от 19.10.2023
	всего 
	1 922,1
	1 577,7
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	1 456,9
	1 195,9
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	465,2
	381,8
	–
	–
	–

	1.52.2.
	Устройство многофункциональной спортивной площадки 
на территории МАОУ СОШ 
№ 22 по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, 
ул. Кирова, 2
	№ 3-16-1-0810-23
от 12.09.2023
	всего 
	2 425,4
	2 425,4
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	1 838,4
	1 838,4
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	587,0
	587,0
	–
	–
	–

	1.52.3.
	Устройство многофункциональной спортивной площадки 
на территории МОБУ лицей 
№ 33 по адресу: 347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. 1-я Линия, 146-а
	№ 3-16-1-0894 
от 29.09.2023
	всего 
	2 610,0
	2 055,6
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	1 978,3
	1 558,1
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	631,7
	497,5
	–
	–
	–

	1.52.4.
	Устройство многофункциональной спортивной площадки 
на территории лицея № 28 
по адресу: Ростовская обл., г.Таганрог, 
пер. Красногвардейский, 9
	№ 3-16-1-0835-23
от 14.04.2023
	всего 
	2 029,6
	2 029,6
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	1 538,5
	1 538,5
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	491,1
	491,1
	–
	–
	–

	1.52.5.
	Капитальный ремонт кровли, фасада здания и ограждения территории МБУ ДО ЦТТ, расположенного по адресу: Ростовская обл., г.Таганрог, 
ул. Карла Либкнехта, 147 
	№ 3-16-1-0870-23 от 26.09.2023
	всего 
	8 731,6
	–
	8 731,6
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	8 225,2
	–
	8 225,2
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	506,4
	–
	506,4
	–
	–

	1.52.6.
	Капитальный ремонт кровли 
и фасада здания МАУ ДО ДДТ, расположенного по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, 
ул. Чехова, 267 
	№ 3-16-1-1113-23 от 09.12.2023 
	всего 
	8 693,6
	–
	8 693,6
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	8 189,4
	–
	8 189,4
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	504,2
	–
	504,2
	–
	–

	1.52.7.
	Устройство многофункциональной спортивной площадки 
на территории МОБУ СОШ 
№ 35 по адресу: 347939, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Пархоменко, 5
	№ 3-16-1-0844-24 от 18.10.2024
	всего 
	2 884,9
	–
	2 884,9
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	2 209,8
	–
	2 209,8
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	675,1
	–
	675,1
	–
	–

	1.52.8.
	Устройство многофункциональной спортивной площадки 
на территории МАОУ гимназии имени А.П. Чехова по адресу: 347900 Ростовская область, 
г. Таганрог, ул. Ломакина, д. 2-а
	№ 3-16-1-0865-24 от 28.10.2024
	всего 
	2 897,9
	–
	2 897,9
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	2 219,8
	–
	2 219,8
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	678,1
	–
	678,1
	–
	–

	1.52.9.
	Устройство многофункциональной спортивной площадки 
на территории МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением английского языка по адресу: 347900, Ростовская область, 
г. Таганрог, 
пер. Красный, д. 20-22
	№ 3-16-1-0874-24 от 31.10.2024
	всего 
	2 887,9
	–
	2 887,9
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	2 212,1
	–
	2 212,1
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	675,8
	–
	675,8
	–
	–

	1.52.10.
	Устройство беговой дорожки 
с полимерным покрытием 
на территории МАОУ СОШ 
№ 12 по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Розы Люксембург, 240/2
	№ 3-16-1-0753-24 от 19.09.2024
	всего 
	3 888,5
	–
	3 888,5
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	2 978,5
	–
	2 978,5
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	910,0
	–
	910,0
	–
	–

	1.53. г. Шахты

	Х
	Х
	Х
	всего 
	872 407,4
	314 397,5
	472 330,0
	208 691,3
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	723 437,1
	261 652,5
	427 575,6
	200 761,0
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	148 970,4
	52 745,0
	44 754,4
	7 930,3
	–

	1.53.1.
	Капитальный ремонт МБОУ 
г. Шахты «Гимназия 
имени А.С. Пушкина», расположенному по адресу: 
Ростовская область, г. Шахты, 
проспект Победа Революции, 105
	№ 61-1-1-2-070627-2021 
от 25.11.2021
	всего 
	513 181,8
	235 960,8
	215 141,7
	136 309,5
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	435 178,2
	200 094,8
	182 440,2
	131 129,7
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	78 003,6
	35 866,0
	32 701,5
	5 179,8
	–

	1.53.2.
	Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 12 г. Шахты
	№ 61-1-1-2-006476-2022 
от 07.02.2022
	всего 
	325 508,3
	57 121,3
	252 761,5
	69 274,3
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	276 031,0
	54 893,6
	243 156,6
	66 641,9
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	49 477,3
	2 227,7
	9 604,9
	2 632,4
	–

	1.53.3.
	Капитальный ремонт кровли здания МБОУ СОШ № 20 г. Шахты по адресу: 346527, г. Шахты Ростовской области, ул. Индустриальная, 1«Г»
	№ 61-1-1-2-043959-2020 
от 09.09.2020
	всего 
	3 107,5
	–
	–
	3 107,5
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	2 989,4
	–
	–
	2 989,4
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	118,1
	–
	–
	118,1
	–

	1.53.4.
	Капитальный ремонт кровли здания МБДОУ № 31 г. Шахты по адресу: ул. Шурфовая, 202а
	№ 3-16-1-0345-21 от 19.08.2021
	всего 
	2 632,5
	3 206,3
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	2 529,9
	3 081,3
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	102,7
	125,0
	–
	–
	–

	1.53.5.
	Устройство многофукциональной спортивной площадки 
на территории МБОУ г. Шахты «Гимназия № 10»
	№ 61-1-1-2-059102-2023 
от 02.10.2023
	всего 
	8 686,0
	8 643,1
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	1 129,2
	1 123,6
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	7 556,8
	7 519,5
	–
	–
	–

	1.53.6.
	Устройство многофукциональной спортивной площадки 
на территории МБОУ г. Шахты «Лицей № 26», расположенной по адресу: Ростовская область г. Шахты, просп. Ленинского Комсомола, 51
	№ 3-16-1-0036-23 от 14.09.2021
	всего 
	5 045,5
	5 020,5
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	1 528,8
	1 521,2
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	3 516,7
	3 499,3
	–
	–
	–

	1.53.7.
	Устройство многофункциональной спортивной площадки 
на территории в МБОУ СОШ 39 г. Шахты, расположенной 
по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. 60 лет Победы, 45
	№ 3-16-1-0843-23 от 15.09.2021
	всего 
	4 909,5
	4 445,5
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	1 035,9
	938,0
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	3 873,6
	3 507,5
	–
	–
	–

	1.53.7.
	Устройство многофункциональной спортивной площадки 
на территории в МБОУ СОШ 39 г. Шахты, расположенной 
по адресу: Ростовская область, г. Шахты, 
ул. 60 лет Победы, 45
	№ 3-16-1-0843-23 
от 15.09.2021
	всего 
	4 909,5
	4 909,5
	–
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	1 035,9
	1 035,9
	–
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	3 873,6
	3 873,6
	–
	–
	–

	1.53.8.
	Устройство многофункциональной спортивной площадки 
на территории МБОУ СОШ 
№ 21 г. Шахты, расположенной по адресу: 346504, 
Ростовская область, г. Шахты, ул. Садовая, 17
	№ 3-16-1-0574-24 от 01.08.2024
	всего 
	4 426,8
	–
	4 426,8
	–
	–

	
	
	
	областной бюджет 
	1 978,8
	–
	1 978,8
	–
	–

	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	местный бюджет
	2 448,0
	–
	2 448,0
	–
	–



Примечание.
1. Используемые сокращения:
в. – век;
г. – город;
д. – дом;
ДЮСШ – детско-юношеская спортивная школа;
им. – имени;
кв. м – квадратный метр;
МАДОУ – муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение;
МБОУ НШ – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа;
МБДОУ ЦРР – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка;
МБУ ДО – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования;
МБОУ РСОШ – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Раздорская средняя общеобразовательная школа;
МБОУ К-Е СОШ – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Куго-Ейская средняя общеобразовательная школа;
МБОУДО ЕЦВР – Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Егорлыкский Центр внешкольной работы;
МБОУ ЕСОШ – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Егорлыкская средняя общеобразовательная школа;
МБУ ДО СШ – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа;
МБУ ДО ДЮСШ – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская юношеская спортивная школа;
ГТО – готов к труду и обороне;
МБОУ ПСОШ – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Песчанокопская средняя общеобразовательная школа;
МБОУ ЛСОШ – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Летниковская средняя общеобразовательная школа;
МБОУ ТСОШ – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тарасовская средняя общеобразовательная школа;
МБОУ ДО ДДТ – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества»;
ООШ – Основная общеобразовательная школа;
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья;
ДОУ – детское дошкольное учреждение;
СМР – строительно монтажные работы;
МБУ ДО ЦЮД – муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центра юных десантников;
МБУ ДО ЦДТ – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества;
МБУ ДО ЦТТ – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования центр детского технического творчества;
МОБУ СОШ – Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа;
МАОУ СОШ – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа;
МБДОУ – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение;
МБОУ – муниципальное бюджетное образовательное учреждение;
МБОУ Б-Г СОШ – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Балко-Грузская средняя общеобразовательная школа;
МБОУ ДО – муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования;
МБОУ ДО ДООЦ – муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детский оздоровительно-образовательный центр «Родничок»;
МБУ ДО ЦДЭБ – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детский эколого-биологический»;
МОБУ – муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение;
МАОУ СОШ – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа;
мкр. – микрорайон;
обл. – область;
ООШ – основная общеобразовательная школа;
п. – поселок;
пер. – переулок;
пл. – площадь;
пр. – проспект;
р-н – район;
с. – село;
сер. – середина;
сл. – слобода;
СОШ – средняя общеобразовательная школа;
ст. – станица;
ул. – улица;
х. – хутор.
2. Наименования инвестиционных проектов приведены в соответствии с положительным заключением экспертизы проектной документации о достоверности определения сметной стоимости строительства.
3. Х – данные ячейки не заполняются.

Приложение № 4
к государственной 
программе Ростовской области 
«Развитие образования»
утратило силу –
постановление 
от 21.02.2024 № 86



Приложение № 5
к государственной 
программе Ростовской области 
«Развитие образования»

ПОКАЗАТЕЛИ 
региональных проектов
(в рамках национального проекта)
по муниципальным образованиям Ростовской области

	№
п/п
	Наименование муниципального образования 
Ростовской области
	Базовое значение показателя
	Значения показателей
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	значение
	год
	2024
	2025
	2026
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	I. Региональный проект «Успех каждого ребенка (Ростовская область)»

	1. Показатель «В общеобразовательных организациях обновлена 
материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом, единиц»

	1.
	Ростовская область
	9
	2022
	4
	–
	–
	министерство общего и профессионального образования Ростовской области

	1.1.
	Багаевский район
	2
	2022
	–
	–
	–
	

	1.2.
	Дубовский район
	1
	2022
	–
	–
	–
	

	1.3.
	Заветинский район
	–
	2022
	1
	–
	–
	

	1.4.
	Зимовниковский район
	–
	2022
	1
	–
	–
	

	1.5.
	Милютинский район
	1
	2022
	–
	–
	–
	

	1.6.
	Мясниковский район
	–
	2022
	1
	–
	–
	

	1.7.
	Неклиновский район
	1
	2022
	–
	–
	–
	

	1.8.
	Обливский район
	1
	2022
	–
	–
	–
	

	1.9.
	Родионово-Несветайский район
	1
	2022
	–
	–
	–
	

	1.10.
	Усть-Донецкий район
	1
	2022
	1
	–
	–
	

	1.11.
	Шолоховский район
	1
	2022
	–
	–
	–
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Приложение № 2
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 17.10.2018 № 646


ПЕРЕЧЕНЬ
постановлений Правительства 
Ростовской области, признанных утратившими силу

1. Постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие образования».
2. Постановление Правительства Ростовской области от 06.03.2014 № 158 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596».
3. Постановление Правительства Ростовской области от 28.04.2014 № 299 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596».
4. Постановление Правительства Ростовской области от 15.05.2014 № 368 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596».
5. Постановление Правительства Ростовской области от 31.07.2014 № 537 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596».
6. Постановление Правительства Ростовской области от 10.10.2014 № 694 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596».
7. Постановление Правительства Ростовской области от 18.12.2014 № 855 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596».
8. Постановление Правительства Ростовской области от 16.04.2015 № 266 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596».
9. Постановление Правительства Ростовской области от 03.06.2015 № 378 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596».
10. Постановление Правительства Ростовской области от 23.07.2015 № 482 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596».
11. Постановление Правительства Ростовской области от 09.09.2015 № 572 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596».
12. Постановление Правительства Ростовской области от 30.09.2015 № 4 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596».
13. Постановление Правительства Ростовской области от 16.12.2015 № 177 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596».
14. Постановление Правительства Ростовской области от 31.12.2015 № 235 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596».
15. Постановление Правительства Ростовской области от 30.03.2016 № 229 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596».
16. Постановление Правительства Ростовской области от 20.06.2016 № 411 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596».
17. Постановление Правительства Ростовской области от 13.07.2016 № 477 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596».
18. Постановление Правительства Ростовской области от 01.09.2016 № 627 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596».
19. Постановление Правительства Ростовской области от 06.10.2016 № 674 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596».
20. Постановление Правительства Ростовской области от 16.11.2016 № 770 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596».
21. Постановление Правительства Ростовской области от 02.12.2016 № 800 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596».
22. Постановление Правительства Ростовской области от 23.12.2016 № 872 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596».
23. Постановление Правительства Ростовской области от 19.01.2017 № 30 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596».
24. Постановление Правительства Ростовской области от 15.02.2017 № 88 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596».
25. Постановление Правительства Ростовской области от 21.02.2017 № 112 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596».
26. Постановление Правительства Ростовской области от 22.06.2017 № 459 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596».
27. Постановление Правительства Ростовской области от 13.07.2017 № 499 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596».
28. Постановление Правительства Ростовской области от 06.09.2017 № 615 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596».
29. Постановление Правительства Ростовской области от 15.09.2017 № 637 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596».
30. Постановление Правительства Ростовской области от 04.12.2017 № 817 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596».
31. Постановление Правительства Ростовской области от 28.12.2017 № 900 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596».
32. Постановление Правительства Ростовской области от 29.12.2017 № 933 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596».
33. Постановление Правительства Ростовской области от 04.04.2018 № 225 «О внесении изменения в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596».
34. Постановление Правительства Ростовской области от 10.05.2018 № 289 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596».
35. Постановление Правительства Ростовской области от 23.05.2018 № 329 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596».
36. Постановление Правительства Ростовской области от 07.06.2018 № 392 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596».
37. Постановление Правительства Ростовской области от 30.08.2018 № 540 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596».
38. Постановление Правительства Ростовской области от 01.11.2018 № 688 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596».
39. Постановление Правительства Ростовской области от 13.12.2018 № 808 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596».
40. Постановление Правительства Ростовской области от 29.12.2018 № 890 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596».
	Заместитель начальника
управления документационного
обеспечения Правительства 
Ростовской области – начальник
отдела нормативных документов
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